|  | Accordo di Programma Quadro in materia di “e-Government e Società dell’Informazione” nella Regione Puglia. |
| --- | --- |
|  | Gara a procedura aperta per l’affidamento di Servizi Informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Puglia. |
|  | Allegato 5: condizioni contrattuali |
| Tecnopolis CSATA s.c.r.l. St. prov. Casamassima Km 3 70010 Valenzano BARI Italia www.tno.it | 11 Maggio 2007 |

Di seguito si riportano alcune delle condizioni che il contratto riporterà, fermo restando che tutti gli oneri e gli adempimenti contemplati saranno comunque compresi nel corrispettivo contrattuale fissato in fase di aggiudicazione.

Proprietà: 	1) Tutti i risultati prodotti nell’esecuzione delle attività contrattuali, ivi compresa la relazione tecnica redatta e presentata dalla Ditta Aggiudicataria durante il procedimento di gara, saranno di proprietà della Stazione Appaltante senza limitazioni di alcun tipo. La Stazione Appaltante potrà utilizzare e riutilizzare completamente ed in parte quanto prodotto, anche durante il periodo di vigenza del contratto prima della sua scadenza. La Stazione Appaltante potrà, senza alcuna limitazione, memorizzare, riprodurre, condividere e distribuire tali risultati a terzi; 2)  resta convenuto che la proprietà può essere ceduta dalla Stazione Appaltante alla Regione Puglia in qualsiasi istante, senza modificare alcun termine delle condizioni e degli obblighi previsti.

Consegna: 	l’affidamento, intendendo con questo l’insieme delle attività finali e/o intermedie consegnate –secondo quanto indicato nell’offerta tecnica e nel Capitolato- dovrà essere completo e da effettuarsi presso i siti indicati dalla Stazione Appaltante nell’ambito del territorio regionale. I servizi dovranno essere realizzati con attrezzature e materiali accessori che risultino necessari al completamento dello stesso e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo.

Altri affidamenti: Tecnopolis CSATA si riserva, inoltre, di richiedere ulteriori servizi ed ulteriori forniture ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera a) e b) del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. , nei limiti previsti dalla suddetta normativa. Per servizi appartenenti a tipologie non previste, l’affidamento avverrà, previa verifica della disponibilità della ditta, nei limiti di valore complessivi sopra indicati, determinando il corrispettivo mediante concordamento dei nuovi prezzi in applicazione degli artt. 114 e 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Tecnopolis CSATA si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo complessivo del presente contratto

Fatturazione: 	in relazione alla natura dell’appalto che prevede diverse tipologie di prestazione e sulla base dei prezzi indicati dalla ditta in offerta, le fatturazioni avverranno per parti o “deliverable” di progetto che rappresentano sottosistemi o obiettivi realizzativi. La fatturazione relativamente alle parti realizzate potrà essere effettuata dopo regolare collaudo ed accettazione della consegna, nella misura del 100% del prezzo risultante dall’offerta per ciascun obiettivo realizzativo. Per il servizio di manutenzione, la relativa fatturazione potrà avvenire dopo il collaudo e accettazione dell’intero sistema e sarà regolato sulla base del prezzo indicato dal concorrente nell’offerta economica.

Pagamenti: 	Le fatture, relative alle prestazioni eseguite e regolarmente controllate ed accettate, saranno liquidate nel termine di 90 (novanta) gg. decorrenti dalla data della fattura e previa presentazione di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).  L'interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al 2,5%, su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti. In particolare:

        - il pagamento avverrà mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall’Aggiudicataria.

        - in caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore della capogruppo, restando del tutto estranea Tecnopolis CSATA ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento.

        - con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie resesi eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell’appalto.

Clausola risolutiva espressa: oltre a quant’altro specificato nel disciplinare, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei casi di mancato rispetto delle condizioni previste dalla documentazione di gara, o degli impegni ulteriori assunti dalla ditta in offerta, con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva e salva ulteriore richiesta di risarcimento del danno subito dall’Amministrazione medesima. Costituisce causa di risoluzione anche il mancato rispetto del CCNL del settore di appartenenza dell’impresa, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale in organico.

Rispetto di disposizioni: la Ditta s’impegna, in sede d’offerta, al pieno rispetto di tutta la normativa disciplinante la materia, ove applicabile e con particolare riguardo alla normativa prevista dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i., per tutti gli obblighi di propria competenza verso il proprio personale dipendente.

Modalità e tempi di esecuzione: le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d’arte, secondo i tempi e le modalità operative previste nel Capitolato Tecnico, fermi restando –ove compatibili e/o migliorativi per la Stazione Appaltante- gli impegni assunti dal fornitore in fase di gara e indicati nell’offerta tecnico-economica formulata.

Diritti e pretese di terzi: il fornitore, dichiara che nel prezzo dell’offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all’impiego di materiali, strumenti, metodi, dispositivi, soluzioni tecniche eventualmente coperti da diritti di brevetto, d’autore e, in genere, da altri diritti di privativa. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il fornitore, nell’esecuzione delle attività, abbia usato senza adeguata autorizzazione dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto il brevetto o comunque privativa. Il fornitore  s’impegna altresì a manlevare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità o danni presso terzi, derivanti da eventuali inadempimenti degli stessi.

Proroghe e sospensioni: il fornitore non può sospendere unilateralmente l’esecuzione delle attività, nemmeno nei casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. L’eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale del fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico del fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Qualora durante l’esecuzione delle attività affidate vengano avanzate richieste di proroghe da parte del fornitore, queste potranno essere concesse solo dopo che la Stazione Appaltante le abbia approvate, ovvero sia stata accertata, in contraddittorio, la reale sussistenza del caso fortuito o dei motivi di forza maggiore all’origine delle richieste stesse.

Cessione del Contratto: è fatto divieto assoluto al fornitore di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il contratto.

Cessione del Credito: la cessione del credito derivante dal contratto è regolata dalle norme di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Collaudo: 	le procedure e le modalità per la gestione dei collaudi sono quelle indicate nel paragrafo seguente.

Penalità e sanzioni contrattuali: i valori delle SLA con relative fissazioni delle penali sono quelle indicate nel paragrafo seguente.

Verifiche e controlli: la Stazione Appaltante si riserva un’ampia e insindacabile facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nel capitolato tecnico e nell’offerta formulata dal fornitore. Il fornitore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette attività da parte della Stazione Appaltante.

Domicilio e foro competente: si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Bari. Pertanto, a tutti gli effetti, l’affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Bari.

Collaudo e Penalità

La realizzazione dei servizi richiesti, per entrambi i lotti, deve essere completata nei tempi  indicati nel capitolato tecnico e/o in quelli indicati dal concorrente nella propria offerta tecnica.

Fermo restando quanto indicato relativamente alla qualità delle prestazioni dei servizi realizzati e all’accettazione/collaudo dei prodotti consegnati, di seguito sono riportate le modalità di verifica, i livelli di servizio minimi richiesti, con determinazione delle penali associate.

La completezza e l'efficacia delle attività svolte dalla Ditta Aggiudicataria saranno sottoposte a valutazione/collaudo da parte della Stazione Appaltante, che potrà allo scopo servirsi di proprio personale o di consulenti appositamente delegati.

Costituiscono base per tali verifiche la documentazione prodotta dalla Ditta Aggiudicataria e i risultati di test specifici effettuati sulle realizzazioni sviluppate e quanto indicato nel capitolato tecnico.

Collaudo e accettazione

Le operazioni di collaudo, ove espressamente previsto come fase di controllo dei prodotti/deliverables consegnati, saranno regolate da quanto di seguito indicato.

- Ove prevista, la consegna di componenti e/o prodotti intermedi e/o obiettivi realizzativi del Sistema -secondo la tempistica  indicata nel Capitolato Tecnico e/o nell’offerta Tecnica-, dovrà essere eseguita dall’Impresa entro il termine perentorio di 20 (venti () giorni solari decorrenti dalla data indicata e secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico.

- Il collaudo del Sistema o del componente consegnato verrà avviato da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l’Impresa, entro (20 venti) giorni solari dalla consegna della documentazione relativa o del “Rapporto di Lavoro” e a seguito dell‘invio della comunicazione di “pronti al collaudo“ da parte della Stazione Appaltante. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale. Il collaudo si intende positivamente superato solo se il Sistema (o la componente oggetto del collaudo) risulta funzionare correttamente e rispecchia tutte le caratteristiche richieste, sia nelle sue singole parti sia nella sua complessità, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell’offerta Tecnica e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa. Nel caso di collaudo positivo, la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione”, da parte della Stazione Appaltante. Questo procedimento di collaudo e accettazione è applicato a tutte le consegne di componenti e, al termine delle attività, all’intero Sistema.

- Nel caso di esito negativo del collaudo, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni solari per il lotto 2 e  di 30 (trenta) giorni solari per il lotto 1. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l’applicazione delle penali di cui al paragrafo successivo (ritardo nella consegna). Tutti gli oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.

- Nell’ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Stazione Appaltante, fermo restando l’applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.

Penali per le attività principali oggetto del bando

Le penali che saranno applicate in relazione ai differenti eventi collegati con la realizzazione dei servizi previsti per entrambi i lotti, sono di seguito indicate.

Servizi principali

- per ogni giorno solare di ritardo, anche per causa non imputabile all’Impresa e non conseguente a ritardi imputabili alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini di consegna previsti, la Stazione Appaltante, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione, applicherà all’Impresa una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica.

- qualora le operazioni connesse al collaudo del Sistema non avvengano entro i termini stabiliti, la Stazione Appaltante, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà all’Impresa una penale pari € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno solare di ritardo.

- qualora il collaudo di cui sopra non abbia esito positivo, la Stazione Appaltante, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà all’Impresa una penale pari € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno solare, sino alla data del collaudo positivo.

Servizio di formazione/addestramento (servizio connesso –lotto 1)

Per il servizio di formazione/addestramento è richiesta la consegna formale dei documenti elencati nella seguente tabella. La mancata consegna di ciascuno di essi, ovvero la consegna di documenti aventi contenuti non conformi a quelli minimi indicati, darà luogo all’applicazione delle penali di seguito riportate.

| Documento | Scadenza consegna |
| --- | --- |
| Programma Didattico | 90 gg. prima della data prevista per l’avvio del sistema |
| Copia del Materiale Didattico | 7 gg. prima dell'inizio dell'erogazione del modulo didattico a cui si riferisce |
| Piano di Monitoraggio | 90 gg. prima della data prevista per l’avvio del sistema |
| Rapporto di Monitoraggio | 30 gg. dopo il termine dei percorsi didattici ai quali si riferiscono |
| Registro delle attività didattiche | 30 gg. dopo il termine dei percorsi didattici ai quali si riferiscono |
| Registro consegna materiali | 30 gg. dopo il termine dei percorsi didattici ai quali si riferiscono |
| Fascicolo personale: - scheda individuale, - questionari di apprendimento, - questionari di gradimento. | 30 gg. dopo il termine del percorso didattico individuale |

## Livelli di Servizio

La tabella seguente riporta i Livelli di Servizio (SLA: Service Level Agrement) minimi richiesti per le prestazioni attese.

| Codice Indicatore | Indicatore | Metrica | Soglia di accettazione | Modalità di calcolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD.RIT | Puntualità nella erogazione delle attività corsuali | Giorni di ritardo rispetto alla data di termine programmata | ( 2 | Massimo valore misurato della differenza tra la data di effettivo termine delle attività didattiche di ciascun corso e la data programmata indicata nel Programma Didattico |
| ADD.SQC | Qualità del corso rispetto a: - materiale didattico - docenza - organizzazione | Grado di soddisfazione degli allievi rilevato al termine del percorso didattico attraverso la somministrazione di un questionario di gradimento | > 75% | Minimo valore della percentuale di risposte positive (di valore uguale o superiore a 3 in una scala da 1 a 4) calcolata su tutte le risposte fornite nell'ambito di ciascun corso. |
| ADD.SOD | Efficacia dell'azione didattica | Numero di ripetizioni di corso | ( 2 | Massimo valore misurato delle edizioni di corsi ripetute in conseguenza di un livello insufficiente di gradimento da parte degli allievi. |
| ADD.DMC | Puntualità nella predisposizione del materiale didattico | Giorni di ritardo nella consegna del materiale, rispetto alla data massima fissata | 0 | Differenza tra la data di consegna prevista e la data di consegna effettiva in giorni lavorativi |

## Penali

Nella tabella seguente sono riportati i parametri per l'applicazione delle penali relative al mancato rispetto dei livelli di servizio sopra definiti.

| Codice Indicatore | Indicatore | Penale |
| --- | --- | --- |
| ADD.RIT | Puntualità nella erogazione delle attività corsuali | 1.000 Euro per ogni giorno in più rispetto alla soglia fissata |
| ADD.SQC | Qualità del corso rispetto a: materiale didattico, docenza, organizzazione aula | 500 per ogni punto percentuale in riduzione rispetto alla soglia fissata |
| ADD.SOD | Efficacia dell'azione didattica | 1.000 euro per ogni corso oltre la soglia fissata |
| ADD.DMC | Puntualità nella predisposizione del materiale didattico | 1.000 euro per ogni giorno oltre la soglia fissata |

Si fa presente che le consegne effettuate dalla Ditta Aggiudicataria saranno ritenute valide ai fini dell’accettazione da parte della Stazione Appaltante e ai fini dell’applicazione delle penali connesse al rispetto delle scadenze, solo se risulteranno complete dei contenuti e conformi ai formati previsti.

### Servizio di assistenza e manutenzione (servizio connesso –lotto 1)

Con il termine assistenza si comprendono, in senso lato, tutti gli interventi finalizzati a garantire opportune e tempestive soluzioni ai problemi o dubbi che dovessero sorgere nell’utilizzo operativo del sistema per quanto riguarda:

- le attività correlate al corretto caricamento/aggiornamento/validazione dei dati;

- le attività operative per monitorare gli aggiornamenti e schedulare eventuali interventi per l’acquisizione e/o caricamento di nuovi dati assicurando la consistenza e l’integrità dei dati già esistenti;

- le attività correlate al corretto utilizzo dei servizi applicativi

Con il termine manutenzione software si comprendono, in senso lato, tutti gli interventi di  correzione  delle applicazioni,  che impattano sui programmi, sulle procedure operative e sulla documentazione ad essi associata.

In particolare, per  Manutenzione correttiva si fa riferimento alla manutenzione non pianificabile e che ha l’obiettivo di rimuovere e correggere i difetti presenti nel sistema nel più breve tempo possibile dalla segnalazione.  Il servizio ha l’obiettivo di risolvere le anomalie riscontrate/individuate nel normale funzionamento delle applicazioni rilasciate. La risoluzione di tale anomalia comprende:

- la rimozione delle cause e degli effetti degli errori delle applicazioni, a fronte di malfunzionamenti verificatisi per qualunque causa, garantendo il corretto comportamento delle funzionalità delle applicazioni coinvolte

- il ripristino delle basi dati allo stato precedente il malfunzionamento

- l’aggiornamento della documentazione

- l’addestramento del personale del Centro Tematico all’utilizzo delle funzioni modificate/aggiunte a seguito di interventi di manutenzione.

E' importante che gli interventi di manutenzione correttiva salvaguardino, anzi migliorino, la qualità originale del sistema in modo da garantire la possibilità di operare successivi interventi di manutenzione diminuendo sia i costi e sia i tempi richiesti per il regolare ripristino del sistema.

### Livelli di Servizio

Al calcolo dei Livelli di Servizio, indicati successivamente, concorrono i soli interventi derivati da segnalazioni da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso di più segnalazioni relative ad uno stesso problema dovrà essere aperto un unico intervento di manutenzione con data di ricezione pari a quella della prima segnalazione alla Ditta Aggiudicataria.

Ulteriori segnalazioni per lo stesso problema, successive alla chiusura dell'intervento, porteranno alla apertura di un nuovo intervento.

Le informazioni di dettaglio sull'intervento, raccolte dalla Ditta Aggiudicataria, dovranno permettere di riconoscere la “recidività” del problema e di risalire al primo intervento chiuso senza successo.

La correzione dei malfunzionamenti e l’assistenza deve essere garantita secondo i seguenti livelli di servizio:

| Codice Indicatore | Situazione | Livello di servizio richiesto |
| --- | --- | --- |
| MAC.FRT1 | Problema nell’utilizzo operativo delle componenti applicative del sistema | Entro 24 ore lavorative |
| MAC.FRT2 | Problema nell’utilizzo operativo del database del sistema | Entro 24 ore lavorative |
| MAC.FRT3 | Indisponibilità agli utenti di una o più componenti applicative (malfunzionamento bloccante del sistema) | Entro 8 ore lavorative |
| MAC.FRT4 | Indisponibilità agli utenti di una o più componenti applicative (malfunzionamento non bloccante del sistema) | Entro 16 ore lavorative |

La tabella seguente riporta i Livelli di Servizio (SLA: Service Level Agreement) per le prestazioni attese.

| Codice Indicatore | Indicatore | Metrica | Soglia di accettazione | Modalità di calcolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAC.FRT1 | Tempo, in ore lavorative, intercorrenti tra la ricezione di una richiesta di assistenza e la sua chiusura | % | >=90% | Differenza tra la data di chiusura dell’intervento e la data di ricezione della richiesta di intervento, sulla base di 8 ore lavorative/giorno per 5 giorni/settimana |
| MAC.FRT2 | Tempo, in ore lavorative, intercorrenti tra la ricezione di una richiesta di assistenza e la sua chiusura | % | >=90% | Differenza tra la data di chiusura dell’intervento e la data di ricezione della richiesta di intervento, sulla base di 8 ore lavorative/giorno per 5 giorni/settimana |
| MAC.FRT3 | Tempo, in ore lavorative, intercorrenti tra la ricezione di una segnalazione di anomalia e la sua risoluzione | % | >=96% | Differenza tra la data di chiusura dell’intervento e la data di ricezione della richiesta di intervento, sulla base di 8 ore lavorative/giorno per 5 giorni/settimana |
| MAC.FRT4 | Tempo, in ore lavorative, intercorrenti tra la ricezione di una segnalazione di anomalia e la sua risoluzione | % | >=90% | Differenza tra la data di chiusura dell’intervento e la data di ricezione della richiesta di intervento, sulla base di 8 ore lavorative/giorno per 5 giorni/settimana |
| MAC.EFF | Percentuale di interventi chiusi al primo tentativo tra quelli chiusi nel mese | % | >=98% | Rapporto tra: Numero di Manutenzioni Correttive con data chiusura nel mese, che fanno riferimento a un Precedente Tagliando di Manutenzione Correttiva (già chiuso); 2. Totale delle Manutenzioni Correttive chiuse nel mese; |

#### Calcolo dei Livelli di Servizio - Requisiti richiesti

Per garantire la tracciabilità e la collegata verifica delle attività di manutenzione svolte, la Ditta Aggiudicataria dovrà mantenere una base dati centralizzata che consenta di conoscere tutti i dettagli relativi agli interventi e di effettuare statistiche per supportare le decisioni. A tal fine La Ditta Aggiudicataria dovrà rendere disponibile trimestralmente i dati, in formato elettronico, relativi agli interventi.

Per ogni intervento di manutenzione devono essere raccolte almeno le seguenti informazioni:

- Numero progressivo di intervento

- Identificativo della richiesta come registrata dal Contact Center del fornitore

- Data e ora di ricezione della richiesta (coincidente con la data di apertura del ticket da parte del Contact Center)

- Data di avvio della lavorazione (data concordata nel caso di manutenzione pianificabile)

- Data e ora di chiusura dell'intervento risolutivo della richiesta (fine implementazione e test)

- Data e ora di attivazione operativa

- Numero progressivo intervento precedente (per riapertura problema)

- Tipologia di problema riscontrato (ad es.: Errore di programmazione, errore data base, errore dovuto a problemi sistemistici (configurazioni di sistema, alimentazione, software di ambiente, ecc.), Errore introdotto in fase di analisi (errata interpretazione dei requisiti del cliente), Errore nella documentazione (messaggi, manuale utente, ecc.), Dati errati, ecc.)

- Descrizione del problema

- Descrizione della soluzione adottata

- Data di rilascio prevista (per richieste di manutenzione pianificabile)

## Durata del servizio

Il servizio verrà erogato su base continuativa dalla data di entrata in esercizio del Sistema che coincide con la data di accettazione finale e per 12 mesi solari.

## Penali

Le tabella seguente riporta le penali da applicare per effetto del non rispetto dei Livelli di Servizio precedentemente indicati.

| Codice Indicatore | Penale |
| --- | --- |
| FRT1 FRT2 FRT4 | € 300,00 (trecento/00) per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione rispetto al valori di soglia. |
| FRT3 | € 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione rispetto ai valori di soglia. |
| EFF | € 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione rispetto ai valori di soglia. |

In aggiunta a quanto riportato nella tabella precedente:

- qualora la piena funzionalità del Sistema non fosse ripristinata entro il termine massimo di 96 (novantasei) ore dal ricevimento del fax di richiesta d’intervento, la Stazione Appaltante  avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari addebitando all’Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l’applicazione delle relative penali fissate per la manutenzione. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l’intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione all’Impresa da parte della Stazione Appaltante dell’intenzione di avvalersi dell’intervento di terzi;

- qualora il fermo del Sistema o di una sua componente superi  i 5 (cinque)  giorni solari complessivi nel corso di un mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini prestabiliti, la Stazione Appaltante applicherà all’Impresa una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni ulteriore giorno di fermo.

### Modalità di rendicontazione

La Ditta Aggiudicataria, entro 15 giorni solari dall’inizio del mese successivo a quello a cui la rendicontazione si riferisce, fornirà alla Stazione Appaltante un resoconto circa l’erogazione del presente servizio relativamente al trimestre concluso. Il resoconto conterrà:

- valori dei livelli di servizio misurati mensilmente, con l'evidenziazione dell'eventuale non soddisfacimento.

- indicatori riepilogativi sull'andamento del servizio nel corso dell’ultimo trimestre, tra i quali almeno i seguenti:

  - Numero di interventi di manutenzione totali, differenziati per pianificabili e non, suddivisi tra: richiesti nel mese (nuovi interventi), chiusi nel mese e residui a fine mese

  - Numero totale di interventi di manutenzione, differenziati per pianificabili e non, richiesti e chiusi, suddivisi per tipologia di problema ed area applicativa

  - Numero totale di interventi di manutenzione, per area applicativa

  - Numero totale di interventi di manutenzione, suddivisi per tipologia

  - Numero totale di interventi di manutenzione chiusi, suddivisi per tipologia di problema riscontrato

  - Tempo medio di completamento di un intervento di manutenzione, per tipologia di intervento

  - Tempo medio di completamento di un intervento di manutenzione, per area applicativa e tipologia di intervento

  - Distribuzione delle richieste di intervento.

Gli indicatori potranno essere soggetti ad aggiornamento nel corso del contratto.

L’applicazione delle penali per tutti i casi contemplati e indicati precedentemente comporta:

- per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo

- l’Impresa Affidataria prende atto che l’applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ai sensi dell’art. 1382 cod. civ.

- ove l’importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, l’inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.

- ove per effetto dell’applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Aggiudicataria l’importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l’Aggiudicataria è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della Stazione Appaltante, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.