|  | Accordo di Programma Quadro in materia di “e-Government e Società dell’Informazione” nella Regione Puglia |
| --- | --- |
|  | Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di progettazione, realizzazione e conduzione operativa del “Sistema di Accesso Unificato dei Servizi Sanitari per il Cittadino” |
|  | Allegato 2: Offerta tecnica |
| Tecnopolis CSATA s.c.r.l. St. prov. Casamassima Km 3 70010 Valenzano BARI Italia www.tno.it |  |

# Offerta Tecnica

La ”Busta B – Sistema di Accesso Unificato dei Servizi Sanitari per il Cittadino - Offerta Tecnica”, a pena di esclusione, dovrà contenere l’offerta tecnica, in cui i concorrenti dovranno descrivere la propria migliore offerta, predisponendo una relazione progettuale, che sulla base dei requisiti minimi descritti nel capitolato tecnico:

- contenga tutti gli elementi atti a definire compiutamente le attività da realizzare, in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento,

- descriva le modalità di realizzazione delle attività individuate e i relativi tempi di esecuzione, con diretto riferimento alle caratteristiche tecniche considerate ai fini dell’aggiudicazione (cfr. criteri di valutazione).

L’offerta dovrà contenere:

- relazione tecnica di dettaglio relativa all’esecuzione dei servizi ed il tempo previsto per l’ultimazione degli stessi, che non potrà essere superiore a quello indicato nel capitolato tecnico, evidenziando, fra l’altro:

- programma dettagliato;

- periodo di realizzazione e durata;

- strumenti e modalità di programmazione e controllo operativo delle attività;

- dettagliato cronoprogramma delle attività;

- dettagliata descrizione delle prestazioni e dei servizi offerti, evidenziando, nel caso, le prestazioni e le funzioni del Sistema Informatico;

- descrizione delle attività connesse con il servizio di formazione/addestramento;

- descrizione delle attività connesse con la manutenzione/garanzia, l’assistenza tecnica nel periodo di garanzia e l’elenco delle prestazioni e servizi nella stessa ricompresi; dovranno, inoltre, essere indicate le modalità di effettuazione dell’assistenza tecnica ed i tempi d’intervento e di ripristino, in particolare la ditta dovrà indicare la sede ed i recapiti di riferimento per le richieste d’interventi di manutenzione;

- servizi e prestazioni ulteriori migliorativi di quelli minimi previsti e indicati nel capitolato tecnico.

Questa prima sezione del documento non dovrà superare le 150 pagine solo fronte; sono ammessi allegati, non inclusi nel computo delle 150 pagine, per la presentazione dei curricula e come documentazione tecnica o data sheet.

Per il servizio “Piano di comunicazione integrato e connessi servizi di attuazione” l ’offerta dovrà contenere:

- Una prima analisi di scenario

- L’individuazione degli obiettivi di comunicazione

- L’individuazione degli utenti di riferimento

- Le scelte strategiche (ipotesi ed alternative)

- Le scelte di contenuto (ipotesi ed alternative)

- L’individuazione e la pianificazione di massima delle azioni e degli strumenti di comunicazione individuati

- Le scelte sulle metodologie di misurazione dei risultati che si intendono adottare

- Il Piano di progetto

Questa seconda sezione del documento non dovrà superare le 50 pagine solo fronte; sono ammessi allegati, non inclusi nel computo delle 50 pagine, per la presentazione dei curricula e  come documentazione tecnica o data sheet.

# Criteri di valutazione dell’offerta

L’aggiudicazione del lotto verrà effettuata all’offerta che raggiungerà la votazione più elevata, attraverso la procedura che prevede l’attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 punti, di cui 70 riservati alla qualità tecnica (parametro A) e 30 al prezzo (parametro B). Il punteggio finale valido ai fini dell’aggiudicazione sarà eguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica.

A -  Parametro  – Qualità tecnica

La Qualità tecnica dell’offerta è valutata, così come indicato nel disciplinare, sulla base dei seguenti macrocriteri, cui sono associati dei punteggi massimi attribuibili:

A.1)	Qualità del proponente: max 6 punti;

A.2)	Qualità del gruppo di lavoro: max 4 punti;

A.3)	Qualità della soluzione proposta: max 37 punti;

A.3)	Caratteristiche migliorative: max 17 punti;

A.5)    Piano di progetto: max 6 punti.

Questi criteri sono a loro volta articolati in sub criteri e sub pesi secondo quanto riportato nella tabella seguente.

| Elemento/SubElemento | Punteggio massimo sub-elemento | Punteggio massimo elemento |
| --- | --- | --- |
| A.1 Qualità del proponente |  | 6 |
| A.1.1 Profilo e referenze del proponente | 2 |  |
| A.1.2 Strutture produttive, certificazioni, articolazione strutture | 2 |  |
| A1.2 Esperienze su soluzioni con architettura SOA e Portali | 2 |  |
| A.2 Qualità del gruppo di lavoro |  | 4 |
| A2.1 Composizione del gruppo di lavoro (Project Leader, profili professionali, esperienze) | 3 |  |
| A2.2 Organizzazione del gruppo di lavoro | 1 |  |
| A.3 Qualità della soluzione proposta |  | 37 |
| A.3.1 Leggibilità, completezza e conformità della proposta alle esigenze espresse nel Capitolato | 2 |  |
| A.3.2 Architettura del portale e progetto grafico | 4 |  |
| A.3.3 Servizi informativi e di community | 4 |  |
| A.3.4 Servizi interattivi e integrazione con altri Sistemi Informativi | 4 |  |
| A.3.5 Servizi di content e workflow management | 4 |  |
| A.3.6 Servizi di amministrazione del Portale | 4 |  |
| A.3.7 Avvio dei servizi | 4 |  |
| A.3.8 Assistenza tecnico-applicativa e manutenzione | 3 |  |
| A.3.9 Servizi di formazione | 3 |  |
| A.3.10 Piano di Comunicazione e connessi servizi di attuazione | 5 |  |
| A.4 Caratteristiche migliorative |  | 17 |
| A.4.1 Servizi di content e workflow management | 4 |  |
| A.4.2 Servizi interattivi e integrazione con altri Sistemi Informativi | 4 |  |
| A.4.3 Servzi multicanale | 4 |  |
| A.4.4 Aspetto creativo del messaggio di comunicazione, articolazione e definizione del materiale informativo e dei canali comunicativi proposti | 5 |  |
| A.5 Piano di progetto |  | 6 |
| A.5.1 Organizzazione di progetto, WBS, deliverables, milestone, matrice delle assegnazioni | 2 |  |
| A.5.2 Tempo di completamento dello sviluppo software | 4 |  |
| TOTALE |  | 70 |

Saranno ammessi alla valutazione economica solo i concorrenti che avranno conseguito almeno 40 punti sui 70 disponibili nella valutazione dell’offerta tecnica.

B - Parametro - Prezzo

Il punteggio relativamente al prezzo sarà determinato sulla base della formula indicata nel disciplinare di gara (cfr. articolo  3. Criterio di aggiudicazione).

# Articolazione della relazione tecnica

In corsivo sono specificate, dove ritenuto necessario, informazioni esplicative.

1. Descrizione del proponente (max 15 pagine)

Riportare sinteticamente il profilo del soggetto proponente e di ciascuno dei soggetti in caso di RTI o Consorzio, utili per valutare il grado di conoscenze dei domini tecnici ed applicativi attraverso le esperienze maturate nella realizzazione di progetti aventi come oggetto tematiche ed ambiti applicativi analoghi e/o rilevanti

1.1 Caratteristiche del proponente

1.2 Referenze

Fornire le referenze più significative e attinenti, sino a un max di 4 per ciascun componente (in caso di RTI), evidenziando l’attinenza agli ambiti (applicativ, e  tecnologici) di interesse del SAUSSC. Fornire Referenze su Piani di informazione e comunicazione per amministrazioni pubbliche

1.3 Strutture produttive in termini di organizzazione, processi ed apparati tecnologici per lo sviluppo software

Descrivere l’organizzazione e la strutturazione dei laboratori di sviluppo software che saranno utilizzati per la fornitura

1.4 Certificazioni

Specificare le eventuali certificazioni di processo e/o di prodotto

2. Struttura ed organizzazione del gruppo di lavoro (max 6 pagine, esclusi curricula)

Il capitolo deve illustrare la struttura e l’organizzazione del gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del progetto, la distribuzione delle responsabilità, il curriculum professionale del Project Leader e dei componenti il gruppo di lavoro che apportano competenze di specifica rilevanza, le figure professionali previste e le conoscenze ed esperienze professionali del gruppo

2.1 Project Leader e Profili professionali previsti

Descrizione dei ruoli specifici che il concorrente si impegna ad impiegare nello sviluppo del  progetto

2.2 Esperienze dei componenti del gruppo di lavoro

2.3 Organizzazione del gruppo di lavoro

2.4 Curriculum

3. Descrizione generale della soluzione proposta (max 9 pagine)

4. Architettura generale del sistema (max 60 pagine)

Il capitolo deve illustrare la proposta di dettaglio, a partire da quanto specificato nel Capitolato Tecnico, e, in modo particolareggiato:

- per ciascuna  componente  applicativa:

  - le caratteristiche funzionali  supplementari rispetto a quanto specificato nel Capitolato Tecnico

  - modalità di implementazione e ambienti sw utilizzati

  - il livello di parametrizzazione consentito,

  - il livello di personalizzazione consentito all’utente finale

  - modalità di integrazione con i Sistemi Informativi Sanitari

e quanto altro ritenuto funzionale alla specificazione del risultato atteso.

4.1 Sistema applicativo (max 20 pagine)

4.2 Infrastruttura tecnologica (max 10 pagine)

4.3 Struttura e contenuti dei moduli formativi (max 10 pagine)

4.4 Servizio di assistenza tecnico-applicativa (max 10 pagine)

4.5 Piano di comunicazione e connessi servizi di attuazione (max 10 pagine)

5. Descrizione delle attività che si intendono realizzare

Il capitolo deve illustrare in maniera dettagliata: le scelte strategiche (ipotesi ed alternative), le scelte di contenuto (ipotesi ed alternative), l’individuazione e la pianificazione di massima delle azioni che si intendono realizzare, i risultati minimi che si intende raggiungere per singola attività, il sistema di monitoraggio per la verifica dei risultati.

6. Piano di progetto

Il capitolo deve illustrare il Piano di Lavoro del Progetto in termini di:

- Obiettivi realizzativi, Attività e sub-attività da realizzare, descritte secondo lo schema riportato in Appendica A

- Crono-programma (Diagramma di GANTT) delle attività, con illustrazione della durata temporale e delle relazioni di precedenza delle attività,

- Matrice Obiettivo realizzativo-Attività-Profili che associ per ogni Obiettivo realizzativo, ad ogni attività i profili professionali necessari e l’impegno stimato in giorni/persona. La matrice deve essere descritta secondo lo schema riportato nell’Appendice B.

7. Prodotti

Il capitolo specifica per ciascun prodotto (deliverable) concreto del progetto una descrizione sintetica. Ogni descrizione dovrebbe comprendere:

Titolo: titolo del prodotto

Soggetto responsabile: anche quando il risultato/prodotto deriva dal contributo di più partecipanti, è opportuno che uno di essi abbia la responsabilità di garantirlo.

Caratteristiche: che cosa sarà consegnato, che tipo di materiale, documento, strumento, ecc.

Dipendenza: da quali eventuali altri risultati dipende quello in esame

Contributo: a quali eventuali altri risultati contribuisce quello in esame

6  Prodotti/Servizi aggiuntivi (max 15 pagine)

La Ditta concorrente può proporre, nell’ambito della propria offerta tecnica, lo sviluppo/integrazione  di prodotti sw o servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dalla gara di appalto, specificandone l’utilità rispetto agli obiettivi di realizzazione del SAUSSC regionale. In tal caso, i costi  per la realizzazione/integrazione/manutenzione  di tali prodotti  restano a totale carico della Ditta stessa. Saranno considerati  prodotti  aggiuntivi solo quelli che hanno un’utilità espressamente riconosciuta dalla Regione, in relazione ai servizi erogati dal SAUSSC.

# Modalità di presentazione

Tutta la documentazione contenuta nella Busta B – “Sistema di Accesso Unificato dei Servizi Sanitari per il Cittadino - Offerta Tecnica”di cui sopra dovrà, a pena di esclusione:

- avere un indice completo del proprio contenuto,

- essere redatti in lingua italiana e privi di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dalla quale si evinca, con riferimento ai requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico, in modo completo e dettagliato la proposta progettuale, le caratteristiche dei prodotti hardware e software offerti, le modalità di prestazione dei servizi oggetto della procedura. Tale Relazione dovrà essere presentata:

  - in un originale su supporto cartaceo, siglata in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” -Documenti- e per esteso sull’ultima pagina e n.ro 2 (due) copie.

  - in formato digitale (Adobe PDF o Microsoft Word) su supporto di memorizzazione non riscrivibile.

In caso di discordanza tra la versione cartacea e quella digitale avrà valore la versione su supporto cartaceo.

- Dal punto di vista editoriale i documenti dovranno essere:

- prodotti su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 50),

- illustrati secondo l’articolazione specificata nel capitolo 3 del presente documento che potrà essere articolata con ulteriori Capitoli e/o paragrafi (fermo restando il numero totale delle pagine).

- Il soddisfacimento di ogni requisito richiesto dal Capitolato Tecnico deve essere chiaramente desumibile dalla documentazione inclusa nell’Offerta Tecnica. In mancanza di tale evidenza, il requisito sarà considerato non soddisfatto.

- Le brochure e/o datasheet, eventualmente allegate, dovranno essere prive di ogni riferimento economico e rilasciate dal produttore in lingua italiana o, in subordine, in lingua inglese in depliant originale o sua fotocopia. Qualora la predetta documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile, pena l’esclusione dalla gara. Si invita tuttavia la Ditta Offerente ad allegare brochure/datasheet che risultino effettivamente utili alla valutazione dei prodotti.

Dovranno, inoltre, essere prodotti i certificati, le dichiarazioni e i documenti richiesti nel Capitolato Tecnico.

- essere siglata, in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante. In caso di raggruppamento:

- non costituito alla data di presentazione dell’offerta, tutta la documentazione dovrà  essere siglata in ogni pagina da ciascun componente il raggruppamento e sottoscritta per esteso in modo leggibile, sempre da ciascun componente, all’ultima pagina di ciascun elaborato,

- costituito alla data di presentazione dell’offerta, tutta la documentazione deve essere siglata e sottoscritta come sopra dal legale rappresentante dell’operatore mandatario essere priva di qualsivoglia indicazione diretta e indiretta di carattere economico che possa in qualunque modo e forma anticipare quanto proposto nell’offerta economica.

- Si precisa che:

- vanno 	specificate le attività che saranno eseguite da ciascun operatore raggruppato o raggruppando,

- la commissione di gara può far richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate. Nel caso, la commissione conserva tutta la documentazione (richiesta e chiarimenti ottenuti), fermo restando il rispetto dei legittimi interessi alla protezione dei dati tecnici e/o commerciali.

- Appendice A – Schema descrizione Attività

Di seguito è riportato lo schema da adottare per la descrizione della singola attività.

| Descrizione dell’attività |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio |  |  |  |  |
| Sotto-servizio |  |  |  |  |
| Obiettivo realizzativo |  |  |  |  |
| Nome dell’attività |  |  | N° (dal Gantt) |  |
| Impresa responsabile dell’attività |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/persona per impresa | Impresa |  |  | g/p |
|  | TOTALE |  |  |  |
| Obiettivi dell’attività |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell’attività |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) | N° 1 |  |  |  |
|  | N° 2 |  |  |  |
| Prodotti dell’attività | N° 1 |  |  |  |
|  | N° 2 |  |  |  |
| Tools da utilizzare |  |  |  |  |

# Appendice B – Matrice Obiettivo Realizzativo-Attività-Profilo

Nella compilazione della scheda Matrice Obiettivo Realizzativo-Attività-Profilo, la Ditta Offerente deve seguire le seguenti linee guida:

- deve essere compilata una scheda per ciascun Obiettivo Realizzativo

- possono essere inseriti, se necessario, ulteriori profili

- deve essere completata la tabella Legenda specificando per ciascuno dei profili, denominati imbolicamente (A, B, C ecc.), la denominazione del corrispondente profilo professionale indicato nel Capitolo Struttura ed organizzazione del gruppo di lavoro della Relazione Tecnica

Di seguito è riportato lo schema della Matrice Obiettivo Realizzativo-Attività-Profilo.

| Obiettivo realizzativo | Profilo |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTALE (g/p) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |
| TOTALE (g/p) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda

| Profilo | Denominazione |
| --- | --- |
| Profilo A |  |
| Profilo B |  |
| Profilo C |  |
| Profilo D |  |
| Profilo E |  |
| Profilo F |  |
| Profilo G |  |
| Profilo H |  |
| Profilo I |  |