
PROGETTO: CLUSTER 

TITOLO PROGETTO: 


Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale
(CLUSTER)

Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.  Tecnopolis Csata Novus Ortus   stipulato in data  20 Dicembre 1996 

LINEA

Codice
Denominazione

5.1.
Prototipo di sistema automatico per l'ispezione e controllo qualità di parti metalliche

FASE

Codice
Denominazione

5.1.4.
Trasferibilità dei risultati sul campo

RISULTATI

Codice
Denominazione

5.1.4.a
Trasferibilità dei risultati sul campo

Responsabile Linea di ricerca


Ing. Giuseppe Creanza

RAPPORTO TECNICO



DATA DI CONSEGNA PREVISTA:
entro 30 giorni dal 30.10.99

DATA DI CONSEGNA EFFETTIVA:
5 febbraio 2000

Indice dei contenuti


1.
Obiettivo
3
2.
Attività svolta
5
2.1
Realizzazione del sistema prototipale
5
2.2
Esecuzione campagna prove
5
3.
Risultati
6
4.
Bar-chart delle attività
7


1.
Obiettivo

Nel Capitolato Tecnico al Contratto l'obiettivo complessivo della linea di ricerca è' indicato come:

L'obiettivo generale della linea 5.1 concerne lo sviluppo di un sistema per l'ispezione e il controllo qualità in linea di superfici metalliche riflettenti, in grado di misurare il livello di difettosità superficiale (ammaccature, graffi, difetti di cromatura e lappatura, sporco) di pezzi metallici, in processi di produzione che richiedono una elevata qualità del prodotto finito.

Il risultato della ricerca consiste nella realizzazione di un prototipo hardware/software costituito dai seguenti elementi:

·
microsistema  sensoriale optoelettronico accoppiato ad una idonea sorgente di luce;

·
sistema elettronico per l'acquisizione e l'analisi in tempo reale dei dati;

·
sistema di supervisione e controllo.

I componenti descritti devono soddisfare la possibilità di eseguire il processo di  ispezione visiva in tempo reale (pochi secondi per ciascun pezzo), permettendo anche la possibilità di operare azioni di selezione e scarto del prodotto analizzato. Per tali ragioni il prototipo sarà sviluppato ricorrendo a tecnologie particolarmente evolute (microsistemi, componenti microelettronici dedicati, tecnologie laser ed optoelettroniche).

Nello stesso Capitolato Tecnico l'obiettivo da perseguire nella Fase 5.1.4. Trasferibilità dei risultati sul Campo del Progetto è stato indicato in:

L'obiettivo consiste nella valorizzazione  dei risultati ottenuti attraverso la realizzazione di un piano per l'ingegnerizzazione dei risultati, in grado di collegare le componenti tecnologiche sviluppate con il mercato.

Tale piano che avrà la forma di un piano di valorizzazione (master plan) dei risultati ottenuti nell'ambito dell'azione, consentirà di individuare, valutare e definire economicamente tutti gli elementi caratteristici e propri del passaggio da una fase di prototipizzazione ad una fase di ingegnerizzazione e commercializzazione della soluzione sviluppata.

Le principali attività da sviluppare in questa fase sono relative:

· alla disseminazione verso il mercato delle funzionalità e dell'architettura del sistema sviluppato attraverso l'organizzazione e realizzazione di almeno due giornate di incontri di sensibilizzazione con operatori del settore e l'allestimento di un punto dimostrativo presso l'azienda di riferimento. In particolare, questa attività è finalizzata da un lato  a ricercare operatori industriali in grado di garantire la successiva fase di ingegnerizzazione e dall'altro ad estendere la base della utenza potenziale.

· alla realizzazione del piano di valorizzazione, al fine di consentire una più veloce e pronta fase di ingegnerizzazione della soluzione realizzata ed una sua completa trasferibilità 

Nel Piano Dettagliato di Attuazione delle Attività Fase 5.1.4. Trasferibilità dei risultati sul Campo del Progetto sono previste le seguenti attività:

· Diffusione dei risultati della ricerca
· Realizzazione di un piano di valorizzazione
L'obiettivo di Fase 5.1.3. è stato pienamente raggiunto svolgendo le attività descritte nel Capitolo 2 ed ottenendo i risultati indicati nel Capitolo 3 e dettagliati nei diversi documenti allegati ed indicati in quella sezione.

2.
Attività svolta

Le attività svolte durante questa fase di progetto hanno avuto per obiettivo sia la valorizzazione dei risultati specifici della ricerca in relazione ai casi pilota affrontati, che, e soprattutto, l'avvio di iniziative volte alla trasferibilità dei risultati verso le imprese che operano nel comparto della subfornitura di componenti automobilistici e, più in generale, del settore meccanico. 
L'attività è stata così strutturata:

· Diffusione dei risultati della ricerca

· Realizzazione di un piano di valorizzazione

2.1
Diffusione dei risultati della ricerca

Nel corso di questa attività si sono realizzate le seguenti azioni:

· Costruzione di una mailing list a livello nazionale di potenziali utenti cui indirizzare azioni di comunicazione di tipo mirato.

· Realizzazione di azioni a carattere informativo sui risultati della ricerca utilizzando gli strumenti di animazione territoriale propri del Parco Scientifico Tecnopolis.

· Predisposizione di materiale illustrativo (flyers, brochures).

· Partecipazione a eventi fieristici.

· Predisposizione di pagine web dedicate.

· Realizzazione di dimostrazioni delle potenzialità tecniche del prototipo.

· Organizzazione di incontri (visite agli stabilimenti aziendali e dimostrazioni nei laboratori di Tecnopolis) con aziende operanti nel settore meccanico per la diffusione dei risultati della ricerca.

2.2
Realizzazione di un piano di valorizzazione

Nel corso di questa attività si sono realizzate le seguenti azioni:

· definizione di un piano dettagliato per le azioni di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca;

· definizione di un piano per l’ingegnerizzazione del prototipo di sistema per l’ispezione visiva automatica;

· definizione di un piano per la messa a punto di un servizio di progettazione e prototipizzazione di soluzioni per l’ispezione visiva automatica di parti meccaniche di precisione.

3.
Risultati

Nel Capitolato Tecnico i risultati da conseguire per Fase 5.1.4. Trasferibilità dei risultati sul Campo del Progetto sono stati indicati come:

Il risultato consiste in un documento che conterrà le principali questioni affrontate nella fase in termini di accettazione e di interesse del mercato ed evidenzierà gli elementi tecnologici, economici di partnership secondo la formulazione tipiche di un business plan.

Accompagnerà il risultato la seguente documentazione:

\SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 11 \h
documentazione del processo, ivi incluse le eventuali ipotesi di accordo per la valorizzazione del prototipo;

\SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 11 \h
materiali informativi (prodotti e distribuiti);

\SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 11 \h
schede informative sui visitatori del punto dimostrativo;

\SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 11 \h
questionario per gli operatori con relativa elaborazione delle risposte.

Il risultato è pienamente rispondente alle caratteristiche definite contrattualmente.

La documentazione tecnica risultante si compone delle seguenti parti:

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

A) Rapporto tecnico descrivente le attività di diffusione realizzate (“Attività di Diffusione” - Allegato A)

B) Rapporto tecnico descrivente il piano di valorizzazione dei risultati della ricerca (“Piano di Valorizzazione” - Allegato B)

MATERIALE E DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE ALLA PROPRIETÀ DELLO STATO:

A) Rapporto tecnico descrivente le attività di diffusione realizzate (“Attività di Diffusione” - Allegato A)

B) Rapporto tecnico descrivente il piano di valorizzazione dei risultati della ricerca (“Piano di Valorizzazione” - Allegato B)

C) Le pagine WEB sviluppate per promuovere i risultati del progetto

In deposito presso: TECNOPOLIS.

4.
Bar-chart delle attività

Di seguito è riportato il diagramma temporale delle attività della Linea di Ricerca, con l’indicazione delle fasi completate.


[image: image1.wmf]CRONOGRAMMA FASI

1997

1998

1999

mesi

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

5.1.1 Architettura del sistema

5.1.2 Sviluppo del Prototipo

5.1.3 Sperimentazione e 

validazione del prototipo in 

campo

5.1.4 Trasferibilità dei risultati


Fasi Completate

Fasi da Completare

PST Tecnopolis  - CLUSTER - 5.1.
Rapporto Tecnico Fase 5.1.3
Pag. 2 di 7


_1011092931.xls
Foglio1

		CRONOGRAMMA FASI												1997																								1998																								1999

		mesi		G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D

		5.1.1 Architettura del sistema

		5.1.2 Sviluppo del Prototipo

		5.1.3 Sperimentazione e validazione del prototipo in campo

		5.1.4 Trasferibilità dei risultati






