R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | Puglia in rete |
| Proponente | CONFESERCENTI PUGLIA |
| Partner | CONFESERCENTI PUGLIA. Partner: Eventi srl – MCM - Software Design srl - Web Design srl - C.C.I.A.A. di Bari |
| Importi |  |
| Durata/avvio/fine | 30 mesi dal 01/09/2004 al 01/03/2007 |
| Presenti incontro | Michele Lastilla Confesercenti, Micunco Vito, Pero Intonti, Francesco Surico, Antonio Tarantini, Nicola Sciacovelli, Gaetano Storelli, Michele Divella |
| Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA PERS CONSUL SW NOL0 LEASING INFRAST COSTI GEN 5% PROMOZIONE 5% 719.530,020 341.650,980 207.131,400 720,000 15.433,160 12.000,000 35.774,850 106.819,63 1 6.477,690 5.760,00 ― ― ― ― 717,69 2 19.000,000 12.514,00 5.400,00 ― ― ― 1.086,00 3 11.902,000 10.462,00 1.440,00 ― ― ― ― 4 23.582,000 20.702,00 2.880,00 ― ― ― ― 5 92.480,000 70.880,00 21.600,00 ― ― ― ― 6 42.440,000 29.480,00 12.960,00 ― ― ― ― 7 64.066,000 48.766,00 14.580,00 720 ― ― ― 8 135.815,900 59.942,98 44.256,60 ― 15.433,16 12.000,00 4.183,16 9 22.286,000 ― 1.800,00 ― ― ― 20.486,00 10 138.262,000 48.560,00 87.480,00 ― ― ― 2.222,00 11 13.000,000 8.320,00 3.600,00 ― ― ― 1.080,00 12 43.398,800 26.264,00 11.134,80 ― ― ― 6.000,00 |
| Variazioni | Variazione richiesta ed approvata con un residuo di risorse da impegnare nel progetto. |
| Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa |  |
| SAL tecnici | SAL: Manca la relazione di SAL del 4° quadrimestre con scadenza febb 2006 RT: sono stati redatti i rapporti tecnici delle attività 1 e 2, mancano gli stessi per le attività 3, 4 e 5 che si sono concluse a nov 05. Pda: ci sono i PdA relativi alle attività avviate. |
| Rendicontazioni | 2 SAL |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

La documentazione presentata al momento è in linea con quella richiesta e necessaria. Con il prossimo quadrimestre in scadenza a febb 06 ci saranno i rapporti tecnici delle attività 3, 4 e 5 oltre al 4 sal. I presenti descrivono alcuni aspetti tecnici del progetto che risulta essere circa al 30% della spesa prevista e che è stata realizzata in circa 17 mesi. Si dovrà spendere il 70% della spesa prevista entro i prossimi 13 mesi. I presenti fanno notare che la spesa esposta pari al 30% è quella ad ottobre 2005 e che ad oggi l’avanzamento è superiore al 30% e che sarà evidente con la presentazione del prossimo sal. La rimodulazione del progetto effettuata portando alcuni costi di consulenza a personale ha comportato una maggiore disponibilità di risorse rispetto a quelle già impegnate dalla regine Puglia per una somma pari a circa 100.000 euro. Il proponente dichiara di voler presentare una nuova rimodulazione del progetto in modo da migliorarne l’efficienza utilizzando le somme che sono residuate.

DATA: __________

FIRME

________________________