|  | # REGIONE PUGLIA Assessorato Sviluppo Economico Attività produttive, Industria, Industria energetica, Artigianato, Commercio, Innovazione tecnologica, Fiere e Mercati ### Settore Industria, Industria Energetica, Artigianato e p.m.i. ###### Corso Sonnino, 177 - 70126 BARI |
| --- | --- |

Prot. 38/ 2045 _________                                                                Bari lì 15 marzo 2006___

Spett.le Uimec-UIL-Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti

Via Treviso n. 40

70022 - Altamura (Ba)

c.a.    Rappresentante Legale

Paola D’Ambrosio

Oggetto 	P.O.R. Puglia 2000-2006 –Misura 6.2 Azione C) - Bando “Iniziative a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” – Revoca del contributo provvisorio di € 311.343,50= a favore di Uimec-UIL-Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti, per il progetto “Il Potale WEB degli Agricoltori Pugliesi”.

Con Determina Dirigenziale di rep. n. 483 del 21 ottobre 2003, pubblicata sul BURP n.129/03, il progetto Il Portale WEB degli Agricoltori Pugliesi proposto da Uimec-UIL-Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti, è stato ammesso a finanziamento e inserito nella graduatoria provvisoria.

La Determina Dirigenziale di rep. n.250 del 28/06/04 ha assegnato il contributo provvisorio di €.311.343,50= (Iva di legge inclusa ove dovuta) a favore di Uimec-UIL-Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti per la realizzazione del progetto citato, a cui è seguita in data 03/12/2004 la sottoscrizione della Convenzione tra la Regione Puglia e la Uimec-UIL-Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti, in atti al prot.38/A/9070.

In data 25/11/2004 la Uimec-UIL ha dichiarato l’avvenuto avvio del progetto in data 03/01/2004 e la sua ultimazione in 24 mesi, e quindi entro il 03/01/2006, richiedendo contestualmente l’erogazione della prima quota del contributo di € 82.163,25=, dietro presentazione di Fideiussione n.D4/3489F del 07/12/2004 con scadenza il 06/09/2006, rilasciata da Diana Fianaziaria S.p.A. con sede in Roma, Piazza Manfredo Fanti n.19, a favore della Regione Puglia, a garanzia del detto importo di € 82.163,25, liquidato con determina dirigenziale n.706 del 23712/2004.

Considerato che non sono stati effettuati dal destinatario dei contributi gli adempimenti previsti con la sottoscrizione della convenzione, che prevedeva tra l’altro all’art.5 la revoca dei contributi assegnati nei casi di: mancata trasmissione dei rapporti quadrimestrali di stato d’avanzamento lavori e mancata comunicazione di ultimazione del progetto entro trenta giorni successivi alla conclusione delle attività, si comunica con la presente l’avvio del procedimento di revoca dei contributi provvisori assegnati al progetto in oggetto, e, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241 del 7 Agosto 1990, si informa che:

- L’amministrazione competente è la Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Attività Produttive, Industria, Industria Energetica, Artigianato, Commercio, Innovazione tecnologica, Fiere e Mercati - Settore Industria, Industria Energetica, Artigianato e p.m.i.

- La revoca dei contributi provvisori assegnati è dovuta alle inadempienze di cui all’articolo 5 della convenzione sottoscritta.

- L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e della documentazione tecnico-amministrativa è: Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Attività Produttive, Industria, Industria Energetica, Artigianato, Commercio, Innovazione tecnologica, Fiere e Mercati - Settore Industria, Industria Energetica, Artigianato e p.m.i., in Corso Sonnino 177, 70126 Bari.

- Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Daniela Daloiso.

Si informa, infine, che eventuali deduzioni potranno essere presentate esclusivamente con Raccomandata A.R. entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, decorso il quale si darà seguito alle conseguenti determinazioni.

La Dirigente dell’Ufficio
Sviluppo Locale e Internazionalizzazione

(Dott.ssa Daniela Daloiso)