POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 6.2 AZIONE C)

Bando “Iniziative a sostegno del sistema delle imprese e delle professioni”

CONTRAENTE

APIMA SALENTO

TITOLO DEL PROGETTO

AGRO - NET

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

ATTIVITA’: n.4

# Predisposizione delle condizioni di base per l’accesso alla piattaforma realizzata e ai servizi implementati

Durata contrattuale:	dal	01/07/2004 	al: 	31/12/2006

Durata effettiva:	dal	02/01/2004	al:	 31/12/2006

# Attività : 4 Predisposizione delle condizioni di base per l’accesso alla piattaforma realizzata e ai servizi implementati

Tale attivita’ ha come obiettivo quello di mettere i titolari delle aziende associate nelle condizioni minime affinché possano fruire dei servizi previsti dal progetto.  Pertanto gli imprenditori durante gli incontri eseguiti nell’ambito dell’attivita’ 1 sono stati informati del servizio di assistenza tecnica che verra’ fornito e che consentira’ loro l’avviamento all’uso della tecnologia di base (PC, Rilevatori GPS, internet e strumenti collegati: browser, posta, etc). Infatti con questa attivita’ si è riusciti a raggiungere gli agricoltori nelle aree in cui vivono ed operano, arricchendo le loro conoscenze per un utilizzo piu’ appropriato del “bene terra”. Per ogni azienda e’ stata quindi esaminata la problematica relativa alla gestione territoriale, considerandone l’estensione e trovando per ciascuna la giusta soluzione all’uso dei servizi implementati.

Quanto fin qui descritto è stato realizzato grazie all’impiego della postazione mobile, cioe’ di un camper attrezzato con:

- sistemi di rilievo GPS con precisione metrica ed elaborazione dati,

- postazioni telematiche per assistenza tecnica itinerante, quali: computer palmare, base da tavolo, GPS Compact Flash, Antenna esterna installata sul tetto del camper, carica batterie del palmare, paline.

Con questi strumenti a bordo, il camper è divenuto subito un punto di riferimento per ogni rilevazione di precisione da eseguire direttamente in azienda, avendo in piu’ la possibilita’ dell’elaborazione dei dati rilevati, in modo pressoche’ istantaneo. Tutto cio’ è stato subito applicato per redigere la domanda di pagamento per superfici (Reg.CE n.1251/99 Reg. CE n.1782/03) con collegamento al portale del SIAN. Infatti giunti in azienda, si è sviluppata la procedura secondo i due steps ormai noti:

  - Rilevazione della superficie coltivata per ogni specie e/o varieta’ utilizzata,

  - Informatizzazione dei dati ottenuti.

In piu’ c’e’ stata la possibilita’ di eseguire il terzo step, quello della “verifica delle aree coltivate” con precisione assoluta. In questo modo è stato possibile rilevare ogni tipologia di non conformita’ relativa all’estensione colturale, anticipando almeno di un paio di mesi l’esito della verifica a campione eseguita in campo dall’Organismo preposto dall’AGEA. Il vantaggio è quindi di poter intervenire in questa fase sulla formulazione della “domanda di pagamento per superfici” in modo che la superficie indicata sia rilevata con la massima precisione possibile. Si evitano in questo modo le penalizzazioni economiche, che vengono notificate all’imprenditore circa 5-9 mesi dopo avere presentato la domanda di pagamento per superfici, ed in seguito ai risultati delle verifiche eseguite in campo dall’Organismo preposto dall’AGEA. Conoscendo quindi da un lato la difficolta’ che si incontra nelle misurazioni di superfici in aperta campagna e dall’altro la difficolta’ oggettiva di arrivare ad un buon livello di precisione richiesto dall’AGEA, soprattutto nel caso di superfici frammentarie e dai confini incerti, è innegabile il vantaggio dalla realizzazione di questa attivita’ 4. E proprio per questo nell’anno in questione l’attivita’ ha interessato circa 360 aziende associate, per le quali dopo la rilevazione è stata compilata on-line la domanda.

Con l’attivita’ 4 è stato anche realizzato l’obiettivo di “travel-information”. Infatti si è concretizzato l’avviamento all’uso della tecnologia di base da parte degli associati, per consentire loro di procedere in modo autonomo nei prossimi anni alla rilevazioni utili ai fini della gestione territoriale-aziendale. In questo modo hanno la sede operativa fissa e mobile come punti di riferimento e non devono necessariamente spostarsi e acquisire le competenze tecniche-agronomiche ed economiche necessarie. Ne consegue che anche le scelte imprenditoriali hanno trovato supporto negli strumenti tecnologici messi a disposizione  (PC, Rilevatori GPS, internet e strumenti collegati: browser, posta, etc). Pertanto con l’obiettivo di incrementare il grado di conoscenza per alcuni imprenditori e per formarlo in altri, sono stati realizzati dei workshop informativi con cadenza quadrimestrale di piccoli gruppi di imprenditori. In tal modo sono stati raggiunti nelle diverse province i titolari di azienda che ne hanno fatto richiesta, ma si è proceduto anche attraverso l’utilizzo del camper appositamente attrezzato ed in grado di recarsi nei siti rurali  per attivita’ dimostrative di rilevazione ed elaborazione dei dati direttamente in azienda.

# Tempi e costi

I diagrammi seguenti illustrano, per l’attività e ciascuna sottoattività, i tempi di sviluppo previsti e le voci di costo previste.

Diagramma di Gantt relativo all’attività e alle sottoattività come riportato nel progetto esecutivo e come stimato in questo “Piano dettagliato di attuazione”:

| WP | Attività |  | ###### Mesi | Mesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Durata indicata nel Progetto Esecutivo per l’attività

Durata prevista nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

Tabelle dei costi relative all’attività e alle sottoattività, come riportate nel progetto esecutivo e come previste nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

TABELLE DEI COSTI COME RIPORTATE IN PROGETTO ESECUTIVO

| # ATTIVITA’ | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A.1 | 75.000 | 24.000 |  |  | 78.000 |  | 9.600 | 186.600 |
| - a.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI | - 75.000 | - 24.000 |  |  | - 78.000 |  | - 9.600 | - 186.600 |

| # PARTNER | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cerasae | 45.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Athena | - 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Apima |  | - 24.000 |  |  | - 78.000 |  | - 9.600 | - 186.000 |
| - Partner n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI | - 75.000 | - 24.000 |  |  | - 78.000 |  | - 9.600 | - 186.600 |

TABELLE DEI COSTI PREVISTE NEL PRESENTE PIANO DETTAGIATO DI ATTUAZIONE

| # ATTIVITA’ | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A.1 | 75.000 | 24.000 |  |  | 78.000 |  | 9.600 | 186.600 |
| - a.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI | - 75.000 | - 24.000 |  |  | - 78.000 |  | - 9.600 | - 186.600 |

| # PARTNER | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cerasae | 45.000 |  |  |  |  |  |  | 45.000 |
| - Athena | - 30.000 |  |  |  |  |  |  | - 30.000 |
| - Apima |  | - 24.000 |  |  | - 78.000 |  | - 9.600 | - 111.600 |
| - Partner n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI | - 75.000 | - 24.000 |  |  | - 78.000 |  | - 9.600 | - 186.600 |

L’attività è partita prima del previsto in quanto si è visto che con l’avvio di questa attività si valorizzava moltissimo l’attività 1 e nello stesso tempo si sono potute acquisire quelle informazioni che saranno poi la base dei servizi on-line forniti dall’associazione ai propri associati, e a giudicare dai risultati ottenuti ,circa 360 domanda di pagamento per superfici (Reg.CE n.1251/99 Reg. CE n.1782/03) con collegamento al portale del SIAN la scelta è stata sicuramente positiva.