SINTESI DELLE INFORMAZIONI

TITOLO O ACRONIMO DEL PROGETTO

AGRO-NET

Durata: 36 mesi

Costo totale: €. 1.001.700,00

Contributo richiesto: €. 651.105,00

# Soggetto proponente A.P.I.M.A. Salento - Associazione Pugliese Imprese di Meccanizzazione Agro-industriale Ente responsabile dell’attuazione:A.P.I.M.A. Salento Indirizzo:Via San Pietro in Lama n.97 Tel.:0832 263069 Fax: 0832 263069 e-mail:apimasalento@libero.it Persona di contatto:Dr.Agr.Giannaccari Salvatore Tel.0832 263069 Fax0832 263069 e-mail: salvaccari1955@libero.it

Programma Operativo Regionale 2000-2006

# Misura 6.2: Società dell’informazione

Iniziative a sostegno del sistema delle imprese e delle professioni

- PARTENARIATO PROPONENTE

A.P.I.M.A. Salento  - Associazione Pugliese Imprese di Meccanizzazione Agro-industriale

Indirizzo:Via San Pietro in Lama  n.97

Tel.:0832 263069

Fax: 0832 263069

e-mail:apimasalento@libero.it

  - Partner privati

- CE.R.S.A.E.  –  Centro di Ricerca e Assistenza per

l’agricoltura ecocompatibile (via San Pietro in Lama, n. 97 – 73010 LEQUILE (Le) Tel: 0832-263069;   Fax 0832-263069

E-mail: cerasae.le@hotmail.com

Costituito nel 1997 con il nome di CE.R.A.S.A.E. (CEntro di Ricerca e Assistenza per l’Agricoltura Ecocompatibile), in base a richiesta di finanziamento del Reg CE 2328/92 art. 16, la struttura associa n. 90 aziende e n. 300 soci e svolge la sua attività grazie a n. 04 Tecnici Agricoli Professionisti assunti.    Le attività sviluppate sono:

a) Consulenza d'Impresa (gestione tecnico-agronomica ed economica delle ditte di produzione agricole, applicando la metodologia INEA ed in coordinamento con l’INEA Regionale)

b) Formazione (corsi di Formazione progettati e realizzati nell’ambito del Reg CE 2078/92, Misura H - Adozione dei Disciplinari di roduzione Biologica).

- ATHENA - E-mail: athena.le@hotmail.com

Costituito nel 2002 con il nome di ATHENA, nell’ambito del Finanziamento Comunitario POR Puglia 2000-2006 Mis. 4.7, la struttura opera nel settore dei servizi per l’agricoltura, finalizzando l’attività al miglioramento dell’efficienza e della professionalità degli imprenditori agricoli associati.  Si avvale di due tecnici laureati, esperti nei settori economici e di qualità, abili utilizzatori dei sistemi informatici, al fine di gestire le procedure collegate all’attività gestionale delle ditte agricole associate di produzione e di trasformazione. Particolare attenzione viene posta nei confronti dei processi di qualificazione aziendali quali: ISO 9000, VISION 2000, ISO 14000, EMAS II, redazione dei manuali di autocontrollo igienico-sanitario (Haccp) con la gestione informatica delle procedure previste dai  D. Lgs. 155/97 e 156/97.

- CIPAS - Centro Istruzione Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – E-mail: cipas.le@libero.it

Costituito nel 1998 con il nome di CIPA-AT (Centro per l'Istruzione Professionale Agricola e l'Assistenza Tecnica), la struttura ha sempre operato nel settore dei servizi per l’agricoltura.

A partire da luglio 2002, il CIPA-AT ha variato il nome in CIPAS (Centro Istruzione Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo-rurale) adeguandosi a rinnovate esigenze dei soci.

Il CIPAS svolge attività di Consulenza d'Impresa, soprattutto nella progettazione e consulenza personalizzata nell’ambito dei Programmi di Finanziamento Comunitario, Nazionale e Regionale; Formazione per operatori agricoli; Ricerca per la produzione e la promozione di innovazioni tecniche ed organizzative dei processi di prodotti e dei sistemi nei vari settori del sistema agricolo, agroalimentare e territoriale; attività di ricerca sperimentale anche nel campo della formazione e delle metodologie di comunicazione e divulgazione

L'attività di ricerca viene promossa e gestita sia autonomamente, che in collaborazioni con Università, C.N.R, altri Enti di Ricerca pubblica e privata, Enti strumentali regionali.

- AxIST – Associazione per l’innovazione e lo sviluppo del territorio;

operante nel campo della progettazione di bandi comunitari, rilevazione di fabbisogni territoriali e servizi reali alle imprese. Fornirà assistenza nella fase di rilevazione dei bisogni informativi e formativi e nella promozione dell’iniziativa.

-  I&T Srl – Informatica e Tecnologia

Azienda con sede a Lecce opera nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni applicative specifiche per diverse tipologie di servizi. La propria attività comprende anche la consulenza specializzata e la formazione di base e specialistica.

- cso – Consorzio salentino olivicoltori

E’ un’associazione di olivicoltori operante nelle province di Lecce Brindisi e Taranto, e raggruppa circa 60.000 associati. Offrirà servizi di animazione e promozione sociale.

- Coop rinascita agricola,

Cooperativa di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

- Compagnia dell’olio SpA,

Commercializzazione dell’olio su mercati nazionali ed internazionali

- UPIMA Unione Prov.Impr. Meccaniz. Agric.,

Associazione di imprese agroindustriali delle province di Foggia e Bari

  - Partner pubblici

- Consorzio dei Comuni “Nord Salento - Valle della Cupa”, Attività promozione del territorio

- Istituto Agrario Columella di Lecce, Istituto di Istruzione secondaria superiore

  - Soggetto responsabile  dell’attuazione

A.P.I.M.A. Salento

Persona di contatto:Dr.Agr.Giannaccari Salvatore

Tel.0832 263069

Fax 0832 263069

e-mail: salvaccari1955@libero.it

## PROGETTO

  - Titolo sintetico

AGRO-NET

  - Descrizione

Il progetto prevede lo sviluppo di applicazioni tecnologiche innovative per implementare attraverso le ICT un processo di modernizzazione, riorganizzazione e innalzamento degli standard qualitativi delle aziende agricole pugliesi aderenti all’APIMA, sviluppare cioè una comunità imprenditoriale che intende promuoversi con proprie strutture attraverso la costruzione di una “business net-community” per accrescere i livelli sistemici di competitività.

Si intende inoltre diffondere  presso le aziende associate, la conoscenza e l'uso delle nuove tecnologie. Particolare attenzione sarà riservata: alla crescita professionale degli operatori per l’uso delle nuove tecnologie,  alla formazione a distanza, alla creazione di nuove figure professionali.

Il progetto prevede:

- realizzazione di una Intranet fra gli associati

- realizzazione di un Portale Internet dell'associazione

- attivazione, sulla Intranet, di servizi informativi di base e servizi sperimentali di            commercializzazione on-line

- accompagnamento all'uso dei nuovi strumenti effettuata anche mediante l'erogazione di formazione a distanza , formazione itinerante con un camper attrezzato., nonché la fornitura di 100

PC ad altrettante imprese.

  - Obiettivi

L’obiettivo generale della presente proposta progettuale è utilizzare le ICT per favorire il processo di modernizzazione, riorganizzazione e innalzamento degli standard qualitativi in atto; diffondere cioè, presso le aziende associate, la conoscenza e l'uso delle nuove tecnologie (PC, reti, Internet, Intranet, etc) rendendole strumentali alla crescita di ogni singola azienda nel suo mercato di riferimento e, contemporaneamente, funzionali alla nascita di una identità associativa quale primo passo verso una più stretta collaborazione nella produzione e nella commercializzazione.

Nel dettaglio gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere sono:

- rimuovere le barriere tecnologiche e soprattutto culturali all’accesso alle ICT presenti fra gli operatori agricoli;

- fornire moderni strumenti di formazione ed informazione a distanza;

- rendere accessibili le informazioni di eccellenza ed il sapere sociale comune;

- favorire la cooperazione/collaborazione fra aziende associate ponendo le basi per lo sviluppo di un polo regionale delle imprese del settore;

- abbassare il costo del sapere scientifico e poter condividere più agevolmente dei risultati della ricerca ;

- formare gli imprenditori all’uso delle nuove tecnologie come strumento fondamentale di crescita economica e di organizzazione settoriale.

Obiettivi numerici del progetto sono:

- coinvolgimento nella Intranet di circa 100 imprese

- fornitura a circa 100 imprese (agricole ed agro-meccaniche) di un Pc con collegamento internet

- realizzazione ed erogazione ad almeno 30 utenti  di un corso di formazione a distanza sull’impiego delle nuove tecnologie

- coinvolgimento con azioni mirate di accompagnamento all’uso delle nuove tecnologie di almeno 50 aziende

- pubblicazione ed alimentazione del portale Internet dell’Associazione con informazioni e documenti di interesse per le aziende associate

- attivazione di una piattaforma per il commercio elettronico e sperimentazione di servizi di commercio elettronico con almeno 10 aziende

Il raggiungimento di tali obiettivi, che si possono definire intermedi,  dovrebbe portare, di conseguenza, in campo agricolo agli obiettivi finali, che sono il miglioramento della qualità delle produzioni, la modernizzazione delle tecniche produttive, l’utilizzazione di nuovi metodi di commercializzazione.

  - Destinazione

Il contesto socio economico nel quale è inserito il presente progetto impone un rapido processo di crescita dell’innovazione del sistema produttivo locale interessato attraverso attività di cooperazione tecnologica , produttiva e di mercato.

Il settore agricolo in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione strutturale dovuta alla riforma delle politiche agrarie comunitarie indirizzata ad evitare  l’accumulo di eccedenze produttive ed il conseguente crollo dei prezzi di mercato.

I recenti risvolti della politica comunitaria (Regolamento sullo sviluppo rurale e riforma dei fondi strutturali) sono sempre più orientati al miglioramento della qualità dei prodotti agro-alimentari e ad una maggiore integrazione agricoltura-ambiente che punta a ridefinire per l'attività agricola, un ruolo e una funzionalità di tipo territoriale, nei riguardi della gestione delle risorse ambientali, paesaggistiche e naturali.

L'agricoltura biologica rappresenta una scelta strategica della nuova Politica Agricola Comunitaria che vede l'Unione Europea impegnata nella definizione di un organico quadro normativo e di sostegno. A tale quadro normativo si appoggiano i programmi operativi degli stati e delle regioni che definiscono le misure di sostegno strutturale alla diffusione di tale metodo di agricoltura. D'altra parte questo metodo di agricoltura incontra l'interesse crescente dei consumatori sempre più attenti alle questioni relative all'igiene e sicurezza degli alimenti e alla protezione delle risorse dell'ambiente.

L’applicazione in Puglia e in Europa del Reg. CE 2078/92, che stabilisce un regime di premi per gli agricoltori che adottano il metodo di agricoltura biologica, ha dato notevole impulso alla diffusione di questo metodo tra gli agricoltori pugliesi e salentini.

Tale repentina trasformazione sta mettendo in luce la scarsità di strumenti tecnici disponibili . I modelli produttivi che l’UE vorrebbe applicare nascono da esperienze compiute per lo più in Nord-Europa e necessitano, quindi, di numerosi adattamenti per fornire risultati utili anche nelle aree rurali meridionali.

Il settore agricolo e quello della produzione in particolare è un settore dove l’innovazione sia di processo che di prodotto sconta notevoli ritardi rispetto ad altri settori. L’età media degli imprenditori agricoli è molto alta: 55-60 anni. Pur in presenza di aziende che si sono adeguate e che utilizzano le nuove tecnologie, tantissimi sono gli imprenditori agricoli che non hanno un computer. Appare cruciale abbattere, quindi, le barriere culturali all’accesso all’informazione e alla circolazione delle conoscenze.

Alcuni punti di forza del settore sono rappresentati dai prodotti di qualità tradizionali quali vino e olio , l’orto-frutta e la floricoltura.

Da questo breve quadro si evince che indubbiamente il presente progetto è indirizzato ad una comunità imprenditoriale che manifesta in modo evidente il bisogno di avere a disposizione e condividere competenze specialistiche per accrescere il grado di innovazione e di competitività ed al contempo attivare attraverso la cooperazione nuovi rapporti di scambio per produrre nuove sinergie e nuovo sviluppo.

Il progetto “Agro-net” si pone l’obiettivo di far superare ai propri associati l’handicap delle dimensioni limitate che impediscono investimenti consistenti in attrezzature informatiche, in ricerca e sviluppo, in informazione e formazione continua. In questo modo si stimolerà la partecipazione a programmi comunitari ed internazionali delle imprese associate, in un settore spesso un po’ più lento ai processi di innovazione tecnologica rispetto ad altri. Inoltre con  Agro-net si cerca di venire incontro anche alle carenze gestionali che influiscono spesso sulle capacità commerciali delle piccole imprese.

Quindi tale progetto è visto in questa ottica come momento di stimolo all’innovazione, alla ricerca dei collegamenti anche con i mercati esteri, elemento di rapporto con il mondo della ricerca e della cooperazione, in pratica soggetto attivo anche per l’implementazione di politiche locali per lo sviluppo necessarie a fronteggiare competitor non locali più pronti all’innovazione ed allo sviluppo sinergico delle ICT

## GIUDIZI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE

Qualità (10 punti).                 Il progetto è chiaro ed è bene illustrato nelle sue parti; positive sono le ricadute sulle aziende che usufruiranno del progetto, che consentirà di realizzare un sistema altamente innovativo, candidato a divenire sempre più lo strumento di connessione tra gli operatori coinvolti. Il sistema di imprese coinvolte trarrà alti benefici dalla realizzazione del progetto che farà senz’altro da propulsore agli stimoli di crescita emergenti.

Punteggio :8/10

### Innovatività  (15 punti)

### Il  progetto è innovativo, in quanto avrà un impatto di totale trasformazione della cultura e del modo di fare impresa degli imprenditori coinvolti che innescheranno nuovi processi di trasformazione del settore, spesso restio all’innovazione tecnologica.

### Punteggio: 10/15

Fattibilità (10 punti).

La presente proposta progettuale è sviluppata in coerenza con gli indirizzi di innovazione tecnologica e di sviluppo della società dell’informazione presenti nel “PIANO REGIONALE PER LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE” della Regione Puglia nonché tiene conto degli indirizzi di carattere nazionale e comunitario. Sarebbe stato opportuno un coinvolgimento maggiore degli altri attori del Piano della Società dell’Informazione.

Punteggio: 7/10.

Efficacia (10 punti)

L’efficacia progettuale risulta evidente dal fatto che sin dall’inizio le imprese direttamente coinvolte saranno 100  per divenire circa 300 entro i primi tre anni di attività. Probabilmente solo i  soci dell’A.P.I.M.A. Salento (Associazione Pugliese Imprese di Meccanizzazione Agro-Industriale) beneficieranno di tale iniziativa.

Punteggio: 7/10.

Qualità della partnership ( 15 punti)

Dalle qualifiche dei partner si può dire che l’intera compagine sembra avere le competenze necessarie per una buona esecuzione del progetto. Inoltre le sinergie attivabili dalla compagine di progetto sono di estremo interesse sotto il profilo dei risultati e del loro sviluppo in quanto le competenze offerte ed organizzate in forma sistemica determinano importanti potenzialità di sviluppo. La presenza di un istituto di scuola media superiore, tra i partner pubblici, offre buone garanzie per la parte di formazione.

Non si hanno gli strumenti necessari per giudicare se i partner abbiano la capacità finanziaria per eseguire il progetto; i soci privati si impegnano a finanziare il 35% del progetto.

Punteggio: 11/15

Sostenibilità organizzativa (20 punti)

Non si ravvisano particolari rischi che possano compromettere la realizzazione del progetto, se non quello remoto della carenza di linee di accesso rapido alla rete.

Dal punto di vista organizzativo il progetto è stato pensato come strumento necessario alle imprese destinatarie che ne dovranno fare un mezzo di sviluppo e di crescita da adeguare nel corso del tempo e che quindi dovrà avere una lunga gestione al di là del periodo dei termini progettuali.

Punteggio: 15/20.

Esemplarità e trasferibiltà (10 punti)

Il progetto presenta senza dubbio caratteristiche di esemplarità e trasferibilità perché adattabile ad altri sistemi d’impresa , anche di differenti settori o aree geografiche ed inoltre presenta, per il settore di applicazione del progetto, caratteristiche innovative proponibili in settori particolarmente sensibili alle trasformazioni tecnologiche e sociali.

Punteggio: 7/10

Pari opportunità (10 punti)

Per quanto concerne le pari opportunità, viene dichiarato che particolare attenzione sarà posta nella realizzazione del portale alle problematiche dell’occupazione femminile e allo sviluppo di attività formative ed informative destinate ad esse. Sono altresì previste azioni finalizzate a garantire l’accesso e la permanenza dell’utenza femminile nelle politiche attive del lavoro (L.215- Informazioni su bandi comunitari  ecc.).

Punteggio: 8/10

Punteggio totale: 73/100

- PROGRAMMA DEL PROGETTO

  - Descrizione

La durata del progetto è di 36 mesi.

Il progetto prevede uno sviluppo in più fasi o attività.

- La prima attività riguarda l’Analisi dei fabbisogni informativi e formativi del territorio; in tale prima fase verranno raccolte le informazioni necessarie alla definizione dei bisogni informativi e formativi della comunità degli utenti. In altri termini verrà messo a fuoco lo stato dell’arte tecnologico delle aziende associate. Inoltre saranno formalizzati i requisiti essenziali per la successiva implementazione dei servizi di base e specialistici. In questa prima fase di avvio del progetto si procederà alla identificazione delle aziende associate ad APIMA Salento, presso le quali sperimentare i servizi di formazione a distanza e di e-commerce, anche con l’ausilio dei partner aderenti all’iniziativa, nonché attivare un processo formativo fornendo 100 PC ad altrettante imprese ed  utilizzando il camper attrezzato per la formazione itinerante.

Avvio mese n.°uno, durata sei mesi.

- Nella seconda attività si prevede la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica necessaria per l’erogazione dei servizi on-line agli associati, per avviare forme innovative di comunicazione e cooperazione fra le aziende e per la promozione su Internet dell’associazione e suoi prodotti e servizi resi. In tale fase prenderà corpo il progetto definendo le caratteristiche specifiche del portale internet di APIMA Salento, che sarà flessibile, dinamico aggiornato in tempo reale anche direttamente dalle imprese associate, secondo le informazioni e gli spazi di propria competenza.

In particolare il portale consentirà  di avere informazioni sempre aggiornate ed utili all’attività ed alla gestione aziendale degli associati, e consentirà anche una promozione del territorio utile alle imprese ma anche ad alcuni partner territoriali aderenti all’iniziativa, perseguendo un’ottica di fare sistema territoriale, per utilizzare al meglio le risorse e le opportunità di sviluppo.

In tale fase inoltre si realizzerà la Intranet utilizzata per lo scambio di informazioni tra le imprese associate, realizzando una sorta di agorà virtuale (forum, FAQ, scambio documenti e dati, ecc.).

Avvio mese n.° quattro, durata sei mesi.

- La terza fase prevederà, la definizione e implementazione di servizi specialistici a supporto della comunicazione e cooperazione  quali e-consulting, e-learning, e-collaboration ed e-businness. Inoltre per rendere disponibili tali servizi su internet ed aperti allo scambio di informazioni con altri sistemi della P.A., l’intera piattaforma telematica e i servizi implementati saranno sviluppati secondo i paradigmi della interoperabilità fra applicativi richiesti per lo sviluppo di sistemi su rete della pubblica amministrazione. In questa fase si renderà necessario la creazione di un gruppo di attivazione della rete che consenta di avviare tali servizi.

Avvio mese n.° nove, durata dieci mesi.

- La quarta fase è relativa alla predisposizione delle condizioni di base per l’accesso alla piattaforma realizzata e ai servizi implementati; in tale fase, l’associazione, operando anche in un settore in cui le ICT non hanno trovato largo impiego, ha predisposto un programma per consentire alle aziende associate di poter usufruire dei servizi implementati fornendo la tecnologia di base necessaria, come un PC con stampante con collegamento Internet, l’informatizzazione di base degli addetti.

Avvio mese n.° sette, durata dodici mesi.

- La quinta attività prevede l’ addestramento e l’accompagnamento all’utilizzo degli strumenti e dei servizi predisposti, in modo da far conoscere a tutti gli associati il servizio avviato, per consentirne un costante utilizzo, necessario per la natura dinamica della piattaforma applicativa realizzata.

Avvio mese n.° dodici, durata ventiquattro mesi.

Non sembrano essere stati fissati dei check-point o milestone.

Ritengo opportuno che vi siano almeno due check point, uno in itinere e l’altro finale. Quello in itinere potrebbe essere rappresentato dal portale che deve essere costituito, implementato con i principali sevizi telematici, quali e-consulting, e-learning, e-collaboration ed e-businness. Pertanto la verifica del  perfetto funzionamento di tali servizi  comporta il superamento del primo check-point.

Il secondo ed ultimo milestone è quello conclusivo, riguardante la verifica dell’addestramento del personale che dovrà operare con la rete telematica costituta nell’ambito di tale progetto, e che dovrà essere in grado di sfruttare appieno tutte le opportunità telematiche fornite dal nuovo portale. Tale verifica potrà essere fatta a campione, scegliendo  casualmente i soggetti  da sottoporre a verifica.

  - Tempistica

Il progetto durerà trentasei mesi, senza che sia stata stabilita la data di partenza

  - Luoghi di svogimento

Trattandosi di una rete telematica, non vi sarà un luogo ove verranno svolte prevalentemente le attività.

  - Tipo e quantità dei costi

| ##### VOCI DI COSTO | X 1000 EURO |
| --- | --- |
| ##### 1. Personale dei soggetti proponenti addetti alle fasi di realizzazione del progetto | 333 |
| ##### 2. Consulenze specialistiche | 256 |
| ##### 3. Licenze d’uso di sistemi operativi, di piattaforme applicative ed acquisizione di brevetti | 75 |
| ##### 4. Acquisto o sviluppo di software | 25 |
| ##### 5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature | 190 |
| ##### 6. Infrastrutture tecnologiche quali reti di telecomunicazione, cablate, internet ed extranet e servizi di telecontrollo | 75 |
| ##### 7. Costi Generali | 47,7 |
| Costo Totale del Progetto | 1001,7 |
| Contributo richiesto (FESR): € 651.105 Contributo del settore privato: € 333.000 Contributi di altri Enti pubblici: € --------- Contributo proprio: € 17.595 |  |

| ATTIVITA’ | DEFINIZIONE | Impegno mesi/uomo | Costo euro |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività n°1 | Analisi dei fabbisogni informativi e formativi del territorio | 60 | 94.500,00 |
| Attività n°2 | Progettazione e realizzazione della piattaforma telematica | 12.5 | 288.750,00 |
| Attività n°3 | Definizione e implementazione di servizi specialistici a supporto della comunicazione e cooperazione | 50 | 78.750,00 |
| Attività n°4 | Predisposizione delle condizioni di base per l’accesso alla piattaforma realizzata e ai servizi implementati | 74 | 289.800,00 |
| Attività n°5 | Accompagnamento all’utilizzo degli strumenti e dei servizi predisposti | 120 | 249.900,00 |
|  | Totale | 316.5 | 1.001.700,00 |

Costi per attività

| Prospetto riepilogativo per singola attività e voce di spesa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | # VOCI DI SPESA |  |  |  |  |  |  | ##### TOTALE |
|  | Personale | consulenze | Licenze e brevetti | Software | Nolo/Leasing | Infrastrutture tecnologiche | Spese Generali |  |
| ###### Attività 1 | 72000 | 18000 | ---- | ---- | ----- | ----- | 4500 | 94500 |
| Attività 2 | ----- | 100000 | 75000 | 25000 | ----- | 75000 | 13750 | 288750 |
| Attività 3 | 45000 | 30000 | ----- | ----- | ------ | ------ | 3750 | 78750 |
| Attività 4 | 108000 | 36000 | ----- | ----- | 132000 | ----- | 13800 | 289800 |
| Attività 5 | 108000 | 72000 | ----- | ----- | 58000 | ----- | 11900 | 249900 |
| TOTALE (Valore assoluto) | 333000 | 256000 | 75000 | 25000 | 190000 | 75000 | 47700 | 1001700 |
| TOTALE (Valori %) | 33 | 25 | 7,5 | 2,5 | 20 | 7,5 | 4,5 | 100,00 |

4.4 Tipo e quantità delle risorse umane

Le risorse umane impegnate nelle diverse attività del progetto saranno le seguenti:

| Attività n° | Definizione | partner; Impegno (mesi/uomo). | Impegno totale (mesi uomo) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi dei fabbisogni informativi e formativi del territorio | CERASAE; 18. ATHENA; 18. CSO; 12. AxIST; 12. | 60 |
| 2 | Progettazione e realizzazione della piattaforma telematica | I&T. srl; 12.5. | 12.5 |
| 3 | Definizione e implementazione di servizi specialistici a supporto della comunicazione e cooperazione | CERASAE; 20. ATHENA; 10. CIPAS; 20. | 50 |
| 4 | Predisposizione delle condizioni di base per l’accesso alla piattaforma realizzata e ai servizi implementati | CERASAE; 12. ATHENA; 38. CIPAS; 24. | 74 |
| 5 | Accompagnamento all’utilizzo degli strumenti e dei servizi predisposti | ## CERASAE; 48. ## ATHENA; 24. ## CIPAS; 24. AxIST; 24. | 120 |
|  |  | Tot. | 316.5 |

Le risorse umane interne previste sono pertanto di 316,5 mesi/uomo, corrispondenti a 26,375 anni/uomo.

Il costo medio mensile del personale è pertanto:

Cpers=589.000/316,5= 1.861 euro/mese

Tale costo è basso.

#### GIUDIZIO SUL PROGRAMMA

  - Capacità del partenariato

Le attività proposte sono ben delineate e rispecchiano fedelmente quanto previsto nel bando. Tutte le attività verranno svolte da partner del progetto, già ben individuati e che bene integrano le loro attività. Tutto pertanto fa supporre che il progetto possa essere portato a termine senza intoppi.

  - Finanziabilità

Ritengo che tutte le attività siano finanziabili,  tranne quelle relative ad acquisto hardware di tipo tradizionale, quali i cento calcolatori. Tale somma va detratta da quella complessiva relativa all’attività numero quattro.

  - Congruità dei costi

Non è facile stabilire la congruità dei costi, visto che non vi sono i costi unitari, ma quelli globali.

Anche per quanto riguarda il personale è difficile stabilire se il periodo pari a 316,5 mesi-uomo per ultimare il progetto sia congruo o eccessivo, in quanto anche in questo caso manca un elenco analitico dei tempi delle diverse attività lavorative, ma esiste solo il fabbisogno totale per macro-attività.

Anche se il tempo di 316,5 mesi uomo mi sembra eccessivo per lo svolgimento del programma, abbiamo già visto precedentemente che il costo medio mensile  stimato è basso.

#### CONCLUSIONI

Il progetto può essere dichiarato finanziabile, per le seguenti motivazioni:

Il progetto ha ottenuto una votazione totale pari a 73/100.

Il progetto è chiaro ed è bene illustrato nelle sue parti; positive sono le ricadute sulle aziende che usufruiranno del progetto, che consentirà di realizzare un sistema altamente innovativo, candidato a divenire sempre più lo strumento di connessione tra gli operatori coinvolti. Il sistema di imprese coinvolte trarrà alti benefici dalla realizzazione del progetto che farà senz’altro da propulsore agli stimoli di crescita emergenti

Il progetto è svolto abbastanza bene, coerentemente con il bando e con i criteri della Società dell’Informazione. Sebbene manchino però i dettagli del progetto, sia per quanto riguarda gli acquisti, che il computo dei mesi –uomo necessari, ritengo lo si possa finanziare in parte, decurtando la parte relativa all’hardware tradizionale.

Tale progetto favorirà sicuramente lo sviluppo di uno dei settori trainanti pugliesi, quello dell’agricoltura.

DATA                                                                        FIRMA

23/7/2003                                                               Prof. Bernardo FORTUNATO