| Lecce KPMG S.p.A.KPMG S.p.ARevisione e organizzazione contabileControllo di II° livello in applicazione del Reg. (CE) n. 438/01 – Resoconto dei controlli |
| --- |
| Resoconto dei controlli sui sistemi di gestione e controllo sulle operazioni |
| Predisposto dalla Struttura responsabile dei controlli di II Livello del POR Puglia |
| Cc |  |

Regione Puglia

QCS 2000/2006

Programma Operativo Regionale Puglia  2000/2006

| CCI n.: | 1999.IT.16.1.PO.009 |
| --- | --- |

## Decisioni Comunitarie del :      08/08/2000	N. C(2000) 2349

## 20/12/2004  N. C(2004) 5449

20/12/2007	N. C(2007) 6818

| Asse/Sottoprogramma | 4 | SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO |
| --- | --- | --- |
| Misura | 4.10 | INFRASTRUTTURE RURALI - SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADE RURALI |
| Sottomisura | A |  |
| Fondo | FEOGA |  |  |  |

Resoconto dei controlli sul progetto: Progetto per l'ammodernamento di strade rurali nell'agro del Comune di Cellino S. Marco.

Importo dell’operazione finanziata                                                                                   €._______

Importo dell’operazione all’atto della visita                                                                     €._______

Identificativo MIR 410A010001

Campionamento annualità 2004

1) ANAGRAFICA

Autorità di gestione: Settore Programmazione e Politiche Comunitarie - Dott. Luca Limongelli

Autorità di pagamento: Settore Gabinetto

Responsabile di Misura: Dr. Nicola Dattoma – Assessorato Agricoltura.

Beneficiario finale: COMUNE DI CELLINO S. MARCO (BR)

Ente attuatore/destinatario ultimo: COMUNE DI CELLINO S. MARCO (BR)

Categoria di intervento U.E.:1309 “Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura”

Localizzazione Via Napoli

Provincia Brindisi								Comune: 72020 – Cellino S. Marco

| Provvedimento di concessione finanziamento: | DDS/AGR | N. 545 | del 27/08/2001 |
| --- | --- | --- | --- |

Progetto coerente  						Progetto a bando (

2) SVOLGIMENTO DELLA VISITA

# Referenti presenti durante il controllo presso il Responsabile di Misura

| Data incontro | Nominativo | Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono |
| --- | --- | --- |
| 22/11/2005 ------- | Dr. Rosa Fiore Dr. Angelica Anglani Geom.Antonio Marvulli | Struttura Terza Struttura Terza Ass. Risorse Agroalimentari, Ufficio VI -RdM |
| 14/01/2010 n.2455-21.12.10 | Dr. Nicola Dattoma Ing. Nicola Sciacovelli Rag. Giuseppe Sisto | Servizio Agricoltura – RdM 0805405217 Servizio Controllo di Gestione – funzionario – 0805406106 Servizio Controllo di Gestione – funzionario – 0805406302 |

# Referenti presenti durante il controllo presso l’Organismo Intermedio

| Data incontro | Nominativo | Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono |
| --- | --- | --- |

# Referenti presenti durante il controllo presso il Beneficiario Finale/Destinatario Ultimo

| Data incontro | Nominativo | Struttura di appartenenza – Ruolo – telefono |
| --- | --- | --- |
| 24/11/2005 n.------ | Geom. Vincenzo Bernardini Dr. Rosa Fiore Dr. Angelica Anglani | Comune di Cellino S. Marco – RUP Struttura Terza Struttura Terza |
| 21/01/2010 n.92-13.01.10 | Ing. Nicola Sciacovelli Arch. Graziano xxxxx XXXXXXX | Servizio Controllo Srategico – funzionario – 0805406106 Servizio Controllo Strategico - funzionario – 080540xxxx Comune di Bovino - xxxxxxxxxx |

Il controllo, avente ad oggetto la verifica delle operazioni nell’ambito degli interventi cofinanziati dal POR Puglia 2000-2006, è stato condotto avendo a riferimento il seguente progetto, selezionato ai sensi del Regolamento (CE) n. 438/01, dalla Struttura Terza che ha già avviato preliminari attività di controllo presso il Responsabile di Misura e il Beneficiario Finale.

Il 14.01.10 è stata effettuata ulteriore verifica per il completamento delle attività di verifica e controllo presso il RdM, comunicata con n. 2455 del 21.12.09. Nell’occasione sono state rivisitate le procedure e i documenti originali disposti dal RdM per il progetto in narrativa, prelevando copia della documentazione ancora mancante rispetto alla precedente verifica documentale.

3) DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’OPERAZIONE

La misura 4.10 prevede investimenti per l’ammodernamento di strade rurali pubbliche esistenti, migliorando la transitabilità. I lavori previsti sono in genere quelli di allargamento della sede stradale, di scarificatura o scavo di sbancamento, sistemazione della massicciata e posa in opera di conglomerato bituminoso e tappetino di usura, oltre a sistemazione delle cunette e delle banchine laterali. Eventuale rifacimento di muri laterali e di opere di regimentazione delle acque meteoriche.

L’intervento prevede la sistemazione e l’ammodernamento di diversi tratti di strade rurali del Comune di Cellino S. Marco.

4) VALORI DELL’OPERAZIONE

| Importo dell’operazione alla data della verifica | 559.436,02 | (€) |
| --- | --- | --- |
| Importo ammesso a cofinanziamento | 517.478,32 | (€) |
| Importo campionato anno 2004 | 559.436,02 | (€) |
| Importo controllato: | 559.436,02 | (€) |

5) TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE/CLASSIFICAZIONE (Reg. CE 438/01 – alleg. 4 punto 3)

| codice | classificazione | valutazione |
| --- | --- | --- |
| 1309 | Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell’agricoltura | Coerente |

6) MODALITA’ ED OGGETTO DEL CONTROLLO

Il controllo si è svolto sulla base dei seguenti ordini di interventi:

- Verifica sul sistema di gestione e controllo:

Dai controlli effettuati presso il Responsabile di Misura è emerso che:

- La pista di controllo viene utilizzata come linea guida per i controlli di primo livello;

SI 				NO(

Note: come risulta dalla ricostruzione dell’intero procedimento, le operazioni svolte dal RdM sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla pista di controllo

- Tutte le operazioni vengono registrate al sistema regionale MIR che evidenzia dati fisici, procedurali, finanziari dei progetti gestiti nell’ambito della misura in esame (inserire eventuali anomalie/criticità riscontrate)

SI (				NO

Note: nessuna particolare anomalia riscontrata nele diverse sezioni dei dati inseriti nel MIR.

- Il Responsabile di misura ha effettuato controlli presso BF. In caso di controlli specificare se esistono o meno verbali di sopralluogo.

SI (				NO

Note: Il RdM ha effettuato un controllo di primo livello il 29.11.2004.

- Verifica rispetto delle procedure di evidenza pubblica:

Affidamento: (ripetere per ogni affidamento sia di  servizi sia per appalto di lavori)

( Appalto pubblico :

Importo: ( sottosoglia  soprasoglia

procedura aperta   procedura ristretta   appalto concorso

( trattativa privata/affidamento diretto : (Motivazioni………………………....)

- pubblicazione del bando su G.U.U.E. Non Applicabile

- pubblicazione del bando  su G.U.R.I. Non Applicabile

- pubblicazione del bando  su B.U.R.P. del …….…..n………...

- pubblicazione su quotidiani (specificare)

- rispetto dei termini minimi per il ricevimento delle richieste di partecipazione

SI( 				NO

  - pubblicazione dei risultati dell’assegnazione dell’appalto sulla GUUE (per importi soprasoglia)

SI 				NO  Non Applicabile

Altro :

acquisti in economia

avviso pubblico (pubblicazione del bando  su G.U.R.I.  del ………..n………..)

avviso pubblico (pubblicazione del bando  su B.U.R.P.  del ………..n………..)

altra procedura:  (Tipologia……………….………………………....)

Perizie di variante (art. 25 L.109/94 – art. 134 Reg. 554/1999 – art. 132 D. Lgs.163/2006)

lett. a)

lett. b)

lett. b bis)/c)

lett. c)/d)

lett. d)/e)

art.25 c.3 L.109/94

Note:

Presenza di frazionamenti artificiosi (servizi/forniture/lavori)

SI 				NO (

| -data di scadenza contrattuale per la conclusione dell’operazione | 10-01-02 (consegna lavori) |
| --- | --- |
| -data di conclusione dell’operazione | (aggiornata / effettiva) | 28-05-03 (cert. Regolare esecuzione) |
| -data del provvedimento di chiusura amministrativa dell'operazione: | 14-06-04 (data omologazione) |

Resoconto procedurale al MIR

Note: Gli atti principali sono elencati di seguito.

- Bando pubblicato sul BURP n.30 del 16/02/01

- Domanda di conferma del progetto presentato e ammesso in graduatoria nella precedente programmazione del 14-03.-01.

- Deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 13-04-01 di cofinanziamento per il 15% del progetto mediante realizzazione della segnaletica come da Delibera di G.M. n. 126 del 14-04-98.

- Determina Dirigenziale Servizio Agricoltura n.338 del 11-06-01 approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e pubblicata sul BURP n.95/01.

- Determina Dirigenziale n.545/AGR del 27-08-01 di impegno della somma di €.89.249,0 a favore del Comune di Cellino San Marco (Br) che approva anche il Disciplinare, e notificata con prot. 5236 del 30-08-01.

- Determina Dirigenziale n. 108/AGR del 04-03-02 approva il NQE per €. 742.459,77, notificata con prot 7328 del 05-03-02.

- Richiesta BF prot 5237 del 24-06-02 e Determina 701/AGR del 8-08-02 di liquidazione anticipazione del 7% di €.51.972,18.

- Richiesta BF prot 1074 del 05-12-02 e 196 del10-01-03 e Determina 54/AGR del 1802-03 di liquidazione I e II SAL di €.393.030,19.

- Richiesta BF prot 8531 del 22-09-03 e Determina 911/AGR del 03-10-03 di liquidazione Saldo di €.72.475,95.

- Omologazione della spesa di €.559.436,02 con atto del Servizio LL.PP. n. 314 del 14-06-04. La quota di cofinanziamento, seppure inserita nel progetto, non viene considerata ammissibile come spesa pubblica mancando un atto amministrativo esecutivo specifico per tale spesa.

- Verbale di consegna lavori il 10.01.02

- Certificato di ultimazione lavori del 2.03.03.

- Certificato di regolare esecuzione del 28.05.0

- Verifica dei documenti amministrativi e contabili, delle registrazioni contabili, dei pagamenti, della tempistica e dell’ammissibilità delle spese rendicontate:

Dai controlli effettuati non sono emersi errori ed irregolarità significative.

- Rispetto dei limiti di partecipazione dei fondi previsti dall’art. 29 del Reg. (CE) 1260/1999 e dal complemento di programmazione:

SI (				NO

Note

- Verifica della inerenza dell’operazione finanziaria rispetto alle previsioni del bando e dei regolamenti:

SI ( 				NO

Note

- Verifica della conformità delle azioni a quanto previsto dall’art. 12 del Reg. (CE) 1260/1999

SI (				NO

Note

- Verifica dell’output fisico

| Indicatori di realizzazione |
| --- |
| Definizione | Unità di misura | Target programmato per l’operazione | Target rilevato alla data della verifica |
| Strade rurali realizzate e/o migliorate | km | 22,80 | 22,86 |
| Spese Lavori/Spese sostenute | % | 71,90 | 72,58 |

- Verifica del rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità (Reg. (CE) 1159/2000):

SI (				NO

Note

i)	In riferimento ai follow-up delle annualità precedenti è emerso quanto segue: il progetto non presenta follow up, in quanto non è stato sottoposto a controlli effettuati in precedenza.

7) GESTIONE DELL'OPERAZIONE E PISTA DI CONTROLLO DEL MACROPROCESSO

| RESPONSABILITA’ (*) | A.d.G. | A.d.P. | O.I. | B.F. | E.A./Destinatario ultimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestione e Controllo | Dott. Luca Limongelli Area Programmazione e finanza Via Caduti di tutte le guerre, 15 - BARI |  |  |  |  |
| Attuazione |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura L.re N. Sauro, 47 - Bari | Comune di Cellino San Marco (BR) |  |
| Ordini di pagamento |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura L.re N. Sauro, 47 - Bari | Comune di Cellino San Marco (BR) |  |
| Ubicazione documenti contabili |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura L.re N. Sauro, 47 - Bari | Comune di Cellino San Marco (BR) |  |
| Domanda all’AdG (dichiarazione di spesa) |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura l.re N. Sauro, 47 - Bari |  |  |
| Domanda all’AdP (per richiesta rimborso spese a Commissione) |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura L.re N. Sauro, 47 - Bari |  |  |
| Certificazione della spesa alla Commissione |  | Dr. Antonio Frattarulo Settore Alimentazione L.re N. Sauro, 47 - Bari |  |  |  |
| Inserimento dei dati di monitoraggio |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura L.re N. Sauro, 47 - Bari |  |  |

8) QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

| Importo iniziale € | Importo ammesso (NQE) € | Importo aggiornato € |
| --- | --- | --- |
| 859.249,70 | 802.659,21 | 559.436,02 |

9) CERTIFICAZIONE FINANZIARIA

| -Periodo di eleggibilità: |  |
| --- | --- |
|  | - pagamenti previsti tra il 16/01/02 ed il 31/12/08 |
|  | - pagamenti effettivi tra il 16/01/02 ed il 10/11/03 |

| -IVA rendicontabile: |
| --- |
|  | SI | ( |  |
|  | NO |  |  |

| - Pagamenti beneficiario finale (inseriti a MIR) | 559.436,02 | (€) |
| --- | --- | --- |
| - Somme trasferite da R.M. a beneficiario finale | 517.478,32(*) | (€) |
| - Spese dichiarate da R.M. | 559.436,02 | (€) |
| - Rettifiche finanziarie operate da R.M. (controlli 1° livello) | 0,00 | (€) |

(*) Progetto cofinanziato da Regione al 92,% e da BF al 7,5%.

| - Spesa certificata dall’Autorità di pagamento alla Commissione Europea | 559.436,02 | (€) |
| --- | --- | --- |

- di cui :

| - Ammissibile a cofinanziamento | 559.436,02 | (€) |
| --- | --- | --- |
| - Non ammissibile a cofinanziamento |  | (€) |

    - Motivazioni : _______________________________________________

| - Spesa sostenuta e ancora non certificata alla Commissione Europea |  | (€) |
| --- | --- | --- |

- di cui :

| - Ammissibile a cofinanziamento |  | (€) |
| --- | --- | --- |
| - Non ammissibile a cofinanziamento |  | (€) |

    - Motivazioni : _______________________________________________

| - Importi maturati e non pagati |  | (€) |
| --- | --- | --- |

10) STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE DELL’OPERAZIONE AL

| Realizzata | ( | Realizzabile |  | Non realizzabile |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In termine |  | In corso |  | Avviata: |  |
|  |  | Sospesa |  | - affidata |  |
| Con impiego tot. del finanz. |  | Non avviata: |  | - da affidare |  |
| Con costi sup. al finanziamento |  | - affidata |  | Non avviata: |  |
| Con econom.e sul finanziam. | ( | - da affidare |  | Revocata o simili |  |

11) GIUDIZIO SINTETICO SUL CONTROLLO

| 1 | - positivo | ( |
| --- | --- | --- |
| 2 | - soddisfacente |  |
| 3 | - insoddisfacente |  |
| 4 | - negativo |  |

SINTESI DELLE RISULTANZE DI VERIFICA

Osservazioni

Dalla verifica effettuata non sono emersi fattori impeditivi al riconoscimento della spesa sostenuta. Non si ritiene di dover formulare osservazioni in proposito salvo il fatto che questa operazione ha subìto verifiche iniziali dalla Struttura Terza e il completamento della verifica da parte della Autorità di Audit.

Conclusioni

Dalla verifica effettuata inizialmente dalla Struttura Terza e successivamente completata dalla Struttura di Audit, sia presso il RdM che presso il BF Comune di Cellino San Marco, tenuto conto degli atti amministrativi e contabili verificati, i sottoscritti non hanno riscontrato irregolarità nell’attività di gestione.

Il controllo ha riguardato la correttezza, la regolarità e l’ammissibilità delle spese sostenute dal Comune di Cellino San Marco con particolare riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché agli atti di programmazione e di concessione che regolamentano i finanziamenti in questione.

I sottoscritti funzionari ritengono infine che le opere realizzate e le relative spese sostenute dal BF sono ammissibili a finanziamento, tenuto conto che le stesse risulano confoi alle finalità previste dalla Misura 4.10 ed al progetto approvato e finanziato.

Raccomandazioni

Non si ravvisano raccomandazioni da suggerire

Data _______

Team di lavoro

| Ing. Nicola Sciacovelli |  |
| --- | --- |
| Arch. Graziano xxxx |  |

Il Coordinatore del gruppo di lavoro

_______________________________

# Footnotes

(*) Inserire nelle caselle corrispondenti :  UFFICIO RESPONSABILE (descrizione) – INDIRIZZO – NOMINATIVO INCARICATO