| Lecce KPMG S.p.A.KPMG S.p.ARevisione e organizzazione contabileControllo di II° livello in applicazione del Reg. (CE) n. 438/01 – Resoconto dei controlli |
| --- |
| Resoconto dei controlli sui sistemi di gestione e controllo sulle operazioni |
| Predisposto dalla Struttura responsabile dei controlli di II Livello del POR Puglia |
| Cc |  |

Regione Puglia

QCS 2000/2006

Programma Operativo Regionale Puglia  2000/2006

| CCI n.: | 1999.IT.16.1.PO.009 |
| --- | --- |

## Decisioni Comunitarie del :      08/08/2000	N. C(2000) 2349

## 20/12/2004  N. C(2004) 5449

20/12/2007	N. C(2007) 6818

| Asse/Sottoprogramma | 4 | SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO |
| --- | --- | --- |
| Misura | 4.10 | INFRASTRUTTURE RURALI - SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADE RURALI |
| Sottomisura | A |  |
| Fondo | FEOGA |  |  |  |

Resoconto dei controlli sul progetto: 	“Lavori di sistemazione strada comunale Boschetto. Comune di Faeto”.

Importo dell’operazione finanziata                                                                                   €.291.914,32

Importo dell’operazione all’atto della visita                                                                     €.291.914,32

Identificativo MIR: 410A010002

Campionamento annualità n.c.

1) ANAGRAFICA

Autorità di gestione: Settore Programmazione e Politiche Comunitarie. Dr. Luca Limongelli

Autorità di pagamento: Settore Gabinetto

Responsabile di Misura: Dr. Nicola Dattoma – Assessorato Agricoltura.

Beneficiario finale: COMUNE DI FAETO (FG)

Ente attuatore/destinatario ultimo: COMUNE DI FAETO (FG)

Categoria di intervento U.E.:	1309 “Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura”

Localizzazione: Via Cappella, 1

Provincia: Foggia								Comune: Faeto (FG)

| Provvedimento di concessione finanziamento: | DDS AGR | N. 726 | del 27/09/2001 |
| --- | --- | --- | --- |

Progetto coerente  						Progetto a bando (

2) SVOLGIMENTO DELLA VISITA

# Referenti presenti durante il controllo presso il Responsabile di Misura

| Data incontro | Nominativo | Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono |
| --- | --- | --- |
| 25/10/2005 n.- del 24.10.05 | Dr. Domenico De Feo Dr. Nicola Dattoma | Struttura Terza Servizio Agricoltura – RdM 0805405217 |
| 14/01/2010 n.2455-21.12.09 | Dr. Nicola Dattoma Ing. Nicola Sciacovelli Ing. Michele Calderoni | Servizio Agricoltura – RdM 0805405217 Servizio Controllo Strategico – funzionario – 0805406106 Servizio Controllo Strategico – funzionario – 080540xxxx |

# Referenti presenti durante il controllo presso l’Organismo Intermedio

| Data incontro | Nominativo | Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono |
| --- | --- | --- |

# Referenti presenti durante il controllo presso il Beneficiario Finale/Destinatario Ultimo

| Data incontro | Nominativo | Struttura di appartenenza – Ruolo – telefono |
| --- | --- | --- |
| 04/11/2005 n.8867-24.10.05 | Dr. Domenico De Feo Geom. Lorenzo Girardi | Struttura Terza Comune di Faeto – RUP - 0881973290 |
| 19/01/2010 n.91-13.01.10 | Ing. Nicola Sciacovelli Ing. Michele Calderoni Geom. Lorenzo Girardi | Servizio Controllo Strategico – funzionario – 0805406106 Servizio Controllo Strategico – funzionario Comune di Faeto - RUP |

Il controllo, avente ad oggetto la verifica delle operazioni nell’ambito degli interventi cofinanziati dal POR Puglia 2000-2006, è stato condotto avendo a riferimento il seguente progetto, selezionato ai sensi del Regolamento (CE) n. 438/01, dalla Struttura Terza che ha già avviato preliminari attività di controllo presso il Responsabile di Misura e il Beneficiario Finale.

Il 14.01.10 è stata effettuata ulteriore verifica per il completamento delle attività di verifica e controllo presso il RdM, comunicata con n. 2455 del 21.12.09. Nell’occasione sono state rivisitate le procedure e i documenti originali disposti dal RdM per il progetto in narrativa, prelevando copia della documentazione ancora mancante rispetto alla precedente verifica documentale.

Il 19/01/10 è stata effettuata una ulteriore visita di controllo presso il Beneficiario Finale Comune di Faeto dove alla presenza del RUP del procedimento, il geom Lorenzo Girardi si è proceduto a rivedere l’intero iter procedurale ed ad acquisire ulteriore documentazione a supporto delle attività di verifica svolte. Si allega a questo verbale un verbale di verifica in loco firmato in calce dai presenti e una breve documentazione fotografica dell’opera finanziata.

3) DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’OPERAZIONE

La misura 4.10 prevede investimenti per l’ammodernamento di strade rurali pubbliche esistenti, migliorando la transitabilità. I lavori previsti sono in genere quelli di allargamento della sede stradale, di scarificatura o scavo di sbancamento, sistemazione della massicciata e posa in opera di conglomerato bituminoso e tappetino di usura, oltre a sistemazione delle cunette e delle banchine laterali. Eventuale rifacimento di muri laterali e di opere di regimentazione delle acque meteoriche.

L’intervento prevede l’ammodernamento delle strade rurali in agro del Comune di Faeto (Fg) e in particolare si tratta della sistemazione della strada rurale in località Boschetto.

4) VALORI DELL’OPERAZIONE

| Importo dell’operazione alla data della verifica | 291.917,32 | (€) |
| --- | --- | --- |
| Importo ammesso a cofinanziamento | 292.865,59 | (€) |
| Importo campionato | 291.917,32 | (€) |
| Importo controllato: | 291.917,32 | (€) |

5) TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE/CLASSIFICAZIONE (Reg. CE 438/01 – alleg. 4 punto 3)

| codice | classificazione | valutazione |
| --- | --- | --- |
| 1309 | Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell’agricoltura | Coerente |

6) MODALITA’ ED OGGETTO DEL CONTROLLO

Il controllo si è svolto sulla base dei seguenti ordini di interventi:

- Verifica sul sistema di gestione e controllo:

Dai controlli effettuati presso il Responsabile di Misura è emerso che:

- La pista di controllo viene utilizzata come linea guida per i controlli di primo livello;

SI 				NO(

Note: come risulta dalla ricostruzione dell’intero procedimento, le operazioni svolte dal RdM sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla pista di controllo.

- Tutte le operazioni vengono registrate al sistema regionale MIR che evidenzia dati fisici, procedurali, finanziari dei progetti gestiti nell’ambito della misura in esame (inserire eventuali anomalie/criticità riscontrate)

SI (				NO

Note: nessuna particolare anomalia riscontrata nelle diverse sezioni dei dati inseriti nel MIR.

- Il Responsabile di misura ha effettuato controlli presso BF/DU. In caso di controlli specificare se esistono o meno verbali di sopralluogo.

SI 				NO (

Note: Il RdM non ha effettuato alcun tipo di controllo in loco di I livello nel corso di sviluppo del progetto.

- Verifica rispetto delle procedure di evidenza pubblica:

Affidamento: (ripetere per ogni affidamento sia di servizi sia per appalto di lavori)

( Appalto pubblico :

Importo: ( sottosoglia  soprasoglia

( procedura aperta   procedura ristretta   appalto concorso

trattativa privata/affidamento diretto : (Motivazioni………………………....)

- pubblicazione del bando su G.U.U.E. Non Applicabile

- pubblicazione del bando su G.U.R.I. Non Applicabile

- pubblicazione del bando su B.U.R.P. del …….…..n………... Non Applicabile

- pubblicazione su quotidiani (specificare) Non Applicabile

-pubblicazione del bando su Albo Pretorio dal 03.11.01

- rispetto dei termini minimi per il ricevimento delle richieste di partecipazione

SI( 				NO

  - pubblicazione dei risultati dell’assegnazione dell’appalto sulla GUUE (per importi soprasoglia)

SI 				NO  Non Applicabile

Altro :

acquisti in economia

avviso pubblico (pubblicazione del bando  su G.U.R.I.  del ………..n………..)

avviso pubblico (pubblicazione del bando  su B.U.R.P.  del ………..n………..)

altra procedura:  (Tipologia……………….………………………....)

Perizie di variante (art. 25 L.109/94 – art. 134 Reg. 554/1999 – art. 132 D. Lgs.163/2006)

lett. a)

lett. b)

lett. b bis)/c)

lett. c)/d)

lett. d)/e)

art.25 c.3 L.109/94

Note:

Presenza di frazionamenti artificiosi (servizi/forniture/lavori)

SI 				NO (

| -data di scadenza contrattuale per la conclusione dell’operazione | 25/06/02 (da contratto) |
| --- | --- |
| -data di conclusione dell’operazione | (aggiornata / effettiva) | 04/08/02 (successiva proroga di 40gg) |
| -data del provvedimento di chiusura amministrativa dell'operazione: | 03/06/03 (data omologazione) |

Resoconto procedurale al MIR

Note: Gli atti principali sono elencati di seguito

- Bando pubblicato sul BURP n.30 del 16/02/01

- Domanda di conferma del progetto presentato e ammesso in graduatoria nella precedente programmazione prot. 1425 del 2803/01.

- Determina Dirigenziale Servizio Agricoltura n.338 del 11-06-01 approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e pubblicata aul BURP n.95/01.

- Determina Dirigenziale n.726/AGR del 27-09-01 di impegno della somma di €.362.704,46 a favore del Comune di Faeto che approva anche il Disciplinare, e notificata con prot. 28/6514 del 05-10-01.

- Determina Dirigenziale n. 129/AGR del 05-03-02 approva il NQE per €. 292865,59.

- Richiesta BF prot 1868 del 15-05-02 e Determina di liquidazione anticipazione del 7% di €.20.500,59.

- Richiesta BF prot 2919 del 24-07-02 e Determina di liquidazione I SAL di €.57.169,99.

- Richiesta BF prot 3988 del 30-09-02 e Determina di liquidazione II SAL di €.173.416,73.

- Richiesta BF prot 553/03 e 1518 del 21-05-03 e Determina di liquidazione Saldo di €.40.83001.

- Omologazione della spesa con atto del servizio LL.PP. n. 329 del 03/0/03.

- Verbale di consegna lavori il 27-12-01

- Determina Responsabile servizio Tecnico BF n. 242 del 21-06-02 concede proroga di 40 giorni per l’ultimazione lavori al 04-08-02 invece del 25-06-02 motivata con avverse condizioni atmosferiche.

- Certificato di ultimazione lavori del 04/08/02.

- Certificato di collaudo dell’ing. Ciro Gaudiano del 05-12-02

- Determina Dirigenziale Servizio LL.PP. di omologazione atti di contabilità n. 329 del 03-06-03 per €.291.917,32.

- Verifica dei documenti amministrativi e contabili, delle registrazioni contabili, dei pagamenti, della tempistica e dell’ammissibilità delle spese rendicontate:

Dai controlli effettuati non sono emersi errori ed irregolarità significative.

- Rispetto dei limiti di partecipazione dei fondi previsti dall’art. 29 del Reg. (CE) 1260/1999 e dal complemento di programmazione:

SI (				NO

Note

- Verifica della inerenza dell’operazione finanziaria rispetto alle previsioni del bando e dei regolamenti:

SI ( 				NO

Note:

- Verifica della conformità delle azioni a quanto previsto dall’art. 12 del Reg. (CE) 1260/1999

SI (				NO

Note:

- Verifica dell’output fisico

| Indicatori di realizzazione |
| --- |
| Definizione | Unità di misura | Target programmato per l’operazione | Target rilevato alla data della verifica |
| Strade rurali realizzate e/o migliorate | km | 22,80 | 22,86 |
| Spese Lavori/Spese sostenute | % | 71,90 | 72,58 |

- Verifica del rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità (Reg. (CE) 1159/2000):

SI (				NO

Note

i) In riferimento ai follow-up delle annualità precedenti è emerso quanto segue: il progetto non presenta follow up, in quanto non è stato sottoposto a controlli effettuati in precedenza.

7) Gestione dell'operazione e pista di controllo del macroprocesso

| RESPONSABILITA’ (*) | A.d.G. | A.d.P. | O.I. | B.F. | E.A./Destinatario ultimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestione e Controllo | Dott. Luca Limongelli Area Programmazione e finanza Via Caduti di tutte le guerre, 15 - BARI |  |  |  |  |
| Attuazione |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura L.re N. Sauro, 47 - Bari | Comune di Faeto (FG) |  |
| Ordini di pagamento |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura L.re N. Sauro, 47 - Bari | Comune di Faeto (FG |  |
| Ubicazione documenti contabili |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura L.re N. Sauro, 47 - Bari | Comune di Faeto (FG) |  |
| Domanda all’AdG (dichiarazione di spesa) |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura l.re N. Sauro, 47 - Bari |  |  |
| Domanda all’AdP (per richiesta rimborso spese a Commissione) |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura L.re N. Sauro, 47 - Bari |  |  |
| Certificazione della spesa alla Commissione |  | Dr. Antonio Frattarulo Settore Alimentazione L.re N. Sauro, 47 - Bari |  |  |  |
| Inserimento dei dati di monitoraggio |  |  | Dott. Nicola Dattoma Servizio Agricoltura L.re N. Sauro, 47 - Bari |  |  |

# 8) QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

| Importo iniziale € | Importo ammesso (NQE) € | Importo aggiornato € |
| --- | --- | --- |
| 362.704,46 | 292.865,59 | 291.914,32 |

9) CERTIFICAZIONE FINANZIARIA

| -Periodo di eleggibilità: |  |
| --- | --- |
|  | - pagamenti previsti tra il 16/01/02 ed il 31/12/08 |
|  | - pagamenti effettivi tra il 11/07/02 ed il 08/07/03 |

| -IVA rendicontabile: |
| --- |
|  | SI | ( |  |
|  | NO |  |  |

| - Pagamenti beneficiario finale (inseriti a MIR) | 291.917,32 | (€) |
| --- | --- | --- |
| - Somme trasferite da R.M. a beneficiario finale | 291.917,32 | (€) |
| - Spese dichiarate da R.M. | 291.914,32 | (€) |
| - Rettifiche finanziarie operate da R.M. - controlli 1° )livello) | 3,00 | (€) |

| - Spesa certificata dall’Autorità di pagamento alla Commissione Europea | 291.914,32 | (€) |
| --- | --- | --- |

- di cui :

| - Ammissibile a cofinanziamento | 291.914,32 | (€) |
| --- | --- | --- |
| - Non ammissibile a cofinanziamento |  | (€) |

    - Motivazioni : _______________________________________________

| - Spesa sostenuta e ancora non certificata alla Commissione Europea |  | (€) |
| --- | --- | --- |

- di cui :

| - Ammissibile a cofinanziamento |  | (€) |
| --- | --- | --- |
| - Non ammissibile a cofinanziamento |  | (€) |

    - Motivazioni : _______________________________________________

| - Importi maturati e non pagati |  | (€) |
| --- | --- | --- |

10) STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE DELL’OPERAZIONE AL 19/01/2010

| Realizzata | ( | Realizzabile |  | Non realizzabile |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In termine |  | In corso |  | Avviata: |  |
|  |  | Sospesa |  | - affidata |  |
| Con impiego tot. del finanz. |  | Non avviata: |  | - da affidare |  |
| Con costi sup. al finanziamento |  | - affidata |  | Non avviata: |  |
| Con econom.e sul finanziam. | ( | - da affidare |  | Revocata o simili |  |

11) GIUDIZIO SINTETICO SUL CONTROLLO

| 1 | - positivo | ( |
| --- | --- | --- |
| 2 | - soddisfacente |  |
| 3 | - insoddisfacente |  |
| 4 | - negativo |  |

SINTESI DELLE RISULTANZE DI VERIFICA

Osservazioni

Dalla verifica effettuata non sono emersi fattori impeditivi al riconoscimento della spesa sostenuta. Non si ritiene di dover formulare osservazioni in proposito salvo il fatto che questa operazione ha subìto verifiche iniziali dalla Struttura Terza e il completamento della verifica da parte della Autorità di Audit.

Si deve constatare che la fattura n. 23 del 17/07/03 dell’impresa Leone Vincenzo è di importo pari a €1.533,61, invece che di 1.536,61 come inserito nel MIR ed effettivamente pagato dal BF con mandato numero 626 del 08/07/03, per cui l’importo complessivo della spesa ammissibile (rispetto a quanto indicato nel MIR e pagato dalla Regione Puglia al BF) ammonta ad €.291.914,32,con la differenza di 3,00€.

Conclusioni

Dalla verifica effettuata inizialmente dalla Struttura Terza e successivamente completata dalla Struttura di Audit, sia presso il RdM che presso il BF Comune di Faeto, tenuto conto degli atti amministrativi e contabili verificati, i sottoscritti non hanno riscontrato irregolarità nell’attività di gestione.

Il controllo ha riguardato la correttezza, la regolarità e l’ammissibilità delle spese sostenute dal Comune di Faeto con particolare riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché agli atti di programmazione e di concessione che regolamentano i finanziamenti in questione.

Le opere realizzate e le relative spese risultano ammissibili a finanziamento in conformità con le finalità previste dalla Misura 4.10 ed al progetto approvato e finanziato.

Raccomandazioni

Non si ravvisano raccomandazioni da suggerire

Bari, 20/01/2010

Team di lavoro

| Nicola SCIACOVELLI | Funzionario Controllo Strategico |
| --- | --- |
| Michele CALDERONI | Funzionario Controllo Strategico |

Il Dirigente dell’Ufficio

Controllo e Verifica Politiche Comunitarie

Pasquale A.M. Bellomo

_______________________________

# Footnotes

(*) Inserire nelle caselle corrispondenti :  UFFICIO RESPONSABILE (descrizione) – INDIRIZZO – NOMINATIVO INCARICATO