R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | engineers VIRTUAL COMMUNITY NETWORK |
| # Proponente | Federazione Regionale degli Ordini Provinciali degli Ingegneri della Puglia |
| # Partner | Associazione Ingegneri di Puglia. EDINFORM S.p.a |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 01/03/2004 al 01/03/2007 |
| Presenti incontro |  |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 3.563,800; 2.332,300; 586,000; 200,000; 50,000; 67,500; 150,000; 178,000; 0,00. - 1; - 214,000; - 198,000; - 16,000. - 2; - 1.354,000; - 765,600; - 486,000; - 60,000; - 42,400. - 3; - 513,200; - 475,200; - 38,000. - 4; - 342,100; - 291,800; - 25,000; - 25,300. - 5; - 754,800; - 418,300; - 200,000; - 50,000; - 67,500; - 19,000. - 6; - 183,700; - 158,400; - 25,300. - 7; - 202,000; - 25,000; - 75,000; - 90,000; - 12,000. - %; - 100,00%; - 65,44%; - 16,44%; - 5,61%; - 1,40%; - 1,89%; - 4,21%; - 4,99%; - 0,00%. |
| # Variazioni | Nessuna |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | PDA: in regola, presentati per le attività avviate. Manca solo quello dell’azione 6 che deve ancora partire. SAL: in regola. Presentati per 5 quadrimestri. RT: Nessuno in quanto nessuna attività sarebbe ancora terminata. A parte l’azione 1 che doveva terminare al 15 mese. |
| Rendicontazioni | Presentate e liquidate 4 rendicontazioni di cui 2 da analizzare in dettaglio |
| Note | L’azione 1 doveva terminare al 15 mese con l’attività 1.4. sono state arbitrariamente inserite due attivita: 1.4.1 e 1.4.2. questa seconda attività sposta la fine dell’azione complessiva al 31 mese. Nel PdA 1 e nei Rapporti di SAL le 1.4.1 (non esistenti nel Progetto esecutivo) vengono dichiarate esistenti con durate come da progetto esecutivo. Se sono sottoattività della 1.4 dovrebbero terminare il 19 mese come indicato nel Pda1 e nei rapporti di Sal. Chiarire la situazione. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

DATA: __________

FIRME

________________________