###### RIEPILOGATIVO DEI COSTI

### Tabella delle voci di costo

| #### Voci di costo | X1000 Euro |
| --- | --- |
| 1. Personale dei soggetti proponenti addetto alle fasi di realizzazione del progetto | 50 |
| 2. Consulenze specialistiche | 90 |
| 3. Licenze d’uso di sistemi operativi, di piattaforme applicative ed acquisizione di brevetti | 70 |
| 4. Acquisto o sviluppo di software | 130 |
| 5. Noleggio, leasing ed ammortamento d’attrezzature | 50 |
| 6. Infrastrutture tecnologiche quali reti di telecomunicazione, cablate, intranet ed extranet e servizi di telecontrollo | 90 |
| 7. Costi generali | 20 |
| ### COSTO TOTALE DEL PROGETTO | 500 |

CONTRIBUTO RICHIESTO (FESR):	325.000,00 Euro	(65%)

CONTRIBUTO DEL SETTORE PRIVATO:	----

CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI:	31.500,00 Euro	(6,3%)

CONTRIBUTO PROPRIO:	143.500 Euro 	(28,7%)

16.1 TAVOLE FINANZIARIE: Prospetto riepilogativo per singola attività e voce di spesa

| Attività | Voci di spesa (valori espressi in Euro) |  |  |  |  |  |  | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Personale | Consulenze | Licenze e brevetti | Software | Nolo leasing | Infrastrutture tecnologiche | Spese generali |  |
| Attività n.1-Analisi dei fabbisogni informativi | 3.000,00 | 3.500,00 | --- | --- | --- | --- | 3.500,00 | 10.000,00 |
| Attività n.2 - Portale “Puglia Doc Net-Community” | 20.000,00 | 41.000,00 | 29.000,00 | 75.000,00 | 24.000,00 | 38.000,00 | 6.000,00 | 233.000,00 |
| Attività n.3 - Servizi specialistici informativi ed attività editoriali di supporto | 8.500,00 | 23.500,00 | 27.500,00 | 44.500,00 | 22.500,00 | 15.500,00 | 5.000,00 | 147.000,00 |
| Attività n.4 - Servizi informativi ed attività editoriali di supporto | 12.000,00 | 17.000,00 | 13.500,00 | 8.500,00 | --- | 32.000,00 | 3.000,00 | 86.000,00 |
| Attività n.5 - attività per la promozione dell’utilizzo della piattaforma | 6.500,00 | 5.000,00 | --- | 2.000,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 24.000,00 |
| ##### TOTALE (Val. assoluti) | 50.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 20.000,00 | 500.000,00 |
| ##### TOTALE (Valori in %) | 10,00 | 18,00 | 14,00 | 26,00 | 10,00 | 18,00 | 4,00 | 100,00 |

16.2 TAVOLE FINANZIARIE: Prospetto riepilogativo per singola attività e singolo partner

| Attività | Partnership | Totale |
| --- | --- | --- |
|  | P R O V I N C I A D I L E C C E | 1 |
| Attività n.1 - Analisi dei fabbisogni informativi delle imprese aderenti al Consorzio “Puglia Doc” | 2.000,00 € | 2.000,00 |
| Attività n.2 - portale “Puglia Doc Net-Community” | 13.500,00 € | 13.500,00 |
| Attività n.3 - servizi specialistici informativi ed attività editoriali di supporto | 16.000,00 € | 16.000,00 |
| Attività n.4 - condizioni di base per le conoscenze e l’utilizzo della piattaforma telematica | ------------------------------ | ------------- |
| Attività n.5 - Promozione dell’utilizzo della piattaforma e dei servizi offerti | ------------------------------ | ------------- |
| ##### TOTALE (Val. assoluti) | 31.500 € | 31.500 € |
| ##### TOTALE (Valori in %) | 100,00 | 100,00 |

16.3 TAVOLE FINANZIARIE: Prospetto riepilogativo per singolo partner e voce di spesa

| Partner | Voci di spesa (valori espressi in Euro) |  |  |  |  |  |  | totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Personale | Consulenze | Licenze e brevetti | Software | Nolo leasing | Infrastrutture tecnologiche | Spese Generali |  |
| PROVINCIA DI LECCE | 10.000,00 | 9.500,00 | --------------- | 12.000,00 | -------------- | ---------------- | -------------- | 31.500,00 |
| ##### TOTALE (Val. assoluti) | 10.000,00 | 9.500,00 | --------------- | 12.000,00 | -------------- | ---------------- | -------------- | 31.500,00 |
| ##### TOTALE (Valori in %) | 31,75% | 30,16% | --------------- | 38,09% | -------------- | ---------------- | -------------- | 100,00 |