Asse VI Reti e nodi di servizi

Misura n° 6.1  Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto

(FESR)

## 1.	Descrizione della misura:

La misura attua le principali linee d'intervento individuate dal POR e riguardano gli interventi, da realizzare a titolo delle componenti “invarianti” rispetto alle possibili opzioni che saranno adottate nell’ambito del Piano generale dei trasporti, tesi al recupero dell’efficienza di base del sistema dei trasporti in quanto prioritari e coerenti con il vigente Piano Regionale Trasporti.

In particolare sono presi in considerazione gli interventi relativi :

- Al potenziamento delle ferrovie locali al fine di rendere fluida la circolazione, anche con il ricorso alle innovazioni tecnologiche, e più accessibile il territorio anche urbano per mezzo di sistemi rapidi di massa su rotaia;

- Allo sviluppo integrato della rete regionale dell’intermodalità al fine di favorire il riequilibrio modale a favore della ferrovia e del mare;

- Al miglioramento del sistema aeroportuale regionale al fine di migliorarne l’efficienza complessiva, nonché la qualità del servizio, gli standard di sicurezza e le tecniche di gestione.

La misura prevede le seguenti azioni:

Azione a): Ferrovie locali – Metropolitane leggere

In tale azione le tipologie di interventi finanziabili sono :

- Linee di trasporto rapido di massa;

- Infrastrutture per promuovere l’intermodalità;

- Rettifica, raddoppio e attrezzaggio di linea;

- Rinnovo armamento e risanamento sede ferroviaria;

- Rinnovo impianti di sicurezza e segnalamento;

- Adeguamento dei passaggi a livello alle disposizioni del codice della strada.

Azione b): Interporti – Centri intermodali

In tale azione le tipologie di interventi finanziabili sono :

- Completamento dell’Interporto di Bari Lamasinata;

- Realizzazione della rete regionale dell’intermodalità.

Azione c): Infrastrutture per il trasporto aereo di interesse regionale

In tale azione le tipologie di interventi finanziabili sono :

- Potenziamento di infrastrutture aeroportuali non di competenza nazionale;

- Realizzazione di eliporti per funzioni di protezione civile (avvistamento incendi, ecc.) e a servizio del sistema di urgenza-emergenza sanitaria, con particolare riferimento alle aree regionali non servite da agevoli collegamenti stradali.

Nelle more della definizione dello strumento operativo per i trasporti per il Mezzogiorno e del conseguente adeguamento dello strumento di programmazione regionale dei trasporti, sono considerate invarianti strategiche da ammettere a finanziamento entro il 31/12/2001 le azioni relative al potenziamento delle ferrovie locali ed il completamento dell’interporto di Bari-Lamasinata.

Le operazioni prescelte, orientate verso il rafforzamento ed il miglioramento delle reti a livello locale ed in particolare della intermodalità, consentono di elevare la qualità dei servizi, di accrescere l’utilizzo delle strutture trasmissive esistenti, generando effetti benefici per le famiglie e le imprese nonché di contrastare il processo di deterioramento ambientale.

## 2.	Copertura geografica :

Le operazioni da selezionare entro il 31/12/2001 interessano le grandi aree urbane e metropolitane.

## 3.	Amministrazioni responsabili :

Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione - Settore Trasporti -

Responsabile di misura :Domenico Modugno

## 4.	Soggetti destinatari dell’intervento :

- Azione a): Ferrovie locali – Metropolitane leggere

Utenti del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario e metropolitano.

Utenti della strada a seguito del miglioramento delle condizioni della circolazione.

- Azione b): Interporti – Centri intermodali

- Sistema produttivo e distributivo regionale.

- Azione c): Infrastrutture per il trasporto aereo di interesse regionale

Utenti del servizio pubblico di trasporto aereo, operatori turistici e commerciali.

## 5.	Beneficiario finale :

- Azione a): Ferrovie locali – Metropolitane leggere

Concessionari di costruzione ed esercizio di ferrovie locali.

- Azione b): Interporti – Centri intermodali

- Si individuano quali soggetti attuatori le Società di capitali, anche con partecipazione pubblica minoritaria, per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti.

- Azione c): Infrastrutture per il trasporto aereo di interesse regionale

- Si individuano quali soggetti attuatori:

- Società di gestione aeroportuali per la realizzazione di infrastrutture aeroportuali non finanziate a livello centrale.

- Amministrazioni di comuni ricadenti in aree regionali non adeguatamente servite da collegamenti stradali che dovranno attivare, per la concessione della realizzazione e della gestione delle infrastrutture eliportuali, le procedure previste dalla L. 11.2.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei privati.

## 6.	Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura

Azione a): Ferrovie locali – Metropolitane leggere

OPERAZIONE A REGIA REGIONALE

DURATA: 2000 – 2006.

PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DA FINANZIARE

I progetti da ammettere a finanziamento saranno individuati attraverso selezione con procedure ad evidenza pubblica.

Le modalità di presentazione delle istanze sono pubblicate sul BURP contestualmente al Complemento di Programmazione.

Azione b): Interporti – Centri intermodali

# Interporti

OPERAZIONE A REGIA REGIONALE INDIVIDUATA PROGRAMMATICAMENTE: Completamento dell'Interporto di Bari Lamasinata.

DURATA: 2000 – 2006.

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:

- Identificazione dell’operazione

L’operazione è già identificata nel Piano regionale dei trasporti.

Il vigente Piano regionale trasporti ha individuato gli interporti quali infrastrutture di primaria importanza tra quelle del settore specialistico del trasporto merci intermodale, ed ha attribuito una domanda di traffico al 2000 superiore al milione di tonn/anno solo a quello localizzato in Bari.

Il completamento dell’infrastruttura consentirà, per il settore delle merci, di realizzare l’obiettivo di rafforzare il collegamento della realtà pugliese con la rete nazionale degli interporti, con attestazione a livelli elevati dei servizi erogabili, prestando particolare attenzione alle direttrici internazionali legate alla realizzazione del Corridoio Adriatico e del Corridoio Transbalcanico n° 8.

Il soggetto attuatore del I lotto dell’interporto di Bari Lamasinata dovrà presentare richiesta di finanziamento, a firma del legale rappresentante, indirizzata all'Assessorato Regionale ai Trasporti e per conoscenza all'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie presso la Presidenza della Giunta Regionale.

Alla richiesta indirizzata all'Assessorato ai Trasporti dovrà essere allegata la seguente documentazione in doppio esemplare :

- Progetto dell'opera elaborato a livello definitivo o esecutivo. Le progettazioni dovranno essere redatte in conformità con quanto disposto dalla L. 11.2.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. Le stesse dovranno essere corredate da analisi della mobilità assolvibile.

- Valutazione ex-ante secondo i criteri contenuti nello studio di fattibilità approvato dallo Steering Committee "Trasporti".

- Delibera esecutiva di adozione del progetto da parte dell'Organo competente del soggetto proponente.

- Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, di disponibilità al cofinanziamento per almeno il 40% del costo dell'intervento.

# Centri intermodali

OPERAZIONE A REGIA REGIONALE : Realizzazione di Centri intermodali.

DURATA: 2001 – 2006.

PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DA FINANZIARE

I progetti da mettere a finanziamento saranno selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica dopo l’adeguamento dello strumento di programmazione regionale dei trasporti avendo particolare riferimento a gli interventi in corso di realizzazione.

Azione c): Infrastrutture per il trasporto aereo di interesse regionale

OPERAZIONE A REGIA REGIONALE : Potenziamento di infrastrutture aeroportuali non di competenza nazionale.

DURATA: 2001 – 2006.

PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DA FINANZIARE

I progetti da ammettere a finanziamento saranno selezionate attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica dopo l’adeguamento dello strumento di programmazione regionale dei trasporti.

OPERAZIONE A REGIA REGIONALE : Realizzazione di eliporti per funzioni di protezione civile (avvistamento incendi, ecc.) e a servizio del sistema di urgenza-emergenza sanitaria con particolare riferimento alle aree regionali non servite da agevoli collegamenti stradali.

DURATA: 2001 – 2006.

Gli interventi di cui all'operazione perseguono i seguenti obiettivi :

- Garantire il trasporto rapido di ammalati in emergenza sanitaria in aree della regione non adeguatamente servite dalle infrastrutture stradali.

- Favorire le funzioni regionali di protezione civile.

- Sviluppare l'accessibilità di aree della regione non adeguatamente servite dalle infrastrutture stradali e ferroviarie, specialmente di quelle a forte valenza turistica.

Tali esigenze hanno acquisito valenza prioritaria successivamente all'elaborazione del vigente Piano regionale dei trasporti, pertanto gli interventi saranno finanziati nel periodo 2001-2006 dopo l'adeguamento dello strumento di programmazione regionale.

PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DA FINANZIARE

-- Individuazione dei beneficiari finali

Amministrazioni di comuni ricadenti in aree regionali non adeguatamente servite da collegamenti stradali che dovranno attivare, per la concessione della realizzazione e della gestione delle infrastrutture eliportuali, le procedure previste dalla L. 11.2.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei privati, che assicureranno il 50% del costo dell'intervento, tra le imprese esercenti servizi schedulati di trasporto aereo regolare.

I singoli beneficiari finali saranno identificati attraverso bando pubblico che sarà attivato dopo l'adeguamento dello strumento di programmazione regionale.

## 7.	Criteri di selezione delle operazioni :

L’Asse 6. Reti e nodi di servizio adotta per il settore trasporti la politica di favorire la circolazione di merci e persone al fine di ridurre le disparità territoriali e di migliorare la competitività dei sistemi produttivi.

In tale ottica gli obiettivi generali dell’asse per il settore trasporti risultano essere:

- Aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali;

- Creare le condizioni di contesto per lo sviluppo imprenditoriale e la localizzazione di nuove iniziative.

In particolare, per quanto riguarda l’azione a) Ferrovie locali – Metropolitane leggere va rilevato che nella regione, nel corso dell’ultimo decennio, la mobilità delle persone è cresciuta in modo rilevante, soprattutto nelle grandi aree urbane.

Di conseguenza, si è posta l’esigenza di potenziare lo sviluppo del trasporto pubblico locale ad integrazione o in alternativa al mezzo privato da un lato al fine di eliminare o quanto meno diminuire il congestionamento del traffico urbano ed il relativo inquinamento e dall’altro per migliorare l’accessibilità di aree a forte valenza turistico-ambientale con un ridotto, se non trascurabile, impatto ambientale.

Azione a): Ferrovie locali – Metropolitane leggere

- Grado di inserimento e complementarietà nell’ambito del sistema trasportistico con particolare riferimento all’integrazione con altre infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione ed alla valorizzazione di interventi già finanziati.

- Grado di concorso al soddisfacimento della domanda complessiva e di medio-lungo periodo.

- Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e con gli obiettivi di qualità ambientale, di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni di CO2, di riduzione dell’incidentalità, di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico.

Ove l’intervento proposto ricada in aree naturali e paesaggistiche di pregio, contributo alla minimizzazione degli impatti.

- Grado di soddisfacimento della mobilità e di riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico.

- Qualità della progettazione, anche con riferimento alla introduzione di nuove tecnologie nel settore; dimostrazione della fattibilità tecnico - economica dell'intervento, dei tempi di esecuzione e dell'eseguibilità anche per lotti funzionali in relazione alle disponibilità economiche.

- Qualità del piano finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non comunitarie, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano.

- Analisi costi/benefici e equilibrio finanziario gestionale dell’infrastruttura da finanziare nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di trasporto pubblico.

- Grado di concorso dell’iniziativa proposta alla riduzione dei costi esterni di trasporto.

Azione b): Centri intermodali

- Grado di inserimento e complementarietà nell’ambito del sistema trasportistico con particolare riferimento all’integrazione con altre infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione ed alla valorizzazione di interventi già finanziati.

- Grado di concorso al soddisfacimento della domanda complessiva e di medio-lungo periodo.

- Coerenza con gli strumenti di  pianificazione territoriale e con gli obiettivi di qualità ambientale, di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni di CO2, di riduzione dell’incidentalità, di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico.

Ove l’intervento proposto ricada in aree naturali e paesaggistiche di pregio, contributo alla minimizzazione degli impatti.

- Qualità della progettazione, anche con riferimento alla introduzione di nuove tecnologie nel settore; dimostrazione della fattibilità tecnico - economica dell'intervento, dei tempi di esecuzione e dell'eseguibilità anche per lotti funzionali in relazione alle disponibilità economiche.

- Qualità del piano finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non comunitarie, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano.

- Analisi costi/benefici e equilibrio finanziario gestionale dell’infrastruttura da finanziare.

- Grado di concorso dell’iniziativa proposta alla riduzione dei costi esterni di trasporto.

- Capitale sociale sottoscritto.

- Quota di cofinanziamento privato per la realizzazione dell'opera.

- Presenza nell'area dell'intervento di una infrastruttura ferroviaria.

- Azione c): Infrastrutture per il trasporto aereo di interesse regionale.

- Potenziamento di infrastrutture aeroportuali non di competenza nazionale:

- Grado di inserimento e complementarietà nell’ambito del sistema trasportistico con particolare riferimento all’integrazione con altre infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione ed alla valorizzazione di interventi già finanziati.

- Grado di concorso al soddisfacimento della domanda complessiva e di medio-lungo periodo.

- Coerenza con gli strumenti di  pianificazione territoriale e con gli obiettivi di qualità ambientale.

Ove l’intervento proposto ricada in aree naturali e paesaggistiche di pregio, contributo alla minimizzazione degli impatti.

- Qualità della progettazione, anche con riferimento alla introduzione di nuove tecnologie nel settore; dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dell'intervento, dei tempi di esecuzione e dell'eseguibilità anche per lotti funzionali in relazione alle disponibilità economiche.

- Qualità del piano finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non comunitarie, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano.

- Analisi costi/benefici dell’infrastruttura da finanziare.

- Grado di concorso dell’iniziativa proposta alla riduzione dei costi esterni di trasporto.

- Capitale sociale sottoscritto.

- Quota di cofinanziamento privato per la realizzazione dell'opera.

- Realizzazione di eliporti:

- Grado di inserimento nell’ambito del sistema trasportistico con particolare riferimento alle strutture a servizio di bacini di utenza insufficientemente collegati con le infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione;

- Grado di concorso al soddisfacimento della domanda complessiva e di medio-lungo periodo.

- Popolazione residente nei bacini di utenza;

- Tempi medi di percorrenza nei bacini di utenza per il raggiungimento delle principali infrastrutture di trasporto;

- Qualità della progettazione, anche con riferimento alla introduzione di nuove tecnologie nel settore; dimostrazione della fattibilità tecnico - economica dell'intervento, dei tempi di esecuzione e dell'eseguibilità anche per lotti funzionali in relazione alle disponibilità economiche;

- Contributo alla minimizzazione degli impatti nel caso in cui l’intervento proposto ricada in aree naturali e paesaggistiche di pregio

- Qualità del piano finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non comunitarie, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano;

- Quota di cofinanziamento privato per la realizzazione dell'opera.

Il criterio di selezione relativo alla sostenibilità ambientale sarà valutato secondo le indicazioni contenute nel documento “Linee guida per la valutazione strategica – VAS” predisposto dal Ministero Ambiente, Ministero Beni e attività culturali e ANPA.

Per tutti gli interventi della misura di importo superiore a 10 miliardi di lire, saranno verificate le analisi costi-benefici che dovranno rispondere ai requisiti minimi richiesti per gli studi di fattibilità di cui alla Delibera CIPE n° 106/99 del 30/6/1999.

Concorso all’attuazione di progetti integrati

La Misura concorre al finanziamento di progetti integrati. Per quest’ultima finalità è assicurata una riserva finanziaria pari al 31% della spesa pubblica.

In relazione all’attivazione di specifici progetti integrati e allo scopo di favorire un impiego delle risorse della misura pienamente funzionale alle esigenze di tali progetti, le modalità di attuazione, le procedure e i criteri di selezione delle operazioni qui identificati potranno essere adattati in sede di aggiornamento del Complemento di Programmazione.

## 8.	Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure :

- Azione a): Ferrovie locali – Metropolitane leggere

- Gli interventi dell'azione presentano relazioni intercorrenti con quelli delle misure dell'Asse 5 " Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata" ed in particolare con le azioni del settore d'intervento Sistemi urbani poiché perseguono le stesse finalità in ordine al miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto ed al miglioramento della qualità della vita.

- Azione b): Interporti – Centri intermodali

Gli interventi dell'azione presentano relazioni intercorrenti con quelli delle misure dell'Asse 4 "Valorizzazione dei Sistemi locali di sviluppo" per le evidenti interrelazioni nei confronti dei comparti produttivi del sistema dell'agricoltura, delle P.M.I., dell'artigianato, del turismo e del commercio.

- Azione c): Infrastrutture per il trasporto aereo di interesse regionale

Gli interventi dell'azione presentano relazioni intercorrenti con quelli delle misure dell'Asse 4 "Valorizzazione dei Sistemi locali di sviluppo" ed in special modo per le misure riguardanti il turismo.

Le azioni a) “Ferrovie locali – Metropolitane leggere” e b) “Interporti – Centri intermodali” costituiscono completamento funzionale ed evolutivo rispettivamente delle misure 1.2 (Ferrovie Locali e Metropolitane Leggere) ed 1.3 (Interporti di 1° e 2° Livello) del POP Puglia 1994-1999.

## 9.	Tasso medio di partecipazione del Fondo

Rispetto alla spesa pubblica:		50,0%

Rispetto al costo complessivo		39,2%

Tasso di aiuto pubblico			78,5%

## 10.	Stima delle spese per anno (euro):

## Indicatori di programma e quantificazione degli obiettivi

| Misura | Azioni | codice UE | Indicatori di realizzazione fisica | Unità misura | Target al 30.06.2003 | Target al 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Infrastrutture per il trasporto aereo di interesse regionale | 314 | Superficie infrastrutturata | mq |  | 32.000 |
|  |  |  | Interventi | num. |  | 5 |
|  | Interporti - Piattaforme logistiche | 318 | Sup. infrastrutturata | mq |  | 384.000 |
|  | Ferrovie locali | 311 | Lunghezza rete . | Km | 52 | 100 |
|  |  |  | Interventi . | num. | 2 | 8 |

| Misura |  | Fondo | Indicatori di risultato | 2000 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto | FESR | 1. Tempo risparmiato (tempo di percorrenza x numero di utenti) |  | 10.000 h/g |
|  |  |  | 2. Tempo risparmiato (tempo di percorrenza x volume di merci) |  | 10.000 h/g |
|  |  |  | 3. Aumento delle merci trasportate per ferrovia (ton/anno) |  | 1.000.000 |
|  |  |  | 4. Incremento del numero di destinazioni raggiunte per via aerea con servizi regolari |  | 3 |
|  |  |  | 5. Incremento medio del numero di passeggeri/anno |  | 8.000 |
|  |  |  | 6. Variazione dei volumi di merci in entrata e in uscita dalla strutture aeroportuali e portuali oggetto di intervento |  |  |
|  |  |  | 7. Variazione del volume delle merci movimentate attraverso strutture di trasporto multimodale |  |  |
|  |  |  | 8. Variazione dei costi globali di trasporto per le imprese utenti di servizi multimodali |  |  |
|  |  |  | 9. Variazione del numero di corse sulla linea ferroviaria oggetto di intervento |  |  |
|  |  |  | 10. Variazione del numero di soggetti che operano nelle strutture interportuali oggetto di intervento (spedizionieri, etc.) |  |  |
|  |  |  | 11. Aumento della domanda di mobilità soddisfatta (%) |  | 10% |
|  |  |  | 12. Aumento della velocità delle merci trasportate attraverso il centro (%) |  | 20% |

Asse VI  Reti e nodi di servizi

Misura n° 6.2  Società dell’Informazione

(FESR)

## 1.	Descrizione della misura

La Misura attua in due distinte fasi le seguenti linee di intervento.

Periodo 2000-2001

Definizione del Piano regionale per la Società dell’Informazione da completare entro il 31.12.2001.

Produzione e disponibilità pubblica di dati sul potenziale di sviluppo endogeno e di attrazione economica  delle diverse aree/comprensori/distretti regionali, a partire dalle basi informative costituite nell'ambito degli osservatori e programmi regionali per l'innovazione (SIMAP, SIOE, RIS, Misura 7.4 del POP 1994-1999, PIC PMI e Konver …) e con il P.O. di assistenza per l’internazionalizzazione gestito dal MAE - MINCOMES. Tale linea di intervento – connotata da forti caratteristiche di orizzontalità rispetto a numerosi altri interventi previsti nel POR – ha come obiettivo di fondo il creare condizioni di migliore favore ad investimenti nazionali ed esteri attraverso la promozione delle opportunità localizzative e finanziarie esistenti nella regione Puglia. Al fine di promuovere in maniera coordinata le opportunità offerte dal territorio pugliese si procederà quindi:

- ad integrare in modo strutturato le informazioni relative al contesto socio-economico, ai servizi alle imprese, al sistema di incentivi, alle infrastrutture, anche di tipo tecnologico con l’obiettivo di pervenire alla definizione di una rete dell’offerta;

- a definire un programma di marketing mirato, gestito con il massimo dei collegamenti interistituzionali attraverso l’organizzazione di una rete promozionale integrata che agisca affidandosi ad una regia unitaria e che metta in relazione le peculiarità del territorio con le caratteristiche del mercato esterno.

- ulteriore significativo obiettivo generale è individuare e favorire quegli investimenti che, oltre a collocarsi armoniosamente nel territorio, siano in grado di far sentire co-protagonista il sistema produttivo locale e di produrre forme di incremento occupazionale generate tanto dagli insediamenti provenienti dall’esterno quanto da aziende pugliesi esistenti, nonché di provocare lo sviluppo di nuova imprenditorialità.

Periodo 2002-2006

Linee di intervento prioritarie proposte dal piano regionale per la Società dell’Informazione.

Interventi per il Marketing territoriale e attrazione di investimenti.

Le azioni previste dalla misura sono pertanto:

Azione a) Definizione del Piano regionale per la Società dell’Informazione.

Il Piano riguarderà:

- La definizione degli obiettivi perseguibili di crescita del sistema Puglia entro il 2006 nel quadro della Società dell’Informazione (SdI).

- Gli Obiettivi dovranno in particolare considerare:

- La capacità dei soggetti locali (amministrazioni, imprese, professionisti, cittadini) di accedere a, gestire ed utilizzare informazioni di rilevanza strategica per la propria missione istituzionale e di business. Dovranno in particolare essere rimosse eventuali barriere infrastrutturali, tecnologiche o culturali all’accesso all’informazione.

- La messa a valore delle informazioni di pregio e delle conoscenze disponibili sul territorio regionale. Dovranno in particolare essere rimosse eventuali barriere alla pubblicazione ed alla circolazione di tali informazioni e conoscenze.

- La capacità di generare e attrarre iniziative economiche e flussi di risorse nei settori della nuova economia della SdI. Dovrà in particolare essere considerata la possibilità di sviluppo di un polo regionale delle imprese del settore.

- La capacità di produrre ed esportare modelli organizzativi, tecnologie e servizi della SdI provati con successo sul territorio regionale, in settori di rilevanza primaria dell’economia e dei servizi pubblici.

- La definizione dei settori critici, delle priorità e delle strategie di intervento a fronte degli obiettivi di crescita

- Dovranno al riguardo essere considerate:

- l’adeguatezza e le potenzialità di sviluppo delle infrastrutture di servizi a valore aggiunto presenti sul territorio (servizi per e-business; logistica integrata; accesso a risorse informative/formative e a conoscenze strategiche anche attraverso servizi di e-learnig; e-government; informazioni territoriali on-line e così via);

- le problematiche connesse con l’accesso “universale” e a basso costo a risorse informative pregiate;

- lo sviluppo di modelli organizzativi, tecnologie e servizi per le comunità territoriali in rete, a supporto della efficienza e della competitività dei sistemi locali regionali;

- il sostegno alle imprese regionali della nuova economia della SdI nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi, con particolare riferimento ai servizi sulle reti a larga banda (fisse e mobili) che saranno rese operative nel corso del POR;

- l’adeguatezza del fattore umano, dal punto di vista sia tecnico che imprenditoriale;

- l’adeguatezza dei servizi finanziari per le imprese regionali della nuova economia della SdI.

- L’individuazione degli strumenti e delle modalità operative di intervento

- Gli strumenti e le modalità di intervento proposti, complementari e sinergici rispetto ai piani di azione nazionali e comunitari sulla società dell’informazione, dovranno in particolare includere:

- Azioni Pilota, ovvero azioni strategiche di interesse regionale in grado di svolgere un ruolo di “apripista” nella realizzazione, sperimentazione e diffusione su scala regionale di servizi telematici avanzati. Tali azioni dovranno essere concentrate su snodi chiave per lo sviluppo dei sistemi produttivi, della pubblica amministrazione e del sistema dell’educazione pubblica della regione (distretti industriali/sistemi produttivi locali, comuni ed enti pubblici consorziati di arre a specifica vocazione economico-produttiva, filiere produttive di settori industriali di interesse primario, comunità di operatori pubblici e privati di aree e itinerari regionali di rilevanza culturale e ambientale, sistema delle utilità pubbliche, ….). Le azioni Pilota saranno promosse dall’amministrazione regionale ed attuate da organizzazioni del sistema regionale dell’innovazione, di concerto con organizzazioni degli utenti e con società regionali di tecnologie e servizi nel settore.

- Interventi a favore dello sviluppo dell’offerta di prodotti e servizi nell’area della nuova economia della società dell’Informazione, con particolare riferimento alla creazione e diversificazione d’impresa e alla copertura ottimale del territorio regionale, anche attraverso la costituzione di reti di servizi.

- Interventi a favore della domanda di servizi info-telematici avanzati attraverso il supporto all’innovazione di prodotto e di processo da parte i organizzazioni regionali pubbliche e private.

- Le modalità di gestione e monitoraggio del Piano e la definizione dei termini concreti di raccordo con le altre linee di azione del POR

- L’attuazione del Piano sarà condotta in stretta concertazione con le altre misure del POR più avanti indicate che incrociano i temi posti dallo sviluppo regionale della società dell’Informazione. La concertazione avverrà attraverso lo specifico gruppo di lavoro sulla società dell’Informazione promosso dal QCS.

- Tale raccordo dovrà essere costituito già in sede di definizione del Piano per la SdI in particolare per la Misura 6.3 (sostegno all’innovazione degli enti locali ) che costituirà il riferimento per l’implementazione del piano dal punto di vista della Pubblica Amministrazione regionale, e con la Misura 6.4 (risorse umane e società dell’informazione) che costituirà il riferimento per gli interventi sul capitale umano.

- Il Piano dovrà altresì definire l’insieme delle informazioni analitiche e degli indicatori di sintesi per il monitoraggio in itinere e la valutazione ex post della sua attuazione, insieme con le modalità specifiche di conduzione delle attività di gestione e monitoraggio. Gli indicatori dovranno consentire anche analisi comparate rispetto ad altre regioni italiane ed europee sul grado di implementazione locale della Società dell’Informazione e sulla competitività dei diversi sistemi regionali.

- Il piano definirà le quote di risorse riservate ai destinatari finali.

- Azione b) Marketing territoriale e Attrazione degli investimenti

- Aggiornamento continuo ed operativo di un servizio informativo pubblico, a titolarità dell’amministrazione regionale, sulle dinamiche di innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi regionali già avviato a realizzazione con misure attuate nell’ambito del POP Puglia 1994 - 99.

- Assistenza tecnica per la creazione ed il coordinamento, a livello regionale, degli Sportelli Unici per le attività produttive, considerati, anche ai fini dell’attrazione degli investimenti, strumenti essenziali che permettono, con una sola domanda ed in tempi certi, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste per la localizzazione e l’ampliamento di insediamenti produttivi.

- Analisi dei mercati esteri.

- L’attività di promozione dovrà essere principalmente rivolta all’estero sulla base di una attenta analisi dei singoli mercati considerati, individuandone specificità e caratterizzazioni in termini di strutture e servizi e dei settori produttivi trainanti.

- Definizione e realizzazione del programma di marketing mirato.

- Analisi degli elementi qualificanti del territorio pugliese e quindi analisi del posizionamento delle diverse aree territoriali come localizzazioni produttive e dell’immagine complessiva del territorio percepita dagli investitori. Attraverso l’analisi del tessuto produttivo e sociale delle aree si definisce una strategia di attrazione mirata che tenga conto dei settori produttivi esistenti e considerati prioritari nella programmazione regionale, definendo  un programma di marketing mirato che – tendendo ad investimenti compatibili con l’ambiente economico e sociale – tiene conto delle analisi del territorio e dei mercati esteri individuandone gli elementi qualificanti e gli elementi di integrazione. Inoltre saranno definiti progetti di accompagnamento e assistenza per la realizzazione di politiche di penetrazione commerciale nei mercati esteri per cluster e filiere produttive.

- Attivazione degli strumenti di promozione.

- Messa in opera di una gamma di strumenti promozionali In questo quadro, l’azione si realizzerà attraverso:

Periodo 2000 – 2002:

- contatti con associazioni e consorzi finalizzati ad un concreto e pratico sostegno ad eventuali esigenze di tali organizzazioni e/o dei loro associati;

- assistenza tecnica ed informativa ad Enti Locali e alle PMI nelle attività di promozione locale e nell’individuazione di opportunità per interventi migliorativi del patrimonio infrastrutturale, mirati ad una maggiore attrattività del territorio, nonché nell’informazione ed individuazione di strumenti agevolativi.

- incontri tecnici illustrativi dell’azione di marketing territoriale regionale finalizzati alla messa a punto della rete dell’offerta ed all’analisi del territorio regionale;

- Rafforzamento ed istituzione di strumenti stabili dedicati al dialogo ed alla integrazione internazionale nei diversi settori economici, culturali, istituzionali, specie con riferimento all’area balcanica, attraverso il disegno e la realizzazione dei necessari processi formativi a carattere specifico, della strumentazione telematica ed informativa, dei programmi d’azione di medio lungo periodo. Finanziamento dell’offerta di servizi specializzata necessaria ad assicurare le ricadute delle azioni di partenariato sull’economia e la società regionale.

Periodo 2000 – 2006:

Partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi all’estero.

Periodo 2003 – 2006:

Visite e missioni sia dalla Puglia verso l’esterno che dall’esterno verso la Puglia.

- Azione c) Attuazione delle linee di intervento prioritarie proposte dal Piano regionale per la Società dell’Informazione

L’azione organizzerà ed attuerà gli interventi definiti nel Piano, in stretto raccordo con l’attuazione delle altre misure previste per lo sviluppo regionale della Società dell’informazione (6.3, 6.4) e con le misure sinergiche previste negli altri assi di intervento. Inoltre, il Piano regolamenterà sulle definizioni degli interventi il criterio della premialità a favore dei destinatari finali nel caso in cui nel loro programma di attività prevedano l’inserimento di personale appartenente alle categorie svantaggiate.

Con riferimento a quanto previsto in sede di definizione del Piano dovranno in particolare essere attuati:

c.1)	Azioni Pilota di interesse regionale

c.2)	Interventi a favore dello sviluppo dell’offerta di prodotti e servizi nell’area della nuova economia della società dell’Informazione

c.3)	Interventi a favore della domanda di prodotti e servizi nell’area della nuova economia della Società dell’Informazione

c.4)	Gestione e monitoraggio del Piano

c.5)	Cofinanziamento di progetti approvati dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie (DIT), a seguito dell’emanazione del bando nazionale sull’e-government.

Azione a):	Non si prevedono costi a carico della misura

Azione b):	16,600 MEURO  (£.   32.142.082.000)

Azione c):	145,000 MEURO(£. 280.759.150.000)

Nota

I progetti da attivare entro il 31.12.2001 nell’ambito delle misure relative alla Società dell’informazione comportano un ammontare complessivo di risorse pari a 79,6 Meuro (inferiore al 30% del costo totale delle misure 6.2, 6.3 e 6.4).

## 2.	Copertura geografica

Intero territorio regionale

## 3.	Amministrazioni responsabili

Regione Puglia - Assessorato Industria Commercio e Artigianato – Settore Artigianato –Responsabile di misura: Mario Di Giuseppe

## 4.	Soggetti destinatari dell’intervento

Azione a):    Regione Puglia

Azione b):	Regione Puglia; Amministrazioni Locali; Sistemi locali di sviluppo; Imprese pugliesi singole e associate; , Sistema regionale dell’innovazione (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, PST, soggetti privati di consulenza nel settore, ecc.) Associazioni di categoria; Imprese nazionali e/o estere che attuino investimenti produttivi in Puglia.

Azione c)	Regione Puglia, Imprese Pugliese e/o loro Consorzi dei settori ad alta intensità di conoscenza e di tecnologia informatica, telecomunicazioni, telematica, elettronica; Imprese Pugliese e/o loro Consorzi di produzione e servizi anche in forma associata; Sistema regionale della ricerca e dell’innovazione (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, PST, soggetti privati di consulenza nel settore, ecc.); Sistema degli enti locali e dei servizi di pubblica utilità; Sistemi locali di sviluppo.

## 5.	Beneficiario finale

Azione a)	CIRP – Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese

Azione b)	Regione Puglia – Assessorato Industria Commercio Artigianato

Azione c)	Secondo le indicazioni derivanti dal Piano Regionale della Società dell’Informazione.

## 6.	Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura

Azione a)

A regia regionale:

Il CIRP proporrà un progetto unico di elaborazione del Piano regionale per la Società dell’Informazione sulla base delle esperienze effettuate nell’attuazione della Misura 7.4 del POP 1994-99 e sulla base delle risultanze del Progetto RIS Puglia Innova. Detto Piano sarà sottoposto alle consultazioni con il partenariato e quindi all’approvazione della Giunta regionale.

Azione b)

A titolarità regionale:

L’Assessorato Regionale all’Industria, Commercio, Artigianato proporrà alla Giunta regionale un progetto unico di realizzazione delle attività previste dalla Azione.

A seguito della definizione del Piano regionale per la Società dell’Informazione e dell’avvio del sistema regionale a rete degli Sportelli Unici, si procederà alla stabilizzazione della produzione e disponibilità pubblica di dati sul potenziale di sviluppo endogeno e di attrazione economica delle diverse aree/comprensori/distretti regionali che, a partire dalle basi informative già costituite nell’ambito degli osservatori e programmi regionali per l’innovazione, proverranno come integrazione e aggiornamento, dalla su citata rete regionale

Azione c)

A regia regionale

Le Procedure di attuazione, le modalità di acquisizione dei progetti ed il cronogramma saranno definiti nell’ambito del Piano Regionale per la Società dell’informazione.

## 7.	Criteri di selezione delle operazioni

La Misura si collega all’obiettivo primario del Q.C.S. ampiamente ribadito nel POR Puglia di “accelerare la realizzazione della società dell’Informazione, concentrando le risorse messe a disposizione dai fondi strutturali 2000-2006 su tipologie di interventi complessivamente in grado di stimolare la domanda di servizi di TLC”. Le operazioni relative al “marketing e attrazione degli investimenti” saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:

- Valutazione preventiva rispetto all’impatto sui diversi assi e settori di intervento, con particolare riferimento agli assi “Sviluppo locale”, “Risorse umane”, “città”, da condurre in forma partenariale con le Amministrazioni centrali;

- Suscettibilità al miglioramento dei collegamenti con mercati e partner internazionali, al fine di consentire alle imprese una appropriata conoscenza dei mercati esteri e delle opportunità che in essi si possono presentare;

- Valorizzazione della partecipazione di istituzioni e operatori privati sia alla elaborazione della strategia sia al finanziamento delle iniziative.

Per quanto concerne l’azione “Attuazione delle linee di intervento prioritarie proposte dal Piano regionale per la Società dell’Informazione”, la scelta dei criteri di selezione è rinviata ad una fase successiva all’elaborazione del Piano.

Detti criteri dovranno comunque conformarsi ai seguenti principi informatori:

- Impiego esteso delle nuove tecnologie;

- Sinergia con le linee di intervento previste dall’asse IV;

- Soddisfacimento della domanda di nuovi servizi attraverso la crescita di settori di produzione innovative.

Concorso all’attuazione di progetti integrati

La Misura concorre al finanziamento di progetti integrati. Per quest’ultima finalità è assicurata una riserva finanziaria pari al 65% della spesa pubblica.

In relazione all’attivazione di specifici progetti integrati e allo scopo di favorire un impiego delle risorse della Misura pienamente funzionale alle esigenze di tali progetti, le modalità di attuazione, i criteri di selezione e le procedure qui identificate potranno essere adattate in sede di aggiornamento del Complemento di Programmazione.

## 8.	Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure

Attraverso lo strumento del Piano regionale per la Società dell’Informazione, la Misura ricondurrà a logica strategica e programmatica unitaria anche quanto previsto dalle altre misure dello stesso asse, specificamente dedicate all’innovazione egli enti locali (6.3) ed allo sviluppo del fattore umano (6.4) nel contesto della società dell’Informazione. In particolare per quanto riguarda il raccordo con la misura 6.3, saranno sviluppate le sinergie e le connessioni relative alla fornitura di servizi alle imprese ed ai cittadini da parte degli enti locali, all’acquisizione di risorse ed informazioni da parte della pubblica amministrazione per il proprio funzionamento, alla cooperazione interistituzionale ai fini della promozione e sviluppo dei localismi territoriali. Per quanto riguarda invece il raccordo con la Misura 6.4, questa si esprimerà in termini di contenuti, priorità ed obiettivi di crescita di cultura e competenze per il sistema regionale, in connessione con gli obiettivi del Piano regionale per la Società dell’Informazione di sviluppo di comunità evolute di utenti, di tecnici e di imprenditori della nuova economia, di funzionari pubblici in grado di governare i processi di sviluppo locale. Connessioni funzionali ed operative sono inoltre previste tra l’Azione b) della presente Misura e l’Azione e) della Misura 3.13 (osservatorio permanente sull’Innovazione.

Per quanto attiene poi l’Azione b), è evidente la forte e decisa strumentalità orizzontale rispetto ad altre Misure individuate nel POR, in particolare rispetto agli interventi dell’Asse IV “Valorizzazione dei Sistemi locali di sviluppo”. Nelle strategie per la promozione ed il consolidamento dello sviluppo locale si fa espresso riferimento, laddove si richiama l’impiego degli strumenti della programmazione negoziata, all’esigenza di aumentare “l’integrazione del sistema produttivo locale e il suo grado di competitività nell’attrarre dall’esterno capitali, iniziative imprenditoriali, risorse umane qualificate e servizi reali e finanziari”. Nella Sezione “Sistemi industriali” si legge che tra gli Obiettivi specifici vi è il “favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività e di nuove imprese, specie in iniziative che assicurino buone prospettive di crescita e di integrazione con il territorio e l’ambiente in un’ottica di valorizzazione dei cluster e delle filiere produttive, anche attraverso attività di animazione permanente” nonché il “potenziare il ruolo dei mercati finanziari e degli operatori finanziari; migliorare il coordinamento degli incentivi, l’informazione e l’assistenza tecnica alle imprese, sviluppare pacchetti integrati di agevolazioni (PIA) per il contestuale finanziamento degli investimenti, sviluppo pre-competitivo ed innovazione tecnologica dal punto di vista produttivo ed ambientale”. Analogamente, forti motivi di interconnessione si ritrovano tra l’Azione b) e gli interventi inquadrati nell’asse V “Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata”, soprattutto per quanto attiene l’obiettivo della Sotto-Misura di affiancare gli enti locali nella azione di crescita e maturazione della capacità di governo dell’area di competenza  e di concertazione degli interventi in una logica di sviluppo armonioso ed integrato dell’intero territorio regionale.

Inoltre la Misura promuoverà lo sviluppo di servizi telematici innovativi negli ambiti di azione delineati dagli Assi di intervento del POR, completando le specifiche misure di sostegno ai servizi ivi previste con iniziative in grado di anticipare modelli originali ed innovativi di servizi, propri delle espressioni più avanzate della Società dell’Informazione.

In particolare la Misura è aperta ad integrazioni funzionali:

- nell’ambito dell’Asse 1 Risorse naturali, con le Misure orientate alla salvaguardia ed alla valorizzazione del territorio ed alla realizzazione di reti informative per l’integrazione e la promozione delle risorse naturali.

- Nell’ambito dell’Asse 2 Risorse culturali, con le Misure orientate al miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali, attraverso servizi multimediali in rete ed alla realizzazione di reti informative per la creazione di sistemi integrati di beni ed attività culturali sul territorio

- Nell’ambito dell’asse 3 – Risorse umane, con le Misure orientate allo sviluppo di servizi per l’impiego ed al sostegno all’occupazione, alla creazione di impresa ed al lavoro autonomo.

- Nell’ambito dell’Asse 4 – Sistemi locali di sviluppo con le Misure orientate al supporto della competitività e dell’innovazione attraverso il ricorso ai servizi reali, all’allargamento dell’offerta turistica, alla promozione dell’innovazione, alla promozione del “prodotto-Puglia”, nelle sue articolazioni territoriali e settoriali

- Nell’ambito dell’Asse 5 – Città, Enti Locali e qualità della vita, con le Misure orientate alla realizzazione di servizi per il miglioramento della qualità della vita, al sostegno di innovazione degli Enti Locali attraverso la diffusione delle tecnologie dell’informazione e delle reti di interconnessione ed alla realizzazione di reti di conoscenze volte a favorire la diffusione dell’innovazione e l’utilizzo delle stesse nel quadro di un “sistema-Puglia”.

## 9.	Tasso medio di partecipazione del Fondo

Rispetto alla spesa pubblica:		50%

Rispetto al costo complessivo:		25%

Tasso di aiuto pubblico:			50%

## 10.	Stima delle spese per anno (euro)

## Indicatori di programma e quantificazione degli obiettivi

| Misura | Azioni | codice UE | Indicatori di realizzazione fisica | Unità misura | Target al 30.06.2003 | Target al 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Marketing territoriale e attuazione degli investimenti (azione b) | 163 | Imprese beneficiarie | num. | 100 | 900 |
|  |  | 164 | Imprese beneficiarie | num. | 300 | 3000 |
|  | Attuazione delle linee di intervento prioritarie proposte dal Piano regionale per la Società dell’Informazione (azione c) | 324 | Sportelli attivati | num. | 20 | 100 |
|  |  |  | Postazioni/terminali installati | num. | 60 | 300 |
|  |  |  | Imprese interessate | num. | 100.000 | 100.000 |
|  |  |  | Soggetti attuatori | num. | 2 | 2 |
|  |  |  | Banche dati | num. | 1 | 1 |

| Misura |  | Fondo | Indicatori di risultato | 2000 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Società dell'Informazione | FESR | 1. N° aziende che chiedono servizi di assistenza |  | 10.000/ anno |
|  |  |  | 2. PMI e grandi aziende che sviluppano e vendono servizi nel campo della tecnologie dell’informazione |  | 80 |
|  |  |  | 3. Punti di accesso ad Internet |  |  |
|  |  |  | 4. Variazione del numero di servizi della PA accessibili on-line dalle imprese |  |  |
|  |  |  | 5. Variazione numero di imprese con almeno un PC, posta elettronica e pagina WEB |  |  |
|  |  |  | 6. Variazione numero computer ogni 100 studenti scuole elementari e medie |  |  |
|  |  |  | 7. Variazioni numero famiglie con almeno un computer |  |  |

Asse VI Reti e nodi di servizi

Misura n° 6.3  Sostegno all’innovazione degli Enti locali

(FESR)

## 1.	Descrizione della misura

La Misura rappresenta uno dei principali strumenti di attuazione della strategia di sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

In questo contesto, la Misura sostanzia l'obiettivo generale, dichiarato nel P.O.R., di mettere in rete le Amministrazioni attraverso la creazione di infrastrutture per l’erogazione dei servizi telematici per i cittadini, i professionisti, le aziende e gli enti, al fine di accelerare e rendere effettivo il processo di decentramento funzionale e di razionalizzazione in atto nella Pubblica Amministrazione.

La Misura dà concreta attuazione a questo obiettivo attraverso interventi di carattere infrastrutturale estesi a tutto il territorio regionale, sia dal punto di vista delle connessioni telematiche e dei servizi di base (realizzazione della RUPA regionale) che dal punto di vista delle applicazioni e dei servizi prioritari da rendere disponibili sulla rete.

Una parte della Misura è specificamente orientata alla gestione unitaria e armonizzata della infrastruttura e dei servizi della RUPA regionale, nonché dei loro successivi sviluppi.

Nel complesso, la Misura prevede quindi l'attuazione dei seguenti interventi:

SOTTOMISURA  A:

a)	Creazione dell'infrastruttura telematica di base della Rupa regionale.

L'intervento ha come obiettivo la realizzazione, gestione ed evoluzione di una infrastruttura telematica di base che garantisca:

1)	la connettività di livello geografico tra le varie sedi delle amministrazioni pubbliche regionali (Regione, Province, Comuni) mediante l'uso di circuiti trasmissivi sia fisici che virtuali, comprendendo in questi ultimi anche infrastrutture di reti private virtuali su protocollo IP;

2)	l'integrazione tecnico-funzionale con la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, anche attraverso gli specifici protocolli di interconnessione da questa definiti;

3)	l'espletamento in modo puntuale dell'attività di monitoraggio di ogni circuito, della registrazione dei volumi di traffico, dell'emissione degli addebiti alle singole amministrazioni e della pronta individuazione delle anomalie nei circuiti forniti alle reti senza che queste debbano necessariamente essere denunciate dall'utenza;

4)	la disponibilità di servizi di interconnessione e di interoperabilità a livello applicativo tra le Amministrazioni e con l’esterno, quali in particolare:

posta elettronica

terminale virtuale

accesso a News

accesso a World Wide Web.

La Rupa regionale dovrà essere realizzata in coerenza con le raccomandazioni sul fronte tecnico e applicativo dell'AIPA e con le politiche e i piani nazionali in materia di sviluppo dei servizi on-line della Pubblica Amministrazione (cosiddetto e-government). Essa dovrà inoltre agevolare l'integrazione delle reti settoriali, di categoria e di area territoriale già operative in sede locale.

b)	Creazione di una infrastruttura per la gestione dei servizi applicativi di base della Rupa regionale

Questa infrastruttura di servizi dovrà essere in grado di supportare la cooperazione degli enti ed amministrazioni coinvolte, assicurando correttezza, qualità, coerenza, certezza e certificazione dei servizi erogati all’utente. Essa costituirà la base per la realizzazione e l'erogazione dei servizi applicativi della Rupa regionale verso i cittadini e le imprese, compresi quelli previsti in diverse Misure del POR, assicurandone il coordinamento e l'armonizzazione.

I servizi applicativi di base che dovranno essere assicurati dall'infrastruttura includono:

-	servizi per l'interscambio di informazioni e di documentazione tra Amministrazioni locali e centrali, assicurando il mantenimento della coerenza tra le diverse fonti informative;

-	servizi per l’identificazione certa del fornitore e dell’utilizzatore del servizio, nel rispetto delle vigenti norme relative alla responsabilità del procedimento amministrativo e al mantenimento della validità giuridica delle informazioni amministrative;

-	servizi per il controllo integrato ed in tempo reale della qualità e dei livelli concordati dei servizi in tutte le loro componenti (trasporto, distribuzione e applicazione), consentendo la certificazione dei flussi di servizio e l’attribuzione certa, alle singole unità organizzative, di responsabilità, costi e benefici, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla privacy.

La realizzazione dell'infrastruttura di gestione dovrà considerare tutti gli aspetti necessari al suo funzionamento, compresi gli aspetti tecnologici, organizzativi e di modalità di erogazione dei servizi. Dovrà in particolare essere considerato il profilo di competenze necessario per gli addetti ed il protocollo di relazionamento da un lato verso le amministrazioni locali servite e dall'altro verso gli organi centrali dello Stato (in particolare l'AIPA e la Funzione Pubblica) per assicurare la necessaria armonizzazione del livello regionale con quello centrale in materia di servizi informatici sulla Rupa.

Nell’ambito di questa azione si prevede l’ampliamento del sistema informatico di Monitoraggio del Programma Operativo Regionale (MIR), estendendone l’uso diretto da parte di altri soggetti esterni all’Amministrazione Regionale mediante l’accesso via RUPAR ed Internet; il nuovo sistema verrà denominato MIRWEB.

Sarà inoltre ammissibile il cofinanziamento di progetti approvati dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie (DIT), a seguito dell’emanazione del bando nazionale sull’e-government.

c)	Creazione della rete del sistema sanitario regionale

L'obiettivo principale dell'Azione è di mettere in rete gli enti del sistema sanitario regionale, come presupposto all'erogazione su base telematica di servizi ai nodi periferici del sistema stesso (medici di base, farmacie, laboratori di analisi, …) ed ai cittadini.

L'Azione pertanto prevede:

-	La progettazione e realizzazione della rete di primo livello del Sistema sanitario regionale, intesa come specializzazione settoriale della Rupa regionale, dotata di una serie di servizi di base in grado di sostenere lo scambio di informazioni e documentazione di interesse sia amministrativo che clinico all'interno del sistema stesso. Questi servizi dovranno in particolare sostenere l'interscambio di dati e l'interoperabilità di applicazioni, anche preesistenti, tra i diversi operatori del settore, l'accesso al Sistema informativo sanitario regionale, l'integrazione dell'anagrafe sanitaria con quelle comunali.

-	La progettazione dell'estensione capillare della rete ai suoi nodi periferici e dei servizi applicativi necessari per rendere meno oneroso l'accesso ai servizi sanitari, ridurre i tempi di attesa per l'erogazione delle prescrizioni, garantire una maggiore continuità ed efficacia del processo di cura, facilitando l'interazione tra i diversi operatori sanitari coinvolti. I servizi oggetto di progettazione, a seguito di specifica rilevazione dei bisogni, dovranno anche toccare l'ambito dell'efficacia ed efficienza degli operatori sanitari, attraverso la condivisione di dati clinico-sanitari e l'accesso a documentazione di riferimento (linee guida, protocolli diagnostico-terapeutico, profili di cura, ….).

-	La realizzazione dell'estensione della rete e dei servizi applicativi di cui al punto precedente.

d)	Realizzazione dell'osservatorio della finanza locale

L’azione intende sviluppare un osservatorio sulla finanza locale che misuri l’impatto della spesa pubblica sulle dinamiche di sviluppo locale.

Lo sviluppo operativo dell’azione comprende:

1)	L’individuazione di un modello che:

-	definisca degli indicatori misurabili di impatto della finanza rispetto allo sviluppo locale;

-	definisca la struttura di una base di dati che raccolga ed accorpi in modo analitico, rispetto a possibili interrogazioni, tutti gli elementi significativi di bilancio degli enti locali, ed in particolare:

-Risultati di sintesi: Dati strutturali, Risultato della gestione, Articolazione dell'avanzo di

amministrazione;

Entrate: Proprie e correnti, Tributarie, Imposte, Tasse, Tributi speciali, Contributi e trasferimenti correnti, Extra-tributarie, Alienazione, trasferimenti e riscossione di crediti, Accensione prestiti;

Spese: Correnti e in conto capitale ripartite per classificazione economica, ricorso a prestiti per ente erogatore;

Indicatori finanziari: Avanzo pro capite, Disponibilità di risorse pro capite, Autonomia finanziaria, Autonomia tributaria, Pressione tributaria, Incidenza trasferimenti statali, Intervento erariale, Incidenza entrate extra-tributarie, Rigidità strutturale, Incidenza spese del personale, Incidenza indebitamento, Spesa d’investimento per abitante, Ricorso al credito per investimenti, Ricorso alla Cassa Depositi e prestiti.

-	misuri la spesa complessiva degli EE.LL. in relazione agli interventi infrastrutturali e immateriali sul territorio di riferimento;

-	recepisca i principali indicatori di sviluppo (occupazione, n° di imprese, PIL pro capite, e così via) a partire da quelli individuati nel POR;

-	realizzi incroci che evidenzino se gli investimenti effettuati dagli Enti, ripartiti anche per fonte finanziaria, abbiano avuto influenza a breve, o se potranno indurla a medio-lungo termine, sullo sviluppo economico locale;

-	aggreghi i dati per sistemi locali di sviluppo e individui l’impatto degli investimenti rispetto alle vocazioni produttive territoriali.

2)	La progettazione e realizzazione dell’osservatorio che, avvalendosi della rete di cui all’azione a) ed all’infrastruttura dell’azione b), sia in grado di fornire elaborazioni di dettaglio e di sintesi sulla base del modello di cui al punto precedente.

e)	Estensione dei servizi di interscambio catasto-comuni al territorio regionale

L’azione prevede l’estensione a livello regionale del Progetto Pilota per la Sperimentazione del Sistema di Interscambio Catasto Comuni, progetto condotto da un Consorzio di Comuni con capofila il Comune di Bari, nel quadro di un protocollo d'intesa con l'AIPA ed il Ministero delle Finanze.

L’obiettivo è la realizzazione di un Sistema di Interscambio tra il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze e i Comuni pugliesi, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 13 e 14 del D.L. 30/12/93 n. 55 convertito nella legge n. 133 del 26/12/1994, che permetta ai comuni di trasmettere al sistema del Dipartimento del Territorio i dati relativi all’assetto, utilizzazione e modificazione del territorio di competenza, utili per l’adeguamento/aggiornamento del sistema catastale e renda fruibili dai sistemi informativi comunali le informazioni/aggiornamenti catastali.

L’azione, che dovrà essere regolata attraverso uno specifico Protocollo d’Intesa tra Regione e Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, prevede le seguenti attività:

1.	Predisposizione dei Comuni e degli uffici provinciali del Catasto all'interscambio automatizzato delle informazioni di reciproco interesse, attraverso:

-	Ricognizione dello stato dei processi interni per la gestione dell’anagrafe, dei tributi locali e del territorio comunale;

-	Personalizzazione  del modello di interscambio AIPA-Ministero-ANCI in funzione delle priorità di ciascun comune;

-	Allineamento delle banche dati catastali-comunali;

-	Definizione/costruzione della banca dati di interscambio;

-	Predisposizione dei Sistemi Informativi Comunali al dialogo col Sistema di Interscambio.

2.	Definizione/sviluppo/attivazione dei servizi di Interscambio su base provinciale.

3.	Definizione/sviluppo del Sistema di Gestione e Controllo, a livello Regionale, dei Sistemi di Interscambio provinciali. Tale attività deve essere sviluppata in forma integrata e sinergica con l'Azione b).

SOTTOMISURA B

Adeguamento strutturale dei Centri servizi per l'impiego.

L'azione prevede l'adeguamento strutturale (cablaggi e opere murarie, incluse la messa a norma e l'abbattimento delle barriere architettoniche) delle sedi dei circa 40 Centri Territoriali per l'Impiego e dell'Agenzia Regionale per il Lavoro. Gli adeguamenti saranno funzionali allo sviluppo dei compiti e dei servizi dei Centri, come definiti nella Misura 3-1, nonché alla loro integrazione nel sistema dei servizi della Rupa regionale.

Il fabbisogno finanziario complessivo della Misura assomma a 118,500 Milioni di Euro, così ripartiti indicativamente in percentuale tra le diverse azioni:

Azione a):	 38%

Azione b):	  6%

Azione c): 	20%

Azione d):	11%

Azione e):	20%

Azione f):	  5%

Nel primo biennio saranno attivate le azioni di cui al precedente punto a).

Nota

I progetti da attivare entro il 31.12.2001 nell’ambito delle misure relative alla Società dell’informazione comportano un ammontare complessivo di risorse pari a 79,6 Meuro (inferiore al 30% del costo totale delle misure 6.2, 6.3 e 6.4).

## 2.	Copertura geografica:

Intero territorio regionale

## 3.	Amministrazioni responsabili

SOTTOMISURA  A

Organismo pubblico designato per la gestione della Misura: Regione Puglia

Unità amministrativa: Presidenza della Giunta Regionale – Segreteria della Giunta

responsabile della Misura: Riccardo Sanna

SOTTOMISURA  B

Organismo pubblico designato per la gestione della Misura: Regione Puglia

Unità amministrativa: Assessorato al Lavoro ed alla Formazione Professionale

Ufficio e responsabile della Misura:

## 4.	Soggetti destinatari dell’intervento

Azione a): 	Regione Puglia, amministrazioni provinciali e comunali della regione, enti pubblici, comunità montane e soggetti gestori delle aree naturali protette;

Azione b): 	Regione Puglia;

Azione c): 	Regione Puglia, enti pubblici e privati convenzionati afferenti al sistema sanitario regionale;

Azione d):	Regione Puglia, amministrazioni comunali;

Azione e):	Amministrazioni comunali della regione, uffici provinciali del catasto;

Azione f):	Centri Territoriali per l'Impiego, Agenzia Regionale del Lavoro.

## 5.	Beneficiario finale

Azioni a), c), d), e)	Regione Puglia

Azione b)		TECNOPOLIS

Azione f)			Agenzia Regionale per il Lavoro, Centri di Orientamento al lavoro

## 6.	Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura

Le modalità di attivazione delle diverse azioni previste nella Misura sono le seguenti:

Azioni a)-c)-d)-e): 	Azioni a titolarità regionale individuate programmaticamente

Azione b), f)		Azione a regia regionale

Per quanto concerne l'attuazione dell'azione f) si pone l'esigenza di procedere con urgenza alla costituzione dell'Agenzia Regionale per l'Impiego. I finanziamenti previsti dall'azione saranno assegnati entro 30 giorni dalla presentazione da parte dei beneficiari finali di progetti preliminari.

## 7.	Criteri di selezione delle operazioni

La misura individua le singole operazioni che si intendono attuare. Le stesse sono state selezionate sulla base di criteri puntuali, legati a specifiche priorità di attuazione che sono di seguito elencati:

-	Miglioramento della quantità e della qualità dei servizi offerti dalla P.A.;

-	Riduzione dei costi dei servizi offerti;

-	Garanzia di uniforme e completa copertura territoriale con i servizi di base della Rupa

-	Assicurazione di una gestione unitaria della rete e dei servizi

-	Assicurazione del coordinamento degli interventi tra Regione e Amministrazioni locali

-	Accelerazione del completamento ed estensione territoriale di quei servizi della Rupa regionale di più evidente maturità e/o immediata realizzabilità.

## 8.	Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure

La Misura fa parte di un sistema organico di interventi previsti dal POR per favorire e attuare a livello regionale lo sviluppo della Società dell'Informazione.

I nessi principali sono con la Misura 6-2 "Società dell'Informazione" e con la Misura 6-4 "Sviluppo del fattore umano nel quadro della Società dell'Informazione".

In particolare, per quanto riguarda il raccordo con la misura 6-2, saranno sviluppate le sinergie e le connessioni relative alla fornitura di servizi alle imprese e ai cittadini da parte degli enti locali, all'acquisizione di risorse e informazioni da parte della pubblica amministrazione per il proprio funzionamento, alla cooperazione interistituzionale ai fini della promozione e sviluppo dei localismi territoriali. Per quanto riguarda, invece, il raccordo con la misura 6-4, questo si esprimerà in termini di contenuti, priorità ed obiettivi di crescita di cultura e competenze per il sistema regionale, in connessione con gli obiettivi del Piano regionale per lo Società dell'informazione di sviluppo di comunità evolute di utenti, di  tecnici e imprenditori della nuova economia, di funzionari pubblici in grado di governare i processi di sviluppo locale.

Oltre a quanto già indicato al punto precedente, la misura promuoverà lo sviluppo di servizi telematici innovativi negli ambiti di azione delineati dagli assi di intervento del POR, complementando le specifiche misure di sostegno ai servizi ivi previste con iniziative in grado di anticipare modelli originali ed innovativi di servizi, propri delle espressioni più avanzate della Società dell'Informazione.

In particolare, la Misura è aperta a integrazioni funzionali:

-	nell'ambito dell'Asse 1 il riferimento è in particolare alla Misura 1.5 - Sistema Informativo Ambientale.

-	nell'ambito dell'Asse 2 il riferimento è in particolare alla Misura 2.1 - Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali.

-	nell'ambito dell'Asse 3 il riferimento è in particolare alla Misura 3.1 - Organizzazione del sistema dei servizi per l’impiego, alla Misura 3.5 – Adeguamento del sistema della Formazione Professionale, alla Misura 3.10 – Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A e alla Misura 3.13 – Ricerca e Sviluppo tecnologico.

-	nell'ambito dell'Asse 4 il riferimento è in particolare alla Misura: 4.14 Attività di promozione finalizzata all’allargamento dell’offerta turistica e alla Misura 4.15: Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico.

-	nell'ambito dell'Asse 5 il riferimento è in particolare alla Misura 5.2 – Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano.

## 9.	Tasso medio di partecipazione del Fondo

Rispetto alla spesa pubblica:		50   %

Rispetto al costo complessivo		40,5%

Tasso di aiuto pubblico			81  %

## 10.	Stima delle spese per anno (euro)

## 11.	Indicatori di programma e quantificazione degli obiettivi

| Misura | Azioni | codice UE | Indicatori di realizzazione fisica | Unità misura | Target al 30.06.2003 | Target al 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Creazione infrastruttura per la gestione dei servizi applicativi di base della RUPA regionale (Sviluppo applicazioni e sistemi informativi) B-C-D-E | 322 | Interventi | num. | 1 | 4 |
|  | Creazione infrastruttura per la gestione dei servizi applicativi di base della RUPA regionale (Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni) A | 322 | Nodi di rete | num. | 10 | 40 |
|  |  |  | Enti collegati | num. | 20 | 350 |
|  |  |  | Sistemi informativi collegati | num. | 10 | 100 |
|  |  |  | Altre dotazioni hardware | num. | 5 | 30 |
|  | Adeguamento strutturale dei Centri servizi per l'impiego F | 36 | Interventi | num. | 25 | 40 |
|  |  |  | Superficie strutture | mq | 3.500 | 5.600 |
|  |  |  | Capienza | num | 150 | 240 |
|  |  |  | Utenti di base | num | 500.000 | 800.000 |
|  |  |  | Cablaggi | num | 25 | 46 |

| ### Misura |  | Fondo | Indicatori di risultato | 2000 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Sostegno all'innovazione degli enti locali | FESR | 1. Numero ore totali di collegamento/mese (dopo sei mesi) |  | 480 |
|  |  |  | 2. Tasso di soddisfazione utenti della rete |  | 40% |
|  |  |  | 3. Numero di utenti che hanno accesso ai centri di servizi per l’impiego |  | 220.000 (50% donne) |
|  |  |  | 4. Tasso di soddisfazione utenti dei centri |  | 60% |
|  |  |  | 5. Variazione capacità e velocità trasmissiva della rete regionale |  |  |
|  |  |  | 6. Variazione del numero di transazioni telematiche tra uffici della pubblica amministrazione regionale |  |  |
|  |  |  | 7. Variazione numero di punti di accesso on-line alle informazioni delle pubbliche amministrazioni (portali) |  |  |
|  |  |  | 8. Variazione numero contatti telematici dei nuovi servizi attivati dalla PA, per tipologia di servizio |  |  |

Asse VI – Reti e nodi di servizio

Misura n° 6.4 – Risorse umane e società dell’informazione

(FSE)

## 1.	Descrizione della misura:

La misura si pone l’obiettivo di accrescere e diffondere i contenuti formativi e applicativi derivanti dallo sviluppo della Società dell’informazione, in coerenza con gli orientamenti dell’Unione Europea e del piano nazionale.

La misura viene articolata in due periodi temporali: 2000/2001 (primo periodo) e 2002/2006 (secondo periodo).

Per ciò che concerne il secondo periodo le azioni saranno definite nel “Piano Regionale della Società dell’Informazione”, da realizzarsi entro il 2001.

La ripartizione percentuale delle risorse della misura tra i periodi è la seguente:

Periodo 2000 / 2001: 20%

Periodo 2002 / 2006: 80%

Periodo 2000 - 2001

Azione a): Formazione specifica per la P.A.

Tale azione comprende interventi di:

- 1.	formazione per il personale della P.A. nei settori della società dell’informazione, dell’innovazione di sistema connessa con le nuove tecnologie, delle funzioni manageriali e tecniche derivanti dall’introduzione e dalla diffusione delle nuove tecnologie;

- 2.	formazione in connessione con le azioni di diffusione delle tecnologie dell’informazione, con particolare riferimento alla costruzione ed implementazione della rete unitaria della P.A. (RUPA).

L’azione è strettamente connessa con l’azione costruzione e implementazione della rete unitaria della P.A a livello regionale e che riguarderà tutto il sistema della pubblica Amministrazione a livello regionale, provinciale e regionale, azione prevista nella misura. Tale azione è riservata al personale della P.A.

A seguito di avviso pubblico adeguatamente pubblicizzato, la Regione rileverà i progetti presentati dai diversi soggetti della P.A, miranti ad adeguare le professionalità presenti nella stessa. Dopo aver effettuato la valutazione di tali richieste, la Regione procederà ad affidare la realizzazione delle attività, organizzate eventualmente anche scala pluriennale, sulla base di una progettazione esecutiva, a strutture formative adeguatamente qualificate sotto il profilo delle competenze professionale, tecniche ed organizzative.

Le attività saranno rivolte alle Pubbliche amministrazioni locali e provinciali e alla Regione Puglia.

Le iniziative dovranno almeno prevedere attività formative, attività di affiancamento consulenziale, stage presso altre strutture ed organismi pubblici e/o private specializzati nei settori di interesse dell’intervento.

L’intervento formativo potrà riguardare una singola Amministrazione pubblica o raggruppamenti di Amministrazioni  Pubbliche territoriali.

Un’Amministrazione Pubblica potrà partecipare ad un solo raggruppamento nella presentazione delle proposte di fabbisogni formativi.

Ciascun intervento sarà finanziato per un importo massimo non superiore a 206.583 EURO. In caso di attività di stage fuori regione, tale limite sarà innalzato fino ad un massimo di 258.228 EURO.

Ciascun intervento sarà diretto ad un numero minimo di 25 unità

Azione b): Attuazione del Piano Regionale della Società dell’Informazione

In questa seconda fase saranno attuati gli interventi finanziabili con il FSE che verranno definiti nel piano elaborato entro il 2001. Un esempio (non esaustivo) delle eventuali azioni finanziabili sono le seguenti:

- -	formazione superiore nei settori della Società dell’Informazione, dell’innovazione di sistema connessa con le nuove tecnologie, delle funzioni manageriali e tecniche derivanti dall’introduzione e dalla diffusione delle nuove tecnologie;

- -	formazione orientata allo sviluppo e gestione di strutture logistiche e strutture di servizi di rete;

- -	sperimentazione di modelli innovativi nell’applicazione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei settori “business to business” a livello di sistemi produttivi locali e di distretti industriali, agricoli e turistici, “business to consumer” nella diffusione e nel trasferimento dei risultati della ricerca e dell’innovazione tecnologica in relazione allo sviluppo della società dell’informazione;

- -	borse di studio per specializzazioni nei settori di sviluppo della Società dell’Informazione, delle tecnologie della comunicazione e di rete.

Nota

I progetti da attivare entro il 31.12.2001 nell’ambito delle misure relative alla Società dell’informazione comportano un ammontare complessivo di risorse pari a 79,6 Meuro (inferiore al 30% del costo totale delle misure 6.2, 6.3 e 6.4).

## 2.	Copertura geografica:

Intero territorio regionale

## 3.	Amministrazioni responsabili

Organismo designato per la gestione:

Regione Puglia – Assessorato al Lavoro ed alla Formazione Professionale

Unità Amministrativa:

Ufficio: Settore Formazione Professionale

Responsabile di misura: Maria Pia Talamo

## 4.	Soggetti destinatari dell’intervento

Azione a): personale appartenente alla P.A. regionale e degli EE. LL;

Azione b): i soggetti saranno individuati nel Piano Regionale della Società dell’Informazione.

## 5.	Beneficiario finale

Azione a): Organismi di formazione, agenzie formative e loro consorzi, università;

Azione b): Beneficiari individuati dal Piano Regionale della Società dell’Informazione.

## 6.	Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura

Azione a): Formazione specifica per la P.A

Operazione a regia regionale:

Modalità di acquisizione dei progetti: rilevazione dei progetti presso le amministrazioni pubbliche, mediante avviso pubblico, valutazione e pubblicazione del bando per l’acquisizione dei progetti formativi

Azione b): Piano Regionale della Società dell’Informazione

Le procedure saranno definite dal Piano Regionale della Società dell’Informazione.

Con riferimento alle procedure di selezione dei progetti finanziati con il FSE, fermo restando il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, la specificità di situazioni particolari e la tempistica per la realizzazione dell’impegno verranno definite dal Comitato di Sorveglianza del QCS, anche con il supporto tecnico del gruppo di lavoro “Risorse Umane” costituito nell’ambito del Comitato stesso.

## 7.	Criteri di selezione delle operazioni

Azione a): Formazione specifica per la P.A

1.	Struttura del progetto

- -	coerenza della struttura progettuale in termini di azioni, dei contenuti e integrazione tra obiettivi  progettuali e strumenti di intervento;

- -	qualità delle attività proposte, integrazione, grado di innovatività/sperimentalità, elementi oggettivi di verifica;

- -	occupabilità: risultati/impatti attesi diretti ed indiretti sui destinatari finali

- 2.	Economicità;

- 3.	Capacità di relazione con il territorio, attivazione del partenariato sciale

- 4.	Trasferibilità dell’esperienza;

- 5.	Coerenza con le priorità orizzontali del regolamento FSE (pari opportunità, sviluppo locale, società dell’informazione).

Azione b): Piano Regionale della Società dell’Informazione

I criteri saranno indicati dal Piano Regionale della Società dell’Informazione.

Per quanto riguarda il criterio di pari opportunità, le proposte progettuali saranno valutate tenendo conto delle indicazioni contenute nella VISPO (Valutazione Impatto Strategico Pari Opportunità).

Si specifica che, per tutte le azioni previste da questa misura, i bandi potranno contenere ulteriori criteri di selezione.

Concorso all’attuazione di progetti integrati

La Misura concorre al finanziamento di progetti integrati. Per quest’ultima finalità è assicurata una riserva finanziaria pari al 51% della spesa pubblica.

In relazione all’attivazione di specifici progetti integrati e allo scopo di favorire un impiego delle risorse della Misura pienamente funzionale alle esigenze di tali progetti, le modalità di attuazione, le procedure e i criteri di selezione qui identificati potranno essere adattati in sede di aggiornamento del Complemento di programmazione.

## 8.	Descrizione delle connessioni ed integrazioni con altre misure

Questa misura va raccordata – per il primo periodo – con le misure 6.2 (Società dell’informazione), 6.3 (Sostegno all’innovazione degli EE.LL.), 3.12 (Miglioramento delle Risorse Umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico), 3.7 (Formazione superiore).

## 9.	Tasso medio di partecipazione del Fondo:

Rispetto alla spesa pubblica: 		65%

Rispetto al costo complessivo:		65%

Tasso di aiuto pubblico: 		100%

## 10.	Stima delle spese per anno  (euro)

#### 11.	Indicatori di programma e quantificazione degli obiettivi

Gli indicatori di realizzazione delle misure FSE, nella loro formulazione completa, sono oggetto di specifico allegato del CdP.

Per uniformità di presentazione del complemento, di seguito sono riportati solo gli indicatori di realizzazione omogenei a quelli presentati per gli altri fondi, con la quantificazione finale ed intermedia, nonché gli indicatori di risultato.

| Misura | Categoria UE | Azioni della Misura | Tipologia di progetto | Budget complessivo (euro) | Indicatori di realizzazione |  | U.m. | Target al 30.06.2003 | Target al 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | 24 323 324 | Azione a): formazione specifica per la P.A. | Persone: formazione per occupati (o formazione continua) | 10.769.200 | * progetti (approv., avviati, concl.) |  | n. |  | 46 |
|  |  |  |  |  | *destinatari previsti (approv.) |  | n. |  | 1.150 |
|  |  |  |  |  | * destinatari per sesso (approv.) | maschi | n. |  | 460 |
|  |  |  |  |  |  | femmine | n. |  | 690 |
|  |  |  |  |  | * durata media dei progetti (appr., concl.) |  | h. |  | 600 |
|  |  |  |  |  | * costo medio dei progetti (approv., concl.) |  | euro |  | 234.113 |
|  |  |  |  |  | * costo per destinatario (appr., concl.) |  | euro |  | 9.365 |
| N.B.: Il target di realizzazione degli indicatori relativi all'Azione b) sarà sviluppato nell'ambito del Piano regionale della Società dell'informazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Misura |  | Fondo | Indicatori di risultato | 2000 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Risorse umane e società dell’informazione | FSE | Tasso di copertura degli occupati nella P.A. interessati dagli interventi |  | 30% |
|  |  |  | Variazione della forza lavoro (disoccupati compresi) con conoscenze info-telematiche di base |  |  |
|  |  |  | Numero di nuove risorse umane specializzate inesrite nella PA |  |  |