- REGIONE PUGLIA

- PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

- 2000-2006

# Complemento di Programmazione

# SETTEMBRE 2003

- Versione con adattamenti approvati dal Comitato di Sorveglianza del 26 settembre 2003.

- INDICE

Introduzione	 4

1.	parte generale	 5

A)	ARTICOLAZIONE del POR in ASSI, OBIETTIVI SPECIFICI, LINEE D'INTERVENTO E

MISURE	 5

B)	INDICATORI DI PROGRAMMA	 20

C)	INFORMAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI PREMIALITÀ	 51

D)	IL PIANO FINANZIARIO DEL COMPLEMENTO	 52

E)	PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE	58

F)	MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI	59

G)	PROGETTI INTEGRATI	61

H)	SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	88

I)	ORGANIZZAZIONE	89

L)	STRUTTURA DEL SISTEMA REGIONALE DI CONTROLLO	 92

M)	PREVENZIONE DEL CRIMINE E CONTROLLO DI LEGALITA'	94

N)	AUTORITA' AMBIENTALE	94

2.	Le schede TECNICHE dei progetti integrati	 96

3.	Le schede tecniche di misura	97

ASSE I   Risorse naturali	 98

Misura 1.1	Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle

relative reti infrastrutturali.

Misura 1.2	Risorse idriche per le aree rurali e per l'agricoltura.

Misura 1.3	Interventi per la difesa del suolo.

Misura 1.4	Sistemazioni agrarie ed idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo.

Misura 1.5	Sistema informativo ambientale.

Misura 1.6	Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali.

Misura 1.7	Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale.

Misura 1.8	Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Misura 1.9	Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Misura 1.10	Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse.

ASSE II   Risorse culturali		 164

Misura 2.1	Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento

dell’offerta e della qualità dei servizi culturali.

Misura 2.2	Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale.

Misura 2.3	Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse.

ASSE III   Risorse umane	 185

Misura 3.1	Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego.

Misura 3.2	Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti

secondo un approccio preventivo.

Misura 3.3	Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata.

Misura 3.4	Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati.

Misura 3.5	Adeguamento del sistema della formazione professionale.

Misura 3.6	Prevenzione della dispersione scolastica e formativa.

Misura 3.7	Formazione Superiore.

Misura 3.8	Formazione permanente.

Misura 3.9	Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI.

Misura 3.10	Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A.

Misura 3.11	Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità, emersione del lavoro non regolare.

Misura 3.12	Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico.

Misura 3.13	Ricerca e sviluppo tecnologico.

Misura 3.14	Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

ASSE IV   Sistemi locali di sviluppo		 293

Misura 4.1	Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato).

Misura 4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto

e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.

Misura 4.3	Investimenti nelle aziende agricole.

Misura 4.4	Insediamento giovani agricoltori.

Misura 4.5	Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli.

Misura 4.6	Silvicoltura.

Misura 4.7	Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole.

Misura 4.8	Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità.

Misura 4.9	Diversificazione delle attività delle imprese agricole.

Misura 4.10	Infrastrutture rurali.

Misura 4.11	Misure in corso.

Misura 4.12	Miglioramento della produzione ittica.

Misura 4.13	Interventi di supporto alla competitività e all'innovazione del sistema pesca.

Misura 4.14	Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di

imprese turistiche.

Misura 4.15	Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica.

Misura 4.16	Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico.

Misura 4.17	Aiuti al commercio.

Misura 4.18	Contratti di Programma.

Misura 4.19	Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle

PMI dei settori artigianato, turismo e commercio.

Misura 4.20	Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura,

turismo, commercio).

ASSE V   Città, enti locali e qualità della vita		 417

Misura 5.1	Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani.

Misura 5.2	Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane.

Misura 5.3	Azioni formative e piccoli sussidi.

ASSE VI   Reti e nodi di servizio		 437

Misura 6.1	Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto.

Misura 6.2	Società dell'Informazione.

Misura 6.3	Sostegno all'innovazione degli enti locali.

Misura 6.4	Risorse umane e società dell’informazione.

ASSISTENZA TECNICA		 461

Misura 7.1	Assistenza tecnica, studi, monitoraggio, valutazione e pubblicità.

Allegati

Allegato 1 “Valutazione  ex-ante  delle  misure”

Allegato 2 “Spese  ammissibili  ai  fini  della  rendicontazione  e  certificazione”

Allegato 3 “Dotazione  organizzativa  delle  risorse  umane”

Allegato 4 “Regime  di  aiuti”

Allegato 5 “Modalita’ di erogazione e di rendicontazione per le attivita’ cofinanziate dal FSE”

Allegato 6 “Indicatori  FSE”

ALLEGATO 7 “Piano  regionale  di  comunicazione  sui  fondi  strutturali  2000-2006”

ALLEGATO 8 “Indicatori fisici di realizzazione delle misure che concorrono alla riserva di premialità del 4% - criterio di efficacia”

## Introduzione

Il Quadro Comunitario di Sostegno, Ob.1 2000-2006, disegna per il Mezzogiorno una strategia “di rottura” con il passato attraverso l’azione concertata delle politiche europee di coesione economica e sociale e delle politiche nazionali e regionali complementari. L’impianto strategico disegnato per incidere sulle “variabili di rottura” –intese come alcuni aspetti rilevanti della situazione socio-economica che sintetizzano gli attuali punti di forza e di possibile cambiamento- identifica quindi le linee di intervento rispetto al conseguimento degli obiettivi della politica strutturale per il Mezzogiorno.

Il Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Puglia riflette l’impianto logico strategico del QCS. La selezione degli obiettivi specifici individuati fra quelli indicati dal QCS è stata guidata dal criterio base della strategia nazionale del Piano di Sviluppo del Mezzogiorno, per il conseguimento di un aumento significativo del tasso di crescita del Mezzogiorno nel medio periodo.

Il POR Puglia, in analogia con il QCS, si concentra su sei grandi aree di intervento (assi prioritari) che mirano a valorizzare le risorse del contesto territoriale: risorse naturali, risorse culturali, risorse umane, sistemi locali di sviluppo, città, reti e nodi di servizi.

L’articolazione del POR Puglia in assi prioritari conclude il percorso logico che parte dall’analisi della situazione attuale nei suoi punti di forza e di debolezza e dall’esame delle esperienze del precedente ciclo di programmazione, individua gli obiettivi globali e il loro impatto sulle potenzialità dello sviluppo della regione e assume come riferimento per la programmazione le grandi aree in cui concentrare e integrare le scelte di investimento, assicurando la loro coerenza interna e con il QCS.

Nell’ambito di ciascun Asse, dalle grandi strategie si perviene agli obiettivi globali che si intendono perseguire e da questi all’articolazione di un insieme di obiettivi specifici che riflettono le particolari linee di azione, costituite da grappoli di interventi settoriali tra loro collegati, che puntano a obiettivi comuni in modo da favorire una concentrazione su limitate scelte di intervento capaci di esercitare un impatto significativo.

Il Complemento di Programmazione (CdP), che qui si presenta, è il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari del Programma Operativo Regionale. Esso contiene la descrizione analitica e dettagliata delle misure previste per attuare gli assi prioritari di sviluppo.

Il punto 3 dell’art.18 del Regolamento (CE) 1260/99 definisce i contenuti del Complemento di Programmazione.

## Parte I.	 Parte generale

## A)	ARTICOLAZIONE del POR in ASSI, OBIETTIVI SPECIFICI, LINEE di INTERVENTO e MISURE

Il percorso logico di costruzione delle Misure a partire dagli elementi caratterizzanti gli Assi del POR e del QCS è rappresentato nella tabella che segue.

Per ciascuna Misura sono specificati il Fondo strutturale e gli Obiettivi specifici di riferimento (con l’indicazione di quelli indicati nel QCS), evidenziando con un riquadro quelli appartenenti ad altro Asse.

Il POR si articola in 54 Misure di attuazione della strategia degli Assi prioritari. La Misura “Assistenza tecnica, studi, monitoraggio, valutazione, pubblicità” è di supporto trasversale all’intero Programma.

| # Asse I RISORSE NATURALI |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE | Creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile; rimuovere le condizioni di emergenza ambientale; assicurare l’uso efficiente e razionale e la fruibilità di risorse naturali riservando particolare attenzione alla tutela delle coste; adeguare e razionalizzare reti di servizio per acqua e rifiuti; garantire il presidio del territorio, a partire da quello montano, anche attraverso le attività agricole; preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita. |

| Settore d'intervento: ACQUA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi: QCS 1 - 2) |  | - Garantire disponibilità idriche adeguate (quantità, qualità, costi) per la popolazione civile e le attività produttive della regione (in accordo con le priorità definite dalla nuova politica comunitaria in materia di acque) creando le condizioni per aumentare l'efficienza di acquedotti, fognature e depuratori, in un'ottica di tutela della risorsa idrica e di economicità di gestione; favorire un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo dei meccanismi di mercato; dare compiuta applicazione alla legge “Galli” e al D.Lgs.152/99. - Migliorare le condizioni di fornitura delle infrastrutture incoraggiando il risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica, introducendo e sviluppando tecnologie appropriate e migliorando le tecniche di gestione nel settore. Promuovere la tutela e il risanamento delle acque marine e salmastre. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici interambito o interregionali secondo gli indirizzi contenuti nell'art. 17 della legge n. 36/94, attraverso opere di trasferimento, di interconnessione, di regolazione e di stoccaggio e di potabilizzazione, ai fini di una migliore utilizzazione degli schemi esistenti e quindi di razionalizzare e ottimizzare l'uso della risorsa. - Interventi di adeguamento e completamento dei sistemi depurativi interambito e interregionali secondo gli obiettivi di tutela ambientale del D.lgs n. 152/99. - Azioni di supporto all'attuazione della legge Galli (n. 36/94) e attuazione dei Piani di Ambito finalizzata alla realizzazione di reti di collettamento e distribuzione dell'acqua e degli impianti di depurazione e sistemi di collettamento e reti fognarie volti al conseguimento del rispetto dei limiti fissati dal D.lgs. n. 152/99. - Azioni di supporto, assistenza tecnica, monitoraggio, comunicazione, finalizzata all'adeguamento tecnologico e innovazione tecnica e gestionale e di alta formazione per l'attuazione della Legge n. 36/94 e D.Lgs n. 152/99; azioni di ricerca e sviluppo tecnologico per il miglioramento della qualità dei corpi idrici. - Promozione del riuso della risorsa idrica, finalizzata alla preservazione della risorsa naturale "acqua”. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 1.1 | Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali |  | FESR | 1, 2 |
| 1.2 | Risorse idriche per le aree rurali e per l'agricoltura. (Art. 33 Reg. CE 1257/99 trattini 8 e 9) |  | FEOGA | 1, 2, 34 |

| Settore d'intervento: SUOLO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 3 - 4 - 5) |  | - Migliorare il livello di competitività territoriale garantendo un adeguato livello di sicurezza fisica delle funzioni insediativa, produttiva, turistica e infrastrutturale esistente attraverso la realizzazione della pianificazione di bacino, di un sistema di governo e presidio idrogeologico diffuso ed efficiente, e di una pianificazione territoriale compatibile con la tutela delle risorse naturali. - Perseguire il recupero delle funzioni idrogeologiche dei sistemi naturali, forestali e delle aree agricole, a scala di bacino, anche attraverso l’individuazione di fasce fluviali, promuovendo la manutenzione programmata del suolo e ricercando condizioni di equilibrio tra ambienti fluviali e ambiti urbani. - Accrescere la sicurezza attraverso la previsione e prevenzione degli eventi calamitosi nelle aree soggette a rischio idrogeologico incombente e elevato (con prioritaria attenzione per i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive) e nelle aree soggette a rischio sismico. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi per la protezione, la messa in sicurezza e il consolidamento di centri abitati e delle aree produttive, per la risoluzione di nodi idraulici critici, la protezione delle infrastrutture esistenti, di luoghi e ambienti di riconosciuta importanza rispetto a eventi a rischio molto elevato: frana, piena, erosione della costa, eventi sismici; interventi atti a razionalizzare il sistema di restituzione delle acque meteoriche delle aree urbanizzate nella rete idrografica naturale. - Interventi connessi all'apposizione di vincoli sull'uso del suolo (misure di salvaguardia, aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua); interventi integrati di conservazione dei suoli soggetti ad erosione, di suoli abbandonati e/o dismessi anche con recupero naturalistico; interventi di rinaturalizzazione o conservazione delle configurazioni naturali degli alvei e delle aree golenali. - Interventi di recupero della funzionalità dei sistemi naturali e di integrazione con pratiche agricole funzionali alla difesa del suolo. Interventi di promozione della silvicoltura naturalistica a scopo di protezione ambientale e idrogeologica nel quadro di progetti che mirino ad assicurare nel contempo una adeguata manutenzione del territorio e il mantenimento di attività produttive agricole tradizionali. - Programmi formativi e per il potenziamento delle istituzioni preposte al settore; formazione destinata all’occupazione nelle aree collinari e montane. Interventi di diffusione di innovazione tecnologica per la conoscenza, il monitoraggio e la valutazione, finalizzati alla gestione di politiche integrate di intervento di difesa del suolo. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 1.3 | Interventi per la difesa del suolo |  | FESR | 3, 4, 5 |
| 1.4 | Sistemazioni agrarie ed idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo (Art. 33 Reg. C.E. 1257/99 trattini 11 e 12) |  | FEOGA | 4, 34 |

| Settore d'intervento: TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (Rete ecologica, Rifiuti e Inquinamento, Energia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS : 6 –7 – 8-– 10 – 11 – 12 – 13 –14- ) |  | - Negli ambiti marginali con sottoutilizzo delle risorse: migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, riducendone il degrado/ abbandono ed accrescendone l’integrazione con le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse, come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale. - Negli ambiti con sovrautilizzo delle risorse: recuperare gli ambiti compromessi a seguito di usi impropri e conflittuali ; regolare gli usi e la pressione sulle risorse (anche attraverso sistemi di certificazioni dell’equilibrio nell’uso delle risorse); accrescere l’offerta di beni e servizi finalizzati alla qualità ambientale ed alla corretta fruizione ambientale e delle risorse, in un’ottica di promozione dello sviluppo. - In generale: promuovere la capacità della Pubblica Amministrazione di intervenire per la conservazione e lo sviluppo; promuovere la rete ecologica come infrastruttura di sostegno delle sviluppo compatibile e come sistema di offerta di beni, risorse e valori. - Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti, promuovendo la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero, nonché elevando la sicurezza dei siti per lo smaltimento e favorendo lo sviluppo di un efficiente sistema di imprese; dare attuazione alle normative di settore attraverso la pianificazione integrata della gestione dei rifiuti su scala di Ambiti Territoriali Ottimali. - Promuovere la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, anche mediante campagne informative, favorendo il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero e introducendo innovazioni di processo nei sistemi di gestione dei rifiuti. - Risanare le aree contaminate rendendole disponibili a nuovi utilizzi economici, residenziali o naturalistici e migliorare le conoscenze, le tecnologie, le capacità di intervento dei soggetti pubblici e privati, nonché la capacità di valutazione e controllo della Pubblica Amministrazione per la bonifica dei siti inquinati. - Stimolare l’impiego di fonti di energia rinnovabile; promuovere il risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza gestionale. - Disporre di un’adeguata base informativa sullo stato dell’ambiente, sui fattori che esercitano pressione sulle risorse e sulla diffusione e funzionalità delle infrastrutture nei settori del ciclo integrato dell’acqua e dei rifiuti. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | Rete ecologica - Ripristino, manutenzione e fruibilità delle aree naturali e aree protette attraverso il rafforzamento delle attività di manutenzione del paesaggio e del territorio, l'organizzazione della fruizione ambientale, il recupero e il restauro degli ambiti degradati, l'integrazione con le politiche di recupero e riattivazione di sistemi agricoli. - Promozione negli ambiti marginali di attività locali: valorizzazione di attività agricole, artigianali e di piccola imprenditoria locale, sviluppo delle capacità professionali e promozione di nuova imprenditorialità per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di tutela, manutenzione, recupero e restauro dei beni paesaggistici e ambientali, degli interventi di organizzazione della fruizione, di sviluppo di capacità ricettiva, di valorizzazione delle tipicità locali; realizzazione di reti di promozione dell'offerta, con coordinamento delle azioni di informazione, comunicazione, divulgazione e commercializzazione dei beni e dei servizi. Gestione rifiuti - Attivazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti e predisposizione dei relativi piani di gestione. - Promozione e realizzazione di campagne informative mirate alla prevenzione alla fonte della produzione di rifiuti, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, alla raccolta differenziata, al riutilizzo. - Sviluppo del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; sviluppo di iniziative imprenditoriali per aumentare da parte del mercato la domanda di riciclaggio/recupero per le frazioni della raccolta differenziata; creazione di una rete di impianti di trattamento e valorizzazione delle frazioni recuperate (compostaggio, valorizzazione plastiche, recupero inerti, componenti elettronici). - Azioni di sostegno alla riduzione della quantità e della pericolosità e al riutilizzo dei rifiuti industriali e rifiuti pericolosi (rifiuti urbani pericolosi, rifiuti sanitari, PCB). - Sviluppo della produzione di combustibile derivato da rifiuti, adeguamento e realizzazione di una rete di moderni impianti per lo smaltimento del rifiuto residuale (inceneritori con recupero di energia e calore). - Sostegno allo sviluppo di nuove professionalità nel settore e allo sviluppo di imprese ambientali. Energia - Promozione e sostegno all'utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, biomasse) Miglioramento delle conoscenze e governo dell'ambiente e del territorio - Costituzione e avvio operativo del Sistema informativo ambientale della Regione. - Realizzazione, completamento, adeguamento e messa a regime di reti di monitoraggio, dei laboratori e delle strutture tecniche addette al rilevamento dei dati e ai controlli ambientali. - Formazione ed aggiornamento di competenze professionali necessarie |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 1.5 | Sistema informativo ambientale |  | FESR | 8, 13, 17, 46 |
| 1.6 | Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali |  | FESR | 6, 7, 8 |
| 1.7 | Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale. (Art. 30 Reg. C.E. 1257/99) |  | FEOGA | 6, 34 |
| 1.8 | Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati |  | FESR | 9, 10, 11, 13, 40 |
| 1.9 | Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili |  | FESR | 12 |
| 1.10 | Formazione e sostegno alla imprenditorialità in tutti i settori interessati dall’Asse |  | FSE | 6, 8 |

| # Asse II # RISORSE CULTURALI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE |  | Stabilire condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali; accrescere la qualità della vita dei cittadini, la fiducia e il benessere sociale; valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le risorse culturali del Mezzogiorno. |  |  |
| Settore d'intervento: BENI CULTURALI |  |  |  |  |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 15 - 16 - 17) |  | - Consolidare, estendere e qualificare le azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico, paesaggistico, nonché quello relativo alle attività di spettacolo e di produzione/animazione culturale quale strumento di sviluppo qualificato ed equilibrato. - Migliorare la qualità dei servizi culturali e dei servizi per la valorizzazione del patrimonio compresa la promozione della conoscenza e della divulgazione, anche ai fini dell’innalzamento della qualità della vita. - Sviluppare l’imprenditorialità e la crescita delle organizzazioni legate alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale. Creare le condizioni e favorire la creazione di strutture ad alta specializzazione per la gestione degli interventi di restauro e valorizzazione. Sviluppare attività di formazione per la riqualificazione e la creazione di competenze legate al patrimonio e alle attività culturali. - Sostenere migliori capacità della Pubblica Amministrazione di intervenire a salvaguardia, tutela e valorizzazione delle risorse specifiche, anche attraverso la creazione di strutture ad alta specializzazione per la gestione degli interventi di restauro e valorizzazione. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | L’Asse viene attuato prioritariamente attraverso progetti integrati. - Interventi conservativi e di ristrutturazione funzionale dei complessi architettonici anche originariamente adibiti a funzioni diverse per lo svolgimento di attività culturali, nonché dei borghi rurali; - Realizzazione di sistemi a rete e di circuiti territoriali in grado di ottimizzare l’efficacia del servizio; - Attività di formazione specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio, per lo sviluppo delle attività culturali e per la diffusione delle competenze necessarie allo sfruttamento del potenziale della società dell'informazione nel settore; - integrazione tra l’imprenditorialità turistica di un determinato territorio e le relative risorse culturali; - qualificazione delle filiere dell’indotto locale attivate dagli interventi sulle infrastrutture culturali; - Interventi per sostenere la crescita delle organizzazioni, anche del terzo settore e di economia sociale, nel settore culturale. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 2.1 | Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali |  | FESR | 14, 15, 46 |
| 2.2 | Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale (Art. 33 Reg. C.E. 1257/99 trattino 6) |  | FEOGA | 14, 15, 34 |
| 2.3 | Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse |  | FSE | 16 |

| # Asse III # RISORSE UMANE |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE | Indurre nuove occasioni di sviluppo espandendo la dotazione, la disponibilità e la qualità delle risorse umane. Far crescere il contenuto scientifico-tecnologico delle produzioni meridionali; rafforzare la rete dei centri di competenza del Mezzogiorno e valorizzare i collegamenti tra sottosistema scientifico ed imprenditoriale. Ridurre i tassi di disoccupazione, accrescere la partecipazione al mercato del lavoro e l’emersione delle attività informali (e quindi la loro produttività), valorizzare le risorse femminili, favorire i processi di recupero della fiducia e benessere sociale e ridurre la marginalità sociale. |

| Settore d'intervento: POLITICHE PER IL MERCATO DEL LAVORO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 18 – 19 |  | - Prevenzione della disoccupazione di giovani e adulti (policy field A) - Inserimento e reinserimento dei disoccupati di lunga durata (policy field A) |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Potenziamento e sviluppo del sistema dei servizi per l’impiego al fine di rafforzare e qualificare il sistema pubblico di incontro domanda/offerta di lavoro, orientamento professionale, accompagnamento al lavoro, di offerte di opportunità di inserimento lavorativo, prevedendo opportune integrazione con altri servizi pubblici e servizi privati che operano in questo ambito di intervento - Predisposizione di una serie di azioni di intervento (orientamento formativo, bilancio di competenze, bonus formativi per la riqualificazione professionale, apprendistato, obbligo formativo, tirocini, piani di inserimento professionale) tesi a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti, in stato di disoccupazione a sei mesi e 12 mesi nell’ambito di un approccio a carattere preventivo |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 3.1 | Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego |  | FSE | 18 |
| 3.2 | Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti secondo un approccio preventivo |  | FSE | 18 |
| 3.3 | Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata |  | FSE | 19 |

| Settore d'intervento: POLITICHE PER I GRUPPI SVANTAGGIATI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 20) |  | - Favorire il primo inserimento lavorativo o il reinserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale (policy field B) |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Azioni svolte all'inserimento e al reinserimento di gruppi svantaggiati e di persone a rischio di esclusione sociale - Azioni di prima accoglienza, orientamento al lavoro, socializzazione, sostegno al lavoro autonomo per immigrati extracomunitari |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 3.4 | Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati. |  | FSE | 20 |

| Settore d'intervento: INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI FORMATIVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 25 – 26 – 27) |  | - Adeguare il sistema della formazione professionale e dell’istruzione (Policy field C) - Promuovere un’offerta adeguata di formazione superiore e universitaria (Policy field C) - Promuovere l'istruzione e la formazione permanente (Policy field C) |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Azioni tese a contrastare la dispersione scolastica, ad integrazione degli interventi specifici previsti nel PON del Ministero della Pubblica Istruzione; - Azioni integrate tra sistema della formazione professionale ed il sistema degli istituti professionali e tecnici regionali; - Azioni complementari ed integrative del PON del Ministero della PI per contrastare la dispersione scolastica nelle aree a rischio, mediante iniziative di supporto presso le famiglie, le istituzioni locali e gli stessi ragazzi; - Azioni tese a rafforzare la formazione, lungo l’intero arco della vita, con particolare riferimento ai contenuti connessi con lo sviluppo della Società dell’Informazione. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 3.5 | Adeguamento del sistema della formazione professionale |  | FSE | 21 |
| 3.6 | Prevenzione della dispersione scolastica e formativa |  | FSE | 21 |
| 3.7 | Formazione Superiore |  | FSE | 22 |
| 3.8 | Formazione permanente |  | FSE | 23 |

| Settore d'intervento: ADATTABILITA’ E COMPETITIVITA’ DELLA FORZA LAVORO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 21 – 22 – 23) |  | - Sostenere le politiche di rimodulazione degli orari e di flessibilizzazione del mercato del lavoro, sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI ed alla PA (Policy field D) - Sostenere l’imprenditorialità in particolare nei nuovi bacini di impiego e l’emersione del lavoro irregolare (Policy field D) - Sviluppo del potenziale umano nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico (Policy field D) |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Sostegno delle politiche di adattabilità e di modernizzazione organizzativa e la formazione continua con priorità alle PMI, di flessibilizzazione degli orari e del mercato del lavoro, con particolare riferimento allo sviluppo ed all’utilizzo delle tecnologie connesse con l’informazione (es. il telelavoro, la formazione a distanza nell’impresa, ecc..) e per favorire l’occupazione femminile. Inoltre nell’ambito di questo obiettivo specifico sono sviluppate azioni di supporto alla programmazione negoziata; - Predisposizione di pacchetti formativi finalizzati all’occupazione in imprese che intendono insediarsi in Puglia o che intendono ampliare la base produttiva esistente; - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrativa al fine di sostenere i processi di innovazione interna ed esterna; - Azioni in favore dell'emersione del lavoro irregolare con azioni di studio e analisi; - Sviluppo di modelli di intervento aperti all'allargamento del partenariato locale. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 3.9 | Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI |  | FSE | 24 |
| 3.10 | Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. |  | FSE | 24 |
| 3.11 | Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità, emersione del lavoro non regolare |  | FSE | 25 |
| 3.12 | Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico |  | FSE | 26 |
| 3.13 | Ricerca e sviluppo tecnologico |  | FESR | 46 |

| Settore d'intervento: AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 24) |  | - Accrescere la partecipazione e rafforzare la posizione delle donne nel mercato del lavoro (Policy field E) |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro - Azioni di sistema a reti di informazione e di supporto per promuovere e favorire l’accesso al mercato del lavoro delle donne; azioni di sensibilizzazione, informazione e diffusione delle opportunità imprenditoriali e delle buone prassi; servizi per facilitare la donna nel mercato del lavoro |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 3.14 | Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro |  | FSE | 27 |

| # Asse IV # SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE | Creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva; aumentare la competitività, la produttività, la coesione e la cooperazione sociale in aree concentrate del territorio, irrobustendo, anche attraverso l’innovazione tecnologica, le filiere produttive (specie in agricoltura e nello sviluppo rurale); promuovere la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, ivi incluse quelle nel settore turistico, e l’emersione di imprese dall'area del sommerso; assicurare la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema produttivo, anche utilizzando le migliori tecnologie disponibili e rispettando nel medio e lungo periodo la capacità di carico dell’ambiente. |

| Settore d'intervento: SISTEMI INDUSTRIALI (PMI e Artigianato) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 34 – 35 – 36 – 37 – 38) |  | - Favorire lo sviluppo, l’aumento di competitività e di produttività, di iniziative imprenditoriali nei settori già presenti che hanno dimostrato buone capacità di sviluppo (anche agendo sul completamento ed irrobustimento di filiere e di sistemi locali e sulle attività produttive connesse con l’uso delle risorse naturali e culturali locali) favorendo la promozione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale, degli schemi EMAS ed Ecolabel, di innovazioni di processo/prodotto, prevenendo la formazione, riducendo le quantità e la pericolosità dei rifiuti generati dal ciclo produttivo nonché la possibilità di riutilizzo, riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti. - Favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività e nuove imprese, specie in iniziative che assicurino buone prospettive di crescita e di integrazione con il territorio e l’ambiente in un’ottica di valorizzazione dei cluster e delle filiere produttive, anche attraverso attività di animazione permanente. - Favorire la creazione ed il rafforzamento dei servizi alle imprese ed in particolare la loro connessione all’interno delle logiche di filiera, focalizzando gli interventi sul lato della domanda, anche al fine di ridurre il potenziale inquinante, il quantitativo di rifiuti da smaltire, l'uso delle risorse naturali. - Migliorare la dotazione e la funzionalità delle infrastrutture per la localizzazione e la logistica delle imprese e delle infrastrutture di servizio e supporto per la forza lavoro, in particolare per il lavoro femminile. - Potenziare il ruolo dei mercati finanziari e degli operatori finanziari; migliorare il coordinamento del sistema degli incentivi, l’informazione e l’assistenza tecnica alle imprese, sviluppare pacchetti integrati di agevolazioni (PIA) per il contestuale finanziamento di investimenti, sviluppo pre-competitivo ed innovazione tecnologica dal punto di vista produttivo e ambientale. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi per la competitività e l’innovazione delle imprese e dei sistemi di impresa - Interventi per l’adeguamento infrastrutturale ad uso produttivo - Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento del sistema delle PMI |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 4.1 | Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato) |  | FESR | 28, 29, 30, 31, 32 |
| 4.2 | Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali |  | FESR | 28, 29, 30, 31 |

| Settore d'intervento: SISTEMI DELL’AGRICOLTURA |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 42 – 43) | - Migliorare la competitività dei sistemi agricoli e agroindustriali regionali in un contesto di filiera. - Sostenere lo sviluppo dei territori e delle economie rurali e valorizzare le risorse agricole ambientali e storico-culturali. |
| LINEE D'INTERVENTO | - Interventi per la competitività e l’innovazione delle imprese e dei sistemi di impresa - Interventi per l’adeguamento infrastrutturale ad uso produttivo - Interventi per lo sviluppo delle economie rurali |

| Misura |  | Fondo | Obiettivi CdP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Investimenti nelle aziende agricole (Reg. C.E. 1257/99 art. 4 e 7) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.4 | Insediamento giovani agricoltori (Reg. C.E. 1257/99 art. 8) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.5 | Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli ( Reg. C.E. 1257/99 artt. 25 e 28) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.6 | Silvicoltura ( Reg. C.E. 1257/99 art. 32) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.7 | Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole (Reg. C.E. 1257/99 art. 33 trattino 3) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.8 | Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33 trattino 4) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.9 | Diversificazione delle attività delle imprese agricole | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.10 | Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33 trattino 9) | FEOGA |  | 33, 34 |
| 4.11 | Misure in corso ( Reg. C.E. 2603/99 art. 2) | FEOGA |  | 33, 34 |

| Settore d'intervento: PESCA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 44) |  | - Rafforzare la dotazione infrastrutturale di base ed avanzata a sostegno della competitività e dell’innovazione dei sistemi locali dell’agricoltura e della pesca in un’ottica di sviluppo sostenibile, valorizzando in particolare la produzione ittica di allevamento di acqua marina, salmastra e dolce (anche attraverso attività di riconversione degli addetti al settore, con il sostegno della ricerca, di strutture di servizio e di assistenza). Prevenire i danni derivanti da uno sfruttamento non equilibrato delle risorse biologiche. Ridurre il differenziale socioeconomico nel settore della pesca. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi per la competitività e l’innovazione delle imprese e dei sistemi di impresa; - Interventi per il miglioramento della produzione ittica. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 4.12 | Miglioramento della produzione ittica |  | SFOP | 35 |
| 4.13 | Interventi di supporto alla competitività e all'innovazione del sistema pesca |  | SFOP | 35 |

| Settore d'intervento: TURISMO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 40 – 41) |  | - Accrescere e qualificare le presenze turistiche nella regione, attraverso azioni di marketing dei sistemi turistici, rafforzando gli strumenti di pianificazione territoriale, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di diversificazione produttiva. - Accrescere l’articolazione, l’efficienza e la compatibilità ambientale delle imprese turistiche (attraverso la promozione dell’innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa, nonché agendo sulle condizioni di base, disponibilità di infrastrutture, quali reti di approdi, servizi, tecnologie, informazioni del territorio); accrescere l’integrazione produttiva del sistema turistico in un’ottica di filiera,(anche al fine di ridurre il quantitativo dei rifiuti prodotti, l'uso delle risorse naturali e il potenziale inquinante); favorire la crescita di nuove realtà produttive locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti turistici tradizionali ed al recupero di identità e culture locali, nonché la diversificazione e la destagionalizzazione di prodotti turistici maturi in aree già sviluppate. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi per la competitività e l’innovazione delle imprese e dei sistemi di impresa - Interventi per il potenziamento delle infrastrutture specifiche - Interventi orizzontali relativi alle iniziative promozionali del “Sistema Puglia” |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 4.14 | Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. |  | FESR | 36, 37 |
| 4.15 | Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. |  | FESR | 36, 37, 47 |
| 4.16 | Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. |  | FESR | 36, 37 |

| Settore d'intervento: COMMERCIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 34) |  | - Valorizzare lo sviluppo del settore del commercio, in un’ottica di sviluppo territoriale integrato e di reti. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi di sostegno per la creazione e il rafforzamento delle imprese del commercio e per la qualificazione del sistema commerciale (in particolare per la loro connessione all’interno delle logiche di filiera, anche sostenendo forme di associazionismo tra imprese per rilanciare la produzione e commercializzazione di prodotti locali attraverso piattaforme logistiche ed informatiche), con particolare riguardo alle aree urbane svantaggiate e alle zone rurali. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 4.17 | Aiuti al commercio. |  | FESR | 38, 46 |
| 4.18 | Contratti di Programma (Settore d'intervento SISTEMI INDUSTRIALI) |  | FESR | 28, 29, 30, 31, 32 |
| 4.19 | Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori ARTIGIANATO, TURISMO e COMMERCIO |  | FESR | 28, 29, 37, 38 |

| OBIETTIVI SPECIFICI |  | Obiettivo specifico dell’ ASSE IV - Migliorare la qualificazione degli operatori, anche attraverso il sistema di formazione, con particolare riguardo alle tematiche ambientali. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Programmi formativi specifici per la Pubblica Amministrazione e azioni di formazione per i diversi settori dell’Asse |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 4.20 | Azioni per le risorse umane (Settore d'intervento SISTEMI INDUSTRIALI, dell'AGRICOLTURA, TURISMO, COMMERCIO) |  | FSE | 39 |

| # Asse V CITTA’, ENTI LOCALI E QUALITA’ DELLA VITA |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE | Migliorare l’articolazione funzionale e la qualità del sistema urbano del Mezzogiorno attraverso la definizione del ruolo delle città nel loro contesto regionale, e in particolare: creare condizioni economiche, amministrative e sociali adatte allo sviluppo imprenditoriale; aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali; favorire la localizzazione di nuove iniziative nelle aree urbane e metropolitane specie nei servizi alle persone e alle imprese; combattere la marginalità sociale e favorire i processi di recupero della fiducia sociale; riqualificare il contesto urbano, con particolare attenzione per gli aspetti ambientali. |

| Settore d'intervento: SISTEMI URBANI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 45 – 46 – 47 – 48) |  | - Aumentare la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini, sia per l’accrescimento della competitività dei sistemi urbani sia per il rafforzamento della coesione sociale; migliorare il sistema della mobilità interna ed esterna ai centri urbani riducendo la congestione, l’inquinamento acustico e atmosferico; migliorare la qualità della vita nelle aree urbane in particolare nelle aree periferiche, e in quelle dismesse, con particolare attenzione ai bisogni dell’infanzia, all’integrazione sociale e alla lotta alla marginalità. - Rafforzare le potenzialità dei centri urbani in relazione alle loro dimensioni metropolitane o di centro medio-piccolo, come luogo di attrazione di funzioni e servizi specializzati o come luogo di connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio avendo presente le caratteristiche e le potenzialità specifiche di ciascuna città nel contesto regionale. - Rafforzare il capitale sociale in ambito urbano mediante il soddisfacimento dei bisogni sociali di base (tempo libero, aggregazione socioculturale, cura della persona, sostegno alle famiglie), la riduzione del tasso di esclusione, la promozione dell’economia sociale, la qualificazione dei servizi, la definizione di nuove figure professionali in ambito sociale, anche attraverso la qualificazione della Pubblica Amministrazione. - Riqualificare, rinnovare e rifunzionalizzare il tessuto edilizio urbano, nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche con particolare attenzione al recupero dei centri storici. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Rafforzamento del marketing urbano, mediante azioni di promozione delle opportunità e attrazione di investimento; - Interventi per il recupero e la riqualificazione delle grandi città; - Realizzazione di iniziative per favorire nelle grandi città la localizzazione di funzioni avanzate, anche riguardo alla promozione di ruolo internazionale delle città; - Interventi per il miglioramento della qualità della vita nelle città e nei sistemi urbani di medie e grandi dimensioni affrontando prioritariamente i problemi legati alla mobilità e al traffico urbano, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico elettromagnetico; - Attività di formazione specialistica per la pubblica amministrazione e la piccola impresa integrata con i contenuti dell’Asse; - Sostegni finanziario alla piccola impresa attraverso aiuti per l’autoimprenditorialità, la costituzione di specifico fondo di garanzia per le imprese del terzo settore, azioni orientate allo sviluppo del capitale locale a finalità sociale e di iniziative volte all’accoglienza ed inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 5.1 | Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani |  | FESR | 40, 41, 42, 43 |
| 5.2 | Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane |  | FESR | 40, 41 |
| 5.3 | Azioni formative e piccoli sussidi |  | FSE | 42 |

| # Asse VI # RETI E NODI DI SERVIZIO |  |
| --- | --- |
| OBIETTIVO GLOBALE DELL’ASSE | Migliorare e creare le condizioni di contesto (nei trasporti, nella SI, nella sicurezza) per lo sviluppo imprenditoriale e la localizzazione di nuove iniziative e per aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali, mediante interventi che assicurino la sostenibilità ambientale, promuovano la riduzione degli impatti (riequilibrio modale nei trasporti), rispettino la capacità di carico dell'ambiente e del territorio in generale e favoriscano i processi di recupero della fiducia sociale. |

| Settore d'intervento: TRASPORTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 50 – 51) |  | - Rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello locale con le reti nazionali, a partire dalle grandi direttrici internazionali legate alla realizzazione del Corridoio Adriatico e del Corridoio Transbalcanico n.8, al fine di agevolare i flussi di merci, risorse finanziarie e capitale umano da e verso il Mezzogiorno (con particolare attenzione, soprattutto nel settore delle merci, al legame fra dotazione e articolazione delle infrastrutture (reti e nodi) e qualità e articolazione dei servizi erogabili) nel rispetto degli standards di sicurezza e in materia di inquinamento atmosferico e acustico della logistica, nel rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (accordi di Kyoto) e di minimizzazione dell'impatto sulle aree naturali e paesaggistiche. - Rafforzare e migliorare l’interconnessione delle reti a livello locale, elevando la qualità dei servizi, aumentando l’utilizzo delle strutture trasportistiche esistenti, generando effetti benefici per le famiglie e le imprese in modo soprattutto da soddisfare la domanda proveniente dalle attività economiche. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Interventi relativi al potenziamento delle ferrovie locali al fine di rendere fluida la circolazione ed accessibile il territorio anche urbano per mezzo di sistemi rapidi di massa su rotaia; - Interventi volti allo sviluppo integrato della rete regionale dell’intermodalità al fine di favorire il riequilibrio modale a favore della ferrovia e del mare; - Interventi di miglioramento della rete aereoportuale regionale al fine di ottimizzare l’efficienza complessiva del sistema nonché la qualità del servizio, gli standard di sicurezza e le tecniche di gestione. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 6.1 | Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto |  | FESR | 44, 45 |

| Settore d'intervento: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (Società dell'informazione) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVI SPECIFICI (Riferimento obiettivi QCS: 55 – 56) |  | - Sostenere e diffondere la società dell’informazione con particolare riferimento ai settori della Pubblica Amministrazione, dell’educazione pubblica, e dei sistemi produttivi. - Favorire l’internazionalizzazione delle imprese pugliesi e la promozione dell’integrazione economica transfrontaliera e transnazionale. |  |  |
| LINEE D'INTERVENTO |  | - Sostegno ad azioni di formazione post-istituzionale per la formazione alle nuove professioni dell’economia della società dell’informazione; - Sostegno alla formazione continua sui contenuti di innovazione propri della società dell’informazione; - Promozione all’acquisto di prodotti locali e animazione settoriale e/o territoriale; - Produzione e disponibilità pubblica di dati di potenziale rilevanza a fini di sviluppo endogeno e di attrazione economica delle diverse aree / comprensori / distretti regionali, a partire dalle basi informative costituite nell'ambito degli osservatori e programmi regionali per l'innovazione (SIMAP, SIOE, RIS, misura 7.4 del POP, PIC PMI e Konver); - Realizzazione della Rete Unificata della Pubblica Amministrazione a livello regionale; - Ulteriori linee proposte dal Piano regionale per la Società dell’Informazione. |  |  |
| Misura |  |  | Fondo | Obiettivi CdP |
| 6.2 | Società dell'Informazione |  | FESR | 46, 47 |
| 6.3 | Sostegno all'innovazione degli enti locali |  | FESR | 46 |
| 6.4 | Risorse umane e società dell’informazione |  | FSE | 46 |

## B)	GLI  INDICATORI  DI  PROGRAMMA

Nella tabella che segue (QUADRO COMPLESSIVO DEGLI INDICATORI DI PROGRAMMA) ad ogni Misura sono associati:

    - gli obiettivi specifici di riferimento;

    - le tipologie di operazione secondo la classificazione UE;

    - i valori sintetici risultanti dalla valutazione dell’incidenza ambientale e dell’incidenza delle pari opportunità;

    - gli effetti occupazionali attesi a regime;

    - il set degli indicatori di programma (realizzazione, risultato e impatto) ritenuto idoneo a misurare la modificazione della situazione di contesto.

Per quanto concerne l’incidenza ambientale si sono considerate le componenti riportate nel prospetto che segue.

Qualità aria

Livello rumore

Qualità acque

Consumi idrici

Qualità, quantità rifiuti

Riciclaggio, recupero rifiuti

Natura e biodiversità

Degrado del suolo

Ambiente urbano

Paesaggio, patrimonio culturale

Consumi di energia

Ambiente marino e costiero

Risorse umane

Per l’impatto di genere le misure del POR sono state valutate in base a una matrice che tiene conto dei macro obiettivi di promozione del principio di pari opportunità e di quanto già proposto dal Dipartimento nelle precedenti Linee Guida per la Valutazione Impatto Strategico pari Opportunità (VISPO).

Tali macro obiettivi, sui quali far convergere operazioni di mainstreaming di genere, sono:

Miglioramento delle condizioni di vita al fine di rispondere meglio ai bisogni delle donne (dall’istruzione ai servizi di supporto e di prossimità, dalla regolarizzazione dei lavoratori all’innovazione urbana, dalla ricerca alla partecipazione, ecc.);

Miglioramento dell’accessibilità delle donne al mercato del lavoro e alla formazione (integrazione fra istruzione, formazione e ricerca, diffusione di competenze funzionali allo sviluppo orientato al genere, formazione di nuove figure professionali, qualità dei servizi formativi, ecc.);

Miglioramento della situazione lavorativa delle donne sul posto di lavoro e redistribuzione del lavoro di cura (percorsi di rientro, adattabilità delle aziende e dei lavoratori, incremento della propensione all’innovazione, valorizzazione delle competenze femminili in ambiente rurale, ecc.);

Promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività socio economiche (nuove forme di imprenditorialità, sviluppo dell’economia locale, dell’economia sociale e del terzo settore, ecc.).

Per entrambi gli indicatori il valore sintetico è determinato ricorrendo ai punteggi di seguito indicati:

| Rilevanti effetti positivi | Significativi effetti positivi | Modesti effetti positivi | Effetto nullo | Modesto effetto negativo | Significativi effetti negativi | Rilevanti effetti negativi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |

Il metodo seguito per il calcolo degli effetti occupazionali a regime è stato basato su parametri tratti da indagini statistiche (regionali o locali, ufficiali o non ufficiali), sulla verifica degli indicatori di risultato ed impatto (nella misura in cui essi si riferiscano ad effetti occupazionali) ed infine sulla passata esperienza di valutazione degli interventi strutturali.

Le stime sono state riferite all’occupazione diretta, ovvero al numero di addetti creati o mantenuti presso la struttura o l’iniziativa realizzata; ed all’occupazione indiretta e/o indotta, ossia: i) all’occupazione che deriva (in una logica di interdipendenze strutturali) dall’aumento dei livelli di attività presso le strutture o iniziative realizzate; ii) all’occupazione che deriva dalle modificazioni introdotte nel tessuto economico di riferimento dagli interventi della misura. Non essendo sempre stato possibile distinguere nettamente fra effetti occupazionali indiretti ed effetti indotti, si è preferito far riferimento congiuntamente alle due categorie. Per gli interventi a carattere formativo si è in genere assunto che il 20% circa dei formati possa trovare una occupazione stabile in dipendenza delle azioni formative intraprese. Tale parametro appare pressoché in linea con quelli desumibili delle passate esperienze delle iniziative attivate con il FSE.

Anche per le misure cofinanziate dal FEOGA-Orientamento, il metodo seguito per il calcolo degli effetti occupazionali a regime è stato basato su parametri tratti da indagini statistiche (regionali o locali, ufficiali o non ufficiali), sulla verifica degli indicatori di risultato ed impatto (nella misura in cui essi si riferiscano ad effetti occupazionali), sulla passata esperienza di valutazione degli interventi strutturali e sulla valutazione delle unità di lavoro a tempo determinato e indeterminato che la modificazione degli ordinamenti produttivi, in primo luogo, consentirà di consolidare o occupare ex novo (per esempio nuovi impianti arborei, nuove serre, nuove associazioni di servizi alle imprese agricole, nuove strutture di trasformazione).

In sintesi, le stime realizzate dimostrano come l’occupazione complessivamente attivata a regime (e quindi in via permanente, in quanto derivante da una crescita del sistema economico regionale che ha natura strutturale) dagli interventi previsti nel POR sia pari a circa 78.300 unità di lavoro risultanti dagli effetti diretti ed indiretti e/o indotti. Il rapporto fra investimenti complessivi realizzati e unità di lavoro a regime è pari a 165 milioni di lire per unità di lavoro.

Infine si ritiene necessario fornire le stime degli effetti occupazionali in fase di cantiere (impatto di breve periodo). Dette stime si riferiscono in primo luogo all’occupazione diretta, ovvero riferita al settore produttivo (o ai settori produttivi) direttamente “attivato” dagli interventi; ed in secondo luogo all’occupazione indiretta, che si determina, attraverso la rete dei legami intersettoriali, negli altri settori produttivi. Le stime sono state basate su tecniche di tipo input-output, facendo riferimento alla tavola interindustriale monoregionale più recente, disponibile per la Puglia, stimata dall’IRPET. Le fasi dell’analisi necessaria al calcolo dell’occupazione in fase di cantiere sono state le seguenti:

a)	determinazione del costo totale della misura, comprensivo degli apporti privati, sia per quanto riguarda i regimi di aiuto che gli interventi realizzati ricorrendo al project financing;

b)	formulazione di un’ipotesi di disaggregazione del costo totale della misura nei settori produttivi considerati nella tavola intersettoriale, in modo da ottenere un vettore dell’iniezione di spesa. Per quanto riguarda i regimi di aiuto, il vettore di spesa è stato ottenuto stimando la composizione degli investimenti incentivati per branca produttrice, mentre per le iniziative formative si è data prevalenza al settore dei servizi e delle forniture di materiale didattico e di carattere informatico;

- applicazione del vettore di spesa alla matrice dei coefficienti di attivazione, calcolata partendo dalla tavola intersettoriale regionale della Puglia. Questa procedura ha permesso di stimare l’effetto determinato dagli investimenti sulle principali variabili macroeconomiche della regione — e soprattutto sul valore aggiunto. Applicando quindi ai dati (articolati per settore) di valore aggiunto il prodotto per unità di lavoro desunto dalle statistiche sulla contabilità regionale dell’ISTAT, è stato possibile stimare l’occupazione diretta, indiretta e totale generata dagli interventi previsti dalla misura.

I risultati delle stime sull’occupazione di cantiere, espressi in unità di lavoro, sono riportati di seguito. Si è fatto riferimento ai sette anni del periodo di programmazione (2000-2006) ed i due anni successivi (2007-2009) previsti per il completamento delle erogazioni (e delle realizzazioni).

Come si nota dal prospetto, a fronte di una spesa annua di investimento che è pari, nella media dei nove anni di attuazione, a circa 1.440 miliardi di lire per anno (l’1% circa del PIL regionale nel 1999, quest’ultimo desunto dalle rilevazioni della SVIMEZ), viene complessivamente attivata un’occupazione in media per anno all’interno della regione Puglia di circa 20.300 unità di lavoro, di cui 10.700 risulta dagli effetti diretti e 6.100 deriva invece da effetti indiretti. In complesso, l’occupazione media annua attivata dalla realizzazione degli interventi, nei nove anni della fase di cantiere, è pari al 1,3% dell’occupazione regionale nel 1999. Il rapporto fra investimenti complessivi realizzati e unità di lavoro in fase di cantiere è pari a circa 71 milioni di lire per unità di lavoro.

Va ricordato che l’occupazione stimata in fase di cantiere — che costituisce un effetto “dal lato della domanda” degli interventi, perché si associa appunto alla maggiore domanda di beni e servizi necessari a realizzare gli interventi — è transitoria: essa è cioè destinata a cessare con la fine delle realizzazioni (ossia al termine della fase di cantiere).

IMPATTO DI BREVE PERIODO: Unità di lavoro medie per anno, nei nove anni di realizzazione del POR Puglia

|  |  |  |  | Effetti interni alla regione |  |  | Effetti | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Misure | Diretti | Indiretti | Totali | Esterni | effetti |
| ASSE I - RISORSE NATURALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 1 | . | 1 | 1.398 | 1.032 | 2.430 | 419 | 2.849 |
| Misura | 1 | . | 2 | 416 | 155 | 571 | 64 | 635 |
| Misura | 1 | . | 3 | 322 | 233 | 555 | 67 | 622 |
| Misura | 1 | . | 4 | 64 | 23 | 87 | 12 | 99 |
| Misura | 1 | . | 5 | 27 | 16 | 43 | 14 | 57 |
| Misura | 1 | . | 6 | 54 | 37 | 92 | 17 | 108 |
| Misura | 1 | . | 7 | 161 | 25 | 186 | 20 | 206 |
| Misura | 1 | . | 8 | 88 | 70 | 158 | 36 | 194 |
| Misura | 1 | . | 9 | 99 | 75 | 174 | 42 | 216 |
| Misura | 1 | . | 10 | 37 | 23 | 60 | 18 | 78 |
| ASSE II - RISORSE CULTURALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 2 | . | 1 | 298 | 216 | 514 | 74 | 589 |
| Misura | 2 | . | 2 | 136 | 38 | 174 | 18 | 192 |
| Misura | 2 | . | 3 | 38 | 23 | 61 | 18 | 79 |
| ASSE III - RISORSE UMANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 3 | . | 1 | 83 | 51 | 135 | 40 | 175 |
| Misura | 3 | . | 2 | 114 | 70 | 184 | 54 | 238 |
| Misura | 3 | . | 3 | 243 | 150 | 393 | 116 | 509 |
| Misura | 3 | . | 4 | 82 | 50 | 132 | 39 | 171 |
| Misura | 3 | . | 5 | 33 | 21 | 54 | 16 | 70 |
| Misura | 3 | . | 6 | 19 | 12 | 31 | 9 | 40 |
| Misura | 3 | . | 7 | 152 | 93 | 245 | 72 | 317 |
| Misura | 3 | . | 8 | 29 | 18 | 46 | 14 | 60 |
| Misura | 3 | . | 9 | 109 | 67 | 175 | 52 | 227 |
| Misura | 3 | . | 10 | 14 | 9 | 23 | 7 | 30 |
| Misura | 3 | . | 11 | 64 | 40 | 104 | 31 | 135 |
| Misura | 3 | . | 12 | 69 | 42 | 111 | 33 | 144 |
| Misura | 3 | . | 13 | 130 | 71 | 201 | 50 | 251 |
| Misura | 3 | . | 14 | 102 | 63 | 165 | 49 | 213 |
| ASSE IV - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 4 | . | 1 | 614 | 457 | 1.070 | 304 | 1.375 |
| Misura | 4 | . | 2 | 516 | 371 | 888 | 99 | 987 |
| Misura | 4 | . | 3 | 807 | 55 | 862 | 90 | 952 |
| Misura | 4 | . | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Misura | 4 | . | 5 | 403 | 120 | 523 | 95 | 618 |
| Misura | 4 | . | 6 | 77 | 0 | 77 | 10 | 87 |
| Misura | 4 | . | 7 | 30 | 3 | 33 | 2 | 35 |
| Misura | 4 | . | 8 | 54 | 5 | 59 | 4 | 63 |
| Misura | 4 | . | 9 | 28 | 4 | 32 | 3 | 35 |
| Misura | 4 | . | 10 | 270 | 40 | 310 | 45 | 355 |
| Misura | 4 | . | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misura | 4 | . | 12 | 80 | 46 | 126 | 25 | 151 |
| Misura | 4 | . | 13 | 50 | 27 | 77 | 15 | 92 |
| Misura | 4 | . | 14 | 215 | 155 | 370 | 41 | 411 |
| Misura | 4 | . | 15 | 67 | 38 | 105 | 28 | 133 |
| Misura | 4 | . | 16 | 136 | 100 | 236 | 26 | 262 |
| Misura | 4 | . | 17 | 241 | 156 | 397 | 97 | 494 |
| Misura | 4 | . | 18 | 830 | 571 | 1.401 | 351 | 1.752 |
| Misura | 4 | . | 19 | 210 | 118 | 328 | 116 | 443 |
| Misura | 4 | . | 20 | 88 | 55 | 143 | 42 | 185 |
| ASSE V - CITTA', ENTI LOCALI E QUALITA' VITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 5 | . | 1 | 430 | 279 | 709 | 100 | 809 |
| Misura | 5 | . | 2 | 110 | 68 | 179 | 43 | 222 |
| Misura | 5 | . | 3 | 60 | 37 | 97 | 29 | 126 |
| ASSE VI - RETI E NODI DI SERVIZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misura | 6 | . | 1 | 344 | 240 | 584 | 95 | 679 |
| Misura | 6 | . | 2 | 469 | 291 | 760 | 232 | 992 |
| Misura | 6 | . | 3 | 158 | 97 | 255 | 82 | 337 |
| Misura | 6 | . | 4 | 83 | 51 | 134 | 40 | 174 |
| ASSE VII ASSISTENZA TECNICA |  |  |  | 24 | 15 | 38 | 11 | 49 |
|  |  |  | TOTALE | 10.775 | 6.126 | 16.901 | 3.341 | 20.332 |

QUADRO COMPLESSIVO DEGLI INDICATORI DI PROGRAMMA

| ## ASSE I Risorse naturali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| 1.1 Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali (FESR) | n. 1, 2 | 344 345 415 | 2 | 8 | 1.100 |  | - Lunghezza rete - Capacità impianti - Interventi - Popolazione di riferimento - Area interessata - Abitanti equivalenti | - Dotazione media lorda pro-capite di acqua (l/ab. giorno) - Dotazione media netta pro-capite di acqua (l/ab. giorno) - Numero di giorni con forniture insufficienti - % acque reflue sottoposte a trattamento primario - % acque reflue sottoposte a trattamento secondario - % acque reflue sottoposte a trattamenti che assicurino i limiti previsti dal D.lgs. n. 152/99 - reti di adduzione e distribuzione su cui è effettuata la ricerca perdite (km, %) - m.l. o % di reti di adduzione e distibuzione coperte da sistema di controllo permanente (km, %) - volume fatturato su volume immesso di risorse idriche - minor prelievo dalle falde salinizzate o a rischio di salinizzazione - variazione volume immesso in rete di acquedotto per uso potabile (Mcm/a); - variazione abitanti equivalenti trattati; - Aumento capacità di compenso (mc accumulabili/mc erogati nel giorno di massimo consumo) | - Irregolarità nella distibuzione dell'acqua: % di famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua - Irregolarità nella distibuzione dell'acqua: frequenza interruzioni del servizio Ore-giorno/anno - Km di coste non balneabili per inquinamento su km di coste totali (%) - Controlli sulla potabilità dell'acqua rientranti nei parametri di legge (DPR 236/88) / Controlli totali - Volume fatturato / Volume immesso di risorse idriche (%) - Rifiuti solidi urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti solidi urbani (%) - Spese di ripristino della massa forestale (milioni di lire) - Risparmio energetico - Presenze turistiche in aree incluse nella rete ecologica |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| 1.2 Risorse idriche per le aree rurali e per l’agricoltura (FEOGA) | n. 1, 2, 34 | 1308 1309 | 2 | 8 | 307 | - Rete idrica ampliata e/o razionalizzata - Progetti sovvenzionati - Impianti (progetti sovvenzionati) - Lunghezza rete di distribuzione |  | - Intervento 1) Variazione % delle aziende agricole servite da acquedotti rurali; - Interventi 2 e 3: variazione % della superficie irrigabile |  |
| 1.3 Interventi per la difesa del suolo (FESR) | n. 3, 4, 5 | 353 413 | 1,5 | ##### 13 |  | - Interventi - Superficie oggetto di riferimento - Lunghezza opere - Spazi - Popolazione di riferimento - Area interessata - Enti coinvolti - Banche dati - Imprese coinvolte |  | - Lunghezza sponde protette da erosione/ totale lunghezza sponde (km) - Lunghezza litorale protetto da erosione/totale litorale (km) - Superficie aree recuperate su aree perimetrate L.267/98 - Numero studi - N° edifici strategici messi in sicurezza su totale edifici strategici - N° beni culturali oggetto di interventi di consolidamento su totale da salvaguardare - Superficie popolazione oggetto di monitoraggio su superficie totale popolazione residente |  |
| 1.4 Sistemazione agraria ed idraulico forestali estensive per la difesa del suolo (FEOGA) | n. 4, 34 | 1312 1308 | 0 | ##### 10 | 60 |  | - Lunghezza canali di scolo e corsi d'acqua - Superficie interessata - Centraline | - Incidenza % delle superfici agrarie e forestali oggetto dell’intervento su superficie totale regionale a rischio idrogeologico - Intervento c): variazione % della superficie oggetto di monitoraggio agrometeorologico |  |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | Indicatori di realizzazione (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Sistema informativo ambientale (FESR) | n. 8, 13, 17, 46 | 322 413 | 0 | 17 | 40 | - Interventi - Popolazione di riferimento - Area interessata - Banche dati - Imprese coinvolte | - Aree bersaglio (Kmq.) - N° soggetti istituzionali operanti in ambiti settoriali o territoriali interessati dai risultati delle attività di studio e pianificazione - Variazione della superficie territoriale coperta da sistemi di monitoraggio - Variazione della popolazione coperta da sistemi di monitoraggio |  |
| 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali (FESR) | n. 6, 7, 8 | 171 353 413 415 | 0,5 | ##### 19 | 450 | - Interventi - Popolazione di riferimento - Area interessata - Enti coinvolti - Interventi di tutela avviati - Aree protette - Centri di informazione e accoglienza - Superficie oggetto di intervento - Lunghezza interventi - Capienza strutture/spazi | - Variazione della sup. territoriale resa accessibile alla fruizione (ha) - Variazione del n° di persone che hanno fruito delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi creati/giorno - Variazione della superficie di zone destinate a regimi di protezione o gestione speciale a seguito di attività di pianificazione della rete ecologica/ha - % del territorio regionale coperta da sistemi di informazione territoriale previsti dalla rete ecologica. |  |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere |  | Incidenza ambientale |  |  | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  |  | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale (FEOGA) | n. 6, 34 | 125 124 122 127 | 0 |  | 12 |  |  | 458 |  | - Superficie interessata - Imprese beneficiarie - Cooperative e associazioni avviate |  | - Per tutti gli interventi: incidenza % della superficie forestale oggetto di interventi sul totale superficie forestale regionale - Intervento E): variazione % del sistema cooperativo forestale regionale |  |
| 1.8 Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (FESR) | n. 9, 10, 11, 13, 40 | 343 353 413 415 | 1,6 |  | ##### 17 |  |  | 185 |  | - Interventi - Popolazione di riferimento - Area interessata - Imprese interessate - Imprese coinvolte - Banche dati - Popolazione interessata - Capacità impianti compostaggio - Enti coinvolti - Giornate/ uomo - Superficie bonificata - Superficie fondali marini puliti - Lunghezza costa |  | - quantità di rifiuti da raccogliere in maniera differenziata, da riutilizzare ovvero da trattare per il recupero materiale e/o produzione energia - Variazione delle aree da risanare in rapporto al totale delle aree - Quota di popolazione raggiunta da campagne informative rispetto al target - Quota di imprese raggiunte da campagne informative rispetto al target - Variazione della popolazione servita da impianti smaltimento rifiuti |  |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classificazione UE) |  | Impatto di genere |  |  | Incidenza ambientale |  | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| 1.9 Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FESR) | n. 12 | 332 |  | 0 |  | 4 |  |  | 150 |  | - Potenza installata - Interventi | - Aumento del numero stimato di utenti (in base ai coefficienti medi di consumo energetico) - Energia prodotta da fonti rinnovabili effettivamente consumata - Quota del consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale di energia consumata (GHW) - Variazione del consumo energetico pro capite attribuibile alle misure di risparmio energetico |  |
| 1.10 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse (FSE) | n. 6, 8 | 166 167 |  | 3 |  | 15 |  |  | 460 |  | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Tasso di copertura degli occupati della P.A. interessati dagli interventi - Tasso di copertura degli interventi - Variaz. del tasso di inserimento lordo dei destinatari degli interventi - Variazione del tasso di inserimento netto dei destinatari degli interventi - Variaz. del n° di imprese create da destinatari del FSE (in particolare nei nuovi bacini di impiego) rispetto al totale dei destinatari del FSE - Tasso di sopravvivenza delle imprese create da destinatari FSE a 2 anni dall’avvio |  |

| ## ASSE II Risorse culturali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| 2.1 Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali (FESR) | n. 14, 15, 46 | 354 | 3 | 7 | 1.100 | - Interventi - Superficie area interessata | - Variazione del numero di visitatori entro 1° anno (azioni a, b, c, d) - Variazione del numero di visitatori entro 1° anno (azioni e, f) - Variazione del numero di eventi (attività teatrali, concerti, ecc.) e altre iniziative organizzate nel patrimonio recuperato e/o nello spazio allestito - Varianza della distribuzione mensile delle visite - Variazione del numero di utenti dei centri d’informazione e/o accoglienza e delle attività di spettacolo e animazione - Visitatori di beni culturali per Istituto (valori in migliaia) - Numero di nuovi servizi attivati direttamente - Numero di nuovi servizi attivati in concessione - Presenze turismo culturale | - Visitatori di beni culturali per Istituto (valori in migliaia) - Visitatori di beni culturali per 1.000 kmq - Visitatori paganti su visitatori non paganti degli istituti di antichità e di arte con ingresso a pagamento (%) - Introiti da biglietti venduti per attività teatrali e musicali per abitante (a) + introiti da biglietti d’ingresso ai musei (statali, comunali, …) (b) + introiti da servizi aggiuntivi (c) - Incremento degli addetti dell’industria culturale - varianza della distribuzione mensile delle presenze turistiche |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale (FEOGA) | n. 14, 15, 34 | 1306 1312 1310 | 4 | 7 | 240 | - Edifici ristrutturati - Tratturi recuperati o mantenuti - Progetti - Superficie interessata - Botteghe e laboratori ristrutturati | - Incidenza % della popolazione interessata dagli interventi sul totale popolazione regionale e sul totale della popolazione del PIS di riferimento Incidenza % delle imprese artigiane oggetto di intervento sulle totale imprese artigiane delle aree di intervento (PIS) - Valore degli investimenti attivati e percentuale sulla spesa erogata in regime di aiuto - Valore degli investimenti attivati di imprese che hanno aderito a PIS tematici e in percentuale sulla spesa totale di investimento del PIS - Variazione del numero di utenti dei centri di informazione e accoglienza - Variazione del numero di visitatori |  |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse (FSE) | n. 16 | 166 167 | 9 | 3 | 460 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Tasso di copertura degli occupati della P.A. interessati dagli interventi - Tasso di copertura degli interventi - Variaz. del tasso di inserimento lordo dei destinatari degli interventi - Variaz. del tasso di inserimento netto dei destinatari degli interventi - Variazione del numero di imprese create da destinatari del FSE (in particolare nei nuovi bacini di impiego) rispetto al totale dei destinatari del FSE - Tasso di sopravvivenza delle imprese create da destinatari FSE a 2 anni dall’avvio - Valore degli investimenti attivati e percentuale sulla spesa erogata in regime di aiuto - Valore degli investimenti attivati di (nuove) imprese che hanno aderito a PIS tematici e in percentuale sulla spesa totale di investimento del PIS |  |

| ## ASSE III Risorse umane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| 3.1 Organizzazione del sistema dei servizi per l’impiego (FSE) | n. 18 | 21 | 5,3 |  | 830 | - Progetti - Costo medio dei progetti (si veda scheda di misura) | - Variazione del tasso di copertura effettiva dei servizi per l’impiego | - Tasso di disoccupazione giovanile (in età 15-24 anni) - Variazione della durata media della disoccupazione delle persone in età inferiore e superiore a 25 anni - Quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di occupazione (%) - Tasso di natalità lorda di imprese (nuove imprese sul totale delle imprese registrate nell'anno precedente) - Demografia delle imprese nel settore dei servizi nel territorio di riferimento - Quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di occupazione - Femmine (%) - Tasso di disoccupazione giovanile femminile (giovani donne in età 15-24 anni) - Differenza fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile |
| - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti secondo un approccio preventivo (FSE) | n. 18 | 21 | 2 |  | 5.600 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Tasso di copertura delle politiche “preventive” cofinanziate - Variazione del tasso di inserimento lordo dei destinatari di politiche “preventive” cofinanziate - Variazione del tasso di inserimento netto dei destinatari di politiche “preventive” cofinanziate - Quota delle politiche “preventive” sul totale delle politiche finanziate |  |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata (FSE) | n. 19 | 21 | 5 |  | 10.700 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Tasso di copertura delle politiche “curative” cofinanziate - Variazione del tasso di inserimento lordo dei destinatari di politiche “curative” cofinanziate - Variazione del tasso di inserimento netto dei destinatari di politiche “curative” cofinanziate - Quota delle politiche “curative” sul totale delle politiche finanziate | - Differenza fra tasso di attività maschile e tasso di attività femminile - variazione del tasso di attività per sesso ed età - Adulti occupati che partecipano ad attività formative, per 100 adulti - Adulti non occupati che partecipano ad attività formative, per 100 adulti - Variazione della quota di utenti di progetti formativi rispetto al totale di utenti potenziali del territorio - Tasso di scolarità nell'istruzione dell'obbligo - Tasso di scolarità nell'istruzione secondaria superiore (14-18) - Numero di soggetti in possesso di titolo di studio post-secondario o universitario rispetto alla forza di lavoro potenziale del territorio di riferimento - Abbandoni su iscritti al secondo anno del totale delle scuole secondarie superiori (%) - Abbandoni su iscritti al primo anno del totale delle scuole secondarie superiori (%) - Laureati in discipline tecnico-scientifiche sul totale dei laureati (%) |
| - Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati (FSE) | n. 20 | 22 | 6 |  | 1.560 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Variazione del tasso di copertura degli interventi (specifico per tipo di svantaggio) - Variazione del tasso di inserimento occupazionale specifico dei percorsi integrati di inserimento |  |
| 3.5 Adeguamento del sistema della formazione professionale (FSE) | n. 21 | 23 | 3 |  | 800 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - N° di progetti realizzati da soggetti accreditati rispetto al totale dei progetti realizzati - Variazione del n° di progetti di formazione con certificazione e competenze rispetto al totale dei progetti di formazione realizzati |  |
| 3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa (FSE) | n. 21 | 23 | 2,3 |  | 504 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Tasso di reinserimento formativo dei drop-out |  |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | Indicatori di realizzazione (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 Formazione Superiore (FSE) | n. 22 | 23 | 2 |  | 7.540 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Tasso di copertura della formazione superiore nella popolazione tra i 19 e i 24 anni - Variazione del n° dei progetti (di formazione superiore e universitaria) multiattore rispetto al totale dei progetti (di formazione superiore e universitaria) - Tasso di copertura della formazione superiore o universitaria nella popolazione tra i 19 e i 24 anni | - Spese per R&S della PA sul PIL (%) - Spese per R&S delle imprese pubbliche e private sul PIL (%) - Quota di imprese (per dimensione) che si rivolgono ai Centri per l’Impiego rispetto al totale di imprese - Variazione delle presenze high tech (imprese settore informatica + imprese settore ricerca e sviluppo + imprese settore telecomunicazioni) sul totale delle imprese pugliesi |
| 3.8 Formazione permanente (FSE) | n. 23 | 23 | 5,3 |  | 2.000 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Variazione del numero dei destinatari della formazione permanente finanziata - Tasso di iscrizione alle scuole superiori rispetto alla popolazione potenziale |  |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | Indicatori di realizzazione (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI (FSE) | n. 24 | 24 | 5,5 | 6 | 1.460 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Tasso di copertura delle imprese interessate dagli interventi per classe dimensionale dell’impresa - Tasso di copertura degli addetti delle imprese interessate dagli interventi per classe dimensionale dell’impresa - Tasso di copertura degli occupati nelle imprese private rispetto al totale degli occupati in imprese (compreso il terzo settore) - Variaione del n° di imprese coinvolte in progetti del tipo “incentivi per l’innovazione tecnologica, job rotation, job sharing” |  |  |
| 3.10 Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. (FSE) | n. 24 | 24 | 5,8 | 3 |  | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Tasso di copertura degli occupati della P:A: interessati dagli interventi |  |  |
| 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità, emersione del lavoro non regolare (FSE) | n. 25 | 24 | 6,6 | 8 | 1.680 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Variazione del n° di imprese create da destinatari del FSE (in particolare nei nuovi bacini di impiego) rispetto al totale dei destinatari del FSE - Tasso di sopravvivenza delle imprese create da destinatari del FSE a due anni dall’avvio - Quota di territorio interessato da progetti per l’emersione - Variazione del n° di progetti cofinanziati per l’emersione del lavoro irregolare |  |  |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) |  | Indicatori di impatto (per asse) |
| 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico (FSE) | n. 26 | 24 | 3 | 6 | 30 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Variazione del n° di progetti per tipologia di incentivi alle persone - Variazione del n° di ricercatori distaccati presso le imprese |  |  |
| 3.13 Ricerca e Sviluppo tecnologico (FESR) | n. 46 | 181 182 | 2 | 6 | 800 | - Interventi - Beneficiari (consorzio interuniversitario) - Imprese beneficiarie | - % di progetti giunti a buon fine (pubblicazioni, ecc) - aumento occupati nel settore RST |  |  |
| 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (FSE) | n. 27 | 25 | 10 |  | 1.100 | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Tasso lordo di inserimento lavorativo femminile per tipologia di contratto e condizione nella professione - Tasso di copertura della popolazione femminile per tipologia di azione di accompagnamento |  |  |

| ## ASSE IV Sistemi locali di sviluppo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato) (FESR) | n. 28, 29, 30, 31, 32 | 161 162 163 | 4,5 | 6 | 5.500 | - Imprese beneficiarie - Consorzi di imprese - Imprese partecipanti | - Numero di PMI divenute esportatrici - Numero di PMI che esportano verso nuovi mercati - Numero di donne titolari di progetti nel settore privato - Investimenti privati indotti nelle aziende sovvenzionate - Quota di interventi agevolativi misti sul totale interventi agevolativi - Numero di imprese che effettuano investimenti diretti a ridurrne l’impatto ambientale - Numero di imprese create beneficiarie di aiuti nel territorio di riferimento - Numero di imprese che ottengono la certificazione di qualità, di qualità dei prodotti e dei sistemi di verifica e controllo - Aumento della spesa in R&S/numero di imprese che introducono innovazioni di prodotto e/o di processo | - Indice di infrastrutturazione economica - Quota di occupati interni dell'industria nei SLL di PMI sul totale degli occupati interni dell'industria - Redditività media per battello - Variazione % annua della popolazione residente nei comuni rurali - Addetti delle società cooperative sul totale degli addetti - Valore aggiunto per addetto nell'artigianato - Variazione % rispetto all'anno precedente del V.A. ai prezzi base della pesca - Valore aggiunto per unità di lavoro nell'industria in senso stretto - Valore aggiunto per addetto nel settore del commercio |
| 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali (FESR) | n. 28, 29, 30, 31 | 161 164 351 344 | 4,7 | 3 | 2.500 | - Interventi - Superficie infrastrutturata - Edifici attrezzati - Lunghezza rete infrastr. per riuso acque reflue - Capacità impianti - Imprese interessate - Soggetti attuatori (si veda scheda tecnica di misura) | - Investimenti privati indotti nelle aziende sovvenzionate - Volume acque reflue destinate al riuso - N° imprese utenti dei servizi comuni realizzati - Numero di imprese insediate nelle aree di localizzazione create e/o recuperate |  |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 Investimenti nelle aziende agricole (FEOGA) | n. 33, 34 | 111 | 2 | 2 | 1.909 | - Progetti sovvenzionati - Superficie interessata - Aziende agricole beneficiarie - Fabbricati rurali ammodernati e adeguati - Macchine acquistate | - Incidenza % della SAU oggetto degli interventi sulla SAU totale regionale - Incidenza % degli edifici ad uso produttivo oggetto di intervento sugli totale degli edifici ad uso produttivo regionali | - Valore aggiunto per addetto nel settore del turismo (settore "alberghi e pubblici esercizi") - Valore aggiunto per addetto nel settore dei servizi alle imprese - Valore aggiunto per addetto nelle Pmi - variazione % della spesa per R&S delle imprese - Distribuzione % sul totale Italia della spesa per innovazione delle imprese - Tasso di natalità netta di imprese (nuove imprese meno imprese cessate sul totale delle imprese registrate nell'anno precedente) - Quota di imprese con certificazione ecologica sul totale |
| 4.4 Insediamenti giovani agricoltori (FEOGA) | n. 33, 34 | 112 | 3 | 5 | 1.600 | - Giovani insediati | - Variazione % dei giovani agricoltori conduttori di aziende agricole |  |
| 4.5 Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli (FEOGA) | n. 33, 34 | 114 | 1 | 6 | 790 | - Progetti sovvenzionati - Imprese beneficiarie | - Incidenza % delle imprese oggetto di intervento sul totale imprese agroalimentari regionali |  |
| 4.6 Silvicoltura (FEOGA) | n. 33, 34 | 126 | 0 | 7 | 0 | - Superficie interessata - Lunghezza piste, fasce, aree perimetrali - Progetti sovvenzionati | - Incidenza % della superfice forestale oggetto di intervento sul totale superfice forestale regionale |  |
| 4.7 Aiuti di avviamento per l’assistenza alla gestione delle aziende agricole (FEOGA) | n. 33, 34 | 1303 | 1 |  | 60 | - Associazioni avviate - Imprese beneficiarie | - Incidenza % delle aziende beneficiarie dei servizi sul totale aziende agricole regionali |  |
| 4.8 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità (FEOGA) | n. 33, 34 | 1304 | 1 | 4 | 182 | - Studi - Giornate/uomo AT e/o consulenza acquisiti - Associazioni e/o consorzi costituiti | - Incidenza % del prodotto valorizzato commercializzato su produzione globale |  |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) |  | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole (FEOGA) | n. 33, 34 | 1307 | 4 | 2 | 120 |  | - Progetti sovvenzionati - Aziende agricole beneficiarie - Posti letto |  | - Variazione % delle presenze agrituristiche sul territorio regionale - Variazione % del numero di aziende agricole con attività agroartigianali | - Investimenti diretti netti della regione all'estero in % sul PIL - variazione della quota di fatturato all’export - Variazione % occupati nel settore pesca - Variazione del numero di imprese localizzate in aree attrezzate; - Variazione dell’occupazione (posti di lavoro creati) nelle aree di intervento - Variazione dell’occupazione femminile (posti di lavoro creati) nelle aree di intervento |  |
| 4.10 Infrastrutture rurali (FEOGA) | n. 33, 34 | 1309 | 5 | - 1 | 52 |  | - Strade rurali |  | - Variazione % del numero di aziende agricole appoderate servite da strade rurali |  |  |
| 4.11 Misure in corso (Reg. C.E. 2603/99 art. 4) (FEOGA) | n. 33, 34 | 1304 1311 1312 1313 | 0 |  | 30 |  | - Progetti |  |  |  |  |
| 4.12 Miglioramento della produzione ittica (SFOP) | n. 35 | 144 143 145 | 0 | 3 | 1.200 |  | Si veda scheda tecnica di misura |  | - Numero di pescatori riconvertiti nell'acquacoltura - Aumento della produzione trasformata (%) - Tempo medio di sosta dei pescherecci - Aumento % delle produzioni di acquacoltura |  |  |
| 4.13 Interventi di supporto alla competitività e all’innovazione del sistema pesca (SFOP) | n. 35 | 146 147 | 0 | 5 | 400 | Si veda scheda tecnica di misura |  |  | - Tasso di incremento di giovani addetti attivi su addetti attivi totali (%) - Quantità prodotto dominata dalle OP (q) - % prodotto dominato dalle OP su produzione globale |  |  |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) |  | Indicatori di impatto (per asse) |  |
| 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche (FESR) | n. 36, 37 | 163 171 | 1,8 | 1 | 6.500 |  | - Imprese beneficiarie - Posti letto - Interventi | - Tasso di soddisfazione dei clienti (uomini/donne in %) - Numero annuo di pernottamenti venduti in strutture convenzionate (dopo un anno) - Variazione dell'offerta ricettiva per livello qualitativo (settore alberghiero ed extra-alberghiero) nel territorio di riferimento - Variazione del numero di servizi sportivi e ricreativi offerti dalle strutture ricettive del territorio di riferimento (per tipologia di servizio) - Numero di imprese che ottengono la certificazione di qualità |  | - Variazione delle presenze turistiche nel territorio di riferimento - Variazione della spesa turistica nel territorio di riferimento - Variazione dell’offferta ricettiva (per tipologia di alloggio) nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti - Variazione dell’entità dei crediti garantiti dai Consorzi fidi |  |
| 4.15 Attività di promozione finalizzata all’allargamento dell’offerta turistica (FESR) | n. 36, 37, 47 | 172 173 | 1 |  |  |  | - Interventi - Imprese interessate - Soggetti attuatori | - Numero operatori turistici coinvolti - Variazione della motivazione del viaggio dei visitatori italiani e stranieri nel territorio di riferimento - Popolazione raggiunta dalle iniziative promozionali finanziate - Variazione della quota di imprese del settore che partecipano a manifestazioni e fiere nazionali ed internazionali |  |  |  |
| 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico (FESR) | n. 36, 37 | 171 315 | 1 | - 4 | 550 |  | - Interventi - Superficie oggetto di intervento - Lunghezza interventi - Capienza strutture/spazi - Lunghezza banchine porti turistici - Superficie porti turistici - Posti barca - Materiale rimosso (dragaggio) | • Variazione numero utenti di infrastrutture specifiche (a tariffa) di supporto al settore turistico per tipologia (porti, approdi, parcheggi, aree attrezzate per la sosta breve di caravan e roulottes, …) |  |  |  |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) |  | Indicatori di impatto (per asse) |  |
| 4.17 Aiuti al commercio (FESR) | n. 38, 46 | 161 163 | 5 | 1 | 3.300 |  | - Imprese beneficiarie - Interventi | - Numero di PMI divenute esportatrici e/o PMI che esportano verso nuovi mercati - Investimenti privati indotti nelle aziende sovvenzionate - Numero di donne titolari di progetti nel settore privato - Numero di imprese che ottengono la certificazione di qualità - Aumento del numero di esercizi per abitante |  |  |  |
| 4.18 Contratti di Programma (FESR) | n. 28, 29, 30, 31, 32 | 151 161 | 5 | 3 | 7.150 |  | - Imprese beneficiarie - Imprese partecipanti - Consorzi | - Investimenti privati indotti nelle aziende sovvenzionate (in mil EURO e % dell’investimento totale) per settore di attività economica Ateco ’91 - Superficie edificata/riattata (mq) - Vendite nuove o incremenate delle PMI (mil EUR) per settore di attività economica Ateco ’91 - Numero di donne titolari di progetti nel settore privato (% del totale) - Volume degli investimenti a finalità ambientale o numero di imprese che effettuano investimenti a finalità ambientale |  |  |  |
| 4.19 Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell’artigianato, del turismo e del commercio (FESR) | n. 28, 29, 37, 38 | 165 | 2 |  | 1.250 |  | - Operazioni effettuate - Cons/coop. Fidi e garanzia beneficiari - Intermediari finanziari interessati - Strumenti innovativi attivati | - Quota di imprese raggiunte da interventi di diffusione per l’uso di strumenti finanziari innovativi - Variazione del n° di consorzi fidi - Variazione del numero di imprese associate a consorzi fidi - Volume degli investimenti attivati |  |  |  |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) |  | Indicatori di impatto (per asse) |  |
| 4.20 Azioni per le risorse umane (FSE) | n. 39 | 113 167 174 | 6 | 4 | 680 |  | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Tasso di copertura degli occupati della P.A. interessati dagli interventi - Tasso di copertura dei soggetti sociali ed economici interessati dagli interventi - Tasso di copertura degli interventi - Variazione del tasso di inserimento lordo dei destinatari degli interventi - Variazione del tasso di inserimento netto dei destinatari degli interventi - Tasso di copertura delle imprese interessate dagli interventi per classe dimensionale d’impresa - Tasso di copertura degli addetti delle imprese interessate dagli interventi per classe dimensionale d’impresa - Quota di formati (sul totale di soggetti formati) per i PIT - Variazione soggetti coinvolti patti formativi a livello territoriale |  |  |  |

| ## ASSE V Città |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| 5.1 Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani (FESR) | n. 40, 41, 42, 43 | 352 353 354 36 164 317 3122 3123 | 5,3 | 13 | 2.300 | - Interventi - Superficie oggetto di intervento - Imprese interessate - Soggetti attuatori - Superficie strutture - Capienza - Dotazione hardware e cablaggi - Utenti di base - Popolazione di riferimento - Lunghezza rete metropolitana - Lunghezza piste ciclabili (si veda scheda tecnica di misura) |  | - Numero di imprese che si localizzano in maniera permanente (sede centrale o ufficio, rappresentanza, ecc.) nell’infrastruttura oggetto di intervento - Variazione frequenza corse di autobus, metropolitane, ecc. - Variazione dotazione pro-capite di strutture pubbliche o miste sportive e per il tempo libero (per tipologia e comune) - Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) - Variazione dotazione pro-capite di esercizi commerciali di ristorazione e simili, ad esempio, ristoranti, trattorie, bar, latterie, etc (per tipologia e comune) - Variazione degli ettari di verde urbano disponibile - Quota di aree dismesse recuperate sul totale delle aree dismesse nel Comune di riferimento - Occupazione creata nel terzo settore per i servizi sociali - Variazione del numero di imprese operanti nel settore dei servizi sociali - Variazione del numero di utenti dei servizi sociali | - Quota di popolazione di 3 anni e più che esercita pratica sportiva in modo continuativo o saltuario (%) - % di famiglie che dichiarano molta o abbastanza difficoltà nel raggiungere negozi alimentari, mercati - % di famiglie che dichiarano molta o abbastanza difficoltà nel raggiungere i supermercati - Dotazione di stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria per 100.000 abitanti - Variazione nel numero di giornate di superamento delle soglie di inquinamento atmosferico - Variazione utenti di soli mezzi pubblici rispetto al totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro (%) |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime |  | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| 5.2 Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane (FESR) | n. 40, 41 | 317 342 333 413 3123 | 1,4 | 18 | 420 |  | - Interventi - Popolazione di riferimento - Area interessata - Enti locali coinvolti - Giornate/uomo - Superficie (parcheggi) - Lunghezza opere - Superficie a verde attrezzato - Lunghezza piste zonizzazione acustica - Lunghezza rete a basso consumo energetico (si veda scheda di misura) | - Variazione del numero di passeggeri del trasporto pubblico urbano - Variazione della popolazione coperta da sistemi di monitoraggio (piani di risanamento acustico/piani di illuminazione a più basso impatto ambientale) | - Microcriminalità nelle città (variazione del tasso di microcriminalità – reati minori denunciati su 100.000 abitanti) - Variazione della numerosità delle associazioni (culturali, sportive, ecc.) e dei soggetti di volontariato e del no profit ogni 100 abitanti - Tasso di variazione del valore degli immobili nell’area di riferimento - Variazione della qualità della vita dell’area di riferimento (capoluoghi di provincia e relative zone bersaglio) - Indice di qualità regionale dello sviluppo (QUARS), di cui (vedi i seguenti quattro indicatori) - Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite aggiustato (ISUa) |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | Indicatori di realizzazione (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 Azioni formative e piccoli sussidi (FSE) | n. 42 | 24 166 167 | 3,3 | 4 | 1.400 | - Progetti - Costo medio dei progetti | - Tasso di copertura degli occupati nella P.A. interessati dagli interventi - Tasso di copertura delle imprese interessate dagli interventi per classe dimensionale d’impresa - Tasso di copertura degli addetti delle imprese interessate dagli interventi per classe dimensionale d’impresa - Numero di nuove imprese create | - Ecosistema urbano di Ambiente Italia aggiustato (ESU) - Qualità sociale (IQS) - Spesa pubblica (ISP) - Demografia imprenditoriale dell’area territoriale di riferimento (capoluoghi di provincia e relative zone bersaglio) - Qualità dell’aria urbana: Concentrazione di:NO2, SO2, Benzene, Pb, Ozono, particolati, fumo nero, PM 10/PM 2,5, IPA, CO, Composti del fluoro - Variazione del rumore in prossimità delle barriere antirumore installate - Indice di criminalità diffusa (Furti e rapine meno gravi sulla popolazione per 1000) - Indice di criminalità organizzata (Omicidi per mafia, assoc. a delinquere, attentati ecc. sulla popolazione x 10.000) |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | Indicatori di realizzazione (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Indice di criminalità violenta (Stragi, omicidi volontari, violenze, rapine gravi, sequestri, attentati, ecc. per 10.000 abitanti) - Indice di criminalità minorile per reati gravi (Minorenni denunciati per reati escluso il furto sul totale dei minorenni denunciati) |

| ## ASSE VI Reti e nodi di servizio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| 6.1 Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto (FESR) | n. 44, 45 | 311 314 318 | 3 | 3 | 900 | - Superficie infrastrutturata - Interventi - Lunghezza rete | - Tempo risparmiato (tempo di percorrenza x numero di utenti) - Tempo risparmiato (tempo di percorrenza x volume di merci) - Aumento delle merci trasportate per ferrovia (ton/anno) - Incremento del numero di destinazioni raggiunte per via aerea con servizi regolari - Incremento medio del numero di passeggeri/anno - Variazione dei volumi di merci in entrata e in uscita dalla strutture aeroportuali e portuali oggetto di intervento - Variazione del volume delle merci movimentate attraverso strutture di trasporto multimodale - Variazione dei costi globali di trasporto per le imprese utenti di servizi multimodali - Variazione del numero di corse sulla linea ferroviaria oggetto di intervento - Variazione del numero di soggetti che operano nelle strutture interportuali oggetto di intervento (spedizionieri, etc.) - Aumento della domanda di mobilità soddisfatta (%) - Aumento della velocità delle merci trasportate attraverso il centro (%) | - Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia, per 100 abitanti (% sul totale delle modalità) - Tonnellate di merci imbarcate e sbarcate in navigazione di cabotaggio, per 100 abitanti (% sul totale delle modalità) - Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada, per 100 abitanti (% sul totale delle modalità) - Passeggeri sbarcati ed imbarcati via aerea per 100 abitanti - variazione dei flussi di persone via rete ferroviaria da e verso l'area di riferimento - variazione dei flussi di persone via rete portuale da e verso l'area di riferimento - Grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi di trasporto ferroviario (media delle varie modalità) |
| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| 6.2 Società dell’Informazione (FESR) | n. 46, 47 | 324 163 164 | 2 | 6 | 450 | - Sportelli attivati - Postazioni/terminali installati - Imprese interessate - Soggetti attuatori - Banche dati - Imprese beneficiarie | - N° aziende che chiedono servizi di assistenza - PMI e grandi aziende che sviluppano e vendono servizi nel campo della tecnologie dell’informazione - Punti di accesso ad Internet - Variazione del numero di servizi della PA accessibili on-line dalle imprese - Variazione numero di imprese con almeno un PC, posta elettronica e pagina WEB - Variazione numero computers ogni 100 studenti scuole elementari e medie - Variazioni numero famiglie con almeno un computer | - Frequenza di utilizzazione dei treni (persone che hanno utilizzato il mezzo di trasporto almeno una volta nell'anno) - Emissioni di CO2 da trasporti - Variazione servizi di base delle pubbliche amministrazioni disponibili on-line - Grado di diffusione di Internet: % famiglie che dichiarano di possedere l'abbonamento a Internet - Variazione della % del numero di imprese con IT su totale delle imprese - Quota Aziende con accesso a internet - Variazione delle imprese che comprano per il tramite di Internet - Variazione delle imprese che vendono per il tramite di Internet |

| ### MISURE POR | Obiettivi specifici CdP | Tipologia operazione (classifica-zione UE) | Impatto di genere | Incidenza ambientale | Posti lavoro creati o mantenuti a regime | #### Indicatori di realizzazione #### (per misura) | Indicatori di risultato (per misura) | Indicatori di impatto (per asse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 Sostegno all’innovazione degli Enti Locali (FESR) | n. 46 | 322 36 | 3,9 | 5 | 150 | - Interventi - Nodi di rete - Enti collegati - Sistemi informativi collegati - Altre dotazioni hardware - Superficie strutture - Capienza - Utenti di base - Cablaggi | - Numero ore totali di collegamento/mese (dopo sei mesi) - Tasso di soddisfazione utenti della rete - Numero di utenti che hanno accesso ai centri di servizi per l’impiego - Tasso di soddisfazione utenti dei centri - Variazione capacità e velocità trasmissiva della rete regionale - Variazione del numero di transazioni telematiche tra uffici della pubblica amministrazione regionale - Variazione numero di punti di accesso on-line alle informazioni delle pubbliche amministrazioni (portali) - Variazione numero contatti telematici dei nuovi servizi attivati dalla PA, per tipologia di servizio |  |
| 6.4 Risorse umane e società dell’informazione (FSE) | n. 46 | 24 323 324 | 6 | 2 |  | - Progetti - Destinatari previsti - Destinatari per sesso - Durata media dei progetti - Costo medio dei progetti - Costo per destinatario | - Tasso di copertura degli occupati nella P.A. interessati dagli interventi - Variazione della forza lavoro (disoccupati compresi) con conoscenze info-telematiche di base |  |

| ## ASSE VII Assistenza tecnica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Assistenza tecnica, studi, monitoraggio, valutazione, pubblicità (FESR) | Traversa-le | 411 412 |  |  |  | - Contratti - Giornate/uomo |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Numero studi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  | - Tasso di collocamento dei beneficiari dopo un anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | -  Aumento del tasso di copertura della popolazione di riferimento (% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## C) INFORMAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI PREMIALITA’

Le misure che concorrono al criterio obbligatorio di efficacia di realizzazione fisica sono le seguenti*:

| Misura | Fondo | Costo Totale in Euro |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | FESR | 883.120.000 |
| 1.8 | FESR | 58.670.000 |
| 2.1 | FESR | 189.880.000 |
| 4.2 | FESR | 279.287.000 |
| 4.18 | FESR | 664.161.000 |
| 5.1 | FESR | 254.892.000 |
| 5.2 | FESR | 84.476.000 |
| 6.1 | FESR | 213.556.000 |
| 6.3 | FESR | 188.500.000 |
| 1.2 | FEOGA | 133.767.628 |
| 4.4 | FEOGA | 40.000.000 |
| 4.10 | FEOGA | 66.928.554 |
| 3.1 | FSE | 78.500.475 |
| 3.2 | FSE | 73.923.000 |
| 3.3 | FSE | 158.077.000 |
| 3.4 | FSE | 53.154.000 |
| 3.14 | FSE | 66.231.000 |

## D)	IL PIANO FINANZIARIO DEL COMPLEMENTO

Il Piano finanziario del Complemento di Programmazione per Asse prioritario e per Misura è indicato nella tabella che segue. Nella successiva sono, invece, riportati i valori percentuali delle risorse complessive attribuite alle tipologie di intervento, secondo la classificazione UE, all’interno di ciascuna Misura.

Inserisci piano finanziario (3 pagine)

Nome file:  “Piano finanziaria.xls”

Inserisci piano finanziario (3 pagine)

Nome file:  “Piano finanziaria.xls”

Inserisci piano finanziario (3 pagine)

Nome file:  “Piano finanziaria.xls”

| Codifica dei settori d'intervento, per asse prioritario e misura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Programma Operativo n° 1999 IT161PO009 Titolo: PUGLIA Ultima Decisione relativa al PO: C(2000) 2349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Codice | Pubblico | Codice | Pubblico | Codice | Pubblico | Codice | Pubblico |
|  | # Asse prioritario / Misura | Settore | % | Settore | % | Settore | % | Settore | % |
|  | Asse I RISORSE NATURALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali (FESR) | 344 | 48.5% | 345 | 51% | 415 | 0.5% |  |  |
| 1.2 | Risorse idriche per le aree rurali e per l'agricoltura. (Art. 33 Reg. CE 1257/99 trattini 8 e 9) (FEOGA) | 1309 | 30,9% | 1308 | 69,1% |  |  |  |  |
| 1.3 | Interventi per la difesa del suolo (FESR) | 353 | 88% | 413 | 11% |  |  |  |  |
| 1.4 | Sistemazioni agrarie ed idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo (Art. 33 Reg. C.E. 1257/99 trattini 11 e 12) (FEOGA) | 1312 | 11,1% | 1308 | 88,9% |  |  |  |  |
| 1.5 | Sistema informativo ambientale (FESR) | 322 | 60% | 413 | 40% |  |  |  |  |
| 1.6 | Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali (FESR) | 171 | 27% | 353 | 40% | 413 | 25% | 415 | 8% |
| 1.7 | Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale. (Art. 30 Reg. C.E. 1257/99) (FEOGA) | 125 | 35% | 124 | 3% | 122 | 3% | 127 | 59% |
| 1.8 | Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (FESR) | 343 | 30.5% | 353 | 34% | 413 | 33.5% | 415 | 2% |
| 1.9 | Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FESR) | 332 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse (FSE) | 166 | 60% | 167 | 40% |  |  |  |  |
|  | Asse II RISORSE CULTURALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali (FESR) | 354 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale (Art. 33 Reg. C.E. 1257/99 trattino 6) (FEOGA) | 1306 | 34% | 1310 | 33% | 1312 | 33% |  |  |
| 2.3 | Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse (FSE) | 166 | 45% | 167 | 55% |  |  |  |  |
|  | Asse III RISORSE UMANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego (FSE) | 21 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti secondo un approccio preventivo (FSE) | 21 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata (FSE) | 21 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati (FSE) | 22 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Adeguamento del sistema della formazione professionale (FSE) | 23 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Prevenzione della dispersione scolastica e formativa (FSE) | 23 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Formazione Superiore (FSE) | 23 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Formazione permanente (FSE) | 23 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI (FSE) | 24 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. (FSE) | 24 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità, emersione del lavoro non regolare (FSE) | 24 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico (FSE) | 24 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Ricerca e sviluppo tecnologico (FESR) | 181 | 1% | 182 | 99% |  |  |  |  |
| 3.14 | Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (FSE) | 25 | 100% |  |  |  |  |  |  |

| Codifica dei settori d'intervento, per asse prioritario e misura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Programma Operativo n° 1999 IT161PO009 Titolo: PUGLIA Ultima Decisione relativa al PO: C(2000) 2349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Codice | Pubblico | Codice | Pubblico | Codice | Pubblico | Codice | Pubblico |
|  | # Asse prioritario / Misura | Settore | % | Settore | % | Settore | % | Settore | % |
|  | ### Asse IV SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato) (FESR) | 161 | 65% | 163 | 15% | 162 | 20% |  |  |
| 4.2 | Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali (FESR) | 164 | 60% | 161 | 20% | 344 | 19,5% | 351 | 0,5% |
| 4.3 | Investimenti nelle aziende agricole (FEOGA) | 111 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Insediamento giovani agricoltori (FEOGA) | 112 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli (FEOGA) | 114 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Silvicoltura (FEOGA) | 126 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole (FEOGA) | 1303 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità (FEOGA) | 1304 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Diversificazione delle attività delle imprese agricole (FEOGA) | 1307 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Infrastrutture rurali (FEOGA) | 1309 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Misure in corso (FEOGA) | 1311 | 25% | 1312 | 25% | 1313 | 25% | 1304 | 25% |
| 4.12 | Miglioramento della produzione ittica (SFOP) | 143 | 20% | 144 | 35% | 145 | 45% |  |  |
| 4.13 | Interventi di supporto alla competitività e all'innovazione del sistema pesca (SFOP) | 146 | 80% | 147 | 20% |  |  |  |  |
| 4.14 | Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche (FESR) | 163 | 10% | 171 | 90% |  |  |  |  |
| 4.15 | Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica (FESR) | 172 | 11% | 173 | 89% |  |  |  |  |
| 4.16 | Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico (FESR) | 171 | 70% | 315 | 30% |  |  |  |  |
| 4.17 | Aiuti al commercio (FESR) | 161 | 80% | 163 | 20% |  |  |  |  |
| 4.18 | Contratti di Programma (Settore d'intervento Sistemi Industriali) (FESR) | 151 | 70% | 161 | 30% |  |  |  |  |
| 4.19 | Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori Artigianato, Turismo, Commercio (FESR) | 165 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Azioni per le risorse umane (Settori Sistemi Industriali,dell'Agricoltura, Turismo, Commercio) (FSE) | 113 | 35% | 167 | 52% | 174 | 13% |  |  |
|  | Asse V CITTA’, ENTI LOCALI E QUALITA’ DELLA VITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani (FESR) | 36 | 29% | 317 | 20% | 164 | 14% | 352 | 7% |
|  |  | 354 | 7% | 353 | 14% | 3123 | 5% | 3122 | 4% |
| 5.2 | Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane (FESR) | 317 | 25% | 342 | 25% | 333 | 5% | 413 | 40% |
|  |  | 3123 | 5% |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Azioni formative e piccoli sussidi (FSE) | 24 | 23% | 166 | 72% | 167 | 5% |  |  |
|  | Asse VI RETI E NODI DI SERVIZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto (FESR) | 311 | 50% | 314 | 35% | 318 | 15% |  |  |
| 6.2 | Società dell'Informazione (FESR) | 163 | 45% | 324 | 45% | 164 | 10% |  |  |
| 6.3 | Sostegno all'innovazione degli enti locali (FESR) | 36 | 5% | 322 | 95% |  |  |  |  |
| 6.4 | Risorse umane e società dell’informazione (FSE) | 24 | 30% | 323 | 60% | 324 | 10% |  |  |
|  | Asse VII ASSISTENZA TECNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Azioni sottomesse a budget (b,d,e,g) | 411 | 90% | 412 | 10% |  |  |  |  |
| 7.1 | Azioni non sottomesse a budget (a,c,f) | 411 | 100% |  |  |  |  |  |  |

## E)	PUBBLICITA’ E  INFORMAZIONE

Il “Piano regionale di comunicazione sui Fondi strutturali 2000-2006” sarà presentato al Comitato di Sorveglianza del POR nella sua prima seduta.

Il Piano, sulla base delle disposizioni specifiche dei Regolamenti (CE) n.1160/2000 e n.1269/99 (articolo 18, comma 3, punto d) e art. 46) deve:

  - informare i potenziali beneficiari finali, i soggetti destinatari degli interventi, le autorità locali competenti, le altre autorità pubbliche competenti, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, le organizzazioni  non governative, sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati dall’Unione Europea e dagli Stati membri, al fine di garantirne la trasparenza;

  - sensibilizzare l’opinione pubblica circa il ruolo svolto dall’Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, in favore dell’intervento e in merito ai risultati conseguiti da quest’ultimo.

Gli obiettivi specifici da perseguire sono:

    - assicurare ad un pieno e completo utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione nel periodo di competenza,

    - innalzare la qualità degli interventi da realizzare con tali risorse finanziarie;

    - favorire il concorso finanziario dei privati alla realizzazione degli interventi;

    - raggiungere un buon livello di conoscenza e di cultura sul territorio relativamente al ruolo, alle attività e alle azioni svolte dall’Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri nella regione Puglia;

    - garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate;

    - informare sistematicamente sui lavori del Comitato di Sorveglianza;

    - evidenziare l’impatto economico-sociale positivo degli investimenti attuati con il cofinanziamento comunitario;

    - promuovere le pari opportunità tra uomini e donne;

    - favorire la diffusione della cultura per la tutela e il miglioramento dell’ambiente.

## F)	MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI

L’Autorità di gestione del POR Puglia ha realizzato un Sistema Informativo Telematico (MIR) che ha lo scopo di assicurare:

- il monitoraggio e il controllo di gestione degli interventi di attuazione del POR, a supporto delle azioni di valutazione e monitoraggio richieste dallo Stato e dall’Unione Europea;

- la gestione efficace ed efficiente dei flussi informativi fra le varie strutture preposte al controllo e all’attuazione degli interventi, attraverso la raccolta delle informazioni sullo svolgimento del programma, la disponibilità continua di informazioni di sintesi e di dettaglio sugli interventi, l’accesso a banche dati esterne, per l’acquisizione di informazioni di supporto del Programma.

Il sistema proposto, in particolare, mira a rendere disponibile negli uffici e nelle strutture regionali preposte alle attività amministrative di pianificazione, di controllo, di coordinamento e di attuazione degli interventi previsti nel POR, gli strumenti necessari per:

- la raccolta di informazioni sull’avvio, l’avanzamento e la conclusione delle azioni nelle differenti misure previste dal Programma;

- la produzione di rapporti di dettaglio e di sintesi a vari livelli di aggregazione delle informazioni (programma, sottoprogrammi, misure, aree geografiche, aree di intervento) sullo stato di realizzazione del POR (con riferimento agli indicatori fisici, finanziari e di impatto), in modo da consentire lo svolgimento di azioni di controllo di gestione e coordinamento, di monitoraggio ed, eventualmente, di rimodulazione e riprogrammazione del Programma;

- la elaborazione di informazioni, necessarie per lo svolgimento delle azioni di valutazione, monitoraggio e sorveglianza previste dal governo centrale e dagli organismi comunitari;

- l’accesso a servizi informativi pubblici e privati, disponibili su Internet, per l’acquisizione di informazioni e documenti rilevanti per il programma;

- l’archiviazione e la gestione della documentazione di riferimento e di supporto del Programma;

- la pubblicazione su Internet di informazioni di interesse pubblico sul Programma e sulla sua realizzazione.

In particolare, il sistema MIR mette a disposizione funzionalità  per:

- la gestione del programma

- la  gestione dei progetti

- il monitoraggio fisico e di impatto

- il monitoraggio finanziario

- la pubblicazione di documenti su Internet.

Il sistema di monitoraggio assicura la raccolta dei dati, la loro imputazione al sistema informativo e la verifica della qualità degli stessi, in ausilio alle attività del responsabile di misura.

I dati sono raccolti a livello di progetto ed aggregati per misura sotto la responsabilità del responsabile di misura che li trasmette sia alla struttura “Terza” di monitoraggio e controllo del settore da cui dipende  funzionalmente sia all’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie. Quest’ultima provvede alla  trasmissione dei dati al sistema centrale di monitoraggio.

La raccolta dei dati è effettuata nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo strutturale.

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa  effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati - a livello di misura, asse prioritario e programma- al piano finanziario vigente e al complemento di programmazione.

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall’Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nel programma e nel complemento di programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Il monitoraggio procedurale viene attivato definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Attraverso un protocollo di colloquio concordato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati vengono trasferiti, dopo le operazioni di controllo e convalida, nella base MONIT 2000, sistema realizzato dallo stesso Ministero.

Il colloquio informatico con l’Unione europea è infatti assicurato tramite l’Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione europea (IGRUE) presso il quale è collocata la banca dati centralizzata per il monitoraggio dei Programmi comunitari.

I dati rilevati dall’Autorità di Gestione vengono trasmessi per via elettronica nella banca dati centralizzata da cui avviene il trasferimento telematico alla Commissione europea secondo le modalità convenute tra la stessa Commissione ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Lo stesso canale informativo assicura anche il flusso inverso.

## G)	PROGETTI INTEGRATI

G.1.	Generalità

La Puglia si caratterizza per la presenza di numerosi sistemi territoriali connotati da una significativa omogeneità socioeconomica interna e da crescenti livelli di specializzazione produttiva. La quasi totalità di questi sistemi sta attraversando una fase di evoluzione per certi versi critica e decisiva per le prospettive di sviluppo futuro legata alla crescente apertura dei mercati internazionali, alla competitività dei nuovi Paesi emergenti, alla ridefinizione dei ruoli delle economie regionali all’interno della costruzione del mercato unico e della moneta unica europea.

I cambiamenti dei sistemi territoriali della Puglia che si realizzeranno nei prossimi anni influiranno direttamente sulla capacità dell’intera regione di partecipare attivamente alla fase di costruzione dell’Unione Europea e di beneficiare di più elevati livelli di benessere e di una migliore qualità della vita della sua popolazione.

Il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi locali saranno inoltre influenzati dalla capacità di costruzione di un fitto flusso di relazioni almeno in due direzioni: una intraregionale, volta a stabilire nessi tra i differenti sistemi pugliesi ed a valorizzare complementarità e sinergie; l’altra interregionale, capace di connettere i sistemi regionali con le aree internazionali, in particolare del bacino del Mediterraneo e dei Balcani.

Tale scelta non implica tuttavia un giudizio legato alla specializzazione o alla vocazione produttiva delle singole province che hanno al proprio interno invece altri sistemi locali in grado di svilupparsi e di contribuire alla crescita complessiva della regione, ma risponde all’esigenza di sperimentare nuove esperienze di programmazione e di gestione dei fondi comunitari integrando interventi a scala territoriale circoscritta in grado di elevare le capacità di impatto delle risorse allocate.

Ciò inoltre non implica alcuna forma di aggiuntività delle risorse finanziarie, quanto piuttosto il ricorso a linee di intervento già previste a livello di singoli Assi prioritari che nella definizione dei PI risultano solo integrate e concentrate su base territoriale o settoriale.

La Regione, nell’attuazione del P.O. 2000-2006, intende assicurare un adeguato riconoscimento alle iniziative che rispondono a un principio di integrazione e di concentrazione sia funzionale che territoriale, tenuto conto degli indirizzi previsti all’interno del QCS.

G.2.	Sicurezza quale fattore di sviluppo

L’obiettivo di sperimentare questo nuovo approccio va strettamente correlato alla questione del bene pubblico della sicurezza, di cui si devono sentire responsabili tutti i soggetti, primo tra tutti la Regione, che ha l’onere di tutelare questo bene in quanto imprescindibile condizione di crescita civile e di sviluppo economico. Tale approccio territoriale dovrà, pertanto, tener conto anche di un innalzamento degli standards di sicurezza tali da garantire nella singola area di intervento un obiettivo concreto di sicurezza, sia per favorire gli investimenti che per sostenere l’azione di risanamento e di rivitalizzazione della vita sociale della Puglia.

L’impegno sulla sicurezza dovrà vedere coinvolte amministrazioni centrali e Regione Puglia, quest’ultima in raccordo con le Istituzioni locali, nel sostenere il modulo coordinamentale sin qui adottato e finalizzato ad assicurare un contesto di assoluta sicurezza idoneo a garantire l’espletamento delle libertà civili ed economiche.

Il fabbisogno di sicurezza è per la Puglia un esplicito fattore di sviluppo, una risorsa di cui va riconosciuta l’importanza nelle diverse parti del territorio, in quanto può contribuire come qualsiasi altro elemento nella combinazione dei fattori, ad elevare la quantificazione dei benefici nel raffronto con i costi.

G.3.	Integrazione a livello territoriale e settoriale

Nell’attuazione del POR, la Regione intende realizzare:

-	la formulazione di progetti integrati territoriali (PIT) finalizzati al conseguimento - in una limitata porzione di territorio che presenta problemi e potenzialità omogenei - di un comune obiettivo specifico attraverso la realizzazione di una pluralità di interventi finanziabili nell’ambito di diverse misure contenute nel POR e con risorse provenienti dai vari fondi comunitari;

-	la formulazione di progetti integrati settoriali (PIS) finalizzati al conseguimento di un comune obiettivo specifico attraverso la realizzazione di interventi che permettano di valorizzare e potenziare le sinergie e le interdipendenze tra settori produttivi con le risorse immateriali (ambiente, cultura, risorse umane).

Il POR già individua i progetti integrati territoriali (PIT) che riguardano una pluralità di aree territoriali della regione con problematiche comuni e che coinvolgono tutti i settori produttivi ad esclusione del Turismo e dei Beni Culturali (vedi scheda A).

L’attivazione dei PIT è scaturita dalla necessità di intervenire in maniera specifica ed integrata su alcuni dei sistemi locali presenti all’interno della regione, sia in relazione a quelli in via di consolidamento, sia rispetto alla capacità di riuscire a favorire lo sviluppo di nuovi sistemi connotati da elevate potenzialità di crescita (muovendo dalla valorizzazione di esperienze e di realtà già presenti, ma non ancora radicate sul territorio).

Il riferimento territoriale di base per questi progetti è costituito dai distretti industriali (d.i.) e dai sistemi produttivi locali (s.p.l.) individuati a seguito di specifici studi condotti nell’ambito del POP 94-99 (cfr. misura 4.1).

Rispetto a quanto definito nel POR, l’attività di partenariato interistituzionale ed economico sociale ha evidenziato la necessità di predisporre un PIT specifico per l’area di confine regionale relativo al Sub Appennino Dauno. A tanto si aggiunge la definizione a livello territoriale di importanti strumenti di programmazione negoziata e le condizioni favorevoli all’insediamento di iniziative produttive che determinerà la costruzione della centrale elettrica di Candela. In particolare va evidenziata l’iniziativa “Quattro province per il lavoro” promossa dalle Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia.

Accanto alla formulazione dei PIT, il POR, prevede che il coinvolgimento di iniziative riguardanti il Turismo ed i Beni Culturali sia attuato prioritariamente attraverso Progetti Integrati Settoriali (vedi scheda B).

I Progetti Integrati Settoriali sono caratterizzati:

- Sotto il profilo territoriale, dall’individuazione di aree omogenee qualificate da specifiche emergenze storico-culturali, ma che dispongono anche di altre risorse, sia storico-culturali che ambientali, suscettibili di valorizzazione in una logica di integrazione;

- Sotto il profilo degli interventi, dalla integrazione fra interventi pubblici ed interventi privati; interventi di recupero e valorizzazione dei beni storico-culturali ed interventi per lo sviluppo dei servizi connessi all’accoglienza ed alla gestione del bene culturale; interventi per lo sviluppo di nuova ricettività, in particolare mediante il recupero di manufatti esistenti di interesse storico, anche connessa alla valorizzazione dei beni ambientali, ed interventi per lo sviluppo di attrezzature turistiche complementari e di attrattori turistici; interventi per la promozione sia di sistema che in favore di specifiche iniziative;

- Sotto il profilo della composizione programmatica, dall’utilizzo di una pluralità di misure del POR, e quindi dalla possibilità di prevedere una pluralità di tipologie di intervento, in coerenza con le previsioni di ciascuna delle misure indicate.

Per quanto concerne il profilo territoriale, il riferimento è dato dalle direttrici di cui alla misura 2.1 che costituiscono una indicazione non strettamente geografica.

L’iniziativa pubblica a favore del recupero e valorizzazione dei beni culturali nel territorio non interessato dai PIS sarà assicurato con risorse nazionali rivenienti dall’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regioni.

Scheda A	Progetti Integrati Territoriali individuati nel POR

| Nome del Progetto Integrato | Codice Progetto Integrato | Misure del POR che finanziano il progetto |
| --- | --- | --- |
| PIT- Sviluppo ed innovazione dell’economia rurale ed agro-alimentare attraverso l’integrazione e la diversificazione produttiva – Area Tavoliere. Riferimento territoriale: - s.p.l. Sansevero - s.p.l. Foggia - s.p.l. Cerignola | 1 | - Formazione Superiore. - Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. - Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. - Ricerca e sviluppo tecnologico. - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Investimenti nelle aziende agricole. - Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli. 4.8 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. - Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). - Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| - PIT - Consolidamento ed innovazione dei sistemi manifatturiero attraverso un più elevato livello di integrazione ed un più diverso e più incisivo posizionamento competitivo che privilegi segmenti più qualificati di prodotto/mercato – Area Nord Barese. Riferimento territoriale: - d.i. Nord Barese Ofantino - d.i. Conca Nord Barese | 2 | - Formazione Superiore. - Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. - Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. - Ricerca e sviluppo tecnologico. - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). - Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. - Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). - Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Consolidamento del polo di reti e nodi di servizi presente nell’area metropolitana sia rispetto alle infrastrutture di logistica e di trasporto, sia rispetto ai servizi innovativi di rete basati sull’offerta di prestazioni ad alta intensità di conoscenza derivanti dalla diffusione della Società dell’informazione - Area Metropolitana di Bari. Riferimento territoriale: - s.p.l. Bari | 3 | - Formazione Superiore. - Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). - Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. - Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). - Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto. - Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT-Consolidamento del sistema locale basato sull’economia rurale e sulla produzione del mobile imbottito, attraverso l’integrazione di filiera e la diffusione di processi di innovazione di prodotto/mercato in direzione di segmenti più elevati di offerta - Area della Murgia. Riferimento territoriale: - d.i. Murgiano - s.p.l. Gravina | 4 | - Formazione Superiore. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.3 Investimenti nelle aziende agricole. 4.5 Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli. 4.8 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Creazione di un sistema locale integrato valorizzando l'offerta esistente ed ampliando le capacità di innovazione in riferimento in prevalenza alle presenze di manifatturiero leggero diffuse nell’area - Valle d’Itria. Riferimento territoriale: - d.i. dei Trulli | 5 | - Formazione Superiore. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Sviluppo di un sistema integrato logistico-distributivo legato alle più importanti direttrici internazionali che muove dagli investimenti in corso di realizzazione nell’area – Taranto. Riferimento territoriale: - s.p.l. Taranto | 6 | - Formazione Superiore. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.1 Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto. - Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di favorire la connessione tra l’asse Nord-Sud interno alla regione e la comunicazione con le altre direttrici del Corridoi internazionali n.8 e n.10- Brindisi. Riferimento territoriale: - s.p.l. Brindisi - s.p.l. Fasano | 7 | - Formazione Superiore. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.1 Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto. - Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Sviluppo ed innovazione dell’economia agricola e rurale attraverso l’integrazione e la diversificazione produttiva- Area jonico-salentina, comprendenti comuni appartenenti alla province di Taranto, Lecce e Brindisi. Riferimento territoriale: - s.p.l. Manduria - s.p.l.Brindisi - s.p.l. Fasano - s.p.l. Lecce | 8 | - Formazione Superiore. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.3 Investimenti nelle aziende agricole. 4.5 Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli. 4.8 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT- Consolidamento ed innovazione del sistema produttivo locale incentrato sulla presenza diffusa di imprese manifatturiere - Territorio Salentino Leccese. Riferimento territoriale: - d.i. Nardò-Gallipoli - d.i. Casarano - s.p. Maglie | 9 | - Formazione Superiore. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PIT – Sviluppo e innovazione dell’economia del Sub Appenino Dauno attraverso la messa in sicurezza del territorio, la tutela e la salvaguardia delle risorse ambientali e naturali, la valorizzazione e la promozione del binomio “produzioni tipiche – turismo”. Riferimento territoriale: - Comunità montana Sub Appenino Dauno meridionale - Comunità montana Sub Appenino Dauno settentrionale | 10 | - Risorse idriche per le aree rurali e per l'agricoltura - Interventi per la difesa del suolo. - Sistemazioni agrarie ed idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo. - Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. - Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale. - Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. - Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. - Valorizzazione e tutela del patrimonio rurale. - Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità emersione del lavoro non regolare. 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico. 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato). 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. 4.6 Silvicoltura. - Commercializzazione dei prodotti agricoli di Qualità. - Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.19 Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori artigianato, turismo e commercio. 4.20 Azioni per le risorse umane (Settori sistemi industriali, dell'agricoltura, turismo, commercio). 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |

Scheda B	Progetti Integrati Settoriali

| Nome del Progetto Integrato | Codice Progetto Integrato | Misure del POR che finanziano il progetto |
| --- | --- | --- |
| PI – Turistico culturale – Barocco Pugliese Riferimento territoriale Direttrici: - Lecce – Lequile – S. Pietro in Lama – Galatina - Galatone – Nardò – Gallipoli – Otranto. - Mesagne - Francavilla F. – Manduria - Martina F. – Taranto - S. Severo – Foggia – Barletta - Putignano – Monopoli | 11 | 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. 1.10Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. 2.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. - Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. - Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.15 Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. 4.17 Aiuti al commercio - Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane. 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PI – Itinerario turistico-culturale Normanno Svevo-Angioino. Riferimento territoriale Direttrici: - Apricena – Torremaggiore – Lucera - Foggia – Bovino - Vieste – Monte S. Angelo – Manfredonia - Cerignola - Trani – Barletta – Andria – Gravina - Altamura - Sannicandro di Bari - Bari – Conversano – Gioia del Colle – Taranto - Brindisi – Oria – S. Vito dei Normanni – - Melendugno - Vernole – Lecce – Copertino – Gallipoli – Corigliano – Otranto | 12 | 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. 1.10Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. 2.1Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. 2.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. 2.3 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. - otenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.15 Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. 4.17 Aiuti al commercio - Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane. 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PI – Itinerario turistico-culturale Habitat Rupestri. Riferimento territoriale Direttrice: - Gravina – Altamura – Laterza – Ginosa – Castellaneta - Mottola – Massafra – Crispiano - Grottaglie | 13 | 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. 1.10 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. 2.1 Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. - Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. 2.3 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. - Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.15 Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. 4.17 Aiuti al commercio 5.2 Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane. 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PI – Turismo – Cultura – Ambiente nel territorio del sud Salento. Riferimento territoriale Area a sud della direttrice Gallipoli-Maglie-Otranto | 14 | 1.3 Interventi per la difesa del suolo. 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. 1.10 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. - Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. 2.3 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. 3.10 Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Aiuti al sistema industriale. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.15 Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. 4.17 Aiuti al commercio. 5.2 Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane. 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |
| PI – Turismo-Cultura- Ambiente nel Gargano. Riferimento territoriale Territorio del Parco Nazionale del Gargano. | 15 | 1.3 Interventi per la difesa del suolo. 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali. 1.10 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. 2.1 Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. 2.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. 2.3 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse. - Formazione Superiore. 3.9 Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI. 3.10 Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. 3.14 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Aiuti al sistema industriale. 4.6 Silvicoltura. 4.9 Diversificazione delle attività delle imprese agricole. 4.14 Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. 4.15 Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica. 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico. 4.17 Aiuti al commercio. 5.2 Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane. 6.2 Società dell'Informazione. 6.4 Risorse umane e società dell’informazione. |

G.4.	Le procedure di attuazione

G.4.1. Procedure di attuazione dei PIT.

Le procedure di attuazione dei PIT rispondono a tre esigenze:

- semplificare e accelerare il completamento dell'elaborazione e la fase di attuazione dei PIT;

- dare attuazione al quadro normativo (Legge 59/97 e decreti legislativi di attuazione del decentramento, decreto legislativo 267/00), recependo anche l’istanza pervenuta dal territorio di una maggiore partecipazione dello stesso alla attuazione dei PIT;

- semplificare e ottimizzare la fase di gestione dei PIT.

Per il raggiungimento di tali obbiettivi, è individuato, come strumento attuativo l’Accordo tra amministrazioni previsto dall’art. 15 della L.n.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

L’Accordo tra le amministrazioni del PIT consente, tra l'altro:

- di definire le modalità con le quali ciascun PIT troverà attuazione, e gli impegni assunti tra ciascun soggetto pubblico coinvolto;

- di individuare un modello di relazione tra i soggetti del PIT, con la definizione di un unico rappresentante del territorio locale, oltre che degli organismi regionali che con esso dialogano;

- l'individuazione definitiva e le priorità degli interventi del PIT, coerenti con l’idea forza e con gli obiettivi dei PIT, la cronologia della loro esecuzione, i soggetti responsabili, l’inserimento nei programmi di opere infrastrutturali avviate, le conseguenze di eventuali inadempimenti, le modalità per l'eventuale integrazione o modifica non essenziale del PIT;

- l’immediato avvio degli interventi infrastrutturali già cantierabili;

- l’immediata attivazione dei regimi di aiuto e degli interventi formativi già definiti;

- la individuazione della struttura amministrativa competente alla gestione delle misure di attuazione (modello di gestione), un Ufficio unico comune a tutte le amministrazioni competenti, capace di provvedere, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs 267/00 e dei Regolamenti Comunitari 1260/99 e 438/01, a tutte le necessità per la realizzazione degli interventi, e unico centro di spesa, nonché unica stazione appaltante per gli interventi previsti dai Programmi.

A tali fini, la conclusione dell'accordo è preceduta dalla formalizzazione tra le amministrazioni interessate di apposita convenzione, ai sensi degli artt. 30 e 42 del d. lgs 267/00, per il conferimento delle deleghe al soggetto rappresentante, e per la definizione del modello di gestione in ogni sua parte.

Inoltre, l'accordo consente di definire la partecipazione del territorio – Ufficio Unico Comune - nella fase di predisposizione dei bandi relativi agli interventi dei privati e alle attività formative, in cui il territorio è chiamato, mediante il programma, a contribuire alla elaborazione ex ante delle priorità e dei criteri aggiuntivi, e, in fase attuativa, alla verifica delle compatibilità delle istanze presentate con gli obiettivi del PIT, secondo modalità e procedure definite d'intesa con il Settore Programmazione, l’Area di coordinamento delle politiche comunitarie e con i settori interessati della Regione.

Qualora si renda necessario, la Regione e le amministrazioni pubbliche interessate potranno stipulare specifici Accordi di Programma. In tal caso, con la sottoscrizione dell’Accordo tra amministrazioni vengono anche indicati e avviati procedure, tempi, modalità per la successiva stipula dell’Accordo di Programma.

Processo di attivazione e di governo della Progettazione Integrata

I PIT individuati saranno predisposti ed attuati secondo le presenti disposizioni, e quelle definite con Accordo tra amministrazioni ed eventuale Accordo di Programma, ai sensi della Legge 241/90 e del Testo Unico d.lgs.267/00.

Gli adempimenti previsti per l’avvio dei PIT sono i seguenti:

- il Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore competente per materia, se delegato, convoca le Autonomie Locali quali soggetti interessati alla predisposizione del programma integrato territoriale (PIT), indica il termine entro cui deve essere definita la proposta di programma PIT ed invita le Autonomie ad individuare tra loro il soggetto capofila come interfaccia nei rapporti con la Regione;

- il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, individua le Autonomie Locali che costituiscono il Comitato per l’Accordo di Programma del PIT e delega alle stesse l’individuazione delle Aziende Pubbliche e delle società miste a prevalente partecipazione pubblica che integreranno la composizione del Comitato.

Le funzioni di coordinamento e assistenza tecnica al Comitato sono assolte dalle strutture dell’Assessorato alla Programmazione che si avvale delle competenze e professionalità del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e del Formez.

Costituiti i Comitati, si procede alla predisposizione ed attuazione dei PIT secondo le procedure di seguito riportate:

| #### FASE |  | #### ATTIVITA’ | SOGGETTO RESPONSABILE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Predisposizione e approvazione del Programma | - Elaborazione e consegna al Comitato delle “Linee guida” per la predisposizione del P.I.T. |  | Regione – Settore Programmazione |
|  | - Attivazione del partenariato socio-economico locale |  | Comitato per l’Accordo di Programma |
|  | - Formulazione della proposta di programma |  | Comitato per l’Accordo di Programma |
|  | - Assistenza tecnica alla definizione della proposta di programma |  | Regione - Settore Programmazione e Responsabili di fondo |
|  | - Approvazione della proposta di programma |  | Comitato per l’Accordo di Programma |
|  | - Convenzione fra i Soggetti pubblici proponenti del PIT - individuazione del soggetto rappresentante - Costituzione della struttura pubblica responsabile dell’attuazione del PIT - Ufficio Comune ai sensi dell’art.30 del d.lgs 267/00 |  | Soggetti pubblici proponenti il PIT |
|  | - Presentazione Proposta di programma |  | Soggetto rappresentante |
|  | - Verifica della coerenza degli interventi con le misure |  | Regione - Settore programmazione, Responsabili di fondo e di misura |
|  | - Valutazione dei Programmi |  | Nucleo di Valutazione |
|  | - Approvazione proposta di Programma |  | Giunta Regionale |

| FASE | ATTIVITA’ | SOGGETTO RESPONSABILE |
| --- | --- | --- |
| Definizione e attuazione Accordo tra Amministrazioni | - Predisposizione proposta Accordo tra Amministrazioni | Regione- Settore Programmazione |
|  | - Sottoscrizione Accordo tra Amministrazioni | Presidente Giunta Regionale – Rappresentante legale dell’Ente Locale delegato nella Convenzione di costituzione dell’Ufficio Comune |
|  | #### Predisposizione e pubblicazione bandi | Responsabili regionali di misura |
|  | #### Ricevibilità e verifica di compatibilità delle istanze presentate con gli obiettivi del Programma | Ufficio Comune |
|  | #### Istruttoria – Valutazione – Selezione | Responsabili di misura |
|  | #### Approvazione graduatorie | Dirigenti regionali di settore |

I soggetti responsabili dei PIT

I soggetti responsabili dei PIT sono la Regione Puglia, il Comitato per l’Accordo di Programma del PIT, la struttura pubblica responsabile dell’attuazione del PIT (Ufficio Comune). Di seguito vengono descritti i loro principali adempimenti.

| SOGGETTI | ADEMPIMENTI |
| --- | --- |
| REGIONE | - Convoca le autonomie locali interessate; - Elabora le linee guida; - Insedia il Comitato per l’Accordo di Programma; - Fornisce assistenza tecnica al Comitato; - Approva il Programma; - Predispone la proposta dell’Accordo tra Amministrazioni; - Sottoscrive l’Accordo tra amministrazioni; - Predispone e pubblica i Bandi; - Istruisce, valuta, seleziona i progetti; - Approva le graduatorie; - Predispone ed emana il Decreto di approvazione dell’eventuale Accordo di Programma; - Pubblica il Decreto; - Effettua il controllo; - Esercita eventuali poteri sostitutivi; |

| COMITATO per l’Accordo di Programma del P.I.T. | - Ricerca le intese sugli obiettivi del Programma e degli specifici interventi da programmare in relazione alle proposte di ciascuno dei partecipanti; - Attiva il partenariato attraverso specifiche e sistematiche sedi di confronto; - Sottoscrive eventuali protocolli preliminari alla definizione dell’Accordo tra amministrazioni e dell’Accordo di Programma; - Propone le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento - Valuta le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell’art.11 della L. 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l’Accordo tra amministrazioni e l’accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime; - Elabora e definisce il programma. |
| --- | --- |

| SOGGETTI | ADEMPIMENTI |
| --- | --- |
| STRUTTURA PUBBLICA RESPONSABILE ATTUAZIONE P.I.T - ### UFFICIO COMUNE | - Il rappresentante legale dell’Ente Locale delegato dalle Autonomie Locali nella convenzione di costituzione dell’Ufficio Comune sottoscrive l’Accordo tra amministrazioni - Predispone e cura gli adempimenti per l’espletamento delle gare e l’esecuzione dei lavori in riferimento alle opere infrastrutturali individuate negli Accordi tra Amministrazioni; - Effettua il monitoraggio; - Predispone e invia semestralmente la relazione di esecuzione all’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie e al soggetto interno responsabile del Coordinamento delle attività di competenza regionale e inoltre, ove richiesto, riferisce sullo stato di attuazione al Comitato di Sorveglianza. |

Partenariato Socio-economico locale

Il Comitato per l’Accordo di Programma ai fini della formulazione del Progetto Integrato Territoriale attiva la partecipazione del partenariato socio–economico locale, attraverso sistematiche riunioni di dialogo sociale e perviene alla sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa.

| SOGGETTI | ADEMPIMENTI |
| --- | --- |
| ### PARTENARIATO SOCIO-ECONOMICO LOCALE | - Segnala i fabbisogni sociali e le istanze rinvenienti dal territorio; - Formula indicazioni, orientamenti, e proposte in merito al PIT; - Avanza considerazioni circa la proposta di Accordo fra Amministrazioni e di Accordo di Programma; - Vigila sul processo attuativo dei Pit e concorre alla valutazione degli obiettivi realizzati. |

Elaborazione del Programma.

Il Programma dovrà essere elaborato dal Comitato per l’accordo, che potrà avvalersi del Nucleo di Valutazione per il tramite dell’Assessorato Programmazione, secondo la seguente articolazione:

- Identificazione del contesto territoriale destinatario degli interventi del progetto integrato:

- analisi e diagnosi del territorio

- situazione socio-economica

- analisi swot

- finalità e obiettivi di sviluppo locale perseguiti;

- strategie, priorità e linee d’intervento;

- tipologia di intervento;

- integrazione delle azioni e degli interventi proposti;

- definizione dell’entità delle spese per ciascun intervento e del programma nel suo insieme, individuando le possibili fonti di finanziamento da attivare;

- impatto socio-economico;

- compatibilità ambientale;

- indicazione del partenariato economico-sociale locale;

- criteri e modalità per la raccolta e la selezione dei progetti:

- criteri di selezione iniziative private da inserire nei bandi pubblici;

- modalità di individuazione e relativo stato di attuazione dei progetti di infrastrutture pubbliche da attivarsi attraverso procedura negoziale;

- convenienza economico-sociale tale da giustificare il ricorso al PIT (Accordo tra amministrazioni e accordo di programma);

- analisi della coerenza interna del progetto, ovvero l’individuazione della sequenza tecnico-economico con cui la proposta si sviluppa: analisi del fabbisogno, indicazione della strategia di intervento, individuazione degli obiettivi del territorio di riferimento, modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei beneficiari finali, individuazione delle singole operazioni, loro specificazione tecnico-economica, individuazione delle misure che all’interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati;

- definizione della scelta organizzativo-gestionale: indicazione della struttura pubblica responsabile dell’attuazione del PIT; integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, secondo modalità coerenti con la legge 241/90, con il decreto lgs. 112/98 e con il testo unico d.lgs 267/00 e integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale.

- Il Programma conterrà in allegato la valutazione ex ante.

Formulazione Accordo tra amministrazioni

L’Accordo tra amministrazioni previsto dall’art. 15 della L.n.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, contiene, tra l'altro:

  - gli specifici e primari obiettivi di sviluppo locale, cui è finalizzato l’accordo ed il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale, ed in particolare con gli assi prioritari del POR, le relative Misure e sottomisure, e le indicazioni del Complemento di programmazione;

  - le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione, e i relativi impegni e obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione, e la contemplazione degli eventuali interventi di programmazione negoziata attivati o in attivazione e connessi al PIT;

  - i progetti, le azioni e gli interventi che, costituendo elemento indispensabile per il conseguimento degli obbiettivi di sviluppo del PIT, devono essere realizzati entro i termini previsti, a pena di decadenza dal finanziamento;

  - i progetti di opera pubblica necessari, preferibilmente allo stato di progettazione definitiva, le opere infrastrutturali avviate coerenti con l’idea forza e con gli obiettivi dei PIT, gli interventi infrastrutturali già cantierabili;

  - il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e attività da realizzare, con indicazione del tipo e dell'entità degli eventuali contributi e finanziamenti statali, regionali, locali, dell’unione europea e privati, con le risorse degli eventuali interventi di programmazione negoziata attivati o in attivazione connessi al PIT; in particolare, vengono precisate e quantificate le risorse da imputare alle singole misure dei vari assi, relative ai regimi di aiuto riservati agli interventi privati dei PIT approvati e ammessi a finanziamento;

  - la definizione di poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze, le modalità per il loro esercizio ed il soggetto cui competono;

  - la struttura responsabile dell'attuazione delle singole attività ed interventi in ciascuna amministrazione, ovvero il modello di gestione concordato, con le modalità ed i termini per la effettiva costituzione del responsabile unico pubblico, la individuazione delle risorse ad esso assegnabili, la ricognizione delle competenze ad esso attribuite;

  - le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo;

  - i procedimenti di conciliazione o di definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;

  - le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;

  - le modalità per la eventuale sostituzione di parti del programma non attuabili nei tempi previsti con interventi compatibili, salvo il disposto del punto c);

  - in caso che l’accordo preveda insediamenti produttivi, ricognizione degli sportelli unici dei comuni interessati o, in mancanza, modalità e termini per l’individuazione dello sportello unico in grado di operare anche in favore di territori comunali diversi da quello di pertinenza;

  - i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione degli interventi a titolo di regime d’aiuto e le relative modalità di adozione dei bandi, di controllo e vigilanza ad opera dei responsabili di misura interessati;

  - le procedure e i sistemi di controllo e di rendicontazione, in analogia con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali, da prevedere in relazione ai vari stadi di avanzamento del progetto.

Ove necessario, nell’Accordo tra amministrazioni vengono avviate le procedure dell’Accordo di Programma e fissati tempi e modalità per la sottoscrizione dello stesso.

Selezione dei progetti

L’individuazione dei progetti avverrà attraverso procedura negoziale per quanto attiene gli interventi infrastrutturali e attraverso la pubblicazione di bandi relativamente agli interventi dei privati ed alle attività formative.

Per le opere infrastrutturali individuate nel Programma e facenti parte dell’Accordo tra amministrazioni, ciascuna Amministrazione proponente dovrà rilasciare dichiarazione del livello di cantierabilità e del cronogramma di attuazione degli interventi nei quindici giorni precedenti alla sottoscrizione dell’accordo. L’Accordo tra amministrazioni dovrà inoltre riportare il cronogramma di attuazione di tutti gli interventi previsti.

Per i bandi relativi agli interventi dei privati ed alle attività formative, che verranno predisposti secondo modalità e procedure definite d'intesa tra il Settore Programmazione, l'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie ed i settori interessati della Regione:

- i responsabili delle misure che concorrono al P.I.T. predispongono e pubblicano i bandi di gara; istruiscono e selezionano i progetti secondo le procedure e i criteri valevoli per le rispettive misure, nonché le priorità ed i criteri definiti dal territorio con la presentazione del Programma; formulano le graduatorie dei progetti;

- l'Ufficio Comune provvede alla ricevibilità delle istanze, e verifica le loro compatibilità con gli obbiettivi del PIT.

Formulazione Accordo di Programma.

Qualora prevista, la proposta di Accordo è strutturata secondo lo schema adottato dal Ministero dell'Economia e delle finanze per gli Accordi di programma Quadro delle Intese Istituzionali di programma.

- L’Accordo deve comunque contenere:

- il Programma così come approvato dalla Giunta Regionale

- gli Accordi tra Amministrazioni in precedenza stipulati;

- l’individuazione della struttura pubblica responsabile dell’attuazione del PIT – Ufficio Comune che costituisce unico centro responsabile di spesa;

- gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l’attuazione e le eventuali garanzie;

- le sanzioni per gli inadempimenti;

- l’istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore competente per materia  se delegato e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all’accordo, nonché le modalità di controllo sull’esecuzione dell’accordo;

- l’eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell’attuazione dell’accordo e la composizione del collegio arbitrale;

- gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati;

- l’ipotesi organizzativa che permetta al progetto di procedere: risorse umane; risorse finanziarie; tempi nei quali le une e le altre sono rese disponibili; avanzamento di attività, impegni ed erogazione. Ciò al fine di riconoscere e segnalare i problemi che possono costituire un fattore di blocco o di ritardo nell’implementazione del PIT.

Relativamente alla VISPO e alla VAS si rinvia a quanto previsto nella misura 7.1 del Complemento di Programmazione.

Monitoraggio.

L’attività di monitoraggio, di competenza della struttura pubblica responsabile del PIT – Ufficio Comune, si concentrerà in particolare su due aspetti:

- lo stato di avanzamento finanziario, per evidenziare in generale la capacità di spesa;

- lo stato di avanzamento fisico, per verificare il grado di realizzazione degli interventi in

termini di opere e servizi realizzati.

L’attività di monitoraggio del PIT sarà realizzata tramite un sistema operativo così come previsto dalla misura 7.1 azione C del Complemento di Programmazione in raccordo con il sistema operativo MIR (Monitoraggio Investimenti Regionali) MIP (Monitoraggio Investimenti Pubblici).

Il Controllo.

Il controllo dell’intero P.I.T. è il risultato aggregato dei controlli effettuati dalle strutture terze preposte a tale attività, già istituite con deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 30/01/2001, relative alle singole misure che concorrono al P.I.T..

- Tali strutture sono preposte:

- al controllo ordinario interno:

  - Accertamento della legittimità e regolarità delle procedure;

  - Corretta gestione finanziaria in ogni fase.

- al controllo esterno presso i beneficiari finali anche con visite in loco;

- al monitoraggio, aggregazione e analisi degli indicatori finanziari di realizzazione e di risultati;

- all’esame e alla successiva relazione da inviare al Dirigente di Settore cui afferiscono le misure e al soggetto interno del P.I.T..

La Struttura

Le strutture regionali coinvolte nell’attuazione dei P.I.T. sono:

- L’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

- Il Settore Programmazione;

- I soggetti interni responsabili P.I.T. individuati dalla delibera di Giunta Regionale n.36 del 30 gennaio 2001;

- I Responsabili regionali dei Fondi Strutturali

- I Responsabili delle Misure individuati dalla delibera di Giunta Regionale n.36 del 30 gennaio 2001;

- I Responsabili delle strutture terze individuate delibera di Giunta Regionale n.36 del 30 gennaio 2001.

- Le competenze relative all’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie, ai responsabili delle misure e delle strutture terze sono specificate dal Complemento di Programmazione e dalle delibere di Giunta Regionale suindicate .

In particolare il  Settore Programmazione esercita le seguenti funzioni:

- Supporta il Presidente o l’Assessore delegato negli adempimenti tecnici e organizzativi relativi alle fasi dell’evoluzione dei P.I.T.;

- Elabora le linee guida;

- Assicura l’assistenza tecnica al Comitato per l’Accordo di Programma avvalendosi delle competenze e professionalità del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e del Formez.

- Coordina e raccorda tramite i soggetti interni responsabili, tutte le attività dei responsabili delle misure coinvolte dal P.I.T.;

- Cura, per il tramite dei soggetti interni responsabili, i rapporti con:

- Il Formez per l’accompagnamento ai processi attuativi;

- Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

- il valutatore indipendente, per quanto attiene alla valutazione in itinere ed ex-post;

- la struttura Monitoraggio dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

- le strutture terze e le strutture di Progetto “Controllo e verifica del rispetto delle Politiche Comunitarie per quanto attiene il Controllo”.

G.5	Procedure di attuazione dei PIS

La procedura di attuazione dei PIS tiene conto delle peculiarità distintive connesse alla presenza di ambiti territoriali più ampi rispetto ai progetti integrati territoriali, nonché alla specializzazione derivante dalla prevalente caratterizzazione storico-architettonico-culturale di ciascuna direttrice individuata nei cinque itinerari previsti. In particolare la procedura di seguito definita coniuga da un lato l’esigenza di dare spazio alla programmazione dal basso attraverso le proposte emergenti dal territorio e dai diversi  soggetti del partenariato , dall’altro la necessità di dar vita a programmi attuabili in misura autoconsistente sia dal punto di vista economico-finanziario, sia per quanto concerne tipologie innovative di interventi in grado di elevare i livelli di fruizione e di valorizzazione integrata a fini turistici dell’ingente patrimonio ambientale e storico culturale presente sul territorio regionale. L’articolazione complessiva della procedura, che vede l’ elaborazione di singole proposte preliminari da parte dei soggetti del partenariato appartenente alle sub-direttrici territoriali, quindi la predisposizione del programma integrato di intervento per ciascuno dei cinque itinerari con la successiva raccolta delle proposte di privati formulate sulla base della strategia di intervento emersa dai programmi così definiti, consente di verificare e validare, mediante il riscontro della domanda privata, le strategie proposte, nonché di articolare interventi integrati a sostegno di una più ampia ed efficace fruizione e valorizzazione del patrimonio esistente di risorse storiche, culturali ed ambientali.

In particolare, le fasi procedurali nelle quali si articola la definizione dei progetti integrati settoriali, sono le seguenti:

- Presentazione entro 90 giorni dalla pubblicazione del CdP sul BURP, da parte dei soggetti pubblici territorialmente interessati dal progetto, di proposte progettuali integrate per la formazione del progetto integrato di settore.

Le proposte vanno presentate, nel termine indicato, all’Assessorato al Turismo e Beni culturali.

Le proposte non vengono formulate nell’ambito di una procedura concorsuale, ma hanno valore di contributo di idee alla formazione del PIS e pertanto non rappresentano una prenotazione di finanziamenti.

I soggetti pubblici abilitati a presentare proposte sono:

- Province;

- Comunità montane;

- Enti parco;

- Riunioni di almeno 5 amministrazioni comunali.

I predetti soggetti non possono partecipare alla presentazione di più proposte.

Le proposte, che avranno caratteristica di studio di fattibilità, dovranno essere contenute in un massimo di 40 cartelle formato A4 (margini cm 3, interlinea 1,5, carattere corpo 12) e dovranno fornire gli elementi conoscitivi di seguito elencati:

- Inquadramento socio-economico e territoriale;

- Finalità ed obiettivi operativi della proposta;

- Idea forza e strategia d’intervento;

- Descrizione delle tipologie d’intervento sia pubbliche che private;

- Verifica della coerenza tra tipologie d’intervento e misure del POR che partecipano al finanziamento del PIS;

- Individuazione e descrizione degli interventi di competenza pubblica, con particolare riferimento a quelli attivabili attraverso la finanza di progetto;

- Compatibilità urbanistica degli interventi ipotizzati, sia pubblici che privati, ovvero indicazione delle procedure che si intendono seguire per garantire la compatibilità degli interventi;

- Piano finanziario con esplicita indicazione della partecipazione del proponente;

- Eventuale analisi di fattibilità economico-finanziaria della proposta (analisi della domanda; analisi della convenienza economico-finanziaria, piano di gestione finanziaria, impatto occupazionale a regime);

- Verifica della sostenibilità ambientale della proposta;

- Descrizione delle procedure e delle attività di partenariato sociale ed istituzionale poste in essere per la formazione della proposta;

- Indicazione del rappresentante nel Comitato di coordinamento.

b) Predisposizione, sulla base delle proposte progettuali inviate, della proposta di programma PIS per ciascuno dei cinque itinerari a cura dell’Amministrazione regionale.

c) Costituzione con decreto del Presidente della Giunta Regionale, del “Comitato di coordinamento del PIS”. Il Decreto conterrà anche la nomina del responsabile del PIS.

Il Comitato è costituito da:

  - Il Presidente della Giunta Regionale o un Assessore delegato che presiede il Comitato;

  - Il rappresentante interno all’amministrazione regionale responsabile del PIS;

  - Il dirigente per ciascuno dei settori dell’amministrazione regionale interessati all’attuazione del PIS ;

  - Un rappresentante dell’autorità ambientale del POR;

  - Un rappresentante del settore Programmazione;

  - I rappresentanti degli Enti espressamente individuati come coordinatori nelle proposte presentate;

  - Un rappresentante di ciascuna Provincia interessata (nel caso in cui la Provincia non abbia presentato proposte);

  - I rappresentanti delle Camere di Commercio interessate;

  - Un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali e di categoria già presenti all’interno del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia, ivi comprese le associazioni non governative rappresentate nel medesimo Comitato;

Il Comitato viene costituito anche se non sono pervenute tutte le designazioni richieste e potrà essere successivamente integrato.

Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli investimenti e/o di assistenza tecnica specialistica.

Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di verifica sullo stato di attuazione del PIS; si insedia almeno due volte all’anno e svolge le funzioni suindicate sulla base di specifiche relazioni di attuazione del progetto integrato

d)Presentazione della proposta di programma PIS da parte della Regione al Comitato di coordinamento del PIS che può proporre eventuali modifiche ed adeguamenti entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione stessa.

La proposta finale di PIS deve contenere , tra l’altro, l’indicazione degli interventi pubblici e degli interventi da attivare mediante finanza di progetto, quindi l’indicazione di massima delle caratteristiche degli interventi privati necessari per integrare e rendere economicamente sostenibili le proposte di intervento pubblico e il progetto nel suo complesso.

La Proposta deve contenere inoltre gli elementi per consentire la successiva formulazione delle manifestazioni d’interesse da parte degli operatori privati.

e) Definizione della proposta finale di PIS a cura della  Regione E trasmissione della stessa al Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti il quale esprime la propria valutazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

f) Approvazione della proposta finale di PIS da parte della Giunta Regionale entro 20 giorni. La proposta di PIS viene quindi pubblicata sul BURP.

g) Presentazione da parte delle amministrazioni titolari, entro trenta giorni dalla pubblicazione della proposta di PIS sul BURP, del piano integrato di recupero, fruizione e valorizzazione dei beni individuati all’interno della proposta PIS redatto secondo i requisiti minimi richiesti per gli studi di fattibilità ai sensi della Delibera CIPE n. 106 del 30.6.1999.

Presentazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici entro centoventi giorni dalla pubblicazione della proposta di PIS sul BURP:

- Del piano integrato di recupero, fruizione e valorizzazione di beni non individuati nella suddetta proposta.

- Del piano integrato di fruizione e valorizzazione dell’intero itinerario che caratterizza il PIS.

Entrambi i piani dovranno essere redatti secondo i requisiti minimi richiesti per gli studi di fattibilità ai sensi della Delibera CIPE n. 106 del 30.6.1999.

h) Ammissione a finanziamento dei piani suindicati attraverso le modalità e le procedure descritte nel paragrafo successivo.

i) Pubblicazione degli appositi bandi concernenti l’attuazione degli interventi che prevedono l’erogazione di incentivi e di aiuti agli investimenti, così come previsto dai regolamenti comunitari.

In caso di ulteriori disponibilità finanziarie, l’Autorità regionale di gestione si riserva la possibilità di prevedere ad un anno di distanza dall’approvazione del PIS una ulteriore tornata di presentazione di proposte relativamente a nuovi piani di recupero e di valorizzazione da parte dei soggetti e dei territori interessati.

In ultima istanza ed in assenza di proposte unitarie ed integrate provenienti dai soggetti presenti sui territori interessati, la Regione si riserva il diritto di predisporre proprie ipotesi di valorizzazione degli itinerari e del patrimonio storico-culturale locale.

Procedure  e criteri di selezione

La presenza in ciascun PIS di interventi finalizzati al recupero ed alla tutela di alcuni beni storico-architettonici accanto alle azioni rivolte ad accrescere i livelli di fruizione e di valorizzazione dell’insieme delle risorse presenti lungo i principali itinerari regionali  richiede una verifica di coerenza di ciascuna operazione sia rispetto alla misura alla quale si concorre per l’attribuzione dei fondi, con riferimento anche alla coerenza ed inerenza dei beni individuati come oggetto di tutela e recupero, sia in relazione agli obiettivi ed alla strategia del Progetto Integrato nel suo complesso.

Per il piano integrato di recupero, fruizione e valorizzazione dei beni individuati all’interno della proposta PIS sarà acquisito il parere del Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti sugli aspetti di sostenibilità e di coerenza finanziaria-gestionale.

La proposta del piano integrato di recupero e di valorizzazione dei beni non inclusi nel programma PIS, nonché il piano integrato di fruizione e valorizzazione dell’insieme dei beni facenti parte di ciascuno degli itinerari storico-culturali e ambientali dei PIS, sarà oggetto di una verifica operata su tre livelli: a) valutazione specifica di ammissibilità a cura del Responsabile di Misura interessato dall’operazione di cui è richiesto il finanziamento; b) valutazione generale di cofinanziabilità ad opera del Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici (attivato ai sensi della L.144/99); c) valutazione finale  da parte di un Gruppo Tecnico di Valutazione cui viene affidata in generale l’analisi sulla coerenza d’insieme delle proposte pervenute rispetto agli obiettivi del PIS cui fanno riferimento.

In particolare il Responsabile di Misura opera la valutazione di ammissibilità del singolo progetto e trasmette i risultati al Nucleo Regionale di Valutazione il quale predispone una valutazione favorevole o contraria sulla cofinanziabilità delle singole proposte soffermandosi sugli aspetti di sostenibilità e di coerenza finanziaria-gestionale.

Successivamente all’esame da parte del Nucleo  Regionale di Valutazione, il Responsabile di Misura opera una valutazione in centesimi delle singole proposte sulla base della rispondenza ai criteri di ammissibilità individuati in sede di programma del PIS e la trasmette al Gruppo Tecnico di Valutazione.

Il Gruppo Tecnico di Valutazione, costituito dai dirigenti dei Settori Beni Culturali, Turismo e Ambiente, è istituito presso il Settore dei Beni Culturali.

Il Gruppo Tecnico di Valutazione tiene conto delle valutazioni operate dai Responsabili di Misura  sotto forma di punteggio medio riportato nel complesso, nonché  dal Nucleo regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici, e predispone una valutazione finale, in centesimi, sulla base dei criteri di integrazione e di coerenza con gli obiettivi e le linee di intervento individuati in sede di Programmazione del PIS.

A seguito della valutazione da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione, si procede all’approvazione della graduatoria finale da parte della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al Turismo, Cultura e Beni Culturali.

Criteri di Selezione da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione

Le proposte da parte dei soggetti interessati saranno valutate e selezionate in ultima istanza dal Gruppo Tecnico di Valutazione per essere definitivamente ammesse a finanziamento.

La valutazione da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri e dei relativi punteggi massimi da attribuire:

| - 1 | - Criteri di selezione del Territorio e del partenariato - Rappresentatività del territorio rispetto all’area PIS - Rappresentatività del partenariato rispetto al territorio - Partecipazione dei soggetti privati | - 20 punti |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Criteri di selezione della Qualità delle proposte - Rappresentatività della proposta rispetto all’offerta presente - Capacità di generare effetti integrati - Integrazione tra operatori ed enti/organismi - Livello di coerenza con gli obiettivi , la strategia e le tipologie di intervento dei PIS - Coerenza del quadro finanziario e della tempistica con le azioni da realizzare - Quantificazione degli indicatori di realizzazione, risultato ed impatto | - 40punti |
| - 3 | - Livello complessivo di sostenibilità ambientale - Impatto degli interventi proposti sulle componenti dell’ambiente paesaggistico, urbano e culturale | - 20 punti |
| - 4 | - Criteri di selezione della Capacità di generare effetti duraturi e della modalità di gestione delle proposte - Proposta di modelli di intervento e gestione stabili e duraturi - Livello di individuazione degli Enti e delle strutture coinvolte, delle relative responsabilità, delle modalità di intervento | - 20 punti |
| Totale |  | 100 punti |

Ad ognuna di queste macrotipologie è stato attribuito un  punteggio specifico in funzione degli aspetti maggiormente strategici per evidenziare i caratteri distintivi che le proposte dovranno presentare in stretta connessione con i programmi PIS approvati.

In questa direzione il peso maggiore è stato assegnato alla qualità delle proposte che si sviluppa intorno al livello di coerenza con gli obiettivi e le linee di intervento definiti nell’ambito del PIS di riferimento. Con punteggio identico viene attribuita un’attenzione di rilievo agli altri aspetti inerenti:

- il livello di rappresentatività delle proposte sia in relazione al territorio del PIS, sia per quanto concerne il coinvolgimento degli enti ed organismi più importanti presenti a livello locale,

- il livello complessivo di sostenibilità ambientale

- la capacità dei soggetti proponenti di dar vita a modalità di intervento stabili e durature nel tempo in grado di massimizzare gli impatti favorevoli anche al di là della fase di attuazione del PIS.

Sono approvate le proposte che presentano la quota di punteggio più elevata risultata dalla somma del punteggio medio attribuito dai Responsabili di Misura con l’aggiunta del punteggio attribuito nella valutazione da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione.

## H)	SPESE AMMISSIBILI  AI  FINI  DELLA  RENDICONTAZIONE  E CERTIFICAZIONE

Fatte salve norme più restrittive previste dalla legislazione nazionale e regionale di settore, l'ammissibilità delle spese è disciplinata dal Reg. CE n. 1260/99 (Regolamento generale), dalle successive disposizioni comunitarie di applicazione e dal Reg. CE n. 1685/2000 del 28.07.2000.

In allegato vengono riportate le disposizioni di carattere generale sull’ammissibilità delle spese ai fini della rendicontazione e della certificazione e, per ciascuna misura, la tipologia delle spese ammissibili. Per le misure relative ai regimi di aiuto è specificato, altresì, il livello di intensità di aiuto.

La normativa di riferimento in materia di regimi di aiuto sono riportate nell’allegato 4.

## I)	ORGANIZZAZIONE

Le strutture impegnate nell’attuazione del POR sono:

- A.  L’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

- B.   I  servizi responsabili dei settori ;

- C.   I responsabili di misure.

A. 	Area di coordinamento delle politiche comunitarie

L’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie assolve agli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla gestione programmatica e finanziaria del POR.

L’Area di Coordinamento è organizzata in tre settori. Ciascun settore, secondo l’ordinamento regionale, attua gli indirizzi programmatici dell’organo politico nello svolgimento dell’azione amministrativa e adotta su un piano di piena autonomia funzionale, i provvedimenti di propria competenza.

- A.1.	 Settore “Gestione del Programma”

A.1.1.	Funzioni

Il Settore provvede a:

- predisporre la proposta tecnica del complemento di programmazione;

- predisporre, anche su richiesta del Comitato di Sorveglianza, le riprogrammazione e/o rimodulazioni del Programma;

- redigere le relazioni di esecuzione;

- curare l’attività di partenariato;

Il settore è deputato alle attività di gestione del Programma.

- A.2 	Settore “Monitoraggio e Gestione finanziaria”

A.2.1 	Funzioni

Il Settore provvede al:

- Coordinamento del sistema di monitoraggio;

- Elaborazioni statistiche e finanziarie;

- Trasmissioni dei dati di monitoraggio al MTBPE;

- Gestione dei flussi finanziari e coordinamento del sistema contabile del Programma;

- Certificazione e presentazione delle richieste di pagamento relativamente al FESR ( Reg. (CE) 1260/99 art.38, punto 1, lett. d )

- A.3 	Settore “Controllo e verifica del rispetto delle politiche comunitarie”

A.3.1 	Funzioni

Il Settore provvede a:

- vigilare sul rispetto della normativa comunitaria;

- verificare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di gestione e controllo;

- predisporre le relazioni annuali sulle attività di controllo;

- attesta la fondatezza della certificazione finale di spesa dell'intervento ai sensi dell'art. 38, punto , lett.f del Reg. (CE) 1260/99.

B. 	Servizi responsabili dei settori

B.1 	Funzioni

I servizi responsabili dei Settori provvedono:

- al coordinamento delle attività di attuazione delle misure di competenza;

- alla redazione dei bandi di selezione dei progetti;

- alla approvazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili a finanziamento, ovvero al finanziamento di singoli specifici progetti, ove individuati nel complemento di programmazione;

- alla predisposizione delle relazioni trimestrali di esecuzione da trasmettere all’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

- alle funzioni di monitoraggio degli indicatori finanziari, fisici e di risultato;

- all’esame di eventuali ricorsi prodotti dagli interessati a seguito della pubblicazione delle  graduatorie

- alla trasmissione entro il 31 marzo di ogni anno, all’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie, delle previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l’esercizio in corso e quelle per l’esercizio finanziario successivo.

Inoltre i settori responsabili delle attività dei fondi FEOGA (Settore Agricoltura), SFOP (Settore Pesca), FSE (Settore Formazione professionale), in quanto autorità di pagamento, provvedono alle operazioni di certificazione delle spese ( Reg. (CE) 1260/99 art.38, punto 1, lett. d ).

I dirigenti responsabili di settore che non sono investiti della  responsabilità della gestione delle misure costituiscono specifiche strutture “terze” - rispetto alla gestione delle suddette misure afferenti lo stesso settore - con compiti di controllo ordinario sulla gestione delle misure, di monitoraggio degli indicatori finanziari di realizzazione e di risultato, ed esame degli eventuali ricorsi, potendosi avvalere, ove del caso, degli Uffici del Genio civile. Tali strutture costituiranno, per queste problematiche l’interfaccia dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie.

C. Il Responsabile di Misura

C.1 	Funzioni

Il Responsabile di Misura costituisce “Centro responsabile di spesa”., inoltre, svolge le funzioni proprie del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990 n°241.

Per quanto concerne le attività di propria competenza, il Responsabile di Misura formula proposte sia al dirigente da cui è funzionalmente dipendente che al dirigente responsabile dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie e fornisce agli stessi dati e informazioni in ordine alla procedura di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e concessioni, e al controllo periodico dei tempi programmati per l’attivazione della misura, per l’assunzione degli impegni sui flussi finanziari.

Il Responsabile della Misura, nella sua qualità di responsabile del procedimento, in particolare:

- promuove e sovrintende agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonei a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento;

- verifica il rispetto delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;

- verifica in via generale la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli interventi e accerta l’acquisizione da parte dei beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta;

- promuove, organizza e sovrintende a tutte le attività correlate all’attuazione degli interventi;

- raccoglie, verifica e trasmette alla struttura di controllo e monitoraggio di Settore:

      - i dati relativi all’attuazione della misura con riferimento agli indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato previsti dal completamento di programmazione;

      - i dati relativi alle erogazioni in regime di aiuti ai fini sia di un controllo efficace che assicuri il rispetto dei massimali de minimis, sia della relazione annuale;

      - eventuali irregolarità riscontrate ovvero, trimestralmente, ai sensi del Regolamento (CE) 1681/94, la comunicazione che non sono state rilevate irregolarità ;

- introduce la pista di controllo di misura e dei progetti ad essa afferenti e successivamente ne verifica l’implementazione conformemente a quanto nella stessa stabilito;

- provvede agli impegni e alla liquidazione delle spese.

- Organico

La dotazione organizzativa relativa alle risorse umane delle strutture impegnate nell’attuazione del POR sono definite nel relativo Allegato. Nello stesso documento sono indicate le modalità di acquisizione dell’organico.

## L)	STRUTTURA DEL SISTEMA REGIONALE DI CONTROLLO

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL CONTROLLO FINANZIARIO

- Responsabile di Misura:

- procede al controllo periodico dei tempi programmati per l'attivazione della misura, per l'assunzione degli impegni sui flussi finanziari;

- promuove e sovrintende agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonei a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento;

- verifica il rispetto delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;

- verifica in via generale la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli interventi e accerta l'acquisizione da parte dei beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta;

- raccoglie, verifica e trasmette alla struttura di controllo e monitoraggio di Settore:

a)  i dati relativi all'attuazione della misura con riferimento agli indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato previsti dal complemento di programmazione;

b)   i dati relativi alle erogazioni in regime di aiuti ai fini della relazione annuale;

c) eventuali irregolarità riscontrate ovvero, trimestralmente ai sensi del Regolamento (CE) 1681/94, la comunicazione che non sono state rilevate irregolarità;

- introduce e successivamente gestisce la pista di controllo di misura e dei progetti ad essa afferenti, conforme all'allegato 1 del Reg. (CE) 2064/97;

- provvede agli impegni e alla liquidazione delle spese, previa verifica della conformità alle vigenti normative;

- verifica la destinazione dei finanziamenti sia coerente con quella indicata nel POR, nel complemento di programmazione e nel progetto approvato e che i pagamenti dei beneficiari finali avvengano senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;

- dispone controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori.

- Responsabile di Settore:

- provvede alle individuazioni della struttura "terza" a cui affidare le attività di:

- controllo ordinario interno sulla gestione delle Misure che afferiscono al Settore teso all'accertamento, oltre che della legittimità e regolarità delle procedure, anche della sana gestione finanziaria in ogni fase dell'operazione finanziata;

- monitoraggio degli indicatori finanziari di realizzazione e di risultati;

- esame di eventuali ricorsi prodotti dagli interessati avverso graduatorie e/o decisioni riguardanti l'attuazione delle operazioni.

- Responsabile del Servizio Controllo e verifica del rispetto della normativa comunitaria

- predispone la dichiarazione di cui all'art.38, 1, lett. f) del Reg. (CE) n.1260/99.

A tal fine è responsabile dei controlli sistematici, da effettuarsi nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione finale dell'intervento, riguardante almeno il 5% della spesa totale ed un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate. Più in particolare l'attività riguarderà:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;

- controlli sulla base del rischio individuato;

- controllo della concentrazione di progetti in capo ad un soggetto attuatore,

- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;

- controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede progettuali approvate;

- collaborazione con i corrispondenti servizi nazionali e comunitari.

- Esito dei controlli

A seguito dei singoli controlli dovrà essere predisposto uno specifico verbale che rimane agli atti dell'organismo o ufficio che ha effettuato il controllo trasmettendone copia alla struttura di controllo settoriale di riferimento o, se eseguito da questa, al Servizio "Controllo e verifica".

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti e, a titolo informativo, al Servizio "Controllo e verifica".

Le irregolarità riscontrate dal Servizio "Controllo e verifica" vengono comunicate alle amministrazioni dello Stato interessate (Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari - e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE), conformemente alla normativa vigente, informando le medesime delle azioni amministrative e giudiziarie intrapresa per il recupero dei fondi.

L'Autorità di gestione dell'intervento, in conformità degli artt.34, 38 e 39 del Regolamento (CE) n.1260/99, assumerà le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

## M)	PREVENZIONE DEL CRIMINE E CONTROLLO DI LEGALITA’

La Regione Puglia considera la prevenzione del crimine e la lotta alla criminalità organizzata, e ai suoi tentativi di controllare e gestire attività economiche, come priorità inderogabili e assumerà pertanto tutte le iniziative necessarie per impedire il rischio di situazioni di illegalità e infiltrazioni di tipo criminoso nel ciclo di attuazione del POR.

Attualmente è in corso di definizione un Protocollo d’Intesa con il Ministero degli Interni; a seguito della definizione di quest’ultimo, la Regione appronterà un piano di azione finalizzato a tutelare l’integrità e la legalità nelle differenti fasi di realizzazione del POR.

## N)	AUTORITA’ AMBIENTALE

Al fine di assicurare l'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare nella fase di attuazione del programma operativo la conformità con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente, la Regione Puglia, nel rispetto delle indicazione del Q.C.S. - Italia ob.1 - 2000/2006, ha istituito con la legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, l'Autorità ambientale regionale assegnando alla Giunta regionale il compito di designare la struttura regionale e il responsabile della medesima cui demandare il ruolo di Autorità ambientale.

Con la deliberazione n. 1262 del  10 ottobre 2000, la Giunta regionale, in esecuzione della citata l.r. n. 13/2000e in attuazione del POR Puglia 2000/2006 ha provveduto a designare quale Autorità ambientale regionale nel quadro dei fondi strutturali 2000/2006 il Servizio Valutazione Ambientale Strategica, presso il Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente ed ha provveduto, altresì, a nominare Responsabile della struttura sopra designata il dr. Luca Limongelli, dirigente del Settore Ecologia.

Compiti dell'Autorità ambientale regionale sono quelli di:

- cooperare sistematicamente con l'Autorità di gestione e i responsabili dei settori interessati all'attuazione del POR e delle misure, in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dal Complemento di programmazione), attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché per garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente;

- assicurare la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico-archeologico e paesaggistico;

- far parte del Nucleo regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti la valutazione degli aspetti ambientali;

- collaborare con gli organismi competenti per predisporre adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai Fondi;

- collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dell'Autorità ambientale per il corretto svolgimento di tutti i compiti su indicati, si perseguono distinte azioni:

- il potenziamento diretto della struttura del Servizio di valutazione ambientale strategica a supporto  dell'Autorità;

- l'individuazione di  uno specifico supporto esterno tecnico scientifico e operativo  all'Autorità;

- la integrazione delle conoscenze riferite alla valutazione ambientale strategica nella gestione diretta delle misure.

In particolare il potenziamento del Servizio di valutazione ambientale strategica viene garantito dalla collaborazione definita tra Ministero dell'Ambiente e le Regioni dell'Obiettivo 1 per la attuazione di un progetto, inserito nel P.O.N. Assistenza Tecnica, attraverso il quale garantire alle Autorità ambientali il supporto di unità di lavoro con specifiche qualifiche professionali e appositamente formate in relazione al ruolo dell'Autorità ambientale.

In particolare attraverso il progetto del P.O.N.  - A.T., già in fase di esecuzione, l'Autorità ambientale della Regione Puglia potrà avvalersi di nuove 9 unità di lavoro, così ripartite in relazione alle aree professionali:

- area economico-giuridica n. 2

- area impiantistica territoriale n. 3

- area naturalistica n. 2

- area analitica n. 2

In relazione all'individuazione di uno specifico supporto esterno di elevato spessore tecnico - scientifico, l'Autorità ambientale potrà avvalersi, mediante specifiche convenzioni (normativamente previste all'art. 13 della l.r. n. 13/2000 e già in via di predisposizione), di dipartimenti del Politecnico e delle Università pugliesi, e di centri pubblici di ricerca operanti nel settore dell'ambiente, al fine di assicurarsi la qualificata assistenza tecnica e amministrativa. Ciò anche nella prospettiva a breve-medio termine che un ulteriore supporto potrà essere assicurato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente.

Inoltre, ai fini della conoscenza e dell'aggiornamento dei dati di base sullo stato dell'ambiente, l'Asse Assistenza tecnica del POR Puglia 2000/2006 prevede l'affidamento di uno specifica azione mirata alla organizzazione e al coordinamento di tutti i dati ambientali presenti nei vari livelli istituzionali pugliesi, anche in relazione al rispetto dell'impegno contenuto nel Q.C.S. riferito al completamento della rappresentazione dello stato dell'ambiente in Puglia, fissato al 31.12.2002.

In considerazione dell'esigenza che l'integrazione degli aspetti ambientali non possa essere settorializzata e demandata esclusivamente agli "specialisti", ma al contrario debba divenire patrimonio comune dell'intero processo di sviluppo, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, è altresì programmata una specifica azione di formazione, rivolta ai responsabili della gestione di tutte le misure del POR Puglia 2000/2006, sullo specifico tema della Valutazione Ambientale Strategica, così come definita in sede comunitaria.

## Parte II.	Le schede tecniche dei progetti integrati

Le schede tecniche dei progetti integrati saranno elaborate ed inserite nel Complemento di Programmazione via via che la Regione attiverà i singoli progetti integrati.

## Parte III.	Le schede tecniche di Misura

Si forniscono di seguito le schede tecniche delle singole Misure.

* Il Comitato di Sorveglianza del QCS ob. 1 con procedura scritta del 25/03/02 ha approvato la possibilità di revisione dei target degli indicatori di realizzazione fisica al 30/06/2003 delle misure selezionate per soddisfare i requisiti del criterio di efficacia A.1 –  Indicatore A.1.1 Realizzazione fisica – relativo alla riserva di premialità de 4%. Il ricorso a tale revisione ha previsto la possibilità di ridefinire l’elenco delle misure che concorrono alla premialità tenendo conto del “peso finanziario” in maniera tale da garantire che nella nuova definizione il valore complessivo delle misure selezionate risultasse sempre superiore al 50% del valore del Programma.

In data 31/7/2002, con nota prot. 2073, la Regione Puglia ha trasmesso al Ministero dell’Economia Dipartimento Politiche di Sviluppo l’elenco delle misure prescelte e il set revisionato degli indicatori di realizzazione fisica e relativa quantificazione dei target al 30/06/2003. Tale revisione ha permesso di fornire valori più aderenti alla realtà, quantificabili a seguito di una implementazione delle conoscenze acquisite nel corso della prima fase di attuazione del Programma.

Tali modifiche sono state riportate nel Complemento di Programmazione in corrispondenza delle singole  schede di misura che concorrono alla riserva di premialità del 4%.

Per una visione d’insieme degli indicatori che concorrono al criterio di efficacia A.1 si rimanda all’Allegato n. 8 del CdP.

Nell’ambito del POR sono previste inoltre iniziative integrate quali i Pacchetti Integrati di Agevolazioni (PIA); la logica dell’integrazione e le procedure programmate per la loro attuazione sono definite nell’ambito della misura relative agli aiuti alle imprese. Si prevede per tali PIA la indizione di bandi specifici con risorse provenienti da più misure.