PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

| PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Codice 10 | Titolo: Puglia in Rete |
| Ambito | Regionale |
| # Durata | 30 mesi |
| Partner | Proponente: CONFESERCENTI PUGLIA- C.A.T. Puglia – Viale della Repubblica 71/n – 70125 Bari – 0805569618. Partner: Eventi srl – MCM - Software Design srl - Web Design srl - C.C.I.A.A. di Bari |

| INDICAZIONI DEL VALUTATORE |  |
| --- | --- |
| # Valutazione | Il costo medio giornaliero per le attività consulenziali risulta congruo. Per alcune attività sembra sovradimensionato l’impegno in risorse umane (mesi/uomo). Per tali attività, pertanto il costo risulta sovrastimato. In particolare: Il costo dell’attività numero 3 (realizzazione del front-end del portale, 30.600 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%. Il costo dell’attività numero 4 (realizzazione dei servizi per la community, 60.300 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%. Il costo dell’attività numero 6 (realizzazione dei servizi per l’e-business, 102.000 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%. Il costo dell’attività numero 7 (realizzazione dei servizi di gestione degli associati, 153.540 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%. Il costo dell’attività numero 10 (sperimentazione, 216.000 euro) è difficilmente valutabile in quanto si riferisce a generiche attività di formazione. Il costo è sovrastimato in rapporto all’impegno previsto di 60 mesi/uomo (3.600 euro/mese) e, comunque, è forse sovradimensionato l’impegno di 60 mesi/uomo per la realizzazione degli obiettivi previsti in questa attività. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 30%. Il costo dell’attività numero 12 (coordinamento, 90.000 euro) risulta sovrastimato. Risulterebbe un costo per mese/uomo di 6.000 euro. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%. |

| COSTI PROPOSTI |  |
| --- | --- |
| # Costi proposti | Voci di costo; k€; %. ##### Personale; 0,000; 0,00%. ##### Consulenze specialistiche; 496,800; 49,72%. ##### Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 30,000; 3,00%. ##### Acquisto o sviluppo di software; 391,140; 39,15%. ##### Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature; 9,250; 0,93%. ##### Infrastrutture tecnologiche; 24,000; 2,40%. ##### Costi Generali; 48,000; 4,80%. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 999,190; 100%. |
| # Personale | Non sono esposti costi di personale dei partner. Il progetto si avvarrà interamente di consulenze esterne. |
| Consulenze | Le consulenze sono stimate tutte a 3,6 kE per mese, cioè circa 180 E/g e sono congrue rispetto alle indicazioni del bando. Si devono prendere in considerazione le indicazioni del valutatore; l’attività numero 10 (sperimentazione, 216.000 euro) in realtà è una attività di formazione. L’attività sarà stralciata se non modificata nel progetto esecutivo. |
| Licenze | Non sono descritte a sufficienza le caratteristiche degli ambienti applicativi di cui acquistare le licenze. |
| Software | Nessuna indicazione |
| Noli | Nessuna indicazione |
| Infrastr. Tecnol. | Nessuna indicazione |
| Costi generali | Entro il 5% |
| Conclusioni | L’attività 10 “Sperimentazione” sarà stralciata perché di formazione, a meno di una diversa formulazione nel progetto esecutivo. |

| AMMISSIBILITA’ DEL PROGRAMMA |  |
| --- | --- |
| # Costi in progetto esecutivo | Voci di costo; k€; %. - Personale; 0,00; 0,00%. - Consulenze specialistiche; 607,56; 84,44%. - Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 0,00; 0,00%. - Acquisto e sviluppo di software; 36,72; 5,10%. - Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature; 15,25; 2,12%. - Infrastrutture tecnologiche; 0,00; 0,00%. - Costi generali; 60,00; 8,34%. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 719,530,00; 100%. |
| # Personale | Nessun impegno di personale previsto al momento. |
| Consulenze | All’84% è elevato ma non eccessivamente se si considera che non ci sono spese di personale interno dei partner. |
| Licenze | Nessuna licenza software prevista. |
| Software | Al 5% nessuna indicazione precisa. |
| Noli | Al 2% e nessuna indicazione. |
| Infrastr. Tecnol. | Nessuna infrastruttura tecnologica. |
| Costi generali | Superano ampliamente il 5% e saranno ridimensionati. |

COSTI PROPOSTI in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 236,7; 999,190; 0,000; 496,800; 30,000; 391,140; 9,250; 24,000; 48,000. - 1; - 7,20; - 7,200. - 2; - 21,60; - 21,600. - 3; - 30,60; - 30,600. - 4; - 60,30; - 60,300. - 5; - 102,00; - 30,000; - 72,000. - 6; - 105,30; - 105,300. - 7; - 153,54; - 153,540. - 8; - 152,45; - 115,200; - 9,250; - 24,000; - 4,000. - 9; - 45,80; - 1,800; - 44,000. - 10; - 216,00; - 216,000. - 11; - 14,40; - 14,400. - 12; - 90,00; - 90,000; - 0,000. - %; - 100,00%; - 0,00%; - 49,72%; - 3,00%; - 39,15%; - 0,93%; - 2,40%; - 4,80%.

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 719,530; 0,000; 607,560; 0,000; 36,720; 15,250; 0,000; 60,000. - 1; - 12,600; - 12,600. - 2; - 21,600; - 21,600. - 3; - 15,300; - 15,300. - 4; - 30,060; - 30,060. - 5; - 102,000; - 72,000; - 30,000. - 6; - 52,560; - 52,560. - 7; - 76,680; - 75,960; - 0,720. - 8; - 152,450; - 115,200; - 6,000; - 15,250; - 16,000. - 9; - 45,800; - 1,800; - 44,000. - 10; - 151,080; - 151,080. - 11; - 14,400; - 14,400. - 12; - 45,000; - 45,000. - %; - 100,00%; - 0,00%; - 84,44%; - 0,00%; - 5,10%; - 2,12%; - 0,00%; - 8,34%. Delta Prop/ Esec; - -279,66; - 0,00; - 110,76; - -30,00; - -354,42; - 6,00; - -24,00; - 12,00.

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN; PROMOZ. 719,530; 0,000; 621,560; 0,000; 36,720; 15,250; 12,000; 34,000; 35,800. - 1; - 13,600; - 12,600; - 1,000. - 2; - 22,600; - 21,600; - 1,000. - 3; - 16,300; - 15,300; - 1,000. - 4; - 31,060; - 30,060; - 1,000. - 5; - 103,000; - 72,000; - 30,000; - 1,000. - 6; - 53,560; - 52,560; - 1,000. - 7; - 77,680; - 75,960; - 0,720; - 1,000. - 8; - 152,450; - 115,200; - 6,000; - 15,250; - 12,000; - 4,000. - 9; - 35,800; - 15,800; - 20,000; - 35,800. - 10; - 152,080; - 151,080; - 1,000. - 11; - 15,400; - 14,400; - 1,000. - 46,000; - 45,000; - 1,000. - %; - 100,00%; - 0,00%; - 86,38%; - 0,00%; - 5,10%; - 2,12%; - 1,67%; - 4,73%; - 4,98%. Delta Esec/ Amm; - 0,00; - 0,00; - 14,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 12,00; - -26,00; - 35,80. Delta Esec/ Prop; - -279,66; - 0,00; - 124,76; - -30,00; - -354,42; - 6,00; - -12,00; - -14,00; - 35,80.

| COPERTURA FINANZIARIA |  |
| --- | --- |
| Copertura finanziaria | COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in € Contributo richiesto (FESR):; 649.473,50. Contributo proprio/partner:; 349.716,50. TOTALE; 999.190,00. COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in € Contributo richiesto (FESR):; 467.694,50. Contributo privato/proprio:; 251.835,50. TOTALE; 719.530,00. Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a E 467.694,50 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di E 251.835,50 pari al 35%. |

CONCLUSIONI

Il partenariato è stato riconfermato, sebbene alcuni partner sembrano più configurarsi come fornitori di servizi. Il proponente ha assunto le indicazioni del valutatore riducendo proporzionalmente i costi di progetto. Le 12 attività sono state confermate, ma la tabella di sintesi riporta un’attività in più denominata “progettazione esecutiva” rispetto alle schede di dettaglio delle attività in cui tale attività non compare. Il costo di 5,4 kE viene stralciato e aggiunto all’attività 1 che diviene pertanto di 12,6 kE. L’attività 4 riporta un costo assegnato al sw invece che alla consulenza come indicato nelle schede di sotto-attività e nelle tabelle riepilogative finali. L’attività 7 riporta nel costo sw un valore di 800 E che viene riportato a 720 E indicati nelle tabelle finali riepilogative dei costi. L’attività 8 riporta dei totali diversi da quelli indicati nelle schede specifiche di sotto-attività: vengono assunti validi i valori delle schede specifiche. Questa attività prevede 16 kE di spese generali che vengono ripartite: quanto a 12 kE nella voce infrastrutture e quanto a 4 kE nella voce di spese generali. L’attività 9 prevede 44 kE di spese generali che insieme a quelle dell’attività 8 fanno eccedere le spese generali oltre il 5%. Questa attività è di promozione in quanto prevede la produzione di locandine, manifesti e brochure. Vengono riconosciuti kE 35,8 (invece dei previsti 45,8 kE) dei quali, 20 kE di spese generali e 15,8 kE di consulenza invece dei soli 1,8 kE previsti e che appaiono scarsi. I restanti 10 kE stralciati dall’attività 9 vengono distribuiti tra le altre attività per le quali, poco verosimilmente, non erano stati previsti costi generali. In questo modo l’importo del progetto resta di kE 719,530 come esposto nel progetto esecutivo e, al tempo stesso, le spese generali e i costi dell’attività 9 di promozione restano anche compresi entro il 5% del costo progettuale. L’attività 10 si compone di 4 sottoattività, delle quali le prime due (10/A e 10/B) prevedono un convegno e 4 workshop che si intendono di validazione del progetto con gli associati e non di vera e propria promozione a largo spettro dell’iniziativa, e pertanto sono ammissibili. Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza e sulla base delle indicazioni riportate nel progetto esecutivo, la spesa ammessa in via provvisoria è pari a kE 719,530, con un contributo regionale di kE 467.694,50. Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale. SINTESI ISTRUTTORIA: - Le 12 attività sono state confermate, ma la tabella di sintesi riporta un’attività in più denominata “progettazione esecutiva” rispetto alle schede di dettaglio delle attività. Il costo di 5,4 kE viene stralciato e aggiunto all’attività 1 che diviene pertanto di 12,6 k E. - L’attività 7 riporta nel costo sw un valore di 800 E che viene riportato a 720 E nelle tabelle finali riepilogative dei costi e che viene assunto come riferimento. - L’attività 8 riporta 16 kE di spese generali che vengono ripartite: quanto a 12 kE nella voce infrastrutture e quanto a 4 kE nella voce di spese generali. - L’attività 9 prevede 44 kE di spese generali che insieme a quelle dell’attività 8 fanno eccedere le spese generali oltre il 5%. Questa attività è di promozione in quanto prevede la produzione di locandine, manifesti e brochure. Vengono riconosciuti kE 35,8 (invece dei previsti 45,8 kE) dei quali: 20 kE di spese generali e 15,8 kE di consulenza (invece dei soli 1,8 kE previsti e che appaiono scarsi). I restanti 10 kE stralciati dall’attività 9 vengono distribuiti tra le altre attività per le quali non erano stati previsti costi generali. In questo modo l’importo del progetto resta di kE 719,530 come esposto nel progetto esecutivo e, al tempo stesso, le spese generali e i costi di promozione dell’attività 9 restano anche compresi entro il 5% del costo progettuale. - La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle indicazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a kE 719,530, con un contributo regionale di kE 467.694,50.

Bari,  16 giugno 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli