PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

| PROGETTO |
| --- |
| Codice 25 | Titolo: ARCH ON-LINE |
| Ambito | Regionale |
| Durata | 36 mesi |
| Partner | Proponente: Associazione Architetti, Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori di Puglia(A.A.P.P.C. Puglia) Via Cognetti, 37 Bari tel 080.5235297 (Contatto: Arch. C. Certini). Partner: Getronics Solutions Italia Spa - Universus-Csei, Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione |

| INDICAZIONI DEL VALUTATORE |
| --- |
| Valutazione | I costi previsti sembrano leggermente eccessivi rispetto agli obiettivi che il progetto intende conseguire. In particolare, non pienamente giustificati sembrano i costi relativi a licenze d’uso, ecc. nonché a personale. Per quanto riguarda gli aspetti economici sembra eccessiva la stima dei costi effettuata. |

| COSTI PROPOSTI |
| --- |
| Costi proposti | Voci di costo k€ % Personale 1.260,00 60,29% Consulenze specialistiche 150,00 7,18% Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti 275,00 13,16% Acquisto o sviluppo di software 0,00 0,00% Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature 250,00 11,96% Infrastrutture tecnologiche 65,00 3,11% Costi Generali 90,00 4,31% COSTO TOTALE DEL PROGETTO 2.090,00 100% |
| Personale | Non sono specificati gli indicatori quantitativi del personale (mesi/uomo) ma sono stimati in 304 m/u totali. Il costo del m/u varia tra 3,3 e 5,5 k€ con una media su tutte le attività di 4,2 k€, leggermente più elevata rispetto agli altri progetti e ai valori medi di mercato. Si richiederà una migliore specificazione dei m/u di personale e dell’impegno di consulenza per tutte le attività progettuali nella Pianificazione di dettaglio. Il personale assorbe il 60% del costo del progetto. |
| Consulenze | Non sono specificate le quantità di impegno di consulenza ma dovranno rientrare entro i costi previsti dal bando. Rappresentano una voce di costo limitata al 7% del costo del progetto |
| Licenze | Non sono specificati il tipo di licenze software da acquistare |
| Software | Nessuno |
| Noli | Non sono specificati le tipologie di noleggio. |
| Infrastrutture Tecnologiche | Non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare |
| Costi generali | Sono entro il 5%. |
| Conclusioni | Sia per la voce personale che per la voce consulenza di tutte le attività non è possibile valutare la congruità degli importi di spesa rispetto ai parametri espressi nel bando. Così per le altre voci di costo non sono specificate le tipologie di servizi e/o di attrezzature e infrastrutture da acquistare. L’attività 5 prevede tra l’altro la predisposizione di una piattaforma per e-learning L’attività 7 è un’attività di addestramento del personale degli ordini provinciali degli architetti all’uso del sistema e non sembra una attività di formazione a terzi. L’attività 8 è di promozione ma è contenuta entro il 5% come i costi generali. |

| AMMISSIBILITA’ DEL PROGRAMMA |
| --- |
| Costi in progetto esecutivo | Voci di costo k€ % Personale 1.150,00 55,02 Consulenze specialistiche 280,00 13,40 Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti 205,00 9,81 Acquisto e sviluppo di software 0,00 0% Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature 250,00 11,96 Infrastrutture tecnologiche 105,00 5,02 Costi generali 100,00 4,78 COSTO TOTALE DEL PROGETTO 2.090,00 100% |
| Personale | Il personale è passato da 304 m/u a 364 m/u, ma è stato ridotto il costo specifico per cui il totale del costo del personale si è ridotto di 110 k€ mentre sono aumentate le consulenze. Il costo del m/u di personale sulle diverse attività è stato ridotto e ora contenuto tra 2,15 e 3,8 k€ che è congruo, mostrando il proponente di aver assunto le indicazioni del valutatore. L’attività 8 è di promozione ed è stata aumentata come importo superando il 5%. Verrà ridotta a congruità. Il personale viene ben indicato nella suddivisione degli impegni tra i partner. |
| Consulenze | All’aumento dei m/u di personale e alla riduzione del costo complessivo di personale, hanno fatto eco l’aumento della voce di consulenza per circa 130 k€. |
| Licenze | E’ specificato bene il tipo di software di base, di ambiente e applicativo da utilizzare. Le licenze sono diminuite di circa 70k€ rispetto alla proposta dove però queste non erano proprio indicate. |
| Software | Nessuno |
| Noli | E’ descritto l’hw da utilizzare. |
| Infrast. Tecnol. | Sono descritte meglio le infrastrutture di rete rispetto alla proposta. |
| Costi generali | Entro il 5% del costo totale del progetto. |

COSTI PROPOSTI in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 304 2.090,000 1.260,000 150,000 275,000 0,000 250,000 65,000 90,000 1 150,00 130,000 20,000 0,000 2 120,00 120,000 0,000 3 150,00 110,000 30,000 10,000 4 195,00 160,000 30,000 5,000 5 920,00 310,000 20,000 275,000 250,000 50,000 15,000 6 130,00 100,000 10,000 5,000 15,000 7 200,00 140,000 35,000 5,000 20,000 8 60,00 50,000 10,000 9 165,00 140,000 5,000 5,000 15,000 % 100,00% 60,29% 7,18% 13,16% 0,00% 11,96% 3,11% 4,31%

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 364 2.090,000 1.150,000 280,000 205,000 0,000 250,000 105,000 100,000 1 186,970 98,970 60,000 21,000 7,000 2 160,940 155,940 5,000 3 155,066 101,066 40,000 10,000 4,000 4 230,886 155,886 70,000 5,000 5 847,715 290,715 20,000 205,000 219,000 105,000 8,000 6 93,854 80,854 13,000 7 158,988 118,988 25,000 15,000 8 119,522 59,522 30,000 30,000 9 136,059 88,059 30,000 18,000 % 100,00% 55,02% 13,40% 9,81% 0,00% 11,96% 5,02% 4,78% Delta Prop/ Esec 0,00 -110,00 130,00 -70,00 0,00 0,00 40,00 10,00

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN PROMOZ 364 2.074,479 1.140,479 275,000 205,000 0,000 250,000 105,000 99,000 104,000 1 186,970 98,970 60,000 21,000 7,000 2 160,941 155,941 5,000 3 155,066 101,066 40,000 10,000 4,000 4 230,886 155,886 70,000 5,000 5 847,715 290,715 20,000 205,000 219,000 105,000 8,000 6 93,854 80,854 13,000 7 158,988 118,988 25,000 15,000 8 104,000 50,000 25,000 29,000 104,000 9 136,059 88,059 30,000 18,000 % 100,00% 54,98% 13,26% 9,88% 0,00% 12,05% 5,06% 4,77% 5,01% Delta Amm/ Esec -15,52 -9,52 -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 Delta Amm/ Prop -15,52 -119,52 125,00 -70,00 0,00 0,00 40,00 9,00 104,00

| COPERTURA FINANZIARIA |
| --- |
| Copertura finanziaria | COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in € Contributo richiesto (FESR): 1.358.500,00 Contributo proprio/partner: 731.500,00 TOTALE 2.090.000,00 COPERTURA FINANZIARIA SU ESECUTIVO in € Contributo richiesto (FESR): 1.358.500,00 Contributo privato/proprio: 731.500,00 TOTALE 2.090.000,00 COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in € Contributo richiesto (FESR): 1.348.411,35 Contributo privato/proprio: 726.067,65 TOTALE 2.074.479,00 Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 1.348.411,35 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio e dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di € 726.067,65 pari al 35%. |

CONCLUSIONI

Il personale è passato da 304 m/u a 364 m/u, ma è stato ridotto il costo specifico per cui il totale del costo del personale si è ridotto di 110 k€ mentre sono aumentate le consulenze. Il costo del m/u di personale sulle diverse attività è stato ridotto e ora contenuto tra 2,15 e 3,8 k€ che è congruo, mostrando il proponente di aver assunto le indicazioni del valutatore. L’attività 8 è di promozione ed è stata aumentata nel progetto esecutivo oltre il 5% a k€ 119,522 dai k€ 60,000 della proposta. Viene ricondotto al 5% riducendo proporzionalmente le diverse voci di costo dell’attività 8 sino all’importo di k€ 104,000 che rientra nel 5% del costo complessivo del progetto. Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, riducendo a congruità i costi dell’attività di promozione n.8, è pari a k€ 2.074,479 rispetto a quanto esposto nel progetto esecutivo di k€ 2.090,000, con un finanziamento regionale di € 1.348.411,35 (65%) e un cofinanziamento proprio e dei partner di € 726.067,65 (35%). Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale. SINTESI ISTRUTTORIA: L’attività 8 è di promozione ed è stata aumentata nel progetto esecutivo oltre il 5% a k€ 119,522 dai k€ 60,000 della proposta. Viene ricondotto al 5% riducendo proporzionalmente le diverse voci di costo dell’attività 8 sino all’importo di k€ 104,000 che rientra nel 5% del costo complessivo del progetto. La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo e riducendo a congruità i costi dell’attività di promozione 8, è pari a k€ 2.074,479, con un finanziamento regionale di € 1.348.411,35 (65%) e un cofinanziamento proprio e dei partner di € 726.067,65 (35%).

Bari,  14 giugno 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli