PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

| PROGETTO |
| --- |
| Codice 28 | Titolo: @sso_net – La comunità virtuale delle piccole e medie imprese e degli artigiani pugliesi |
| Ambito | Regionale |
| Durata | 12 mesi |
| Partner | Proponente: Federazione Regionale della CNA della Puglia, Via Nicola tridente, 2/1 – 70125 Bari. email. Partner: Tecnopolis Csata scrl – Università di Bari – Ksolutions – CNA Interpreta. |

| INDICAZIONI DEL VALUTATORE |
| --- |
| Valutazione | Buona l’analisi dei costi, adeguata al progetto Le risorse sono ben strutturate ed adeguate al progetto. Il cronogramma indica in modo specifico le milestone del progetto. |

| COSTI IN PROPOSTA in k€ |
| --- |
| Costi proposti | Voci di costo k€ % Personale 2.752,414 71,64% Consulenze specialistiche 50,000 1,30% Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti 60,000 1,56% Acquisto o sviluppo di software 212,500 5,53% Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature 363,500 9,46% Infrastrutture tecnologiche 220,700 5,74% Costi Generali 182,956 4,76% COSTO TOTALE DEL PROGETTO 3.842,070 100% |
| Personale | Al 71% per la maggior parte a carico del proponente. Prevede un impegno di 687 m/u che è congruo visto che le consulenze sono limitate solo all’1,3%. Il costo del m/u è variabile tra le attività da 3,6 k€ a 4,3 k€ con una media di 3,9 k€ ed è relativamente più alto della media degli altri progetti, ma a consuntivo si esporrà la reale spesa per i dipendenti impegnati sul progetto. |
| Consulenze | Al 1%. Molto bassa. C’è un impegno maggiore del personale proprio dei partner di progetto. Non sono indicati i g/u. Impossibile valutare congruità rispetto al bando |
| Licenze | Non sono indicate. |
| Software | Non sono indicati i software da acquisire o sviluppare |
| Noli | Non sono indicati. |
| Infrast. Tecnol. | Non sono indicate. |
| Costi generali | Entro il 5%. |
| Conclusioni | L’attività 7 è di promozione e comunque mantenuta entro il 5% del costo del progetto. |

| COSTI IN ESECUTIVO in k€ |
| --- |
| Costi proposti | Voci di costo k€ % Personale 2.688,633 69,98% Consulenze specialistiche 80,000 2,08% Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti 0,000 0,00% Acquisto o sviluppo di software 324,000 8,43% Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature 323,381 8,42% Infrastrutture tecnologiche 243,100 6,33% Costi Generali 182,956 4,76% COSTO TOTALE DEL PROGETTO 3.842,070 100% |
| Personale | Diviso tra tutti i partner al 70% e per oltre la metà a carico del proponente. E’ stato aumentato a 722 m/u dagli iniziali 687 della proposta ma è diminuito il costo del m/u medio a 3,6 k€ rispetto alla proposta. Ciò ha comportato una riduzione dei costi previsti. |
| Consulenze | Al 2% sono leggermente aumentate rispetto alla proposta. Non sono indicati i g/u ma dovranno rientrare nei limiti imposti dal bando. |
| Licenze | Sono genericamente indicate. |
| Software | Genericamente indicato. |
| Noli | Sono genericamente indicati. |
| Infrast. Tecnol. | Sono genericamente indicate. |
| Costi generali | Entro il 5%. |

COSTI PROPOSTI in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 687 3.842,070 2.752,414 50,000 60,000 212,500 363,500 220,700 182,956 1 124,790 108,848 10,000 5,942 2 537,252 491,669 20,000 25,583 3 815,878 132,827 60,000 363,500 220,700 38,851 4 1.019,302 758,264 212,500 48,538 5 481,430 448,505 10,000 22,925 6 269,844 256,994 12,850 7 150,060 132,914 10,000 7,146 8 443,514 422,393 21,121 % 100,00% 71,64% 1,30% 1,56% 5,53% 9,46% 5,74% 4,76%

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 722 3.842,070 2.688,633 80,000 0,000 324,000 323,381 243,100 182,956 1 249,740 227,848 10,000 11,892 2 195,696 166,377 20,000 9,319 3 990,573 82,922 294,000 323,381 243,100 47,170 4 793,030 725,267 30,000 37,763 5 562,958 516,150 20,000 26,808 6 555,117 508,683 20,000 26,434 7 180,365 161,776 10,000 8,589 8 314,591 299,610 14,981 % 100,00% 69,98% 2,08% 0,00% 8,43% 8,42% 6,33% 4,76% Delta 0,00 -63,78 30,00 -60,00 111,50 -40,12 22,40 0,00

COSTI AMMESSI in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 722 3.842,070 2.688,633 80,000 0,000 324,000 323,381 243,100 182,956 1 249,74 227,848 10,000 11,892 2 195,70 166,377 20,000 9,319 3 990,57 82,922 294,000 323,381 243,100 47,170 4 793,03 725,267 30,000 37,763 5 562,96 516,150 20,000 26,808 6 555,12 508,683 20,000 26,434 7 180,37 161,776 10,000 8,589 8 314,59 299,610 14,981 % 100,00% 69,98% 2,08% 0,00% 8,43% 8,42% 6,33% 4,76% Delta/ Esec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Delta/ prop 0,00 -63,78 30,00 -60,00 111,50 -40,12 22,40 0,00

| COPERTURA FINANZIARIA |
| --- |
| Copertura finanziaria | COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in € Contributo richiesto (FESR): 2.497.345,00 Contributo privati: 397.184,00 Contributo Enti pubblici 70.493,00 Contributo proprio: 877.048,00 TOTALE 3.842.070,00 COPERTURA FINANZIARIA IN ESECUTIVO in € Contributo richiesto (FESR): 2.497.345,00 Contributo privati: 157.283,00 Contributo Enti pubblici 211.177,00 Contributo proprio: 976.265,00 TOTALE 3.842.070,00 COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in € Contributo richiesto (FESR): 2.497.345,50 Contributo privato/pubblico/proprio: 1.344.724,50 TOTALE 3.842.070,00 Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 2.497.345,50 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio e dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di € 1.344.724,50 pari al 35%. Il contributo massimo concedibile (compresa Iva se dovuta) non potrà in ogni caso superare il limite di k€ 2.500 come indicato all’art. 1 del bando. |

CONCLUSIONI

I partner sono cambiati: è uscito Tecnopolis dal partenariato ed è entrato il nuovo partner Università di Lecce. I m/u del personale sono stati ridotti da 687 a 722 ma riducendo leggermente il costo medio del personale. L’attività 7 “Diffusione e valorizzazione dei risultati” è di promozione, ma rientra entro il limite del 5% del costo totale imposto dal bando. Maggiori dettagli progettuali saranno forniti successivamente secondo le indicazioni che fornirà la Regione Puglia. Si conferma il quadro tecnico-economico del progetto la cui spesa ammessa in via provvisoria ammonta a keuro 3.842,070 con l’indicazione che il contributo massimo concedibile (compresa Iva se dovuta) non potrà superare il limite di k€ 2.500 imposti all’art. 1 del bando. Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale. SINTESI ISTRUTTORIA: Spesa totale ammessa in via provvisoria: Voci di costo k€ % Personale 2.688,633 69,98% Consulenze specialistiche 80,000 2,08% Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti 0,000 0,00% Acquisto o sviluppo di software 324,000 8,43% Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzat 323,381 8,42% Infrastrutture tecnologiche 243,100 6,33% Costi Generali 182,956 4,76% COSTO TOTALE DEL PROGETTO 3.842,070 100% Si conferma il quadro tecnico-economico presentato nel progetto esecutivo la cui spesa ammessa in via provvisoria ammonta a keuro 3.842,070. Il contributo massimo concedibile (compresa Iva se dovuta) non potrà in ogni caso superare il limite di k€ 2.500 come indicato all’art. 1 del bando.

Bari, 3 giugno 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli