PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

| PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Codice 46 | Titolo: Business Web Assistant |
| Ambito | Regionale |
| # Durata | 24 mesi |
| Partner | Proponente: Confimprese Puglia Partner: Format; C.O.P.I.M. |

| INDICAZIONI DEL VALUTATORE |  |
| --- | --- |
| # Valutazione | Le cinque attività previste nel progetto presentano una buona concatenazione logica. Non sono previsti check point e milestone in modo esplicito. Il programma del progetto sembra valido e correttamente impostato. Il partenariato sembra in grado di portare il progetto a compimento presentando competenze differenti ed integrate. Il progetto presenta alcuni apprezzabili elementi tecnico-organizzativi e si rivolge ad un contesto imprenditoriale importante. I costi previsti sembrano congrui rispetto agli obiettivi che il progetto intende conseguire. Per quanto riguarda gli aspetti economici sembra congrua la stima dei costi effettuata. Valutazione complessiva discreta. |

| COSTI PROPOSTI |  |
| --- | --- |
| # Costi proposti | Voci di costo; k€; %. ##### Personale; 94,80; - 17,59. ##### Consulenze specialistiche; 310,00; 57,54. ##### Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 60,00; 11,14. ##### Acquisto o sviluppo di software; 12,00; 2,23. ##### Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature; 19,00; 3,53. ##### Infrastrutture tecnologiche; 18,00; 3,34. ##### Costi Generali; 25,00; 4,64. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 538,80; 100%. |
| # Personale | Il costo del m/u rientra nei parametri di riferimento ed è ammissibile. Sono previsti un impegno per realizzare le 5 attività di 98 m/u. |
| Consulenze | Non è indicato l’impegno gg/u di consulenza per realizzare le 5 attività previste nella domanda. |
| Licenze | Non sono indicate. |
| Software | Non sono indicate. |
| Noli | Non sono indicate. |
| Infrastr. Tecnol. | Non sono indicate. |
| Costi generali | Entro il 5%. |
| Conclusioni | Il 58% delle voci di spesa riguarda la consulenza e più dei ¾ delle voci di spesa riguardano personale e consulenze. I costi del personale oscillano tra 0,3 k€/mese e 1,7k€/mese e sembrano congrue. I costi delle infrastrutture tecnologiche, che non sono specificate in dettaglio, rappresentano circa il 3% del costo dell’intero progetto. I costi per licenze d’uso, acquisto di software e noleggio rappresentano circa il 17% del costo dell’intero progetto e non sono specificate le caratteristiche tecniche. |

| COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO |  |
| --- | --- |
| # Costi in progetto esecutivo | Voci di costo; k€; %. 1 .Personale; 92,980; 17,26%. 2. Consulenze specialistiche; 324,360; 60,20%. 3 .Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 43,000; 7,98%. 4. Acquisto o sviluppo di software; 8,000; 1,48%. 5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature; 24,100; 4,47%. 6 .Infrastrutture tecnologiche; 19,800; 3,67%. 7 .Costi Generali; 26,560; 4,93%. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 538,80; 100%. |
| # Personale | Vengono indicati per ogni attività e per partner i m/u impiegati (m/u 46,5). Il valore medio del costo del personale è di 2,00 k€/mese. |
| Consulenze | Nelle tabelle richieste e presentate in coda al progetto esecutivo le consulenze coprono il 60% del progetto. Non sono indicati i gg/u ma dovranno corrispondere ai massimali del bando. |
| Licenze | Sono specificate anche se non in dettaglio. La pianificazione di dettaglio deve contenere la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei prodotti. |
| Software | La voce di costo non è specificata . La pianificazione di dettaglio deve descrivere in dettaglio le caratteristiche tecniche e le applicazioni che si intendono sviluppare o acquistare. |
| Noli | Sono indicati anche se in linea di massima. La pianificazione di dettaglio deve descrivere meglio i noli che si andranno ad effettuare. |
| Infrastr. Tecnol. | La voce di costo non è specificata . La pianificazione di dettaglio deve descrivere la configurazione HW e di comunicazione che si intende utilizzare |
| Costi generali | Entro il 5%. |

COSTI PROPOSTI in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 98; 538,800; 94,800; 310,000; 60,000; 12,000; 19,000; 18,000; 25,000. - 1; - 148,100; - 27,60; - 80,500; - 20,000; - 4,000; - 6,000; - 4,000; - 6,000. - 2; - 131,700; - 31,20; - 77,500; - 6,000; - 5,000; - 6,000; - 6,000. - 3; - 155,200; - 16,20; - 74,000; - 40,000; - 2,000; - 8,000; - 8,000; - 7,000. - 4; - 47,600; - 12,60; - 32,000; - 0,000; - 3,000. - 5; - 56,200; - 7,20; - 46,000; - 0,000; - 3,000. - %; - 100,00%; - 17,59%; - 57,54%; - 11,14%; - 2,23%; - 3,53%; - 3,34%; - 4,64%.

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 45,5; 538,800; 92,980; 324,360; 43,000; 8,000; 24,100; 19,800; 26,560. - 1; - 253,820; - 41,380; - 143,340; - 43,000; - 6,100; - 10,000; - 10,000. - 2; - 59,900; - 12,000; - 23,900; - 8,000; - 0,000; - 8,000; - 8,000. - 3; - 119,480; - 18,000; - 73,120; - 18,000; - 1,800; - 8,560. - 4; - 105,600; - 21,600; - 84,000. - %; - 100,00%; - 17,26%; - 60,20%; - 7,98%; - 1,48%; - 4,47%; - 3,67%; - 4,93%. Delta Prop/ Esec; - 0,00; - -1,82; - 14,36; - -17,00; - -4,00; - 5,10; - 1,80; - 1,56.

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 46,5; 538,800; 92,980; 324,360; 43,000; 8,000; 24,100; 19,800; 26,560. - 1; - 253,820; - 41,380; - 143,340; - 43,000; - 6,100; - 10,000; - 10,000. - 2; - 59,900; - 12,000; - 23,900; - 8,000; - 0,000; - 8,000; - 8,000. - 3; - 119,480; - 18,000; - 73,120; - 18,000; - 1,800; - 8,560. - 4; - 105,600; - 21,600; - 84,000. - %; - 100,00%; - 17,26%; - 60,20%; - 7,98%; - 1,48%; - 4,47%; - 3,67%; - 4,93%. Delta Amm/ esec; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00.

| COPERTURA FINANZIARIA |  |
| --- | --- |
| Copertura finanziaria | COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in € Contributo richiesto (FESR):; 350.220,00. Contributo proprio/partner:; 188.580,00. TOTALE; 538.800,00. COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in € Contributo richiesto (FESR):; 350.220,00. Contributo privato/proprio:; 188.580,00. TOTALE; 538.800,00. Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a Euro 350.220,00 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di Euro 188.580.00 pari al 35%. |

CONCLUSIONI

Le attività progettuali previste nella domanda di finanziamento sono state riarticolate nel progetto esecutivo. Nella proposta le attività previste erano: Attività 1 Portale informativo e dei servizi Attività 2 E-Commerce Attività 3 Piattaforma Fad Attività 4 Attività editoriali ed informativa Attività 5 Direzione, coordinamento e diffusione dei risultati In progetto esecutivo risultano, dalla riarticolazione, le seguenti 4 attività: Attività 1 Servizi informativi e di consulenza on line Attività 2 E-Commerce Attività 3 Attività editoriali e diffusione dei risultati (parte della ex attività 5) Attività 4 Coordinamento e gestione del progetto Dopo la consegna del progetto esecutivo. Il proponente è stato invitato a dettagliare le tabelle economiche del progetto stesso. Nell’occasione sono state riarticolate le attività e i costi relativi. L’addendum inviato è solidalmente allegato al progetto esecutivo. Le tabelle richieste dalla Regione al proponente, in fase di istruttoria tecnica, e da questi presentate raggruppano in una un’unica attività i tempi m/u per il personale, i g/u per le consulenze, costi delle voci di spesa dell’attività 3 e dell’ attività 4. Successivamente, nell’addendum al progetto esecutivo, sono state rimodulate le spese previste e le attività ricondotte a 4. Il proponente dovrà trasmettere alla Regione la pianificazione di dettaglio di ciascuno dei WorkPackage previsto nel progetto esecutivo. Il proponente dichiara nell’addendum al progetto esecutivo che 26,82k€ in consulenze sono destinate ad attività di promozione e sensibilizzazione, comunque contenute entro il 5% come previsto dal bando. In via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, il costo è pari a Euro 538.800,00 con un contributo ammissibile in via provvisoria, pari a Euro350.220,00. Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale. SINTESI ISTRUTTORIA: - La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a € 538.800,00, con un contributo ammissibile in via provvisoria pari a € 350.220,00.

Bari, 4 Ottobre 2004								          Tecnopolis S.c.r.l.

Dr. Filomena Olivieri

Ing. Nicola Sciacovelli