R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Progetti pilota a sostegno dell’innovazione delle imprese

e dello sviluppo sostenibile”

###### SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO

| PARTENARIATO PROPONENTE: |  |
| --- | --- |
| # Soggetto Proponente | Bioagromed, Università di Foggia |
| # Protocollo e data arrivo |  |
| # Partner Privati | MAD Srl (FG); Punto Qualità Srl (To); CSN onlus (FG); DPM Elettronica (FG) |
| # Partner Pubblici | CNR –IMAA; Comune di Foggia; Provincia di Foggia; Com. Mon. Meridionale |

| PROGETTO: |  |
| --- | --- |
| # Titolo | “CYBERPARK 2000” PROGETTO PILOTA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE AREE NATURALI PROTETTE |
| Acronimo | CYBERPARK 2000 |
| Tema | Gestione Aree Naturali e Protette |
| Descrizione | Il progetto prevede di “impostare” la realizzazione di un sistema di gestione territoriale integrato come modello di gestione ambientale, localizzandolo presso la Comunità e il Comune di Foggia. La progettazione del sistema sarà divisa in due macrofasi: - una di progettazione degli elementi del sistema di gestione territoriale, - una di progettazione dell’infrastruttura ICT, in cui definire i componenti tecnologici per la rete dei sensori, i sistemi interattivi per inoltro e scambio delle informazioni, le piattaforme SW da utilizzare. Per le reti di monitoraggio dei dati ambientali, si farà uso dei sistemi di gestione ambientale della Comunità Montana e del Comune di Foggia. |
| Obiettivi | Il progetto si propone l’obiettivo di utilizzare le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per proporre un sistema ambientale territoriale, basato su di un nuovo ed avanzato modello di gestione, valorizzazione monitoraggio e fruizione di aree protette della Provincia di Foggia ed in particolare le aree protette del Bosco dell’Incoronata e del Subappennino Dauno Meridionale. |
| Destinatari | Enti gestori area protetta; utenti/cittadini (viaggi virtuali). |
| Importo progetto | € 1.020.000,00 |
| Contributo richiesto | € 750.000,00 |

| GIUDIZI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE (art. 6 del bando e punto 6 della proposta di progetto): |  |
| --- | --- |
| 1. Rilevanza e/o originalità dei risultati attesi anche alla luce del rilievo pubblico degli stessi– max 15 punti | Giudizio: Il progetto ha caratteristiche innovative e mira a diffondere l’uso delle tecnologie dell’informazione nel campo della gestione di aree naturali protette. ### Punti= 14,50 |
| 2. Esemplarità e trasferibilità, ovvero possibilità di effettiva realizzazione d’esperienze e di diffusione dell’innovazione in ambito regionale – max 15 punti | ### Giudizio: ### Il progetto sembra replicabile e effettivamente utilizzabile in diverse realtà regionali. Punti= 14,00 |
| 3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste nella proposta rispetto agli obiettivi perseguiti tramite il progetto pilota- max 10 punti | ### Giudizio: ### Il progetto sembra ben articolato e sufficientemente correttamente bilanciato; ### alcune attività (1. Creazione Sistema Informativo Territoriale, 4. Sviluppo e realizzazione sistema monitoraggio, 8. Integrazione del Sistema di monitoraggio con il SIT) continuano fino all’ultimo mese ; si ritiene naturale che, a parte possibili messe a punto, per cui peraltro non si prevede uno specifico impegno in termini di mesi/uomo, tali attività possano (e debbano) essere portate a termine diciamo 2 mesi prima della fine del progetto; la gestione a regime del sistema che si intende realizzare, tuttavia, a detta degli stessi estensori, comporta un costo: in assenza di fondi ad hoc l’intero progetto rischia di restare inutilizzato; si segnala che possono esserci introiti. Punti= 8,50 |
| Analisi di congruenza economica Costi richiesti nel progetto €; Costi valutati ammissibili €; Costi Non valutati ammissibili €. - Personale dei soggetti proponenti addetto alle fasi di realizzazione del progetto; 387.600,00; 340.000,00; 47.600,00. - Consulenze specialistiche; 210.000,00; 180.000,00; 30.000,00. - Licenze d’uso software; 54.000,00; 50.000,00; 4.000,00. - Acquisizione di brevetti; 6.000,00; 6.000,00; 0,00. - Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature; 24.000,00; 24.000,00; 0,00. - Infrastrutture tecnologiche quali reti di telecomunicazione, cablate, intranet ed extranet e servizi di telecontrollo; 266.400,00; 215.000,00; 51.400,00. - Spese generali; 72.000,00; 42.894,00; 29.106,00. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 1.020.000,00; 857.894,00; 162.106,00. Valutazione di congruenza economica Progetto CyberPark2000 Non ci sono parametri (quantità, estensione, ecc.) per valutare la necessità/esigenza precisa di attrezzature e infrastrutture tecnologiche; sulla base di nostre convinzioni/considerazioni i costi sembrano comunque sostanzialmente congrui; alcune attività (1. Creazione Sistema Informativo Territoriale, 4. Sviluppo e realizzazione sistema monitoraggio, 8. Integrazione del Sistema di monitoraggio con il SIT) continuano fino all’ultimo mese ; si ritiene naturale che, a parte possibili messe a punto, per cui peraltro non si prevede uno specifico impegno in termini di mesi/uomo, tali attività possano (e debbano) essere portate a termine diciamo 2 mesi prima della fine del progetto. In definitiva, molte voci di costo (personale dei soggetti proponenti, consulenze specialistiche, infrastrutture tecnologiche) appaiono sovradimensionate per la natura del progetto; si propone anche una lieve riduzione dei costi per licenze d’uso di software. Le spese generali sono riportate al 5% del totale. Il contributo a carico della Regione Puglia non supererà € 686.315,20. |
| 4. Qualità scientifica dei soggetti proponenti e capacità di attivare sinergie tra i soggetti interessati alla realizzazione del Progetto Pilota (imprese, Enti, Istituzioni, Università, Poli tecnologici e Centri di ricerca) – max 11 punti | ### Giudizio: ### La qualità scientifica dei soggetti proponenti è da considerare molto buona e adeguata al progetto presentato per quanto riguarda la parte eco-bio-agro-alimentare; non documentata la qualità scientifica nel settore ICT, completamente affidato a partner privati e/o assunti ad hoc. ### Punti= 7,50 |
| 5. Grado di coinvolgimento nel progetto di giovani ricercatori e sostegno al principio delle pari opportunità (Per giovani ricercatori si intendono ricercatori, docenti universitari, assegniosti di ricerca, dottorandi di ricerca, e borsisti con età fino a 35 anni) - max 7 punti | ### Giudizio: ### Esplicito impegno all’utilizzo di giovani ricercatori (35% dei mesi/uomo totali; 20% costo personale da utilizzare per assegni di ricerca a giovani ricercatori). Niente su pari opportunità. Punti= 6,00 |
| 6. Grado di coinvolgimento nel progetto delle categorie diversamente abili – max 7 punti | ### Giudizio: ### Esplicito impegno alla utilizzazione in di almeno un ricercatore ed almeno un tecnico/amministrativo diversamente abili. dal progetto non si evince uno specifico coinvolgimento, come fruitori, delle categorie diversamente abili. Punti= 6,00 |
| # PUNTEGGIO TOT. ATTRIBUITO | #### Punti= 56,50 |

CONCLUSIONI:

CYBERPARK2000 - Progetto interessante e ben presentato. Buona trasferibilità ad altre realtà. Discreta completezza e bilanciamento funzioni. Ottima la competenza scientifica, non documentata quella nel settore ICT. Impegno preciso per giovani e diversamente abili. Il piano dei costi appare sovradimensionato per molte voci di spesa. Il contributo a carico della Regione Puglia è pari a € 686.315,20.

DATA:

I VALUTATORI

Prof. Giuliano LACCETTI   		Prof. Almerico Murli			Prof. Roberto Musmanno

__________________		__________________		__________________

Visto:

Il Presidente del Nucleo di Valutazione I

p.i. Francesco De Grandi

___________________