R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Progetti pilota a sostegno dell’innovazione delle imprese

e dello sviluppo sostenibile”

###### SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO

| PARTENARIATO PROPONENTE: |
| --- |
| Soggetto Proponente | Bioagromed, Università di Foggia |
| Protocollo e data arrivo |  |
| Partner Privati | MAD Srl (FG); Punto Qualità Srl (To); CSN onlus (FG); DPM Elettronica (FG) |
| Partner Pubblici | CNR –IMAA; Comune di Foggia; Provincia di Foggia; Com. Mon. Meridionale |

| PROGETTO: |
| --- |
| Titolo | “CYBERPARK 2000” PROGETTO PILOTA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE AREE NATURALI PROTETTE |
| Acronimo | CYBERPARK 2000 |
| Tema | Gestione Aree Naturali e Protette |
| Descrizione | Il progetto prevede di “impostare” la realizzazione di un sistema di gestione territoriale integrato come modello di gestione ambientale, localizzandolo presso la Comunità e il Comune di Foggia. La progettazione del sistema sarà divisa in due macrofasi: una di progettazione degli elementi del sistema di gestione territoriale, una di progettazione dell’infrastruttura ICT, in cui definire i componenti tecnologici per la rete dei sensori, i sistemi interattivi per inoltro e scambio delle informazioni, le piattaforme SW da utilizzare. Per le reti di monitoraggio dei dati ambientali, si farà uso dei sistemi di gestione ambientale della Comunità Montana e del Comune di Foggia. |
| Obiettivi | Il progetto si propone l’obiettivo di utilizzare le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per proporre un sistema ambientale territoriale, basato su di un nuovo ed avanzato modello di gestione, valorizzazione monitoraggio e fruizione di aree protette della Provincia di Foggia ed in particolare le aree protette del Bosco dell’Incoronata e del Subappennino Dauno Meridionale. |
| Destinatari | Enti gestori area protetta; utenti/cittadini (viaggi virtuali). |
| Importo progetto | € 1.020.000,00 |
| Contributo richiesto | € 750.000,00 |

| GIUDIZI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE (art. 6 del bando e punto 6 della proposta di progetto): |
| --- |
| 1. Rilevanza e/o originalità dei risultati attesi anche alla luce del rilievo pubblico degli stessi– max 15 punti | Giudizio: Il progetto ha caratteristiche innovative e mira a diffondere l’uso delle tecnologie dell’informazione nel campo della gestione di aree naturali protette. Punti= 14,50 |
| 2. Esemplarità e trasferibilità, ovvero possibilità di effettiva realizzazione d’esperienze e di diffusione dell’innovazione in ambito regionale – max 15 punti | Giudizio: Il progetto sembra replicabile e effettivamente utilizzabile in diverse realtà regionali. Punti= 14,00 |
| 3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste nella proposta rispetto agli obiettivi perseguiti tramite il progetto pilota- max 10 punti | Giudizio: Il progetto sembra ben articolato e sufficientemente correttamente bilanciato; alcune attività (1. Creazione Sistema Informativo Territoriale, 4. Sviluppo e realizzazione sistema monitoraggio, 8. Integrazione del Sistema di monitoraggio con il SIT) continuano fino all’ultimo mese ; si ritiene naturale che, a parte possibili messe a punto, per cui peraltro non si prevede uno specifico impegno in termini di mesi/uomo, tali attività possano (e debbano) essere portate a termine diciamo 2 mesi prima della fine del progetto; la gestione a regime del sistema che si intende realizzare, tuttavia, a detta degli stessi estensori, comporta un costo: in assenza di fondi ad hoc l’intero progetto rischia di restare inutilizzato; si segnala che possono esserci introiti. Punti= 8,50 |
| Analisi di congruenza economica Costi richiesti nel progetto € Costi valutati ammissibili € Costi Non valutati ammissibili € Personale dei soggetti proponenti addetto alle fasi di realizzazione del progetto 387.600,00 340.000,00 47.600,00 Consulenze specialistiche 210.000,00 180.000,00 30.000,00 Licenze d’uso software 54.000,00 50.000,00 4.000,00 Acquisizione di brevetti 6.000,00 6.000,00 0,00 Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature 24.000,00 24.000,00 0,00 Infrastrutture tecnologiche quali reti di telecomunicazione, cablate, intranet ed extranet e servizi di telecontrollo 266.400,00 215.000,00 51.400,00 Spese generali 72.000,00 42.894,00 29.106,00 COSTO TOTALE DEL PROGETTO 1.020.000,00 857.894,00 162.106,00 Valutazione di congruenza economica Progetto CyberPark2000 Non ci sono parametri (quantità, estensione, ecc.) per valutare la necessità/esigenza precisa di attrezzature e infrastrutture tecnologiche; sulla base di nostre convinzioni/considerazioni i costi sembrano comunque sostanzialmente congrui; alcune attività (1. Creazione Sistema Informativo Territoriale, 4. Sviluppo e realizzazione sistema monitoraggio, 8. Integrazione del Sistema di monitoraggio con il SIT) continuano fino all’ultimo mese ; si ritiene naturale che, a parte possibili messe a punto, per cui peraltro non si prevede uno specifico impegno in termini di mesi/uomo, tali attività possano (e debbano) essere portate a termine diciamo 2 mesi prima della fine del progetto. In definitiva, molte voci di costo (personale dei soggetti proponenti, consulenze specialistiche, infrastrutture tecnologiche) appaiono sovradimensionate per la natura del progetto; si propone anche una lieve riduzione dei costi per licenze d’uso di software. Le spese generali sono riportate al 5% del totale. Il contributo a carico della Regione Puglia non supererà € 686.315,20. |
| 4. Qualità scientifica dei soggetti proponenti e capacità di attivare sinergie tra i soggetti interessati alla realizzazione del Progetto Pilota (imprese, Enti, Istituzioni, Università, Poli tecnologici e Centri di ricerca) – max 11 punti | Giudizio: La qualità scientifica dei soggetti proponenti è da considerare molto buona e adeguata al progetto presentato per quanto riguarda la parte eco-bio-agro-alimentare; non documentata la qualità scientifica nel settore ICT, completamente affidato a partner privati e/o assunti ad hoc. Punti= 7,50 |
| 5. Grado di coinvolgimento nel progetto di giovani ricercatori e sostegno al principio delle pari opportunità (Per giovani ricercatori si intendono ricercatori, docenti universitari, assegniosti di ricerca, dottorandi di ricerca, e borsisti con età fino a 35 anni) - max 7 punti | Giudizio: Esplicito impegno all’utilizzo di giovani ricercatori (35% dei mesi/uomo totali; 20% costo personale da utilizzare per assegni di ricerca a giovani ricercatori). Niente su pari opportunità. Punti= 6,00 |
| 6. Grado di coinvolgimento nel progetto delle categorie diversamente abili – max 7 punti | Giudizio: Esplicito impegno alla utilizzazione in di almeno un ricercatore ed almeno un tecnico/amministrativo diversamente abili. dal progetto non si evince uno specifico coinvolgimento, come fruitori, delle categorie diversamente abili. Punti= 6,00 |
| PUNTEGGIO TOT. ATTRIBUITO | Punti= 56,50 |

CONCLUSIONI:

CYBERPARK2000 - Progetto interessante e ben presentato. Buona trasferibilità ad altre realtà. Discreta completezza e bilanciamento funzioni. Ottima la competenza scientifica, non documentata quella nel settore ICT. Impegno preciso per giovani e diversamente abili. Il piano dei costi appare sovradimensionato per molte voci di spesa. Il contributo a carico della Regione Puglia è pari a € 686.315,20.

DATA:

I VALUTATORI

Prof. Giuliano LACCETTI   		Prof. Almerico Murli			Prof. Roberto Musmanno

__________________		__________________		__________________

Visto:

Il Presidente del Nucleo di Valutazione I

p.i. Francesco De Grandi

___________________