Piano regionale per la società dell’informazione

P.O.R. 2000 – 2006

Mis.6.2 – azione c) - Società dell’Informazione

Iniziative a sostegno delle imprese e delle professioni

Titolo del progetto

AGRO - NET

Stato del progetto

PROGETTO ESECUTIVO

Soggetto proponente

A.P.I.M.A. Salento

Associazione Pugliese Imprese di Meccanizzazione Agro-industriale

SINTESI DELLE INFORMAZIONI

TITOLO O ACRONIMO DEL PROGETTO

AGRO-NET

Durata: 36 mesi

Costo totale: € 659.925,00

Contributo richiesto: € 428.951,25

Posizione graduatoria (allegata alla det. Dirig. N. 483 del 21.10.03): 11

# Soggetto proponente e beneficiario (det. Dirig. N. 483 del 21.10.2003) # A.P.I.M.A. Salento - Associazione Pugliese Imprese di Meccanizzazione Agro-industriale # Ente responsabile dell’attuazione:A.P.I.M.A. Salento Indirizzo:Via San Pietro in Lama n.97 Tel.:0832 263069 Fax: 0832 263069 e-mail:apimasalento@libero.it # Persona di contatto:Dr.Agr.Giannaccari Salvatore Tel.0832 263069 Fax0832 263069 e-mail: salvaccari1955@libero.it

SINTESI DEL PROGETTO

Il progetto prevede lo sviluppo di applicazioni tecnologiche innovative per implementare attraverso le ICT un processo di modernizzazione, riorganizzazione e innalzamento degli standard qualitativi delle aziende agricole pugliesi aderenti all’APIMA, sviluppare cioè una comunità imprenditoriale che intende promuoversi con proprie strutture attraverso la costruzione di una “business net-community” per accrescere i livelli sistemici di competitività. Si intende inoltre diffondere presso le aziende associate, la conoscenza e l'uso delle nuove tecnologie. Particolare attenzione sarà riservata: alla crescita professionale degli operatori per l’uso delle nuove tecnologie, alla formazione a distanza, alla creazione di nuove figure professionali. Il progetto prevede: - realizzazione di una Intranet fra gli associati - realizzazione di un Portale Internet dell'associazione - attivazione, sulla Intranet, di servizi informativi di base e servizi sperimentali di commercializzazione on-line - assistenza tecnica all'uso dei nuovi strumenti effettuata anche mediante l'erogazione di servizi on line, e con l’utilizzo di un camper attrezzato per l’assistenza itinerante agli associati.

## CONTENUTO DEL PROGETTO

1. PREMESSA

Nella redazione del presente progetto esecutivo non si sono riportate le parti descrittive del progetto presentato già esaminate in fase istruttoria e per la formazione della graduatoria. In particolare in tale stesura definitiva si sono recepite completamente le indicazioni contenute nell’allegato 1 della comunicazione del 30/01/2004 prot. 38/A - 0391 da parte della Regione Puglia Assessorato alla promozione dell’attività industriale artig., comm., ecc. modificando pertanto la parte relativa alle attività previste nell’attuazione del progetto e dettagliando anche le voci di costo riportate. Da tale ridefinizione del progetto originario è risultata una diminuzione del costo totale, e quindi del contributo richiesto, così come riportato nel prospetto iniziale e nelle tabelle seguenti. Vengono riportati in tale stesura definitiva, i punti relativi ai partner coinvolti, alla descrizione delle attività e le tabelle delle voci di costo per la realizzazione del progetto. Sommario COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO E RUOLO DEI PARTNER NELLA INIZIATIVA proposta PIANO DI LAVORO RIEPILOGO DEI COSTI PROPONENTI E GESTIONE DEL PROGETTO TAVOLE FINANZIARIE RIEPILOGATIVE

5. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO E RUOLO DEI PARTNER NELLA INIZIATIVA proposta

1 CE.R.S.A.E.  –  Centro di Ricerca e Assistenza per l’agricoltura ecocompatibile (via San Pietro in Lama, n. 97 – 73010 LEQUILE (Le) Tel: 0832-263069;   Fax 0832-263069 E-mail: cerasae.le@hotmail.com

#### Tabella di descrizione dei Partner

| ##### Partner | Tipologia di attività | Ruolo |
| --- | --- | --- |
| 1 cerasae | Centro di ricerca e assistenza tecnica per l’agricoltura ecocompatibile | Assistenza tecnica |
| 2 athena | Associazione Produttori | Animazione |
| 3 cipas | Centro Istruzione Professionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale | Consulenze specialistiche e formazione |
| 4 AxIST | Progettazione bandi comunitari, formazione servizi reali alle imprese | Attività di ricerca e promozione delle attività |
| 5 I&T srl | Progettazione sitemi informatici, assistenza e consulenza specialistica | Progettazione ed implematazione piattaforma informatica, servizi di assistenza e consulenza |
| 6 cso | Consorzio Salentino Olivicoltori | Animazione e divulgazione |
| 7 coop rinascita agricola | Cooperativa di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli | Animazione e promozione sociale |
| 8 Consorzio dei Comuni “Nord Salento - Valle della Cupa” | Attività promozione del territorio | Attività di divulgazione territoriale |
| 9 Istituto di Istruzione secondaria superiore (Istituto agrario) | Istituto di istruzione di scuola media superiore | Assistenza tecnica, divulgazione |
| 10 Compagnia dell’olio SpA | Commercializzazione dell’olio su mercati nazionali ed internazionali | Promozione dell’ e-commerce |
| 11- UPIMA Unione Prov.Impr. Meccaniz. Agric. | Associazione di imprese agroindustriali delle province di Foggia e Bari | Animazione e divulgazione territoriale |

### PROFILI DEI PARTNERS

Costituito nel 1997 con il nome di CE.R.A.S.A.E. (CEntro di Ricerca e Assistenza per l’Agricoltura Ecocompatibile), in base a richiesta di finanziamento del Reg CE 2328/92 art. 16, la struttura associa n. 90 aziende e n. 300 soci e svolge la sua attività grazie a n. 04 Tecnici Agricoli Professionisti assunti.    Le attività sviluppate sono:

- Consulenza d'Impresa (gestione tecnico-agronomica ed economica delle ditte di produzione agricole, applicando la metodologia INEA ed in coordinamento con l’INEA Regionale)

- Formazione (corsi di Formazione progettati e realizzati nell’ambito del Reg CE 2078/92 Misura H - Adozione dei Disciplinari di Produzione Biologica).

2 ATHENA - E-mail: athena.le@hotmail.com

Costituito nel 2002 con il nome di ATHENA, nell’ambito del Finanziamento Comunitario POR Puglia 2000-2006 Mis. 4.7, la struttura opera nel settore dei servizi per l’agricoltura, finalizzando l’attività al miglioramento dell’efficienza e della professionalità degli imprenditori agricoli associati.  Si avvale di due tecnici laureati, esperti nei settori economici e di qualità, abili utilizzatori dei sistemi informatici, al fine di gestire le procedure collegate all’attività gestionale delle ditte agricole associate di produzione e di trasformazione. Particolare attenzione viene posta nei confronti dei processi di qualificazione aziendali quali: ISO 9000, VISION 2000, ISO 14000, EMAS II, redazione dei manuali di autocontrollo igienico-sanitario (Haccp) con la gestione informatica delle procedure previste dai  D. Lgs. 155/97 e 156/97.

3 CIPAS - Centro Istruzione Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – E-mail: cipas.le@libero.it

Costituito nel 1998 con il nome di CIPA-AT (Centro per l'Istruzione Professionale Agricola e l'Assistenza Tecnica), la struttura ha sempre operato nel settore dei servizi per l’agricoltura.

A partire da luglio 2002, il CIPA-AT ha variato il nome in CIPAS (Centro Istruzione Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo-rurale) adeguandosi a rinnovate esigenze dei soci.

Il CIPAS svolge attività di Consulenza d'Impresa, soprattutto nella progettazione e consulenza personalizzata nell’ambito dei Programmi di Finanziamento Comunitario, Nazionale e Regionale; Formazione per operatori agricoli; Ricerca per la produzione e la promozione di innovazioni tecniche ed organizzative dei processi di prodotti e dei sistemi nei vari settori del sistema agricolo, agroalimentare e territoriale; attività di ricerca sperimentale anche nel campo della formazione e delle metodologie di comunicazione e divulgazione

L'attività di ricerca viene promossa e gestita sia autonomamente, che in collaborazioni con Università, C.N.R, altri Enti di Ricerca pubblica e privata, Enti strumentali regionali.

4 AxIST – associazione per l’innovazione e lo sviluppo del territorio;

operante nel campo della progettazione di bandi comunitari, rilevazione di fabbisogni territoriali e servizi reali alle imprese. Fornirà assistenza nella fase di rilevazione dei bisogni informativi e formativi e nella promozione dell’iniziativa.

5 I&T Srl – Informatica e Tecnologia

Azienda con sede a Lecce opera nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni applicative specifiche per diverse tipologie di servizi. La propria attività comprende anche la consulenza specializzata e la formazione di base e specialistica.

6 cso – Consorzio salentino olivicoltori

E’ un’associazione di olivicoltori operante nelle province di Lecce Brindisi e Taranto, e raggruppa circa 60.000 associati. Offrirà servizi di animazione e promozione sociale.

7 UPIMA-unione provinciale imprese di meccanizzazione agricola

Associazione di imprese agroindustriali delle provincie di Foggia e Bari

Gli altri partner (coop rinascita agricola, Consorzio dei Comuni “Nord Salento - Valle della Cupa”, Istituto di Istruzione secondaria superiore, Compagnia dell’olio SpA,) offriranno soprattutto sevizi di animazione sociale e divulgazione dell’iniziativa. In tale contesto un ruolo importante assumerà il consorzio dei comuni Valle della Cupa, e per la promozione dell’e-commerce la Compagnia dell’Olio SpA operante nella commercializzazione ed internazionalizzazione delle imprese produttrici. Anche il mondo della scuola sarà interessato mediante il partenariato dell’Istituto Agrario Columella di Lecce, offrendo servizi tecnici per piani formativi.

6. - PIANO DI LAVORO

Tabella riassuntiva attività:

| ATTIVITA’ | DEFINIZIONE |
| --- | --- |
| Attività n°1 | Analisi dei fabbisogni informativi e formativi del territorio |
| Attività n°2 | Progettazione e realizzazione della piattaforma telematica |
| Attività n°3 | Definizione e implementazione di servizi specialistici a supporto della comunicazione e cooperazione |
| Attività n°4 | Predisposizione delle condizioni di base per l’accesso alla piattaforma realizzata e ai servizi implementati |
| Attività n°5 | Assistenza tecnica all’utilizzo degli strumenti e dei servizi predisposti |

| Attività n°1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TITOLO: Analisi dei fabbisogni informativi e formativi del territorio |  | NUM: 6.1 |
| Avvio: Mese n°. 1 Durata: mesi 9 |  | Impegno Totale (mesi uomo): 49.2 |
| Partner coinvolti | Ruolo del partner | Impegno (mesi uomo) |
| CERASAE | Redazione questionario conoscitivo, indagine conoscitiva presso gli associati, elaborazione dati | 18 |
| ATHENA | indagine conoscitiva presso gli associati, elaborazione dati | 18 |
| CSO | Fornitura informazioni e banche dati degli associati | 10 |
| AxIST | Predisposizione questionario, revisione dati ed analisi | 1.2 |
| UPIMA-Foggia | Redazione questionario conoscitivo, indagine conoscitiva presso gli associati, elaborazione dati | 2 |

Obiettivi: Identificare con precisione le necessità del territorio in termini di tecnologia, formazione, informazione.

Descrizione dell’attività: L’attività prevede le seguenti sottoattività

- Censimento delle aziende associate

- Stato dell’arte relativo alla tecnologia disponibile presso le aziende associate

- Identificazione delle necessità formative e di accompagnamento per l’utilizzo delle ICT

- Analisi dei bisogni informativi delle aziende: definizione di dettaglio di quali servizi, specialmente informativi, attivare con il presente progetto.

- Identificazione delle aziende presso le quali sperimentare i servizi resi dall’associazione

- Raccogliere i requisiti di massima per la realizzazione della piattaforma telematica

Risultati attesi: Identificazione puntuale dello stato dell’arte tecnologico delle aziende associate. Formalizzazione dei requisiti di massima per la successiva implementazione dei servizi di base e specialistici.

Interrelazioni con le altre attività: Definire i requisiti di base per la realizzazione del progetto.

Costo dell’Attività: €. 81.000,00

Spese generali:        €.   4.050,00

COSTO TOTALE: €. 85.050,00

| TITOLO: Progettazione e realizzazione della piattaforma telematica |  | NUM: 6.2 |
| --- | --- | --- |
| Avvio: Mese n°. 4 Durata: mesi 6 |  | # Impegno Totale (mesi uomo): 12,5 |
| Partner coinvolti | Ruolo del partner | Impegno (mesi uomo): |
| I&T. srl | Realizzazione piattaforma informatica | 12,5 |

Obiettivi: Realizzare la piattaforma tecnologica per l’erogazione dei servizi on-line, per la comunicazione e cooperazione fra le aziende e per la promozione su Internet dell’associazione e dei suoi prodotti.

Descrizione dell’attività:  La piattaforma è composta da un portale con lo scopo di rendere disponibili i servizi e le informazioni che l’associazione e le aziende affiliate decideranno di pubblicare, ed una intranet comune alle aziende con lo scopo di consentire una maggiore comunicazione e condivisione dell’informazione. Si prevede che al portale si integreranno gli applicativi per l’espletamento dei servizi di e-learning ed e-commerce.

Le sottoattività previste per il completamento della fase sono le seguenti :

- Analisi funzionale della piattaforma con la raccolta dei requisiti direttamente presso gli utilizzatori finali e formalizzazione dei requisiti;

- Progettazione di dettaglio;

- Acquisizione dei sistemi applicativi e Personalizzazione della intranet e del portale;

- Integrazione dei sistemi applicativi

- Impianto del sistema presso un Internet Data Center (modalità ASP) ed assistenza tecnica.

Di seguito vengono descritte le singole sottoattività.

Sotto Attività 1 :  Analisi funzionale della piattaforma con la raccolta dei requisiti direttamente presso gli utilizzatori finali e formalizzazione dei requisiti

La sotto attività consiste in :

- Colloqui presso gli utilizzatori finali, allo scopo di raccogliere e formalizzare i requisiti della piattaforma tecnologica da realizzare

- Analisi funzionale dei requisiti.

- Formalizzazione dei requisiti utente

Durata solare della sottoattività è pari a 30 giorni .

Il costo della sottoattività è pari a 17.500,00€ in consulenze specialistiche.

Sotto Attività 2 :  Progettazione di dettaglio

La sotto attività consiste in :

- Progettazione di dettaglio della Intranet e del Portale.

- Definizione della piattaforma hardware e di rete necessaria.

- Indagini di mercato rivolte alla valutazione dei prodotti/applicativi/servizi necessari alla implementazione della piattaforma in oggetto

Durata solare della sottoattività è pari a 30 giorni .

Il costo della sottoattività è pari a 20.300,00€ in consulenze specialistiche.

Sotto Attività 3 :  Acquisizione dei sistemi applicativi e Personalizzazione della intranet e del portale

La sotto attività consiste in :

- Acquisizione di un sistema software e delle infrastrutture necessarie all’utilizzo dello stesso, che abbia le caratteristiche  di portale e di intranet quanto più possibile conformi ai requisiti utente.

Il portale   dovrà consentire :

  - La gestione di un notiziario dell’associazione

  - La pubblicazione documenti

  - La gestione di link utili

  - La gestione di un servizio di newsletter

  - La gestione dinamica di una sezione con la promozione/descrizione del territorio e delle specificità

  - La gestione di una rubrica con i contatti delle aziende

  - La gestione dinamica di una vetrina delle aziende con la descrizione delle produzioni

  - La gestione dinamica della comunicazione ufficiale (news, circolari, convenzioni, appuntamenti, etc) fra l’associazione e le imprese associate

La Intranet dovrà consentire  :

  - La comunicazione fra tutte le aziende associate

  - L’accesso tramite un semplice collegamento ad Internet e dopo autenticazione con login e password

Sulla Intranet saranno resi disponibili a tutte le imprese associate i seguenti servizi di base (gestibili da ciascuna impresa in modo del tutto autonomo)

  - Document management

  - Help desk per i prori clienti

  - Scambio di documenti ed informazioni con i propri fornitori/clienti

  - Pubblicazione di documenti aziendali

  - Gestione Forum di discussione

  - Gestione di FAQ

La Intranet sarà direttamente interfacciata con il Portale Internet in modo da offrire uno spazio sul portale gestito in autonomia da ciascuna azienda. In pratica utilizzando la Intranet ciascun Associato può strutturare ed implementare prori servizi da inserire nella piattaforma messa a disposizione del progetto.

- Personalizzazione, là dove si rende necessario, del software per adattarlo ai requisiti utente e di progetto del portale e della intranet.

- Acquisizione degli applicativi di “E-commerce” e “E-learning”

- Configurazione del software.

Durata solare della sottoattività è pari a 60 giorni .

Il costo della sottoattività è quantificata in

  - 25.200,00€ in consulenze specialistiche.

  - 75.000,00€ in Licenze d’ uso di sistemi operativi, di piattaforme applicative ed acquisizione di brevetti.

Sotto Attività 4 :  Integrazione dei sistemi applicativi

La sotto attività consiste in :

- Rendere interoperabili i sistemi applicativi acquisiti, in considerazione delle partnership già avviate con Enti della Pubblica Amministrazione e istituti di ricerca e formazione.

- Integrare gli applicativi di E-Commerce e di FAD con il portale dell’associazione, in modo che il sistema venga visto dagli utilizzatori finali come una unica piattaforma completa di tali servizi.

Durata solare della sottoattività è pari a 60 giorni .

Il costo della sottoattività è quantificata in 25.000,00€ in Sviluppo Software.

Sotto Attività 5 :  Impianto del sistema presso un Internet Data Center (modalità ASP) ed assistenza tecnica.

La sotto attività consiste nell’impianto del sistema presso un Internet Data Center, che ospiterà in modalità ASP l’intero sistema informatico composto dal portale, la intranet ed i servizi di e-commerce e FAD.

La soluzione necessita di Data Server ed Application Server, in maniera tale da aumentare la sicurezza dei dati nel WEB:

L’infrastruttura in IDC dovrà prevedere Server con le seguenti  caratteristiche :

- Processore – Pentium IV  a 2..0 GHz con 512 KB di cache

- Architettura di sistema con bus a 400 MHz

- HD da almeno 36,4 GB Ultra 320 a 15KRPM

- Memoria Ram - 2.048 MB DDR SDRAM 2100 ECC DIMM espandibile fino a 6 GB

- Controller Dischi - Controller RAID 5

- Interfaccia per controllo remoto delle funzioni vitali del sistema

- Scheda di rete

- Alimentazione - 400 Watts, ridondato - CE Mark Compliant

E dovrà prevedere oltre alla fornitura, installazione e controllo delle macchine, anche la fornitura dei seguenti servizi:

- Firewall di front-end dedicato

- Definizione e implementazione di regole di filtering personalizzate su firewall di front-end (condiviso/dedicato)

- Servizio di connettività di back-end per l’amministrazione remota dei server tramite una porta lan, con implementazione di regole scelte dal Cliente su firewall di back-end condiviso (max 5)

- Definizione ed implementazione di ulteriori regole di packet filtering su firewall di back-end condiviso

- Registrazione/trasferimento e gestione di domini Internet di 2° livello e indirizzi IP pubblici addizionali

- Servizio di Web Monitoring

- Configurazione di porte Lan aggiuntive

La fornitura del servizio di hosting partirà dalla fine della fase  e, parimenti all’assistenza sistemistica sul Server, durerà fino alla conclusione prevista del progetto (ventisette mesi).

L’Assistenza tecnica e sistemistica sarà fornita per il periodo di ventisette mesi.

Analogamente, anche la manutenzione software dei sistemi applicativi sarà fornita per il periodo di ventisette mesi

Durata solare della sottoattività è pari a 800 giorni .

Il costo della sottoattività è quantificata in

  - 37.200,00€ in consulenze specialistiche per assistenza tecnica all’hosting

  - 55.000,00€ in Infrastrutture tecnologiche quali reti di telecomunicazione, cablate, intranet ed extranet e servizi di telecontrollo, per il servizio in ASP di hosting

  - 20.000,00€ in Consulenza per la manutenzione software dei sistemi applicativi

I costi generali previsti per lo svolgimento dell’intera attività sono quantificati in 13.750,00€.

Risultati attesi:

Attivazione di una Intranet fra le aziende dell’associazione e del Portale Internet.

Pubblicazione del portale su Internet e alimentazione dei primi contenuti.

Interrelazioni con le altre attività: Realizzare la piattaforma telematica attraverso la quale erogare i servizi implementati con le altre attività

Costo dell’Attività: €. 275.000,00

Spese generali:        €.   13.750,00

COSTO TOTALE: €. 288.750,00

| Attività n°3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TITOLO: Definizione e implementazione dei servizi specialistici a supporto della comunicazione e cooperazione |  | NUM: 6.3 |
| Avvio: Mese n°. 9 Durata: mesi 10 |  | Impegno Totale (mesi uomo34 |
| Partner coinvolti | Ruolo del partner | Impegno (mesi uomo) |
| CERASAE | Assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema | 20 |
| ATHENA | Verifica e realizzazione banche dati; gestione FAQ | 10 |
| CIPAS | Implementazione dei servizi specialistici on line | 4 |

Obiettivi:

Rendere operativa la piattaforma tecnologica avviando lo scambio di informazioni fra le aziende associate, i servizi di addestramento e assistenza tecnica, la diffusione di informazioni specialistiche di iteresse per gli associati, la sperimentazione di e-commerce.

Descrizione dell’attività:

Dopo aver consolidato la Intranet ed il Portale Internet sia in termini di impianto tecnologico sia in termini di utilizzo da parte delle aziende associate si provvederà alla implementazione di servizi a valore aggiunto.

Si opererà cioè in due direzioni:

- incrementando il numero di strumenti applicativi e tecnologici disponibili sulla Intranet (piattaforma di e-commerce e di e-learning)

- aprendo la Intranet al contributo specializzato di nuovi utenti che potranno tramite essa erogare (anche a pagamento) i propri servizi consulenziali e informativi alle aziende associate ed in generale a tutti gli utenti del network.

In parallelo sarà costituito un gruppo di animazione dei servizi per la promozione dei risultati del progetto e un gruppo di redazione responsabile della elaborazione dei contenuti e della gestione dei sevizi a valore aggiunto ( informazioni specialistiche, etc).

I servizi specialistici e a valore aggiunto che si intende attivare sulla rete sono:

- e-consulting

Dopo aver consolidato il network fra le aziende associate tramite l'attivazione della Intranet, del Portale e la conseguente azione di accompagnamento all'uso si provvederà ad aprire il network verso imprese di servizi consulenziali, verso le istituzioni ed in generale verso soggetti terzi all'associazione in grado di fornire informazioni e consulenze specialistiche.

L'estensione del network verso soggetti esterni all'associazione avverà in modo controllato con apposite convenzioni fra le strutture consulenziali e l’associazione stabilendo di volta in volta i canoni di fruizione. Una volta consolidati, gli stessi servizi consulenziali potranno essere erogati anche ad aziende esterne all'Associazione con tariffe differenziate.

La consulenza potrà avvalersi degli strumenti di base disponibili sulla Intranet (news, publishing, newsletter, FAQ, etc) sia di strumenti avanzati di cooperazione (slide conference, net meeting, etc).

- Collaboration

Sarà strutturata e alimentata una banca dati e una archivio di FAQ che permetta di codificare e anticipare la risoluzione di quesiti che frequentemente vengono poste dalle aziende alla Associazione.

Le FAQ saranno strutturate sui seguenti temi:

- sistema associativo

- Internazionalizzazione

Inoltre sarà possibile aprire gruppi di discussione interattiva on line (forum) raccogliendo pareri ed opinioni riguardo ad idee/problematiche sentite dalle aziende associate in relazione ad uno specifico settore di interesse. Questo bagaglio di informazioni consentirà, alla Associazione, di attivare un filo diretto con i propri associati e di valutare direttamente l’indice di gradimento su servizi/iniziative avviate.

- e-business

Sarà realizzata e messa a disposizione delle aziende associate una piattaforma e-commerce per attivare fra le aziende associate (BtoB) e in via sperimentale con i consumatori finali (BtoC) un meccanismo di domanda/offerta di prodotti e servizi.

In considerazione delle partnership avviate (Enti della PA e istituti di ricerca e formazione) e del valore ufficiale che si intende dare ai servizi erogati con il presente progetto l’intera piattaforma telematica e i servizi implementati saranno sviluppati secondo i paradigmi della interoperabilità fra applicativi richiesti per lo sviluppo di sistemi su rete della pubblica amministrazione.

In questo modo la rete dell’associazione e i suoi servizi saranno disponibili su Internet e aperti allo scambio di informazioni con altri sistemi della PA.

Risultati attesi:

Attivazione degli strumenti informatici e telematici per la erogazione dei servizi a valore aggiunto e per l’avvio delle sperimentazioni.

Avvio dei servizi e pieno coinvolgimento delle aziende dell’associazione.

Predisposizione di un piano di assistenza tecnica e attivazione del gruppo di animazione della rete.

Interrelazioni con le altre attività: tale attività è una espansione dei servizi offerti dal portale e dal sistema informatico implementato.

Costo dell’Attività: €. 75.000,00

Spese generali:        €.   3.750,00

COSTO TOTALE: €. 78.750,00

| Attività n°4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TITOLO: Predisposizione delle condizioni di base per l’accesso alla piattaforma realizzata e ai servizi implementati |  | NUM: 6.4 |
| Avvio: Mese n°. 7 Durata: mesi 30 |  | Impegno Totale (mesi uomo): 17 |
| Partner coinvolti | Ruolo del partner | Impegno (mesi uomo) |
| CERASAE | Assistenza tecnica all’utilizzo della tecnologia | 12 |
| ATHENA | Diffusione materiale informativo dei servizi | 11 |
| CIPAS | WORKSHOP | 3 |
| UPIMA Foggia | Diffusione materiale informativo dei servizi | 2 |

Obiettivi: Mettere le aziende associate nelle condizioni minime affinché possano fruire dei servizi implementati attraverso :

- assistenza tecnica all’uso della tecnologia di base (PC, internet e strumenti collegati: browser, posta, etc)

- assistenza tecnica all’uso dei servizi implementati

- camper attrezzato, con accesso facilitato per soggetti svantagiati, con postazioni telematiche per assistenza tecnica itinerante e workshop di piccoli gruppi.

- Workshop informativi

Descrizione dell’attività: L’associazione fornirà assistenza tecnica costante agli associati ed organizzerà attività di workshop con cadenza quadrimestrale nelle diverse province anche attraverso l’utilizzo di un camper appositamente attrezzato per poter raggiungere gli associati residenti in  siti rurali.

Risultati attesi: rapido coinvolgimento degli associati nell’utilizzo della tecnologia disponibile e soprattutto nell’utilizzo dei contenuti specialistici utili all’attività. Diffusione delle ICT negli associati.

Interrelazioni con le altre attività: tale attività è strettamente connessa alle precedenti in quanto direttamente dipendente dall’implementazione del sistema.

Costo dell’Attività:                    €. 95.000,00

Nolo Camper attrezzato:          €.  65.000,00

Spese generali:                           €.   8.000,00

COSTO TOTALE:                    €. 168.000,00

| Attività n°5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TITOLO: Assistenza tecnica all’utilizzo degli strumenti e dei servizi predisposti |  | NUM: 6.5 |
| Avvio: Mese n°. 12 Durata: mesi 24 |  | Impegno Totale (mesi uomo) 5.5 |
| Partner coinvolti | Ruolo del partner | Impegno (mesi uomo) |
| # CIPAS | Consulenze specialistiche agli associati | 3 |
| AxIST | Organizzazione di piani informativi ed assistenza degli associati all’utilizzo dei sistemi applicativi. Consulenza specialistica nell’utilizzo dei servizi implementati nel sistema | 2.5 |

Obiettivi: far conoscere a tutti gli associati il servizio avviato, per consentirne un costante utilizzo, necessario per la natura dinamica della piattaforma applicativa realizzata.

Descrizione dell’attività:

I servizi resi fino ad ora agli associati saranno progressivamente trasformati in servizi on line, per consentire un rapido approccio delle imprese associate al sistema implementato. In particolare: avvio d’impresa, licenze, circolazione stradale, U.M.A. (Utenti Motori Agricoli, libri paga e documenti del lavoro, contabilità, contabilità aziendale, rifiuti e ambiente, sicurezza sul lavoro, fitopatologia, agricoltura biologica, certificazione di qualità, catasto on line, finanza agevolata.

Risultati attesi: avvio definitivo del progetto con utilizzo sistematico del portale da parte degli associati, in modo da considerarlo strumento di lavoro attivo e giornaliero.

Interrelazioni con le altre attività: è una fase di completamento e di promozione delle precedenti, quindi ad esse strettamente legata.

Costo dell’Attività: €. 37.500,00

Spese generali:        €.   1.875,00

COSTO TOTALE: €. 39.375,00

7. RIEPILOGO DEI COSTI

Tabella delle voci di costo: ##### VOCI DI COSTO; X 1000 EURO. ##### 1. Personale dei soggetti proponenti addetti alle fasi di realizzazione del progetto; 221,5. ##### 2. Consulenze specialistiche; 187. ##### 3. Licenze d’uso di sistemi operativi, di piattaforme applicative ed acquisizione di brevetti; 75. ##### 4. Acquisto o sviluppo di software; 25. ##### 5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature; 65. ##### 6. Infrastrutture tecnologiche quali reti di telecomunicazione, cablate, internet ed extranet e servizi di telecontrollo; 55. ##### 7. Costi Generali; 31,425. # Costo Totale del Progetto; 659,925. Contributo richiesto (FESR): € 428.951,25 Contributo del settore privato: € 221.500,00 Contributi di altri Enti pubblici: € --------- Contributo proprio: € 9.545,00.

8. Tabella impegno risorse umane - cronoprogramma

| attività | mesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. PROPONENTI E GESTIONE DEL PROGETTO

A.P.I.M.A. Salento - Associazione Pugliese Imprese di Meccanizzazione Agrico-industriale, è stata costituita il 23 dicembre del 2002 e associa contoterzisti e imprenditori agricoli delle province di Lecce Brindisi e Taranto. Nelle altre province è in fase di espansione anche grazie al rapporto con associazioni territoriali, quali UPIMA – ente unione provinciale meccanizzazione agricola, con sede a Foggia, che associa anche aziende della provincia di Bari. I contoterzisti sono una presenza costante in una regione a forte vocazione agricola come quella pugliese dove ad un'agricoltura d'avanguardia fa da supporto e stimolo un contoterzismo fortemente motivato, validamente organizzato e pronto a cogliere tutte le sollecitazioni della tecnologia innovativa, in sostanza un partner di prim'ordine per un'imprenditoria agricola sicuramente con grandi potenzialità, quella pugliese. Nelle 5 province pugliesi ci sono circa 1000 aziende agromeccaniche di alto profilo e di notevole valenza economica, che gestiscono un parco macchine aggiornatissimo e in grado di fronteggiare ogni tipologia d'intervento Con questo potenziale gli associati garantiscono qualsiasi servizio di cui l'azienda agricola abbia bisogno, partendo dalle tradizionali operazioni di raccolta, fino ai lavori più specializzati e alle soluzioni più avvenieristiche. Le imprese della categoria, al momento, soddisfano più del 65% delle esigenze di lavoro meccanico delle aziende agrarie e per quanto riguarda il delicato settore delle operazioni di raccolta (cereali e colture industriali in pieno campo), tale percentuale supera ormai la soglia del 98%. Pertanto, la funzione di queste imprese rappresenta un "fattore strutturale" della moderna agricoltura. Esse, infatti, poiché dotate di macchine ed attrezzature ad alto tasso tecnologico e di grande potenzialità operativa, consentono alle aziende agrarie committenti di abbattere in maniera efficace i propri costi di esercizio. Tale ruolo, ormai insostituibile per un'agricoltura condizionata dalle mutevoli esigenze di un mercato che ha superato gli angusti confini nazionali per divenire mondiale, permette ai produttori agricoli italiani di non immobilizzare ingenti capitali in macchine che, per esaltarne la capacità operativa e l'efficacia economica, devono essere destinate ad un impiego pluriaziendale ed affidate a personale altamente specializzato. Questo, in sintesi, è il ruolo svolto dagli operatori agromeccanici rappresentati dalla A.P.I.M.A. Salento A.P.I.M.A. Salento aderisce a U.N.I.M.A. (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola) con sede in Roma, associata a CONFINDUSTRIA.

| 16.1 TAVOLE FINANZIARIE: Prospetto riepilogativo per singola attività e voce di spesa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | # VOCI DI SPESA |  |  |  |  |  |  | ##### TOTALE |
|  | Personale | consulenze | Licenze e brevetti | Software | Nolo/Leasing | Infrastrutture tecnologiche | Spese Generali |  |
| ###### Attività 1 | 72.000 | 9.000 | ---- | ---- | ----- | ----- | 4.050 | 85.050 |
| Attività 2 | ----- | 120.000 | 75.000 | 25.000 | ----- | 55.000 | 13.750 | 288.750 |
| Attività 3 | 55.000 | 20.000 | ----- | ----- | ------ | ------ | 3.750 | 78.750 |
| Attività 4 | 75.000 | 20.000 | ----- | ----- | 65.000 | ----- | 8.000 | 168.000 |
| Attività 5 | 19.500 | 18.000 | ----- | ----- | ---- | ----- | 1.875 | 39.375 |
| TOTALE (Valore assoluto) | 221.500 | 187.000 | 75.000 | 25.000 | 65.000 | 55.000 | 31.425 | 659.925 |
| TOTALE (Valori %) | 33.5 | 28.4 | 11.4 | 3.7 | 10 | 8.3 | 4.7 | 100,00 |

| 16.2 TAVOLE FINANZIARIE: Prospetto riepilogativo per singola attività e singolo partner (x 1000 €) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | # partnership |  |  |  |  |  |  | ##### TOTALE |
|  | Partner n. 1 - Cerasae | Partner n. 2 Athena | Partner n. 3 Cipas | Partner n. 4 Axist | Partner n. 5 I&T srl | Partner n. 6 CSO | Partner n. 11 UPIMA FG |  |
| ###### Attività 1 | 27 | 27 | ---- | 9 | --- | 15 | 3 | 81 |
| Attività 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 275 | --- | --- | 275 |
| Attività 3 | 30 | 15 | 30 | ---- | ---- | --- | --- | 75 |
| Attività 4 | 45 | 27 | 20 | ---- | ---- | --- | 3 | 95 |
| Attività 5 | ---- | --- | 19,5 | 18 | ---- | --- | --- | 37,5 |
| TOTALE (Valore assoluto) | 102 | 69 | 69,5 | 27 | 275 | 15 | 6 | 563,5 |
| TOTALE (Valori %) | 18 | 12,3 | 12,3 | 4,8 | 48,8 | 2,7 | 1,1 | 100,00 |

| 16.3 TAVOLE FINANZIARIE: Prospetto riepilogativo per singolo partner e voce di spesa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTNESHIP | # VOCI DI SPESA |  |  |  |  |  |  | ##### TOTALE |
|  | Personale | consulenze | Licenze e brevetti | Software | Nolo/Leasing | Infrastrutture tecnologiche | Spese Generali |  |
| ###### Partner 1 | 102.000 | --- | --- | --- | --- | --- | 5.100 | 107.100 |
| ###### Partner 2 | 69.000 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.450 | 72.450 |
| Partner 3 | 29.000 | 40.500 | --- | --- |  | --- | 3.475 | 72.975 |
| Partner 4 | --- | 27.000 | --- | --- | --- | --- | 1.350 | 28.350 |
| Partner 5 | --- | 120.000 | 75.000 | 25.000 | --- | 55.000 | 13.750 | 288.750 |
| Partner 6 | 15.000 |  |  |  |  |  | 750 | 15.750 |
| Partner 11 | 6.000 |  |  |  |  |  | 300 | 6.300 |
| TOTALE (Valore assoluto) | 221.000 | 187.000 | 75.000 | 25.000 |  | 55.000 | 28.175 | 591.675 |
| TOTALE (Valori %) | 37.4 | 31.6 | 12.6 | 4.2 |  | 9,4 | 4,8 | 100,00 |

Si autorizza la Regione Puglia, nel rispetto della L. 31/02/96 n. 675 ad avviare, anche in collaborazione con altri soggetti e citandone la fonte, iniziative tese alla pubblicazione, divulgazione e comunicazione di tutte le informazioni contenute nei lavori candidati al finanziamento con l’obiettivo di favorirne la valorizzazione.

Si certifica che le informazioni fornite nel presente bando sono veritiere e si dichiara che il progetto per il quale si chiede finanziamento non è stato finanziato dall’U.E. e da altre amministrazioni in tutto o in alcune sue parti.

Data,  ____/____/_____

__________________________________________

Firma del responsabile del soggetto proponente