REGIONE PUGLIA Programma Operativo Regionale 2000-2006 PIANO REGIONALE PER LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE

Misura 6.2 - Società dell’Informazione INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI

ARCH ON-LINE

Sistema Informativo Integrato

per l’Associazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Puglia

(A.A.P.P.C. Puglia)

Progetto Esecutivo

A.A.P.P.C. Puglia

INDICE

1	Premessa	4

2	Obiettivi e Attività	5

2.1	OR1 - Gestione Progetto	6

2.1.1	Project Management	8

2.1.1.1	Descrizione dell’attività	8

2.1.1.2	Deliverable	8

2.1.1.3	Tempi	8

2.1.1.4	Partner coinvolti	8

2.1.1.5	Costi	8

2.1.1.5.1	Impegno del Personale	8

2.1.1.5.2	Nolo Leasing e Infrastruttura tecnologica	9

2.1.2	Technical Management	10

2.1.2.1	Descrizione dell’attività	10

2.1.2.2	Deliverable	10

2.1.2.3	Tempi	10

2.1.2.4	Partner coinvolti	10

2.1.2.5	Costi	10

2.1.2.5.1	Impegno del Personale	10

2.1.3	Gantt dell'Obiettivo	11

2.2	OR2 - Sistema Informativo Integrato A.A.P.P.C.	12

2.2.1	Analisi dei Requisiti	12

2.2.1.1	Descrizione dell’attività	12

2.2.1.2	Deliverable	12

2.2.1.3	Tempi	12

2.2.1.4	Partner coinvolti	12

2.2.1.5	Costi	13

2.2.1.5.1	Impegno del Personale	13

2.2.1.5.2	Nolo Leasing e Infrastruttura tecnologica	13

2.2.2	Progettazione di dettaglio	14

2.2.2.1	Deliverable	15

2.2.2.2	Tempi	15

2.2.2.3	Partner coinvolti	15

2.2.2.4	Costi	16

2.2.2.4.1	Impegno del Personale	16

2.2.3	Realizzazione	17

2.2.3.1	Deliverable	17

2.2.3.2	Tempi	17

2.2.3.3	Partner coinvolti	17

2.2.3.4	Costi	18

2.2.3.4.1	Impegno del Personale	18

2.2.3.4.2	Licenze e Brevetti	18

2.2.3.4.3	Nolo Leasing e Infrastruttura tecnologica	44

2.2.4	Test e collaudo	48

2.2.4.1	Deliverable	48

2.2.4.2	Tempi	48

2.2.4.3	Partner coinvolti	48

2.2.4.4	Costi	48

2.2.4.4.1	Impegno del Personale	49

2.2.5	Gantt dell'Obiettivo	50

2.3	OR3 Start-up e diffusione dei risultati	51

2.3.1	Assistenza e supporto operatori e gestori	51

2.3.1.1	Deliverable	51

2.3.1.2	Tempi	51

2.3.1.3	Partner coinvolti	51

2.3.1.4	Costi	51

2.3.1.4.1	Impegno del Personale	52

2.3.2	Promozione e diffusione dei risultati	53

2.3.2.1	Deliverable	53

2.3.2.2	Tempi	53

2.3.2.3	Partner coinvolti	53

2.3.2.4	Costi	53

2.3.2.4.1	Impegno del Personale	54

2.3.3	Start-up e supporto avviamento	55

2.3.3.1	Deliverable	55

2.3.3.2	Tempi	55

2.3.3.3	Partner coinvolti	55

2.3.3.4	Costi	55

2.3.3.4.1	Impegno del Personale	56

2.3.4	Gantt dell'Obiettivo	57

3	Riepilogo	58

3.1	Deliverable	58

3.2	Tempi	59

3.3	Costi	60

3.3.1	Prospetto riepilogativo per singolo partner e voce di spesa	60

4	Piano Economico	61

5	Piano Finanziario	62

# Premessa

L’obiettivo del progetto ARCH ON-LINE è dotare l’Associazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Puglia (A.A.P.P.C.) di un Sistema Informativo Integrato, basato su una infrastruttura di rete Internet/Intranet, che assicuri a tutti gli iscritti la collaborazione, lo scambio, la condivisione e la divulgazione delle informazioni, competenze, dati, documenti e metodologie, attraverso un accesso rapido, semplice e senza vincoli di tempo/spazio.

Il progetto permetterà di raggiungere il suddetto obiettivo attraverso la realizzazione di:

- una Intranet tra gli ordini provinciali e l’associazione a cui saranno forniti i servizi di lavoro collaborativo e di gestione dei contenuti e delle conoscenze

- nuovi servizi basati su web, accessibili via Intranet/Internet, specifici per gli associati  e gli operatori del settore non ancora associati, tra cui i servizi informativi e consulenziali

- un servizio di videoconferenza per il lavoro collaborativo e la condivisione di applicazioni a distanza tra le sedi periferiche

- sito pubblico dell’A.A.P.P.C. di Puglia.

Il progetto sarà realizzato da un partenariato composto da:

- Associazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Puglia  (A.A.P.P.C. Puglia) con il ruolo di Soggetto Proponente

- Getronics Solutions Italia SpA con il ruolo di Partner Tecnologico

- Universus – Csei, Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione con il ruolo di Partner per servizi informativi /consulenza e knowledge management.

Il progetto si articola in obiettivi realizzativi e per ciascuno di essi, nei paragrafi successivi, vengono individuate le attività, i deliverable, i costi e i tempi di realizzazione.

# Obiettivi e Attività

Il progetto si compone di attività finalizzate alla realizzazione del progetto e di attività orientate alla gestione del progetto stesso.

Nella tabella che segue è definita la struttura del progetto in Obiettivi Realizzativi e macro-attività, in relazione con quanto descritto in seguito. Per ogni macro-attività sono evidenziati il responsabile [ ] ed i partner coinvolti nella realizzazione dell’attività con il rispettivo impegno in mesi/uomo.

| Obiettivi Realizzativi | Attività | Descrizione | Attuatori | Impegno (m/u) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OR1 Gestione progetto | A1 | Project Management | [A.A.P.P.C.] Getronics Universus | 36 6 4 |
|  | A2 | Technical Management | [Getronics] Universus | 33 7 |
| OR2 Sistema Informativo Integrato A.A.P.P.C. | A1 | Analisi dei requisiti | [A.A.P.P.C.] Getronics Universus | 20 14 3 |
|  | A2 | Progettazione di dettaglio | A.A.P.P.C. [Getronics] Universus | 4 32 6 |
|  | A3 | Realizzazione | A.A.P.P.C. [Getronics] Universus | 2 60 14 |
|  | A4 | Test e collaudo | A.A.P.P.C. [Getronics] Universus | 2 16 4 |
| OR3 Start-up e diffusione dei risultati | A1 | Assistenza e supporto operatori e gestori | [A.A.P.P.C.] Getronics Universus | 18 10 16 |
|  | A2 | Promozione e diffusione dei risultati | [A.A.P.P.C.] Getronics Universus | 10 6 6 |
|  | A3 | Start-up e supporto avviamento | [A.A.P.P.C.] Getronics Universus | 20 8 7 |

Ogni Obiettivo Realizzativo viene di seguito descritto.

## OR1 - Gestione Progetto

OR1 si articola nelle fasi di pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura.

Figura: Ciclo di vita della gestione del progetto

La fase di Pianificazione, a partire dal problema e attraverso un processo strutturato in più passi, identifica:

- le caratteristiche e gli obiettivi del progetto;

- i rischi associati alle attività e i piani per il loro contenimento;

- le ipotesi per lo scambio di informazioni all'interno del progetto e verso l'esterno (communication plan);

- la struttura dei gruppi di lavoro (piano delle risorse);

- la scomposizione del progetto in attività più piccole e significative (piano delle attività e temporale);

- ipotesi per la gestione ed il controllo delle modifiche sulle attività;

- criteri di accettazione.

Il processo di Pianificazione è iterativo e dura per tutta la vita del progetto.

Durante il processo di Esecuzione la misurazione costante delle performance di progetto è cruciale; rappresenta lo strumento per catturare il progresso, misurare gli scostamenti e le variazioni durante la vita del progetto.

Il Controllo è lo strumento che consente di prendere decisioni in maniera che il progetto possa indirizzare problemi e segnalazioni appena vengono sollevati e che possa assicurare con successo il raggiungimento degli obiettivi; il Controllo viene effettuato attraverso una combinazione di incontri formali ed informali (status e progress report, ..)

L'attività di Chiusura del progetto include un insieme di comportamenti e procedure che si rendono necessarie per terminare ufficialmente il progetto, collaudarlo e ottenere l'accettazione e la chiusura formale.

L’organizzazione della gestione del progetto è rappresentata nella figura seguente:

Nel corso del progetto si prevedono incontri di project review di due tipi:

- Revisioni Tecniche su specifici argomenti tecnici e coinvolgerà le persone del Comitato Tecnico

- Revisioni di Management sullo stato di avanzamento e su eventuali cambiamenti svolte dal Comitato di Gestione.

L'obiettivo realizzativo OR1 comprende le seguenti attività:

- Project Management

- Technical Management

### Project Management

#### Descrizione dell’attività

Gestione dell’intero progetto volta a garantire il coordinamento delle attività dei partner, il riferimento per gli enti Regionali, il coinvolgimento delle varie associazioni e degli associati, il rispetto degli impegni contrattuali.

#### Deliverable

Report finale relativo alla pianificazione ed esecuzione dei checkpoint di progetto

#### Tempi

| Inizio | Fine | Durata temporale |
| --- | --- | --- |
| T1 | T36 | 36 m |

#### Partner coinvolti

- A.A.P.P.C. PUGLIA

- GETRONICS

- UNIVERSUS

#### Costi

Costo complessivo della attività Project management: € 186.970

|  | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale | 62.679 | 24.649 | 11.642 | 98.970 |
| Consulenze | 50.000 |  | 10.000 | 60.000 |
| Licenze e brev |  |  |  | 0 |
| Nolo-Leasing | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 21.000 |
| Infr.Tecn. |  |  |  | 0 |
| Spese Gen | 5.000 |  | 2.000 | 7.000 |
| Totale | 124.679 | 31.649 | 30.642 | 186.970 |

##### Impegno del Personale

| Profili Professionali | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricercatore Senior | 36 | 6 | 4 | 46 |
| Ricercatore Junior |  |  |  | 0 |
| Tecnico |  |  |  | 0 |
| Totale | 36 | 6 | 4 | 46 |

##### Nolo Leasing e Infrastruttura tecnologica

| Apparato | Descrizione |
| --- | --- |
| PC personali | Postazioni di lavoro dotate di monitor LCD 17”, kit tastiera e mouse cordless, schede audio di alta qualità, Webcam, HD da 200 Gb, Masterizzatore DVD / CD-ROM Scheda di rete |

| Prodotto | Descrizione |
| --- | --- |
| Micosoft Office 2003 | Le edizioni di Office 2003, che prenderanno il posto di Microsoft Office XP, rappresentano il fulcro di Microsoft Office System. Facilitando la connessione agli utenti, alle informazioni e ai processi aziendali appropriati mediante innovazioni come l'integrazione con le tecnologie di collaborazione Intranet di Microsoft, IRM (Information Rights Management) e il supporto del linguaggio XML (Extensible Markup Language) standard, le edizioni di Office 2003 consentono di intraprendere azioni più efficaci e di ottenere migliori risultati. Fra gli altri miglioramenti introdotti vi sono: Project 2003 Microsoft Office Project 2003, pur facendo parte di Microsoft Office System, è a sua volta una famiglia di prodotti comprendente Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Project Professional 2003 e Microsoft Office Project Server 2003. Project Professional 2003 e Project Server 2003 interagiscono per garantire una soluzione EPM (Enterprise Project Management) avanzata che consente alle organizzazioni di allineare le iniziative di lavoro, i progetti e le risorse allo scopo di migliorare i risultati professionali. Grazie alle flessibili funzionalità di analisi e di creazione di relazioni, si disporrà sempre di informazioni utili per ottimizzare le risorse, definire la priorità delle attività da eseguire e allineare i progetti agli obiettivi globali dell'azienda. Visio 2003 Microsoft Office Visio® 2003, l'applicazione di Microsoft Office per la creazione di diagrammi tecnici e aziendali, consente di trasformare le idee e i tradizionali dati aziendali in diagrammi. L'applicazione agevola la comprensione e la divulgazione delle informazioni strategiche, permettendo di migliorare il processo decisionale, creare consenso all'interno dell'azienda, potenziare la comunicazione e incidere in maniera più professionale e duratura sui destinatari dei messaggi aziendali |

### Technical Management

#### Descrizione dell’attività

Gestione tecnica volta a garantire il coordinamento degli aspetti tecnici della intera esecuzione del progetto, nel rispetto dei costi, tempi e qualità definiti.

#### Deliverable

Documento "Guideline per la fase di implementazione"

#### Tempi

| Inizio | Fine | Durata temporale |
| --- | --- | --- |
| T1 | T36 | 36 m |

#### Partner coinvolti

- GETRONICS

- UNIVERSUS

#### Costi

Costo complessivo della attività Technical management: € 160.941

|  | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale |  | 135.568 | 20.373 | 155.941 |
| Consulenze |  |  | 5.000 | 5.000 |
| Licenze e brev |  |  |  | 0 |
| Nolo-Leasing |  |  |  | 0 |
| Infr.Tecn. |  |  |  | 0 |
| Spese Gen |  |  |  | 0 |
| Totale |  | 135.568 | 25.373 | 160.941 |

##### Impegno del Personale

| Profili Professionali | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricercatore Senior |  | 27 | 2 | 29 |
| Ricercatore Junior |  | 3 | 3 | 6 |
| Tecnico |  | 3 | 2 | 5 |
| Totale |  | 33 | 7 | 40 |

### Gantt dell'Obiettivo

| Anno |  |  | Anno 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anno 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anno 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività |  | Effort (mm/U) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## OR2 - Sistema Informativo Integrato A.A.P.P.C.

L'obiettivo realizzativo OR2 comprende le seguenti macro-attività:

- Analisi dei Requisiti

- Progettazione di dettaglio

- Realizzazione

- Test e collaudo

### Analisi dei Requisiti

#### Descrizione dell’attività

Analisi e precisa determinazione dei bisogni degli Ordini Provinciali e degli associati; il risultato di questa analisi servirà a sistematizzare i requisiti utente del sistema da realizzare, traducendole in requisiti tecnici delle diverse componenti tecnologiche e in requisiti applicativi delle componenti che comporranno il sistema integrato A.A.P.P.C.

Le attività previste sono:

- Interviste utenti e analisi risultati. Interviste agli Associati e agli Ordini, tramite questionari e colloqui diretti con la finale collezione, classificazione ed analisi dei risultati.

- Identificazione dei requisiti utente applicativi.

- Mapping, in termini di requisiti tecnici, dei servizi ICT e dell’applicazione da sviluppare.

In particolare saranno determinati i requisiti tecnici riguardanti:

  - Servizi Intranet

  - Servizi informativi

  - Contenuti consulenziali.

#### Deliverable

Documento di analisi dei bisogni e requisiti dei servizi agli Associati

#### Tempi

| Inizio | Fine | Durata temporale |
| --- | --- | --- |
| T1 | T4 | 4 m |

#### Partner coinvolti

- A.A.P.P.C. PUGLIA

- GETRONICS

- UNIVERSUS

#### Costi

Costo complessivo della attività Analisi dei requisiti:  € 155.066

|  | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale | 34.821 | 57.514 | 8.731 | 101.066 |
| Consulenze | 30.000 |  | 10.000 | 40.000 |
| Licenze e brev |  |  |  | 0 |
| Nolo-Leasing | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 10.000 |
| Infr.Tecn. |  |  |  | 0 |
| Spese Gen | 4.000 |  |  | 4.000 |
| Totale | 73.821 | 60.014 | 21.231 | 155.066 |

##### Impegno del Personale

| Profili Professionali | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricercatore Senior |  | 12 | 2 | 14 |
| Ricercatore Junior |  | 2 | 1 | 3 |
| Tecnico | 20 |  |  | 20 |
| Totale | 20 | 14 | 3 | 37 |

##### Nolo Leasing e Infrastruttura tecnologica

| Apparato | Descrizione |
| --- | --- |
| Portatile | Postazioni di lavoro portatili Intel Pentium M Centrino da 1,5 GHz o Intel Pentium 4 da 2,80 GHz - HD 80 Gb RAM 512 Mb - Unità ottica: Masterizzatore DVD/R/RW Schermo 15/17'' WXGA TFT - Windows XP H.E. FireWire - Wireless LAN - Infrarossi - LAN 10/100 Modem 56K V.92 - TV Out - 3 x USB 2.0 |

### Progettazione di dettaglio

Definizione e progettazione del sistema complessivo in termini di disegno infrastrutturale, architettura software, applicazione e contenuti informativi.

Le attività previste sono:

- Disegno architettura complessiva sistema integrato. Progettazione dell’architettura complessiva dell’intero sistema integrato A.A.P.P.C., al fine di individuare le componenti principali e le loro interazioni.

- Analisi della site preparation necessaria alla definizione degli aspetti logistici ed impiantistici atti a supportare ed ospitare il sistema integrato A.A.P.P.C..

- Disegno Infrastruttura di Rete. Progettazione e dimensionamento di dettaglio dell’infrastruttura di rete e di Network Security, la LAN (Local Area Network) e i collegamenti con le sedi periferiche su Rete Geografica.

- Disegno Servizi Intranet di supporto alla Net-Community, tra cui i principali servizi di “collaboration”  (Web, E-Mail, News, Forum,…) e di “gestione documentale”.

- Disegno dei Contenuti Informativi e Consulenziali di Settore.

- Disegno componenti piattaforma applicativa di base. Progettazione dell’insieme di componenti di supporto, basati su .NET, includenti componenti applicative comuni.

- Disegno componenti applicative. Progettazione di dettaglio delle componenti software applicative specializzate individuate in fase di analisi dei requisiti.

- Disegno del Prototipo di Sistema Integrato A.A.P.P.C. sufficientemente controllabile e significativo ai fini dei test preliminari delle componenti e del sistema complessivo.

Il disegno di massima dell’infrastruttura di rete viene di seguito rappresentato.

#### Deliverable

Documento di Progettazione di dettaglio del Sistema Integrato A.A.P.P.C

#### Tempi

| Inizio | Fine | Durata temporale |
| --- | --- | --- |
| T5 | T12 | 8 m |

#### Partner coinvolti

- A.A.P.P.C. PUGLIA

- GETRONICS

- UNIVERSUS

#### Costi

Costo complessivo della attività Progettazione di Dettaglio:  € 230.886

|  | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale | 6.964 | 131.459 | 17.463 | 155.886 |
| Consulenze | 55.000 |  | 15.000 | 70.000 |
| Licenze e brev |  |  |  |  |
| Nolo-Leasing |  |  |  | 0 |
| Infr.Tecn. |  |  |  | 0 |
| Spese Gen | 3.000 |  | 2.000 | 5.000 |
| Totale | 64.964 | 131.459 | 34.463 | 230.886 |

##### Impegno del Personale

| Profili Professionali | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricercatore Senior | 2 | 16 | 2 | 20 |
| Ricercatore Junior |  | 8 | 2 | 10 |
| Tecnico | 2 | 8 | 2 | 12 |
| Totale | 4 | 32 | 6 | 42 |

### Realizzazione

Realizzazione e messa in opera delle infrastrutture, dei servizi Internet ed Intranet e  del Software applicativo necessari a rendere operativo il sistema applicativo, attraverso le seguenti attività:

- Site preparation. Esecuzione delle opere di site preparation.

- Installazione Configurazione e test Rete e servizi. Messa in opera degli apparati di rete e dei servizi Internet/Intranet, con test  di base preliminari.

- Sviluppo, Installazione e configurazione Componenti applicative di base.  Sviluppo e messa in opera dell’insieme di componenti di supporto, basati su .NET ASP.NET/Web Services, includenti componenti applicative comuni individuate in fase di focalizzazione dei requisiti e contenenti la logica applicativa “orizzontale”.

- Sviluppo, Installazione e configurazione Componenti applicative specializzate.  Sviluppo e messa in opera delle componenti software applicative .NET ASP.NET/ADO.NET-based specializzate individuate in fase di analisi dei requisiti.

- Installazione Configurazione e test servizio di videoconferenza. Messa in opera degli apparati di infrastruttura e di servizio, con test di base preliminari.

- Raccolta, Organizzazione e condivisione dei contenuti informativi. Individuazione e collezione delle informazioni, nelle molteplici forme dati, testo, video, audio, ecc.., loro organizzazione e classificazione nell’archivio comune e diffusione dei contenuti nella Intranet/Internet.

- Installazione, configurazione, test ed attivazione del Portale OpenCampus ambiente per la gestione di comunità virtuali attraverso l’utilizzo di metodologie di Knowledge Management. Il portale consente l’interazione fra gli utenti che lo utilizzano, rendendo disponibili strumenti di comunicazione (chat, forum, messaggistica), materiali consultabili anche tramite audio e video comunicazione, unitamente a componenti di monitoraggio delle attività di interazione.

- Integrazione del Sistema Integrato A.A.P.P.C. e test preliminari. Integrazione delle diverse componenti e realizzazione del pilota di prova.  Test preliminari di base del sistema complessivo.

#### Deliverable

Sistema Integrato A.A.P.P.C. completo

#### Tempi

| Inizio | Fine | Durata temporale |
| --- | --- | --- |
| T13 | T22 | 10 m |

#### Partner coinvolti

- A.A.P.P.C. PUGLIA

- GETRONICS

- UNIVERSUS

#### Costi

Costo complessivo della attività Realizzazione:  €  847.715

|  | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale | 3.482 | 246.486 | 40.746 | 290.715 |
| Consulenze |  |  | 20.000 | 20.000 |
| Licenze e brev | 100.000 | 15.000 | 90.000 | 205.000 |
| Nolo-Leasing | 158.000 | 40.500 | 20.500 | 219.000 |
| Infr.Tecn. | 70.000 | 30.000 | 5.000 | 105.000 |
| Spese Gen | 3.000 |  | 5.000 | 8.000 |
| Totale | 334.482 | 331.986 | 181.246 | 847.715 |

##### Impegno del Personale

| Profili Professionali | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricercatore Senior |  | 10 | 3 | 13 |
| Ricercatore Junior |  | 30 | 6 | 36 |
| Tecnico | 2 | 20 | 5 | 27 |
| Totale | 2 | 60 | 14 | 76 |

##### Licenze e Brevetti

Segue un elenco del tipo di software che, ad oggi, si pensa di utilizzare.

Descrizione SW di base e di ambiente per la Server Farm e per le Sedi periferiche

Software per e-learning

| Prodotto | Descrizione |
| --- | --- |
| OpenCampus | Basato sull’uso di tecnologie e strumenti informatici che garantiscono all’esperienza dell’apprendimento e la condivisione delle conoscenze, qualità, costanza e adattamento alle singole esigenze manifestate da ogni utente, il portale OpenCampus di UniVersus consente l’erogazione di servizi informativi e formativi in modalità mista, rendendo disponibili strumenti di comunicazione (chat, forum, messaggistica), lezioni on line basate anche sull’audio comunicazione fra docente e studente, materiali didattici a supporto, unitamente a componenti di monitoraggio delle attività didattica e di interazione. Al fine di coniugare i vantaggi dell’e-learning e dell’e-Knowledge management alla guida personale e diretta da parte di docenti, esperti e tutor, le azioni e i materiali on line sono progettati per consentire interattività, flessibilità, immediata utilità delle conoscenze e delle competenze acquisite prevedendo, inoltre, incontri e verifiche in presenza in itinere, allo scopo di misurare lo sviluppo formativo dei corsisti, consentire un’azione di accompagnamento mirato e sostegno all’apprendimento. Gestione tecnica e connessione utenti Il portale OpenCampus consente l’accesso ai servizi e alle funzionalità del campus virtuale attraverso cui UniVersus gestisce tutte le attività di interazione a distanza. La tecnologia utilizzata per la fruizione di informazioni e contenuti in remoto si basa su un complesso sistema interattivo di database con componenti dinamiche per l’amministrazione di tutti gli attori coinvolti nella comunità virtuale di apprendimento: studenti, docenti, tutor. Un amministratore di sistema, attraverso le specifiche funzionalità opportunamente predisposte sul server centrale, definisce l’accesso riservato per ciascun utente coinvolto assegnando un profilo specifico a seconda del rispettivo ruolo; in una tale organizzazione lo studente potrà accedere ai materiali didattici on line ed utilizzare gli strumenti di interazione secondo precise indicazioni fornitegli dal tutor, mentre il docente può monitorare l’attività svolta da ciascun allievo attraverso uno specifico tool di reportistica disponibile anche per il tutor. Con la predisposizione di una scheda personale per ciascun utente, l’amministratore assegna i dati per l’accesso riservato, specificando il /i rispettivi profili per ognuno. Procede quindi con l’iscrizione di ciascun utente, nel rispettivo ruolo, ad uno o più corsi on line precedentemente predisposti da progettisti esperti nel “popolare” il database della biblioteca dei materiali didattici resi disponibili nella piattaforma. I dati di accesso riservato comunicati ai rispettivi utenti, consentono l’accesso al campus virtuale e la conseguente fruizione/gestione/monitoraggio delle attività on line. Predisposizione materiali La predisposizione dei moduli sulla piattaforma “OPENCAMPUS” prevede: - La raccolta di materiali ed informazioni sugli argomenti che saranno trattati durante lo svolgimento del progetto; - La formazione di esperti e tecnici/formatori che dovranno realizzare, sulla base degli argomenti da trattare, in materiali oggetto di condivisione da parte dei destinatari; - La ricerca di esperti qualificati; - Una specifica della organizzazione temporale delle attività, nel rispetto della programmazione modulare prevista nel corso/modulo; - La creazione di programmi sulla piattaforma del portale con la creazione di: - “Documenti” contenenti i materiali didattici on line - “Unità didattiche” e “Moduli” con i quali organizzare la struttura del programma on line, per i quali vengono anche specificati finalità e contenuti in breve - “Corsi” ai quali sono associati tutti gli attori coinvolti nello svolgimento del percorso formativo completo eventualmente di test on line, esercitazioni interattive e monitorato attraverso opportuni strumenti di reportistica. Al fine di agevolare per gli utenti lo svolgimento delle attività, sulla piattaforma viene resa disponibile la calendarizzazione programmata per lo svolgimento delle attività on line. In tal senso vengono rese disponibili le seguenti informazioni: Modulo/lezione; Tipo; Data; Unità didattiche; Attività; Durata/ore; Docente/esperto. Nome della lezione; Aula o FAD; gg/mm/aa; Argomenti delle lezioni; Elenco attività da sovlgere; (con rispettiva disponibilità on line ). Tutti i materiali resi disponibili sulla piattaforma di gestione delle attività on line sono predisposti in formato PDF (eventualmente protetto da password per la modifica del contenuto) fatta eccezione di eventuali schede di lavoro – predisposte in formato DOC-, che ogni corsista è tenuto a svolgere dopo un’attenta lettura (studio) dei materiali per ciascuna lezione L’accesso ai materiali previsti per ciascuna lezione on line è consentito solo a partire dal giorno previsto dalla programmazione per lo svolgimento della stessa. Alla fine di ciascun modulo/unità in a distanza, tutta l’attività svolta da ciascuno studente sarà oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del docente di riferimento. Sono pertanto previsti i costi relativi alla gestione e all’ uso della licenza del software della piattaforma lungo l’arco del progetto ed un canone utente. |

Software di base

| Prodotto | Descrizione |
| --- | --- |
| Windows 2003 Standard Edition | Sistema Operativo Microsoft comprensivo di web server La famiglia di prodotti Windows Server 2003 è il sistema operativo per server Windows di ultima generazione. Windows Server 2003 si basa sulle comprovate caratteristiche di affidabilità, scalabilità e gestibilità di Windows 2000 per offrire un'infrastruttura di elevata produttività per applicazioni, reti e servizi Web XML che può interessare dai gruppi di lavoro ai centri aziendali di elaborazione dei dati. Windows Server 2003 Web Edition è un nuovo sistema operativo per server Windows progettato per gestire un sito Web singolo, ad esempio il sito di un particolare ufficio all'interno di un'organizzazione. |
| Mail Exchange Server | Server di e-Mail Microsoft® Exchange Server 2003 è la nuova versione del server Exchange per la comunicazione e la collaborazione. In Exchange Server 2003 sono stati introdotti miglioramenti e nuove funzionalità che consentono di aumentare i livelli di affidabilità, gestibilità e sicurezza del server. Exchange Server 2003 contribuisce ad aumentare la produttività degli information worker e aiuta nel contempo le organizzazioni a ridurre i costi globali di gestione, o TCO (Total Cost of Ownership), in particolare nell'ambito del consolidamento di server e siti. Sebbene questa nuova versione di Exchange possa essere eseguita anche in Microsoft Windows® 2000 Server, Exchange Server 2003 è la prima versione di Exchange progettata per sfruttare appieno le caratteristiche di Microsoft Windows Server™ 2003. |
| Firewall | Software che regola e controlla gli accessi tra una rete interna sicura (Intranet) ed una rete esterna non fidata (Internet) |
| Micosoft Office | Ambiente office per le postazioni di lavoro delle diverse sedi: Le edizioni di Office 2003, che prenderanno il posto di Microsoft Office XP, rappresentano il fulcro di Microsoft Office System. Facilitando la connessione agli utenti, alle informazioni e ai processi aziendali appropriati mediante innovazioni come l'integrazione con le tecnologie di collaborazione Intranet di Microsoft, IRM (Information Rights Management) e il supporto del linguaggio XML (Extensible Markup Language) standard, le edizioni di Office 2003 consentono di intraprendere azioni più efficaci e di ottenere migliori risultati. Fra gli altri miglioramenti introdotti vi sono: Project 2003 Microsoft Office Project 2003, pur facendo parte di Microsoft Office System, è a sua volta una famiglia di prodotti comprendente Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Project Professional 2003 e Microsoft Office Project Server 2003. Project Professional 2003 e Project Server 2003 interagiscono per garantire una soluzione EPM (Enterprise Project Management) avanzata che consente alle organizzazioni di allineare le iniziative di lavoro, i progetti e le risorse allo scopo di migliorare i risultati professionali. Grazie alle flessibili funzionalità di analisi e di creazione di relazioni, si disporrà sempre di informazioni utili per ottimizzare le risorse, definire la priorità delle attività da eseguire e allineare i progetti agli obiettivi globali dell'azienda. Visio 2003 Microsoft Office Visio® 2003, l'applicazione di Microsoft Office per la creazione di diagrammi tecnici e aziendali, consente di trasformare le idee e i tradizionali dati aziendali in diagrammi. L'applicazione agevola la comprensione e la divulgazione delle informazioni strategiche, permettendo di migliorare il processo decisionale, creare consenso all'interno dell'azienda, potenziare la comunicazione e incidere in maniera più professionale e duratura sui destinatari dei messaggi aziendali |
| SQL Server 2000 | Data Base Management SystemMicrosoft SQL Server 2000 Enterprise Edition offre una soluzione completa di analisi e database che consente di distribuire velocemente soluzioni scalabili di e-commerce, verticali e di data warehousing della prossima generazione. Funzionalità - Ricerca di testo - Supporto per gli standard Internet - Visualizzatori XML - Cluster con funzioni di failover - Accesso URL e HTTP - Opzioni Query - Protezione nei servizi di analisi - Dimensioni - OpenXML - XML Updategrams - disponibile per il download dopo il rilascio - Creazione di soluzioni OLAP, di data warehousing e data mining per estrarre valore dai dati. - Servizi DTC (Data Transformation Services) - XML bulk - disponibile per il download dopo il rilascio - Protezione - Data mining integrato - Cubi OLAP collegati - Accesso HTTP ai cubi - Supporto multi-istanza . - DBCC parallelo - Immagine del disco di installazione - Visualizzazioni delle partizioni distribuite - Distribuzione dei log - Creazione di indici paralleli - Scansione parallela - Gestione di cluster con funzioni di failover - Supporto per architetture SAN - Visualizzazioni indicizzate . - Memorizzazione di dimensioni ROLAP - Cubi di partizioni distribuite - Riorganizzazione degli indici online - Backup differenziale - Backup di istantanee senza server - Generatore MDX - Azioni OLAP - Editor di cubi virtuali . - Confronti a livello di colonna - Integrazione di Active Directory - Utilizzo automatico di algoritmi dinamici da parte di SQL Server 2000 - Procedura guidata per la copia di database . - Analizzatore di query SQL - Indici su colonne calcolate - Vincoli di integrità referenziale a catena - Trigger INSTEAD OF e AFTER |
| Content Management Server | Piattaforma di sviluppo portali e gestione di contenuti E' la piattaforma necessaria per creare e gestire portali intranet aziendali. Permette di realizzare un portale sicuro e in grado di integrare in un unico ambiente le informazioni provenienti da diversi sistemi aziendali. Si integrerà efficacemente con gli strumenti di produttività individuale tipo Microsoft Office System 2003. |
| Visual Studio .Net | Ambiente di sviluppo delle componenti applicative su tecnologia .Net Con Visual Studio .NET 2003 Professional è possibile creare rapidamente un'ampia gamma di applicazioni per Microsoft Windows®, per il Web e per vari dispositivi. Con le intuitive finestre di progettazionevisuale, gli strumenti ad alte prestazioni per l'accesso ai dati, le finestre di progettazione visuale lato server il supporto nativo per Microsoft .NET Compact Framework e il supporto integrato per i Web service, Visual Studio .NET 2003 Professional offre sicurezza, affidabilità e prestazioni migliorate. Funzionalità - Ampia disponibilità di linguaggi - Software professionale per Windows, per il Web e per numerosi dis - Sviluppo rapido per server e livelli di dati - Distribuzione e manutenzione semplificata delle applicazioni - Affidabilità e protezione - Supporto per gli investimenti esistenti - Supporto senza paragoni per i Web service - Sviluppo di smart device - Sviluppo di applicazioni Web per dispositivi portatili |
| Mobile Data Server | Software di supporto all’invio di SMS dalle applicazioni |
| Antivirus | Software di protezione contro i virus Norton AntiVirus™ 2004 Professional di Symantec è la soluzione antivirus più affidabile nel mondo* con protezione avanzata. Protegge le e-mail, i messaggi istantanei e altri file rimuovendo i virus automaticamente. Maggiori capacità di rilevazione segnalano la presenza spyware o di altri programmi di intrusione simili. Sono anche inclusi strumenti avanzati per il recupero dei dati e la protezione dei file dall'eliminazione, oltre a una licenza per due computer. |
| Piattaforma di Knowledge Management | Ambiente per la gestione di comunità virtuali basato su tecnologie di interazione in remoto e su strumenti di knowledge management Garantisce la possibilità di accedere, immagazzinare e gestire numerosi tipi di oggetti quali documenti, workflow, cartelle, discussioni, task ed interrogazioni di ricerca. Si possono organizzare tali oggetti in una struttura sicura e gerarchica che risponde alle proprie esigenze. I livelli di accesso ad ogni oggetto sono configurabili assegnando permessi agli utenti in base al ruolo che ricoprono. I file possono essere gestiti in formato nativo (supporto per numerosi formati DOC, PDF, HTML, comuni formati office,...) e visualizzati dalle applicazioni native o in formato HTML. Altra caratteristica è la possibiltà di controllo ed auditing della versione di ogni documento per monitorare la storia degli oggetti di interesse. Questo ambiente fornisce potenti strumenti a disposizione degli utenti per il recupero delle informazioni (Information Retrieval) attraverso piattaforma web riuscendo ad andare oltre una semplice full-text search e utilizzando agenti intelligenti che permettono all’utente di avere visibilità sulla conoscenza, le azioni e le attività che si sviluppano attraverso l’organizzazione. Si possono costruire database di ricerca utilizzando indexing di documenti o oggetti; si può estendere la ricerca a tutta l’organizzazione o limitarla a strutture gerarchiche ad albero o sottoinsiemi predefiniti di un indice (“slices”) organizzati in maniera opportuna dai gestori della conoscenza. |

Software Applicativo Specialistico

| Prodotto | Descrizione |
| --- | --- |
| AutoCAD 2004 | Software professionale per il CAD 2D/3D AutoCAD 2004: creazione e condivisione dei dati progettuali più facile e più veloce che mai. Fornisce compatibilità DWG nativa, consente di personalizzare o programmare il software, aggiungere applicazioni di terze parti per soddisfare esigenze progettuali. In AutoCAD sono integrati nuovi e migliori strumenti per la produttività, grafica per presentazioni e standard CAD per creare e condividere i dati rapidamente e facilmente. Strumenti Express: gestione e quotatura dei layer, consentono di ridurre il numero di operazioni necessarie per eseguire una data azione Tavolozze degli strumenti personalizzabili che consentono di includere solamente il contenuto necessario Il formato di file DWG ottimizzato per ridurre i tempi di apertura, di salvataggio e di trasmissione I cataloghi e la grafica per presentazioni a colori (creazione disegni per presentazioni di elevata qualità senza esportare files). AutoCAD rende lo scambio dei dati progettuali più sicuro e più efficiente. AutoCAD® DesignCenter™ e DesignCenter Online: condividere il contenuto pronto per l'uso con gli altri membri del team di progettazione. CAD Standards Manager (Gestione degli standard CAD):garantire che tutto il team utilizzi e si conformi agli stessi standard. Gestione efficiente È possibile tenere traccia e gestire le licenze software grazie agli strumenti di inventario del software, che comprendono:Autodesk Product Manager (consente di tenere traccia da un'unica postazione dei numeri di versione, seriale e di PC di più licenze software); FLEXlm® Network License Manager (NLM)(consente ai progettisti di prendere in prestito una licenza software dal server di rete per utilizzarla, ad esempio, in viaggio e di rinnovare automaticamente la licenza alla scadenza del periodo del prestito convenuto. |
| Archicad 8.1 | ArchiCAD è un software grafico orientato alla progettazione architettonica. Attraverso l'uso di estese librerie di componenti parametrici è possibile realizzare modelli tridimensionali complessi dei quali si possono ottenere gli elenchi degli elementi costruttivi ai fini del computo dei materiali e dei preventivi di costo. Per migliorare l'aspetto visivo dei progetti sono disponibili sia librerie di simboli per gli arredi, l'impiantistica, ecc. sia funzioni di rendering per l'applicazione di trame, alle superfici e agli oggetti, e di luci e ombre che rendono più realistica l'immagine del manufatto e degli interni. Le funzioni di animazione permettono di creare filmati di visite virtuali al progetto, anche con variazione dei punti luce. Il programma è dotato di numerose funzioni di base (comprese nel pacchetto) o esterne (a pagamento), per facilitare la realizzazione di telai e travature, scale, tetti e coperture e per l'interscambio dei dati con altri sistemi. |
| Volo View R.3 | Visualizzazione e gestione file DWG Volo® View 3 è lo strumento ad alte prestazioni di Autodesk per revisione, annotazione, misurazione e stampa dei dati di progettazione digitali. Questo visualizzatore consente di trasformare il processo di revisione cartaceo in un efficiente processo elettronico che permette di distribuire le informazioni con rapidità a tutti coloro che ne hanno bisogno, compresi gli utenti che non dispongono del programma originale con il quale sono stati creati i dati, tra cui AutoCAD® o Autodesk Inventor®. Non è necessario conoscere l'applicazione di progettazione con la quale sono stati creati di dati. Si può utilizzare come strumento indipendente o incorporato in un browser; per eseguire annotazioni nei disegni e salvarli come file DWF™ (Design Web Format™) senza modificare gli originali; per stampare o plottare su qualsiasi periferica supportata utilizzando lo stesso sistema di plottaggio usato da AutoCAD 2004. Fornisce la stessa fedeltà di visualizzazione del software con il quale è stato creato il progetto grazie a panoramica dinamica, zoom e orbita 3D. Consente di ridurre al minimo errori costosi perché è possibile eseguire annotazioni e misurazioni sullo schermo senza dovere utilizzare il software di progettazione o creare stampe in scala. È compatibile con i prodotti basati su AutoCAD® 2004 e Autodesk Inventor® 7. Riduce i tempi di progettazione e i costi di stampa e plottaggio e permette all'intero team di progettazione di rimanere sempre in contatto, indipendentemente dalla località geografica. |
| Autodesk Architectural Desktop 2004 ITA | Software per la progettazione architettonica Le nuove e potenziate funzionalità di Autodesk® Architectural Desktop migliorano la produttività, la coordinazione, la collaborazione e la visualizzazione. Maggiore produttività: automazione delle operazioni di disegno ripetitive La manipolazione diretta degli oggetti architettonici consente la modifica locale nello spazio di disegno senza utilizzare ingombranti finestre di dialogo. La nuova interfaccia offre nuove tavolozze degli strumenti e delle proprietà fornendo quindi un ambiente di lavoro più intuitivo e visivo che richiede un numero sempre minore di operazioni per l'esecuzione del lavoro. Migliore coordinazione: evitare inutili ripetizioni. Il collegamento dinamico tra progettazione e documentazione assicura che ogni operazione di progettazione venga riflessa nei documenti di costruzione, con la conseguente riduzione di errori e omissioni. La gestione automatizzata dei livelli e dei file offre un mezzo intuitivo per integrare con precisione e visualizzare i progetti. Le routine automatizzate di preparazione dei documenti consentono di estrarre in modo efficiente dati specifici dai progetti, quali sezioni, elevazioni e abachi. Migliore collaborazione: lavoro più efficiente grazie al team di progetto. Gli strumenti integrati consentono di collaborare con facilità con il team di progetto allargato per ottimizzare l'efficienza della progettazione. Lo scambio dei dati di progettazione con i membri del team viene eseguito senza problemi, indipendentemente dal fatto che i membri utilizzino AutoCAD®, Autodesk® Revit®, Autodesk® Architectural Studio, Autodesk® VIZ o 3ds max™ oppure il servizio di condivisione on-line dei progetti Autodesk® Buzzsaw™. Applicazioni di terze parti per esigenze specifiche, quali preventivi, gestione delle strutture e altre attività di nicchia, consentono di estrarre dal progetto informazioni importanti che è possibile utilizzare per tutto il ciclo di vita dell'edificio. Migliore visualizzazione: comunicazione del disegno progettuale. Grazie alla nuova funzionalità di visualizzazione di VIZ Render, è possibile comunicare rapidamente il proprio disegno progettuale con modellazione, rendering e animazione 3D di qualità fotografica, senza la necessità di esportare il progetto. Ad ogni aggiornamento del progetto, verrà aggiornato automaticamente anche il file di VIZ Render. |
| AddCAD 8 ITA | Applicativo architettonico di Autocad 2004 /2002/2000i/2000 e AutoCAD LT. AddCAD è giunto, dopo dodici anni dalla sua introduzione sul mercato, alla versione 8. AddCAD 8 è il software ideale per tutti coloro che operano nel campo della progettazione, ristrutturazione e gestione immobiliare. Migliaia di professionisti, aziende, banche ed enti locali hanno scelto e continuano a scegliere AddCAD. Il numero di pacchetti installati e le opinioni degli utenti non lasciano dubbi sul fatto che si tratta di un prodotto in grado di rispondere in modo convincente e definitivo alle numerose necessità di chi opera nel nostro settore. Il sistema parametrico fa da vero perno dell'ntero programma. Gli oggetti del mondo reale che AddCAD gestisce, come le aperture, gli infissi, balconi, scale, abbaini ecc. sono oggetti parametrici definiti in altrettanti file master. E' possibile modificare la definizione di oggetti esistenti e crearne dei nuovi. La ricchezza di linguaggio dà una grande flessibilità a tutto il sistema: è possibile dimensionare liberamente l'oggetto, ma non solo, la completa integrazione con il resto del programma consente di stabilire opportune relazioni tra i vari elementi del progetto. Le scale sono, ad esempio, relazionate con i loro corrimano e con la foratura nel solaio; le porte e le finestre sono in relazione con il muro nel quale sono inserite, indifferente dalla forma della sezione muraria, sia essa a spessore costante o variabile, curva o lineare. E' sorprendente come tutto si comporti in maniera coerente: le finestre hanno caratteristiche illuminanti e fanno in modo che il modello tridimensionale dei muri, generabile in automatico, tenga conto delle forme delle aperture, della presenza di pilastri, delle altezze dei piani e di una serie di attributi di generazione configurabile in maniera desiderata. Le aperture possono essere di dimensioni e forme a piacere: circolari, ellittiche, ad arco e rettangolari con o senza sguinci, cornici esterne. La libreria di base di AddCAD è cresciuta negli anni e comprende sempre nuove categorie di oggetti: accessori esterni e interni, arredamenti interni e arredo urbano, mobili per ufficio e elementi di edilizia industriale. Il disegno dello schema distributivo può essere cambiato in qualunque fase del progetto ed è assistito da tutta una serie di comandi utili ed intuitivi. La cancellazione o la modifica delle aperture si riflettono automaticamente sul muro dove erano inserite, la modifica dello spessore dei muri aggiorna automaticamente le porte e le finestre ivi presenti. Ciò significa che con pochi comandi è possibile apportare modifiche anche sostanziali a modelli architettonici complessi, variando i singoli componenti ad essi correlati.Il modello tridimensionale, ottenuto in tempo reale, ti consente di ricavare tutte le viste del progetto. E' proprio il modello 3D che fa apprezzare i risultati del progetto eseguito con AddCAD. Il sistema di rendering e ombre di AutoCAD è in grado di produrre immagini fotorealistiche del progetto 3D. A tal fine viene in aiuto anche l'integrazione da noi sviluppata che associa automaticamente i materiali ai layer. Assonometrie, sezioni e prospetti sono solo casi particolari di viste sempre disponibili. E' possibile inventare le viste più espressive o usare l'orbita 3D di AutoCAD per valutare e analizzare il progetto da qualunque punto di vista. E' possibile sfruttare i layout di AutoCAD per una visualiz-zazione selettiva dei piani e delle rappresentazioni. In ogni finestra è possibile stabilire una differente rappresentazione in pianta o in 3D di un determinato piano. Tutto questo AddCAD lo gestisce automaticamente.Le viste sono disponibili come modello tridimensionale oppure è possibile, attraverso il nostro algoritmo di rimozione delle linee nascoste, generare modelli bidimensionali equivalenti, basati su linee, utili per la messa in tavola dei progetti La progettazione di coperture di qualunque forma e complessità viene affrontata da AddCAD in maniera brillante. Le falde e i solai sono oggetti che conservano i valori dei propri parametri costruttivi. E' possibile intervenire su di loro modificando proprietà come la quota intradosso, la pendenza, l'aspetto grafico e la forma. Le coperture più usuali, come quelle a capanna e a padiglione su perimetri liberi, che a loro volta possono comprendere anche tratti curvilinei vengono disegnate automaticamente; per la generazione dei solai e delle coperture è possibile selezionare il perimetro dello schema distributivo. Il tratteggio associativo sulle coperture, la possibilità di forare e modificare in qualunque momento le coperture, la presenza di oggetti come gli abbaini, lucernari e comignoli che si possono posizionare direttamente sulle falde, la possibilità di applicare travetti, la generazione della struttura muraria tridimensionale che tiene conto della presenza di falde e solai, fanno del sistema di coperture di AddCAD il gioiello che tutti ancora ci invidiano. Per costruire volte a botte o coperture curve basta selezionare due linee che fanno da generatrice e una o due curve direttrici. La varietà di curve direttrici utilizzabili (archi, ellisse e linee) fanno si che sì possano ottenere volte ellittiche, ad arco, ecc. Le volte a crociere richiedono quattro punti, la freccia e l'angolo descritto dalla volta. Le superfici delle volte a botte e a crociera si comportano come se fossero normali falde al fine della generazione del muro 3D sottostante. I muri quindi si estendono perfettamente sotto le volte. La libera definizione di proprie tipologie di scale e di infissi consente di costruire questi elementi con estrema libertà e semplicità. E' sufficiente definire per mezzo di linee, archi e polilinee la rappresentazione in prospetto o in pianta dell'oggetto e AddCAD fa il resto. L'applicazione di corrimani continui sulle scale è automatico, basta selezionare il lato della scala dove applicare il corrimano e scegliere se crearlo per tutta la scala o all'interno di un intervallo definito da due punti. La realizzazione di cornicioni, davanzali, parapetti e ringhiere che prima richiedevano un laborioso impiego del modellatore solido è molto più semplice con AddCAD. L'esigenza di abbellire gli edifici con cornici e davanzali trova un ottimo aiuto. E' sufficiente selezionare una generatrice e uno o più profili e il programma genera l'insieme delle superfici approssimando con piccole superfici piane i tratti curvi presenti nel profilo e nella direttrice. Il sistema di quotatura permette di quotare le varie viste del progetto rispettando gli stili che preferisci. Sono previsti tutta una serie di comandi per quotare gli interni dei vani, i prospetti e le sezioni oppure selezionando vertici e lati di muri. Il programma tiene conto della presenza delle aperture ed è possibile quotare sia le loro mezzerie sia le spalle. Il disegno realizzato al computer con AddCAD offre innumerevoli vantaggi per chi deve gestire e calcolare i dati relativi all'immobile. E' possibile suddividere gli spazi in aree funzionali, è possibile senza ulteriori interventi sul disegno estrarre, visualizzare e gestire tutti i dati di progetto. Fra i dati di maggiore interesse sono disponibili superfici utili, superfici illuminanti e ventilanti, i loro rapporti, volumi e perimetri. |
| AddPLAN 2 ITA x Autocad Full | Applicativo per il rilievo architettonico in Autocad 2000/2000i e 2002 AddPlan è un applicativo per AutoCAD 2000/2000i e 2002 sviluppato per aiutarVi nel rilievo dello schema distributivo edifici esistenti. Vi permette di schizzare a geometria dei vani, assegnare le misure ai singoli lati, indicare le diagonali, l'allineamento, la perpendicolarità ed il parallelismo. A restituire la reale geometria ci pensa AddPlan. La possibilità di inserire una quantità a piacere di diagonali e vincoli consente ad AddPlan di minimizzare l'errore attraverso la compensazione del rilievo, e di fornirVi una stima degli errori commessi. AddPlan si distingue per la sua facilità d'uso e la rapidità con la quale è possibile ottenere risultati affidabili. Sfrutta il nuovo ambiente ObjectARX di Autodesk ed è innovativo per tecnologia ed interfaccia utente. E' possibile visualizzare dati differenti sotto forma di testo associato alle misure, o visualizzare sulle misure un'indicazione grafica dell'errore stimato. E' possibile analizzare le reti formate da diagonali e misure per evidenziare casi di labilità o isostaticità. Un apposito comando permette di collegare i vani tra loro imponendo le dovute condizioni geometriche. Il programma consente di inserire in maniera diretta, con un solo comando, alcune forme di vani normalmente usate nelle vecchie costruzioni. L'Utente può inoltre creare un proprio archivio personalizzato di prototipi vani. E’ uno strumento completo e indispensabile per gli interventi di ristrutturazione.Una volta compensato il rilievo, è disponibile l'elenco delle misure e dei relativi errori. Attraverso questo elenco si possono modificare gli attributi delle misure, ordinarle per errore, per lunghezza o per peso. L'elenco può essere esportato in un documento esterno o stampato sotto forma di una tabella configurabile all'interno del disegno AutoCAD. La possibilità di associare un identificatore alle misure e di visualizzarlo sia accanto alla misura stessa sia nella riga della tabella crea un resoconto completo del rilievo effettuato. AddPlan mette a disposizione anche un sistema per la gestione dei vani, calcolando e aggiornando automaticamente i dati relativi all'area e perimetro dei singoli vani, questi possono essere gestiti con un apposito elenco e possono essere individuati nel disegno con etichette personalizzabili dall'utente. |

| Autodesk MAP 2004 ITA | Software per la gestione del territorio Autodesk Map™ 2004 è il software di cartografia leader del settore, che si avvale della potenza di AutoCAD® 2004 per la creazione di mappe di precisione. Strumenti di produttività I suoi strumenti consentono di lavorare in modo più efficiente. I progettisti, i pianificatori, i responsabili di pubblici servizi e i tecnici potranno creare, gestire e produrre mappe di precisione. Autodesk Map contiene: Formato di file di disegno migliorato True Color (16,8 milioni di colori) e riempimenti sfumati Miglioramento dell'interazione con Oracle Spatial Funzioni di importazione ed esportazione migliorate Esecuzione simultanea e installazione di rete guidata Classificazione, che consente di identificare, definire e gestire i dati in modo più immediato Annotazione di oggetti e visualizzazione di attributi e proprietà senza la necessità di eseguire query separate. Creazione di mappe accurate tramite la geometria delle coordinate (COGO) Funzionalità di pulizia dei disegni migliorata Funzionalità di topologia semplificate per facilitarne l’utilizzo Supporto esteso per oltre 3.000 sistemi di coordinate globali e strumenti per creare sistemi personalizzati Possibilità di creare, modificare e manipolare i poligoni di cartografia multiloop Esercitazioni migliorate per facilitare l’apprendimento Tutti i miglioramenti delle funzionalità del nuovo AutoCAD 2004. Semplici funzionalità di importazione ed esportazione L'accesso ai dati, con scrittura/lettura, conversione e modifica, non è mai stato così flessibile. Motore di importazione ed esportazione migliorato, basato su FME Supporto di Spatial Data Transfer Standard (SDTS) e Vector Markup Language (VML) Funzionalità migliorate di lettura e scrittura dei database di Oracle® Spatial per la conservazione dell’integrità dei dati Supporto di tutti i principali formati raster. |
| --- | --- |
| Autodesk Map Series 2004 ITA | Autodesk MAP 2004 + Raster Design 2004 + Envision 8 Sono disponibili in un unico pacchetto software strumenti avanzati per la cartografia, l'integrazione di immagini di precisione e l'analisi di dati spaziali. Autodesk Map™ Series 2004 combina tre prodotti Autodesk: Autodesk Map™ 2004, Autodesk® Raster Design 2004 e Autodesk Envision™ 8 Autodesk Map Series è uno strumento per la creazione, l'analisi e la presentazione dei dati spaziali che i professionisti che si occupano della gestione delle infrastrutture e dello sfruttamento del territorio potranno utilizzare per collaborare e scambiare informazioni riguardanti i progetti cartografici. Creazione e gestione dei dati spaziali con Autodesk Map Creazione di mappe accurate grazie agli strumenti migliorati di digitalizzazione, topologia e gestione dei dati spaziali, tra cui la geometria delle coordinate (COGO). Identificazione, definizione e manipolazione più intuitiva dei dati tramite classificazione. Annotazione di oggetti e visualizzazione di attributi e proprietà senza dovere eseguire query separate. Strumenti di modifica, quali la trasformazione a foglio di gomma e il ritaglio lungo contorni e margini, che consentono di correggere i dati cartografici e preparare automaticamente la topologia. Strumenti di vettorializzazione e manipolazione raster per creare un database accurato. E tutta una serie di altri strumenti di integrazione e modifica dati. Applicazione di filtri, modifica della profondità dei colori delle immagini, regolazione della densità cromatica e standardizzazione dell'uso del colore per migliorare la qualità delle immagini acquisite tramite scanner Creazione, selezione e manipolazione delle entità raster utilizzando i tradizionali comandi AutoCAD® Conversione selettiva ed efficace della geometria mediante strumenti di vettorializzazione interattivi in base alle specifiche esigenze Facile conversione del testo composto a macchina o manoscritto contenuto nei documenti acquisiti grazie alle funzioni integrate di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) Oracle Spatial Il software Autodesk Map Series è integrato con Oracle® Spatial per consentire uno scambio veloce e affidabile di grafica e attributi. È possibile esportare simultaneamente file DWG da numerose mappe utilizzando diversi sistemi di coordinate in un database Oracle Spatial e quindi eseguire le query e le modifiche delle informazioni in modo selettivo. In Autodesk Map Series sono inclusi un nuovo poligono personalizzato per consentire il supporto geometrico, uno schema di scrittura dei dati DWG in tabelle di oggetti all'interno dello schema Oracle e il blocco dei record per gestire l'accesso simultaneo ai dati da parte di più utenti. Analisi, visualizzazione e presentazione con Autodesk Envision Integrazione e presentazione dei dati spaziali con una visualizzazione nitida e accurata Interfaccia intuitiva facile da apprendere e da utilizzare anche per utenti non esperti Configurazioni guidate per un utilizzo rapido Una volta integrati i dati spaziali, Autodesk Envision può essere utilizzato per misurare, analizzare oggetti, creare buffer e utilizzare strumenti di analisi del tipo "what if..." Esecuzione di query tematiche su più file Possibilità di ideare sistemi di rete con i percorsi più brevi e ottimali, creare oggetti buffer, sovrapporre più layer cartografici, eseguire analisi di alluvionamento, analizzare la connettività elettrica e molto altro Visualizzazione e rotazione dei dati 3D dei terreni Inviluppo di dati raster, quali LandXML, sui terreni e creazione di animazioni Strumenti di misurazione accurati per calcolare la lunghezza delle linee, i margini dei solidi, il raggio e il diametro dei cerchi o per misurare la distanza tra due punti selezionati e le aree definite da serie di punti Calcolo delle elevazioni e dei volumi di sterro e riporto Visualizzazione delle annotazioni apportate alle mappe sul campo e loro trasferimento nel database centrale Utilizzate il formato LandXML, ideale per il trasferimento agevole dei dati 2D e 3D durante le varie fasi di esecuzione dei progetti di ingegneria civile e di sviluppo territoriale. Strumenti di presentazione Semplice produzione di stampe o carte interattive di ottima qualità Creazione di visualizzazioni tematiche chiare e stampa di libri di carte di qualità professionale, nonché generazione automatica sulla stampa di legende e simboli di orientamento a nord L'output ad alta risoluzione per stampanti e plotter fornisce flessibilità e controllo Autodesk Map Series supporta server Web scalabili con tecnologia di visualizzazione, grazie ai quali non occorre ricreare i file di progetti cartografici durante la distribuzione sul Web Autodesk Map Series offre indiscussi vantaggi organizzativi grazie a strumenti che consentono ai team impegnati in progetti cartografici di collaborare più efficacemente. |
| MapGuide 6.3 Named Users 10 Pack ITA | Software per la gestione di cartografia interattiva Cos’è Autodesk MapGuide Con Autodesk MapGuide enti ed aziende danno accesso alle mappe ed ai dati geografici a chiunque, in ogni luogo e momento. Grazie alla sua struttura client/server ed all’installazione di un semplice Plug-in gratuito, chi finora non ha mai utilizzato la cartografia digitale può facilmente accedervi con un semplice navigatore per Internet, in un ambiente facile da capire e molto diffuso. Anche un utente inesperto può individuare una località, accendere e spegnere i livelli grafici, selezionare gli oggetti cartografici e visualizzare le informazioni associate, stampare le mappe ed i rapporti desiderati. Gli enti e le aziende possono così costruire applicazioni e siti web personalizzati con i quali distribuire a tutti gli uffici le informazioni geografiche attraverso la rete locale o attraverso Internet. Funzionalità Autodesk MapGuide è un software modulare, dimensionabile a seconda delle esigenze di chi lo utilizza. E’ possibile impiegarlo inizialmente nella propria rete locale, per poi aumentare il numero dei posti di lavoro, il numero dei server utilizzati, accedere ad Internet, copiare i progetti e le cartografie su Pc palmari. Con Autodesk MapGuide è possibile costruire progetti utilizzando dati cartografici non solo nel formato DWG di AutoCAD, ma anche negli altri formati più diffusi come Shp di ArcView, coperture di Arc/Info, MIF/MID di MapInfo e DGN di Microstation. Questi dati possono essere sovrapposti alla cartografia raster e collegati ai database più diffusi, da Access fino ad SQL Server e ad Oracle Spatial. I progetti Oracle Spatial possono essere pubblicati in rete direttamente, senza conversioni, permettendo quindi la gestione di grandi moli di dati, integrando in un unico formato sia i dati spaziali che quelli alfanumerici. Autodesk MapGuide impiega standard aperti, supporta XML e grazie al modulo “Dynamic Authoring Toolkit” (DAT) permette lo sviluppo di applicazioni ritagliate sulla base delle esigenze degli utenti. Per permettere l’accesso rapido ai dati cartografici, grazie al modulo LiteView è possibile pubblicare progetti che non richiedono nemmeno l’uso del plug-in per essere visualizzati. Più veloce che mai, Autodesk MapGuide unisce le persone, i dati e la tecnologia per informare meglio e per ridurre i tempi ed i costi nella distribuzione dell’informazione geografica. |

| InfoCAD WEB MACHINE for Autodesk MapGuide | Motore di pubblicazione WEB InfoCAD WebMachine è un motore di pubblicazione Web che fa da collante con Autodesk MapGuide consentendo l’aggiornamento istantaneo dei dati modificati in InfoCAD e rendendoli immediatamente disponibili via Browser. L’accesso via browser risponde all’esigenza di rendere accessibili i dati in tempo reale non essendo necessario installare e manutenere software presso le postazioni dei consultatori, inoltre, non è necessaria una formazione specifica essendo la “navigazione” un concetto oramai assimilato dai tutti. L’architettura internet/intranet, essendo client/server è concepita per un accesso remoto alle informazioni e consente di distribuire le informazioni indipendentemente dalla collocazione della base dati. L’accesso avviene in modo trasparente all’utente finale, sia che il sistema venga gestito da un Facility Department interno all’azienda/ente, sia che venga ospitato presso l’azienda che ne ha in appalto la gestione (Global Service). La pubblicazione dinamica in Intranet è resa possibile dall’architettura di InfoCAD che memorizza anche tutte le informazioni grafiche sensibili nel database, rispettando esattamente lo schema utilizzato da Autodesk MAPGuide. Tutto ciò rende possibile operazioni di gestione sugli oggetti agendo direttamente sul database e non necessariamente nei disegni. Per le modifiche alle planimetrie, alla struttura muraria, rimane indispensabile l’utilizzo di InfoCAD e Autodesk MAP, per il resto è possibile realizzare un sistema che non sia di sola pubblicazione e consultazione ma un vero e proprio ambiente gestionale Intranet che interagisca in tempo reale con le rappresentazioni grafiche. Tale integrazione si ottiene implementando l’ambiente InfoCAD con il server di mappe Autodesk MAPGuide ed un modulo supplementare InfoCAD WebMachine. Autodesk MAPGuide invia “On the fly” al brower la grafica richiesta dall’utente prelevandola dalle fonti dati, vestendola graficamente. Il dato viene inviato in formato ultra compresso, rimanendo vettoriale e collegato alla base dati. Autodesk MAPGuide richiede che un operatore, utilizzando lo strumento Autodesk Author, definisca manualmente ogni singolo livello informativo da visualizzare, tale operazione “manuale” è accettabile se si parla di un Comune che realizza un sistema informativo territoriale, dove ogni livello viene inserito una volta solamente (piano regolatore, catasto, rete gas ecc.) Nel caso dei patrimoni, formati spesso da centinaia di immobili ognuno di N piani ed ognuno contenente molti livelli informativi, l’operazione andrebbe ripetuta migliaia di volte. InfoCAD WebMachine legge, all’interno di Oracle, la struttura del patrimonio e crea i file necessari alla pubblicazione in Autodesk MAPGuide, compreso albero di navigazione, report standard, zoom goto, tematismi dinamici, ecc. |
| --- | --- |
| InfoView 2004 - for Access - Italiano | Visualizzatore dati per InfoCAD InfoView 2004 è il visualizzatore di dati InfoCAD esterno ad Autodesk MAP. Consente di visualizzare e stampare senza la presenza di MAP sul PC. |

| Creative Suite Premium 1.6 Ita | Comprende: Photoshop + Illustrator + Indesign + GoLive + Acrobat + Premiere. Con Adobe® Photoshop®, Adobe Illustrator® e Adobe InDesign®, Adobe Creative Suite Standard Edition offre strumenti pluripremiati per l'elaborazione delle immagini, la creazione di grafica vettoriale, la progettazione grafica e l'impaginazione. Con l'aggiunta di Adobe GoLive®, Adobe Acrobat® e Adobe Premiere® rispetto alle applicazioni che compongono la Standard Edition, Adobe Creative Suite Premium Edition offre inoltre potenti strumenti per l'authoring destinato al Web e ai dispositivi wireless, per l'elaborazione di video digitale e per la condivisione di documenti digitali. I diversi programmi presentano un'interfaccia utente simile e condividono molti comandi, strumenti, palette e comandi di tastiera. La forte integrazione che contraddistingue quindi entrambe le soluzioni vi permetterà di apprendere rapidamente a usare le nuove applicazioni, a essere da subito più produttivi e a concentrarvi sull'aspetto creativo piuttosto che sul software. |
| --- | --- |
| Corel Draw 12 Suite ITA | Software professionale per elaborazioni grafiche vettoriali La Suite grafica CorelDRAW 12 introduce una nuova evoluzione nel design grafico. Dotata di sofisticati strumenti che aumentano notevolmente la vostra produttività, la Suite grafica CorelDRAW 12 è uno dei più potenti programmi di grafica su piattaforma Windows . Compatibile con i formati di file più diffusi, la nuova versione semplifica lo scambio di file e il flusso di lavoro, offrendovi un ambiente più efficiente e funzionalità intuitive che fanno risparmiare tempo. Inoltre, grazie all’integrazione di applicazioni per illustrazioni vettoriali, layout di pagina, elaborazione digitale delle immagini e animazioni grafiche, la Suite grafica CorelDRAW 12 non teme confronti. |

| DocMus 7 ITA | Accatastamento Fabbricati DocMus è un sistema integrato che dal disegno, con l’Input Object DRAW, genera planimetrie, documenti e files di DOCFA da presentare al Catasto Fabbricati. Una soluzione che rende il lavoro di accatastamento rapidissimo e possibile a tutti. DocMus ha la possibilità di prelevare e gestire file in DXF di disegni già eseguiti con altri programmi CAD, eventuali file in formato Pregeo o immagini da scanner per planimetrie già esistenti La metodologia operativa di DocMus è del tutto rivoluzionaria. Infatti il tecnico può inserire molte informazioni direttamente dal disegno, grazie all’Input Object DRAW. La modulistica (mod. D1, 1NB parte I, 1NB parte II, ecc.) prevista dal decreto da consegnare in Catasto su supporto magnetico in formato DOCFA. Tutti gli elaborati sono prodotti automaticamente dal solo disegno. Per ogni unità immobiliare avremo le planimetrie necessarie all’accatastamento con l’inserimento automatico dei vani che fanno parte della stessa unità immobiliare. Sarà in pratica il programma a scegliere automaticamente i vani che compongono l’unità immobiliare dal disegno generale del fabbricato e a creare le planimetrie nella scala e sul modello scelto (AN o BN). I disegni delle planimetrie vengono prodotti con diversi spessori di linea, in modo da differenziare l’unità immobiliare dai confini o dai beni comuni non censibili. Il tecnico ha la possibilità di modificare i modelli proposti dal programma in automatico. Le planimetrie vengono stampate direttamente sui “fogli verdi” (mod. AN o BN) catastali. Per ogni unità immobiliare saranno automaticamente calcolati i dati metrici (consistenze, metri quadri catastali, vani ordinari e non ordinari, le destinazioni d’uso, le superfici commerciali, ecc.) |
| --- | --- |
| PriMus System ITA | Computo metrico e contabilità lavori anche su Internet PriMus System è la nuova versione di PriMus. Le caratteristiche straordinarie di PriMus che lo hanno reso standard del settore, si amplificano in questa nuova versione che rappresenta il massimo della tecnologia e della potenza oggi disponibile. PriMus System eredita tutta la semplicità e l'efficacia della precedente versione di PriMus con un'apertura alle nuove tecnologie internet ed ai servizi, in modo da aumentare sensibilmente la produttività personale, l'interoperabilità e la comunicazione. |
| Primus TK | Training Kit: guida multimediale per Primus. Training Kit: guida multimediale (libro + 2CD) creata da Acca per imparare ad usare rapidamente e con semplicità il programma Primus. |
| PriMus-A System ITA | Analisi dei prezzi per la redazione dei fabbisogni di cantiere PriMus-A System è il modulo di Analisi Prezzi integrabile con PriMus System o PriMus-PROGETTI System. Il programma consente di creare Nuovi Prezzi tramite analisi, quindi permette di contemplare all'interno dell'E.P., oltre alle voci Elementari (dotate cioè di un prezzo complessivo), anche voci Strutturate, il cui prezzo è il risultato, tramite Analisi, della composizione di più voci elementari. Per determinare il prezzo di una voce sono utilizzati costi elementari, costi composti, inserimenti liberi o altre analisi con una struttura ad albero ed una ramificazione senza limiti. PriMus-A System consente la redazione automatica dei Fabbisogni di Cantiere, cioè l'individuazione quantitativa delle voci elementari (materiali, risorse umane, macchinari ed altre risorse) necessarie alla realizzazione del progetto. |
| PriMus-B System ITA | Computo metrico PriMus-BASE è il prodotto di COMPUTO METRICO ideale per la fase di progettazione. Un programma efficace e veloce con tutta la superiorità di un software ACCA ed inoltre, economicamente molto conveniente. Rappresenta una scelta SICURA per chi approccia la problematica del Computo e della Stima Lavori su calcolatore per la prima volta o per chi vuole sperimentare l'efficacia di uno strumento software di alta qualità, infatti è possibile successivamente implementare le funzionalità del programma passando ai prodotti PriMus-P o PriMus, senza perdere i dati sviluppati o l'investimento fatto. |
| PriMus-C 8.0 ITA | Capitolati Speciali d'Appalto, Relazioni Tecniche e Documenti PriMus-C è il programma che consente di redigere un documento o una relazione tecnica in modo facile e veloce, perché alla base del programma c'è un'idea intelligente: tutti i documenti sono redatti partendo dalla stesura dell'indice e con l'ausilio di una banca dati già predisposta con variabili che vengono sostituite automaticamente con i dati del progetto in corso. E' possibile comporre un nuovo documento trascinando con il Drag & Drop interi capitoli o paragrafi di altri documenti. Per esempio si possono prendere paragrafi di un tipo di capitolato ed inserirli in un altro. PriMus-C ha al suo interno un WordProcessor che consente la gestione diretta dei documenti, ma permette di esportare anche i dati verso l’esterno. Il programma è già dotato di un vasto archivio comprendente Modelli, Verbali, Certificati, Relazioni Tecniche per Edilizia Pubblica e Privata, per Appalti, Espropriazioni, Catasto, Autorimesse, Ascensori, Cemento Armato Normale e Precompresso, Collaudi, Impianti Termici, 46/90, Acciai e Strutture Metalliche, Piani Regolatori, Ponti e Strade, Standards Residenziali, Revisione Prezzi, ecc. |
| PriMus-I System ITA | Preventivi e Contabilità per impianti elettrci e termoidraulici PriMus-I System è il modulo integrabile con PriMus System o PriMus-PROGETTI System per eseguire preventivi e contabilità di impianti elettrici e termoidraulici. PriMus-I System permette di considerare dati e costi specifici del settore impiantistico (materiali, accessori, trasporti, manodopera, tempi di posa, ecc.) al fine di definire ogni voce di E.P. Una specifica funzione permette di cambiare o sostituire un determinato componente con uno analogo di altra marca in maniera che il tecnico può ottenere prezzi finiti e preventivi utilizzando o paragonando materiali di diversi fornitori. Il programma può importare infiniti listini in formato METEL (formato standard dei produttori di materiale elettrico) ed infiniti listini nel formato ANGAISA (formato standard dei produttori di materiali idrotermosanitari) ed inoltre ha una specifica funzione di importazione di listini di fornitori anche in formato ASCII, DBF oltre che Word, Excel e altri formati. Il programma è già dotato di listini prezzi di alcuni fra i più importanti produttori di materiali elettrici e di materiali idrotermosanitari presenti sul mercato. |
| PriMus-K 3000 ITA | Cronoprogrammi Lavori PriMus-K è il programma per la redazione del cronoprogramma dei lavori, documento che, secondo l'articolo 35 del D.P.R. 554/99, deve far parte del progetto esecutivo e secondo l'articolo 110 dello stesso D.P.R., è parte integrante del contratto. PriMus-K consente di ottenere il cronoprogramma secondo le richieste e le finalità individuate dalla normativa, quindi non un semplice GANTT, infatti il tecnico vedrà delinearsi il piano finanziario dell'opera, oltre che i tempi di realizzazione, in rapporto al quale controllare anticipazioni, fideiussioni, pagamenti ed eventualmente revisionare gli importi secondo la metodologia del "prezzo chiuso", individuata dalla 109/94 (e successive modifiche ed integrazioni) all'articolo 26. Il programma permette, inoltre, uno studio approfondito delle risorse ed un controllo dell'opera in fase di esecuzione a norma dell'articolo 125 del D.P.R. 554/99. Naturalmente, è possibile sfruttare una forte integrazione con i programmi della soluzione PriMus. |
| PriMus-N System ITA | Gestione di norme e prescrizioni legate alla lavorazione del progetto PriMus-N System è il modulo integrabile con PriMus-System o PriMus-PROGETTI System che consente di legare dinamicamente Norme e Prescrizioni alle voci di Elenco Prezzi dei documenti di computo o contabilità. Questo modulo della soluzione PriMus coglie lo spirito delle nuove modalità progettuali e costruttive che prevedono prescrizioni e regolamentazioni sempre più dettagliate e specifiche per ogni tipo di lavorazione.Il tecnico può produrre documenti contenenti: Norme di Misurazione, Specifiche Materiali, Parametri per Accettazione e Qualità materiali e lavorazioni, Modalità di esecuzione, Indicazioni per Controlli e Collaudi, Norme UNI o Norme Europee, Prescrizioni per l'igiene e la sicurezza dei lavori e degli operai. PriMus-N System è corredato già da una banca dati, ma l'utente può creare sue tipologie di norme e attingere all'archivio esistente, modificare tali norme o crearne di nuove. |
| PriMus-P System ITA | Computo metrico e stima PriMus-PROGETTI è il programma di COMPUTO METRICO ideale per il progetto e la direzione dei lavori privati. Il programma consente la gestione integrata di: Computo metrico (preventivo, consuntivo,perizia di variante, conto finale, ecc.); Elenco prezzi; Stima dei lavori; Richiesta di offerta; Modulistica di progetto; Quadro di raffronto (anche fra più computi). Si tratta di una riduzione del programma PriMus 3000 alle funzioni utilizzate in fase progettuale o nella direzione dei lavori privati. PriMus-P 3000 è studiato appositamente per quanti non hanno bisogno degli elaborati della Contabilità dei Lavori. L'aspetto operativo è identico a quello di PriMus 3000 con esclusione, naturalmente, delle stampe relative alla contabilità. PriMus-PROGETTI 3000 è il programma di COMPUTO METRICO ideale per il progetto e la direzione dei lavori privati. Il programma consente la gestione integrata di: Computo metrico (preventivo, consuntivo,perizia di variante, conto finale, ecc.); Elenco prezzi; Stima dei lavori; Richiesta di offerta; Modulistica di progetto; Quadro di raffronto (anche fra più computi). Si tratta di una riduzione del programma PriMus 3000 alle funzioni utilizzate in fase progettuale o nella direzione dei lavori privati. PriMus-P 3000 è studiato appositamente per quanti non hanno bisogno degli elaborati della Contabilità dei Lavori. L'aspetto operativo è identico a quello di PriMus 3000 con esclusione, naturalmente, delle stampe relative alla contabilità. |
| StiMus | Prezzi per l'Edilizia - Collana di Prezzari composta da 4 volumi e 4 CD StiMus è una collana di prezzari composta da quattro volumi con CD-Rom che affrontano rispettivamente le problematiche connesse ad interventi di Nuove Costruzioni, Ristrutturazioni, Restauro e di lavorazioni su opere infrastrutturali Il CD-ROM allegato al volume contiene un programma di gestione dell'elenco prezzi ed i dati in formato elettronico e, naturalmente, nel formato PWE di PriMus, in maniera che questi possano essere utilizzati da più programmi. Il formato PriMus-Win-Exchance è ormai uno standard indiscusso letto ed utilizzato anche da altri programmi di settor a testimonianza che PriMus è per tutti il riferimento nazionale e per i tecnici italiani il sinonimo stesso di elenchi prezzi, computo e contabilità dei lavori pubblici. I prezzi di StiMus sono corredati da dettagliate descrizioni, di ANALISI PREZZI per la definizione dell'importo, e dell'incidenza della manodopera in modo che sia semplice la stesura dell'apposito quadro richiesto dall'articolo 35 del Regolamento di Attuazione come elaborato obbligatorio del progetto esecutivo. StiMus è come sempre una soluzione rivoluzionaria, più professionale, efficace e veloce. |
| Mantus-G | Gestione della manutenzione E' il programma per la gestione ed il controllo della manutenzione di patrimoni immobiliari. Il programma consente di razionalizzare la banca dati del patrimonio da manutenere con una precisa determinazione dello stato di fatto che parte dalla individuazione dei dati anagrafici e catastali per dettagliarsi in schede di rilevazione un grado di specificare le informazioni su tutti i componenti e gli elementi manutenibili dell'immobile. Dall'analisi sul campo o dai dati del Piano di Manutenzione di progetto si definiscono i Programmi di Controllo e d'Intervento. La localizzazione, i tempi di controllo o d'intervento, le risorse necessarie permettono di ottimizzare la gestione ed il controllo della manutenzione consentendo di svolgere attività preventive e che mantengano sempre il livello prestazionale ottimale del bene. Il programma consente anche la gestione delle risorse d'intervento attraverso: l'organizzazione delle squadre, la determinazione di schede d'intervento, l'approvvigionamento di materiale ed attrezzature. Con Mantus-G anche la gestione della manutenzione diventa vincente. |
| Mantus-P 6.0 | Per la redazione del piano di manutenzione ManTus-PROGETTI è il programma per la redazione del piano di manutenzione. Il software facile e professionale consente di ottenere rapidamente il documento obbligatorio del progetto esecutivo seguendo le prescrizioni dell'articolo 40 del D.P.R. 554/99. ACCA è riuscita ancora una volta a conciliare l'estrema professionalità del contenuto con la semplicità d'uso del software così che anche i progettisti meno esperti di manutenzione possano ottenere i migliori risultati. I più competenti saranno sostenuti dalla straordinaria versatilità di questo software per affrontare qualsiasi tipo di problematica sempre al massimo livello. Un archivio vasto e completo suddiviso in Parti d'Opera, Unità Tecnologiche ed Elementi Manutenibili consente di redigere rapidamente piani di manutenzione dei più svariati interventi; ManTus-P, infatti, è studiato per creare documenti relativi a diverse opere pubbliche e non solo ai fabbricati. La redazione del Piano è ulteriormente semplificata e velocizzata dall'esistenza di un archivio di Piani Tipo che costituisce un punto di partenza privilegiato per qualsiasi nuovo progetto. ManTus-P consente di rispondere alle richieste normative in maniera impareggiabile: il programma è stato creato specificamente per redigere il documento obbligatorio per il progetto esecutivo richiesto dal Regolamento (D.P.R.554/99), quindi senza inutili dati relativi alla manutenzione durante il ciclo di vita del bene, che appesantiscono inutilmente il lavoro del progettista. ManTus-P è stato realizzato tenendo conto che il Piano di Manutenzione va redatto in fase progettuale, quando la manutenzione può essere solo prevista in relazione ai requisiti e alle prestazioni dell'opera e delle sue parti. L'attenzione specifica di ManTus-P alla fase di progettazione garantisce, quindi, non solo un più semplice inserimento dei dati, ma anche un risultato veramente corrispondente alle aspettative della norma. Con ManTus-P possiamo avere un Manuale d'Uso veramente leggibile con semplicità ed utile all'uso corretto del bene. Nel Manuale di Manutenzione, per ogni Elemento Manutenibile, troviamo indicazioni circa le anomalie riscontrabili, gli schemi e le rappresentazioni grafiche, il livello minimo delle prestazioni, le descrizioni delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo ed altri dati fondamentali della fase progettuale, che spesso non sono tenuti in debita considerazione dagli strumenti esistenti e nati da un'analisi della fase di gestione dell'opera. Inoltre, il Programma di Manutenzione sarà realmente corrispondente alla normativa ed articolato secondo tre sottoprogrammi: a) il Sottoprogramma delle Prestazioni con le prestazioni, per classe di requisito, fornite dall'opera e da ogni suo elemento durante il ciclo di vita; b) il Sottoprogramma dei Controlli con programma di verifiche e controlli per rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) durante la vita del bene ed individuare l'andamento della caduta delle prestazioni; c) il Sottoprogramma degli Interventi di manutenzione, con tutti gli interventi di manutenzione in ordine temporale e le informazioni per una corretta conservazione del bene. I dati del Programma di Manutenzione possono essere esportati in formati standard per software di utilità comune o nell'apposita procedura (ManTus-G) per la gestione informatizzata della manutenzione del bene durante il suo ciclo di vita. Specifiche funzioni consentono di modificare il Manuale d'Uso, il Manuale di Manutenzione ed il Programma di Manutenzione durante la fase di esecuzione dell'Opera con gli eventuali aggiornamenti, da parte del direttore dei lavori, resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori. ManTus è un programma destinato ad essere sinonimo di avanguardia tecnologica e professionale nel settore della manutenzione, che può completare la sua efficacia grazie all'integrazione con gli altri software ACCA per un risultato, come sempre, insuperabile. |
| Factus | Fatture per Porfessionisti ed Imprese FacTus è il programma per la redazione delle fatture, specificamente studiato per le necessità di professionisti ed imprese che operano nel settore edile. Il programma permette di calcolare gli importi considerando le aliquote previdenziali, eventuali ritenute d'acconto e tutte le percentuali che modificano l'onere desunto dalla parcella professionale, dall'offerta o dal consuntivo spese. Specifiche funzionalità come il riepilogo mensile, trimestrale ed annuale degli importi, dell'IVA o delle aliquote previdenziali sono un aiuto fondamentale per gli obblighi fiscali come il versamento IVA o il versamento alla CASSA. La compilazione della fattura è resa molto semplice dalla possibilità di accedere ad archivi di anagrafica o di partire da un documento già predisposto in precedenza, da duplicare e modificare opportunamente. In fase di stampa sono possibili le personalizzazioni volute e l'esportazione in formati standard come Word o la possibilità di creare il documento in formato elettronico da distribuire con ACCAreader. |
| Parcus | Per la relazione delle parcelle professionali per lavori pubblici ParCus è il programma per la redazione delle parcelle per prestazioni professionali svolte nell'ambito dei Lavori Pubblici da ingegneri, architetti, geometri e periti, rispondente al D.M. 04/04/01. Con ParCus è possibile calcolare gli oneri relativi ai nuovi impegni professionali previsti dalla Legge 109/94 e dal D.P.R. 554/99; nuovissimi gli onorari per gli incarichi legati alla sicurezza e agli studi di impatto ambientale. ParCus si contraddistingue per la semplicità operativa consentita dall'alta tecnologia applicata al prodotto. Il programma permette di individuare gli importi delle varie prestazioni professionali e di esportare i dati per consentire la compilazione dei quadri economici dei progetti. I riferimenti alle indicazioni normative e alle prassi consolidate unite alla versatilità operativa e alla possibilità di intervento diretto del tecnico sui parametri di calcolo, fanno del programma uno strumento che può essere usato da tutti e nelle più svariate circostanze. Anche la stampa è completamente personalizzabile dal tecnico che può intervenire direttamente dall'anteprima per modificare l'impaginazione, la composizione, i caratteri o per eliminare o aggiungere elementi anche grafici come logo, intestazioni o immagini. |
| Parcus IA | Redazione delle parcelle professionali per Ingegneri e Architetti |
| Parcus P | Redazione delle parcelle professionali per periti industriali |
| CerTus 8.0 | Sicurezza in edilizia (legge 494/96 e 528/99) CerTus è il programma di ACCA software per la sicurezza del lavoro in edilizia. Uno strumento informatico che permette lo studio complessivo e puntuale del problema sicurezza in cantiere. Il piano, le certificazioni e gli adempimenti sono prodotti automaticamente dalla descrizione e dallo studio guidato del cantiere. Quando apriamo il "Documento di Sicurezza", appare immediatamente Cicerone: la guida alla sicurezza. Cicerone è l'indice che propone gli argomenti da affrontare nello studio della sicurezza del cantiere. Seguendo gli argomenti indicati da Cicerone il tecnico esamina il cantiere e le lavorazioni in esso svolte; nel contempo si ottiene la documentazione sulla sicurezza prevista per legge. La flessibilità di CerTus permette di gestire anche i cantieri e le lavorazioni più particolari e di redigere quindi piani specifici per lavori edili, stradali, impiantistici, ecc. La scelta delle Fasi di Lavoro del cantiere, prelevando i dati dal relativo archivio specifico o con un collegamento con il computo, permette di compilare il Piano di Sicurezza Particolare in maniera rapida e professionale per le situazioni più comuni, ma anche di studiare situazioni più particolari. Il tecnico può, infatti, creare o personalizzare le Fasi di Lavoro combinando lavoratori, attrezzi, macchine, rischi e prevenzioni in maniera libera e senza nessun limite di concatenamento. Per ognuno degli argomenti, c'è la possibilità di accedere al fornitissimo archivio specifico. Le lavorazioni possono essere programmate in un apposito diagramma di Gantt da cui si genera il Piano di coordinamento ed uno strumento per l'analisi dei rischi veramente strabiliante che permette di conoscere i periodi più pericolosi tramite appositi diagrammi. FotoPrint è uno strumento che permette di conoscere giorno per giorno l'entità dei rischi sul cantiere Anche la determinazione del costo della sicurezza è un procedimento completamente integrato nello studio della sicurezza del cantiere. E' possibile il collegamento con l'elenco prezzi di un documento redatto con PriMus o con PriMus-EP (programma di gestione E.P. gratuito). |
| Certus-CAD 8.0 ITA | Planimetrie per la sicurezza del cantiere Un programma di avanguardia tecnologia assoluta, con cui è possibile progettare la sicurezza del cantiere con straordinaria semplicità, anche in 3D. Forse si tratta dell'unico software che permette di produrre così semplicemente e velocemente un vero e proprio plastico virtuale del cantiere, in cui spostarsi ed osservare dalle più svariate angolazioni. E' possibile fare fotografie dell'intervento per inserire all'interno del PSC o degli elaborati grafici e, ancora, prestabilire percorsi in pianta da vedere o registrare come filmati tridimensionali. La modellazione del terreno, il rendering degli oggetti disegnati, la possibilità di movimento degli elementi rende il "viaggio" nel futur cantiere particolarmente realistico, in maniera da configurare immediatamente tutte le condizioni di rischio. Certus-CAD consente, naturalmente, un'efficace progettazione di planimetrie di cantiere finalizzate ad aspetti della sicurezza e quindi la verifica ed il controllo grafico della sicurezza stessa. Planimetrie, legende particolareggiate e tavole delle segnaletiche costituiscono le documentazioni grafiche prodotte dal programma per completare adeguatamente PSC e POS. Grazie ad apposite ToolBar tematiche e conformemente alle richieste normative, il programma consente di disegnare gli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere (situazioni di confine, condizioni idrogeologiche, reti tecnologiche, ecc.) gli elementi essenziali ai fini dell'organizzazione del cantiere ed utili alla definizione dei contenuti del PSC, apprestamenti, attrezzature, infastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. La rappresentazione spaziale e tridimensionale delle attività svolte in cantiere consente un'analisi immediata delle sovrapposizioni delle lavorazioni e quindi, un efficace coordinamento. Il programma costituisce anche una nuova frontiera nell'imputazione dei dati che come sempre caratterizza l'innovazione dei prodotti ACCA. Basti pensare che l'integrazione con Primus consente la computazione immediata del progetto effettuato. Integrazioni specifiche con normativa (Certus-N), piani di sicurezza e piani operativi (Certus), con i costi della sicurezza (Costus)con il computo metrico (Primus)rendono la soluzione ACCA per la sicurezza nei cantieri sempre più completa e professionale...sempre più imbattibile. |
| CerTus-N 8.0 | Manuale della sicurezza in edilizia su CD Il CD contiene le prescrizioni delle leggi vigenti, le note e le norme di esecuzione organizzate dai tecnici dell'edilizia per i tecnici dell'edilizia: un complesso di informazioni normative, tecniche, operative che fanno del manuale un supporto indispensabile per tutti coloro che si vogliono occupare di sicurezza. CerTus-N non è la solita raccolta di norme sulla sicurezza: le prescrizioni normative o tecniche sono consultabili non solo attraverso ricerche per parole, per articolo o ricerche cronologiche, ma anche indicando il tipo e lo stadio della lavorazione che si sta progettando o realizzando in cantiere. L'archivio del manuale sulla sicurezza del lavoro in edilizia può essere consultato attraverso l'indice analitico o cronologico (facendo ricerche su parole, su articoli, sulle date, ecc.). Oltre a queste possibilità l'utente può ritrovare l'argomento desiderato navigando nell'indice organizzato per attività. L'indice per Attività presenta i capitoli di base sui Lavori Edili e di Genio Civile (Lavori Edili, Lavori Stradali, Lavori in Galleria, ecc.). Ognuno di questi Capitoli contiene al suo interno argomenti di dettaglio suddivisi in paragrafi e sottoparagrafi. L'utente scegliendo l'argomento di dettaglio viene riportato sugli articoli di legge o sulle note tecniche che affrontano tale argomento. E' chiaro che con questo sistema non dobbiamo sapere in quale normativa è trattato l'argomento che ci interessa, né rischiamo di trovare molteplici norme legate ad una generica ricerca per parola o argomento, ma possiamo arrivare alla norma scegliendo l'attività. Se per esempio mi interessa conoscere cosa prescrive la legge o la tecnica per la Difesa contro le Polveri durante gli Scavi in un cantiere di Lavori Stradali basta entrare nell'indice delle attività e scegliere in successione: Lavori Stradali - Scavi - Difesa contro le polveri. Il Manuale visualizzerà automaticamente il D.P.R. n.303, art.21. |
| Certus-TK | Training Kit: guida multimediale per Certus Training Kit: guida multimediale (libro + 2CD) creata da Acca per imparare ad usare rapidamente e con semplicità il programma Certus. |
| Costus | CD Elenco prezzi e programma guida per la stima dei costi della sicurezza Il tecnico può incontrare grosse difficoltà per individuare gli elementi che concorrono a determinare il costo della sicurezza e per trovare voci e prezzi di apprestamenti specifici che in molti prezzari non sono affatto contemplati. Costus offre al tecnico un aiuto sostanziale per risolvere queste problematiche. Costus è la procedura per la stima analitica dei costi della sicuerzza strutturata per fasi di lavoro e piani tipo che aiuta nella scelta delle voci da utilizzare per ogni specifico progetto. Costus è costituito da un elenco prezzi e da un programma guida per la stima della sicurezza. L'elenco prezzi è composto da voci utili alla stima della sicurezza, ciascuna delle quali è dettaglitamente analizzata con riferimento a procedure tecnico-operative e ad indicazioni normative. E' molto semplice consultare, trovare, stampare o esportare (in formato ASCII) le voci e le analisi contenute nell'elenco prezzi. Quest'ultimo rappresenta, quindi, uno strumento di dupporto alla determinazione della stima dei costi della sicurezza a prescindere dal programma di computo che si utilizza. Oltre allo specifico E.P., Costus è costituito da un programma guida per la redazione della stima dei costi della sicurezza: uno strumetno assolutamente innovativo che supporta il tecnico nelle scelte e rende il lavoro più veloce. L'utente può partire da archivi strutturati per fasi di lavoro o piani tipo ed essere guidato alla redazione del computo. Aprendop un piano tipo, il tecnico trova le fasi di lavoro di cui si compone l'intervento e, per ciascuna fase, le voci dele lavorazioni da computare. l programma consente di scegliere, per ogni lavorazione, quella corrispondente al proprio specifico progetto, proponendo tutte le voci utili dell'elenco prezzi. In questo modo il tecnico ha una valida guida per strutturare il computo con voci che possono realmente descrivere la propria condizione progettuale. Il computo metrico ottenuto in maniera rapida e dettagliata può essere immediatamente stampato in Costus che quindi rappresenta una condizione completa per la stima dei costi di sicurezza. Per eventuali personalizzazioni che il ecnico riterrà di apportare ai piani predisposti, la stampa può essere anche esportata in formati ASCII, DB, DBF o direttamente in Word o addirittura in formato HTML. |

##### Nolo Leasing e Infrastruttura tecnologica

Descrizione dell'Hardware per la Server Farm e per le Sedi Periferiche

| Apparato | Descrizione |
| --- | --- |
| Server DBMS | Server che ospita la basi dati delle applicazioni SPECIFICHE TECNICHE Processori: Fino a 2 processori Intel® XeonTM da 2,4 GHz a 3,0 GHz con bus di sistema a 400 MHz, 512 KB di cache L2 Memoria: Da 1 GB a 24 GB di memoria SDRAM DDR ECC Memoria di Massa - espandibilità fino a 8 unità disco fisso per una capacità di memoria interna fino a 1,5 TB Porta parallela Porte seriali Scheda di rete Controller SCSI integrato CD-ROM Tastiera Mouse Floppy 3.5" Porte USB Monitor 17'' |
| Server Web | Server che ospita il portale A.A.P.P.C. e le applicazioni a supporto SPECIFICHE TECNICHE Processori: Fino a 4 processori Intel® XeonTM da 2,4 GHz a 3,0 GHz con bus di sistema a 400 MHz, 1MB di cache L2 Memoria: Da 1 GB a 16 GB di memoria SDRAM DDR ECC Memoria di Massa - espandibilità fino a 2 unità disco fisso per una capacità di memoria interna fino a 300 Gb Porta parallela Porte seriali Scheda di rete Controller SCSI integrato CD-ROM Tastiera Mouse Floppy 3.5" Porte USB Monitor 17'' |
| Server CMS-archivio | Server che ospita la piattaforma per il Content Mangement(CMS) e l’archivio delle Best Practice SPECIFICHE TECNICHE Processori: Fino a 2 processori Intel® XeonTM da 2,4 GHz a 3,0 GHz con bus di sistema a 400 MHz, 512 KB di cache L2 Memoria: Da 1 GB a 24 GB di memoria SDRAM DDR ECC Memoria di Massa - espandibilità fino a 8 unità disco fisso per una capacità di memoria interna fino a 1,5 TB Porta parallela Porte seriali Scheda di rete Controller SCSI integrato CD-ROM Tastiera Mouse Floppy 3.5" Porte USB Monitor 17'' |
| Server servizi di rete | Server che ospita il Mail Server, DHCP, DNS SPECIFICHE TECNICHE Processori: Fino a 2 processori Intel® XeonTM da 2,4 GHz a 3,0 GHz con bus di sistema a 400 MHz, 512 KB di cache L2 Memoria: Da 1 GB a 24 GB di memoria SDRAM DDR ECC Memoria di Massa - espandibilità fino a 8 unità disco fisso per una capacità di memoria interna fino a 1 TB Porta parallela Porte seriali Scheda di rete Controller SCSI integrato CD-ROM Tastiera Mouse Floppy 3.5" Porte USB Monitor 17'' |
| Server Firewall | Server che ospita il sistema di firewall SPECIFICHE TECNICHE Processori: Fino a 2 processori Intel® XeonTM da 2,4 GHz a 3,0 GHz con bus di sistema a 400 MHz, 512 KB di cache L2 Memoria: Da 1 GB a 24 GB di memoria SDRAM DDR ECC Memoria di Massa - espandibilità fino a 2 unità disco fisso per una capacità di memoria interna fino a 200 Gb Porta parallela Porte seriali Scheda di rete Controller SCSI integrato CD-ROM Tastiera Mouse Floppy 3.5" Porte USB Monitor 17'' |
| PC per sedi periferiche | Postazioni di lavoro dotate di monitor LCD 17”, kit tastiera e mouse cordless, schede audio di alta qualità, Webcam, HD da 200 Gb, Masterizzatore DVD / CD-ROM Scheda di rete |
| Ricevitore satellitare | Ricevitore satellitare da collegare ad un PC per ogni sede periferica per riprodurre la TV satellitare sul monitor |
| Videoproiettore | Videoproiettore da installare uno per ogni sede periferica Videoproiettore LCD - TFT a matrice attiva Risoluzione: 1.440.000 Pixel SVGA Luminosità: 2000 ANSI Lumen - Contrasto: 500:1 |
| Stampanti per sedi periferiche | Stampante laser multifunzione (stampa laser,scanner a colori, copia digitale e fax) Tecnologia: laser ADF: 30 pagine Cassetto carta: 250 fogli Velocità di copia: 14 ppm Velocità di stampa: 14 ppm Risoluzione di stampa: 600x600 dpi Interfacce: parallela, USB Multifunzionalità:copiatore,stampante,fax, scanner |
| Stampante per Server Farm | Stampante Laser di sistema b/n Tecnologia: laser Velocità: 24 ppm Risoluzione: 1200 dpi HQ Memoria: 16 MB, espandibile Emulazioni e linguaggi: PCL6, Br-Script 3 (emulazione PostScript Level 3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 Interfacce: parallela, USB e seriale standard, Ethernet 10/100 Base TX e IrDA opzionali Ingresso carta: cassetto da 500 Uscita carta: 500 |
| Portatile | Postazioni di lavoro portatili Intel Pentium M Centrino da 1,5 GHz o Intel Pentium 4 da 2,80 GHz - HD 80 Gb RAM 512 Mb - Unità ottica: Masterizzatore DVD/R/RW Schermo 15/17'' WXGA TFT - Windows XP H.E. FireWire - Wireless LAN - Infrarossi - LAN 10/100 Modem 56K V.92 - TV Out - 3 x USB 2.0 |
| GSM Box | Dispositivo per l’invio di SMS di notifica eventi |

Descrizione HW per infrastruttura di rete

| Apparato | Descrizione |
| --- | --- |
| Switch Cisco Catalyst 3550-24-SMI | Switch 24 porte per realizzare le reti LAN nelle sedi periferiche. |
| Router Cisco 3745 | Router della Server Farm per supportare: - la connettività di tipo HDSL - l’accesso delle reti locali alla rete Internet - la realizzazione di una rete VPN fra le LAN delle sedi periferiche |
| Router Cisco 2651XM | Router delle sedi periferiche per supportare: - la connettività di tipo xDSL - la realizzazione di una rete VPN fra le LAN - funzioni di IPSEC e firewall |

### Test e collaudo

Pianificazione dei test e loro esecuzione, con collaudo finale, attraverso:

- Test planning e sviluppo documentazione test. Pianificazione dei test, emissione e validazione delle schede di test.

- Test finali ed estensione del pilota al sistema complessivo. Esecuzione dei test finali, collaudo e validazione finale del Sistema Integrato A.A.P.P.C., estensione del pilota al contesto operativo.

#### Deliverable

Sistema integrato A.A.P.P.C. completo, collaudato e funzionante e in grado di erogare  i servizi richiesti dall'utenza.

#### Tempi

| Inizio | Fine | Durata temporale |
| --- | --- | --- |
| T23 | T26 | 4 m |

#### Partner coinvolti

- A.A.P.P.C. PUGLIA

- GETRONICS

- UNIVERSUS

#### Costi

Costo complessivo della attività Test e collaudo  :  €  93.854

|  | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale | 3.482 | 65.730 | 11.642 | 80.854 |
| Consulenze |  |  |  | 0 |
| Licenze e brev |  |  |  | 0 |
| Nolo-Leasing |  |  |  | 0 |
| Infr.Tecn. |  |  |  | 0 |
| Spese Gen | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 13.000 |
| Totale | 8.482 | 70.730 | 14.642 | 93.854 |

##### Impegno del Personale

| Profili Professionali | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricercatore Senior | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Ricercatore Junior |  | 8 | 1 | 9 |
| Tecnico | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Totale | 2 | 16 | 4 | 22 |

### Gantt dell'Obiettivo

| Anno |  |  | Anno 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anno 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anno 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività |  | Effort (mm/U) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 3 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## OR3 Start-up e diffusione dei risultati

L'obiettivo realizzativo OR3 comprende le seguenti macro-attività:

- Assistenza e supporto operatori e gestori

- Promozione e diffusione dei risultati

- Start-up e supporto avviamento

### Assistenza e supporto operatori e gestori

Addestrare il personale che dovrà rendere operativo il Sistema Integrato A.A.P.P.C.

Le attività previste sono:

  - Preparazione del materiale di training per gli aspetti tecnici e gestionali

  - Erogazione dell’attività di training.

#### Deliverable

Manualistica di supporto alla attività di formazione

#### Tempi

| Inizio | Fine | Durata temporale |
| --- | --- | --- |
| T26 | T30 | 5 m |

#### Partner coinvolti

- A.A.P.P.C. PUGLIA

- GETRONICS

- UNIVERSUS

#### Costi

Costo complessivo della attività Assistenza e supporto operatori e gestori:  €  158.988

|  | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale | 31.339 | 41.081 | 46.567 | 118.988 |
| Consulenze | 20.000 |  | 5.000 | 25.000 |
| Licenze e brev |  |  |  | 0 |
| Nolo-Leasing |  |  |  | 0 |
| Infr.Tecn. |  |  |  | 0 |
| Spese Gen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 |
| Totale | 56.339 | 46.081 | 56.567 | 158.988 |

##### Impegno del Personale

| Profili Professionali | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricercatore Senior | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Ricercatore Junior |  | 4 | 8 | 12 |
| Tecnico | 16 | 3 | 5 | 24 |
| Totale | 18 | 10 | 16 | 44 |

### Promozione e diffusione dei risultati

Avvio campagna di sensibilizzazione presso il potenziale bacino di utenza attraverso due tipi di attività:

  - Diffusione dell’iniziativa e dei risultati di progetto attraverso convegni, conferenze stampa e white paper sulla stampa specializzata

  - Azioni mirate di marketing del sito Web attraverso pubblicazione dello stesso sui principali motori di ricerca.

#### Deliverable

Report delle iniziative per la divulgazione

#### Tempi

| Inizio | Fine | Durata temporale |
| --- | --- | --- |
| T31 | T34 | 4 m |

#### Partner coinvolti

- A.A.P.P.C. PUGLIA

- GETRONICS

- UNIVERSUS

#### Costi

Costo complessivo della attività Promozione e diffusione dei risultati:  €  119.522

|  | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale | 17.411 | 24.649 | 17.463 | 59.522 |
| Consulenze | 25.000 |  | 5.000 | 30.000 |
| Licenze e brev |  |  |  | 0 |
| Nolo-Leasing |  |  |  | 0 |
| Infr.Tecn. |  |  |  | 0 |
| Spese Gen | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| Totale | 57.411 | 34.649 | 27.463 | 119.522 |

##### Impegno del Personale

| Profili Professionali | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricercatore Senior | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Ricercatore Junior |  | 3 | 4 | 7 |
| Tecnico | 8 |  |  | 8 |
| Totale | 10 | 6 | 6 | 22 |

### Start-up e supporto avviamento

Questa attività è finalizzata a rendere chiari, espliciti ed immediatamente  disponibili gli aspetti economici, i risultati del progetto in relazione agli impegni del presente progetto.

L'attività consiste nella preparazione e confezionamento del materiale di consegna, preparazione presentazioni e dimostrazioni all’Ente preposto alla verifica ed approvazione del progetto, supporto all’avviamento iniziale del sistema integrato A.A.P.P.C.

#### Deliverable

Sistema integrato A.A.P.P.C. avviato

#### Tempi

| Inizio | Fine | Durata temporale |
| --- | --- | --- |
| T35 | T36 | 2 m |

#### Partner coinvolti

- A.A.P.P.C. PUGLIA

- GETRONICS

- UNIVERSUS

#### Costi

Costo complessivo della attività Start-up e supporto avviamento €  136.059

|  | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale | 34.821 | 32.865 | 20.373 | 88.059 |
| Consulenze | 20.000 |  | 10.000 | 30.000 |
| Licenze e brev |  |  |  | 0 |
| Nolo-Leasing |  |  |  | 0 |
| Infr.Tecn. |  |  |  | 0 |
| Spese Gen | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 18.000 |
| Totale | 59.821 | 42.865 | 33.373 | 136.059 |

##### Impegno del Personale

| Profili Professionali | AAPPC | Getronics | Universus | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricercatore Senior | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Ricercatore Junior |  | 3 | 2 | 5 |
| Tecnico | 16 | 3 | 3 | 22 |
| Totale | 20 | 8 | 7 | 35 |

### Gantt dell'Obiettivo

| Anno |  |  | Anno 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anno 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anno 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività |  | Effort (mm/U) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 7 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Riepilogo

## Deliverable

Nella tabella seguente si indicano i principali deliverable in funzione degli obiettivi realizzativi.

| Obiettivo Realizzativi | Descrizione | Deliverable | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| OB1 | Gestione progetto | D1 – Report Finale | Dopo 36 mesi |
|  |  | D2 – Guideline per la fase di implementazione | Dopo 12 mesi |
| OB2 | Realizzazione del Sistema Informativo Integrato A.A.P.P.C. | D1 – Documento di analisi dei bisogni e requisiti dei servizi agli associati | Dopo 4 mesi |
|  |  | D2 – Documento di Progettazione di dettaglio del Sistema Integrato A.A.P.P.C. | Dopo 12 mesi |
|  |  | D3 – Sistema Integrato A.A.P.P.C. completo | Dopo 22 mesi |
|  |  | D4 – Sistema Integrato A.A.P.P.C. collaudato e funzionante | Dopo 26 mesi |
| OB3 | Start-up e diffusione dei risultati | D1 – Manualistica di supporto alla attività di formazione | Dopo 26 mesi |
|  |  | D2 – Report delle Iniziative per la divulgazione | Dopo 34 mesi |
|  |  | D3 – Sistema Integrato A.A.P.P.C. avviato | Dopo 36 mesi |

## Tempi

Nel presente capitolo viene fornito il diagramma temporale delle attività, suddivise per Obiettivi Realizzativi, previste per la realizzazione del progetto.

La tabella che segue evidenzia sia la durata ipotizzata per ciascuna attività che le correlazioni temporali.

| Obiettivi Realizzativi | Attività | Descrizione | Inizio | Fine | Durata | Impegno (m/u) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OR1 Gestione progetto | A1 | Project Management | T1 | T36 | 36 m | 46 |
|  | A2 | Technical Management | T1 | T36 | 36 m | 40 |
| OR2 Sistema Informativo Integrato A.A.P.P.C. | A1 | Analisi dei requisiti | T1 | T4 | 4 m | 37 |
|  | A2 | Progettazione di dettaglio | T5 | T12 | 8 m | 42 |
|  | A3 | Realizzazione | T13 | T22 | 10 m | 76 |
|  | A4 | Test e collaudo | T23 | T26 | 4 m | 22 |
| OR3 Start-up e diffusione dei risultati | A1 | Assistenza e supporto operatori e gestori | T26 | T30 | 5 m | 44 |
|  | A2 | Promozione e diffusione dei risultati | T31 | T34 | 4 m | 22 |
|  | A3 | Start-up e supporto avviamento | T35 | T36 | 2 m | 35 |

T1 = mese 1 …Tn = mese n-esimo

## Costi ### Prospetto riepilogativo per singolo partner e voce di spesa PARTNERSHIP; VOCI DI SPESA; TOTALE. PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE e BREVETTI; SOFTWARE; NOLO LEASING; INFRASTRUTT. TECNOLOGICHE; SPESE GENERALI. ORDINE ARCHITETTI; € 195.000,00; € 200.000,00; € 100.000,00; € 0,00; € 170.000,00; € 70.000,00; € 45.000,00; € 780.000,00. GETRONICS; € 760.000,00; € 15.000,00; € 0,00; € 50.000,00; € 30.000,00; € 30.000,00; € 885.000,00. UNIVERSUS; € 195000,00; € 80.000,00; € 90.000,00; € 0,00; € 30.000,00; € 5.000,00; € 25.000,00; € 425.000,00. TOTALE; € 1.150.000,00; € 280.000,00; € 205.000,00; € 0,00; € 250.000,00; € 105.000,00; €100.000,00; € 2.090.000,00.

La tabella descrive i costi totali del progetto espressi in Euro.

# Piano Economico

Nella tabella seguente sono evidenziate le diverse tipologie di costi e i relativi importi suddivisi nei 3 anni del progetto.

| Costi | 1° anno | 2° anno | 3° anno | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale | 341.923 | 416.112 | 391.966 | 1.150.000 |
| Consulenze | 130.000 | 55.000 | 95.000 | 280.000 |
| Licenze e brevetti |  | 205.000 |  | 205.000 |
| Nolo-Leasing | 31.000 | 219.000 |  | 250.000 |
| Infrastrutture tecnologiche |  | 105.000 |  | 105.000 |
| Spese generali | 12.000 | 18.500 | 69.500 | 100.000 |
| Totale | 514.923 | 1.018.612 | 556.466 | 2.090.000 |

# Piano Finanziario

Come specificato in dettaglio nei precedenti paragrafi, per il presente progetto si prevede una spesa pari a €. 2.090.000

La quota, non coperta da finanziamento, sarà a carico dei singoli partner e sarà suddivisa nei tre anni previsti per le attività progettuali così come descritto nella tabella seguente:

|  | 1° anno | 2° anno | 3° anno | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costi del progetto | 514.923 | 1.018.612 | 556.466 | 2.090.000 |
| Contributo FESR (65%) | 334.700 | 662.098 | 361.703 | 1.358.500 |
| Cofinanziamento | 180.223 | 356.514 | 194.763 | 731.500 |

I costi nella tabella sono espressi in Euro.

A.A.P.P.C., Getronics e Universus garantiscono la totale copertura della quota di cofinanziamento con risorse proprie.

I partner del progetto, in base al Regolamento (CE) n. 488/2004 della Commissione del 10 Marzo 2004 ( G.U. 11.03.2004) cofinanzieranno il progetto anche con contributi in natura ammissibili tra cui :

- costi di immobili o attrezzature o materiali;

- costi di attività professionali e prestazioni volontarie non retribuite.