## Calendario delle  attività

| DATA LIMITE | # AZIONE | Referente (+Tecnopolis e coordinatore) |
| --- | --- | --- |
|  | Designazione comune coordinatore capofila e referente, referente per ogni amministrazione | tutti |
|  | Definizione tipologia di servizio A,B,C…. | tutti |
| 17/04 | Indicazione gruppi di lavoro per tipologia di servizio: A,B,C…. | tutti |
|  | Approvazione Delibera: protocollo di intesa, lettera di adesione, ruolo di Tecnopolis con indicazione - Amministrazione coordinatrice - referente amministrazione coordinatrice - referente amministrazione partecipante - forma associativa - referenti dei servizi | tutti |
| # 23/04 | # Informazioni sui sistemi informativi, servizi e infrastrutture di ciascun comune | # tutti |
|  | # Esame e dettaglio dei servizi da implementare: gruppi di lavoro | # gruppi |
|  | # Esame e definizione dei servizi oggetto di proposta | # gruppi |
| # 30/04 | # Individuazione dei sottoinsiemi dei comuni per servizi e ruolo (sviluppo, riuso,…) | # tutti |
|  | # Definizione dei processi interni di erogazione dei servizi e dei bisogni di riorganizzazione, formazione ed adeguamento risorse Hw/Sw conseguenti | # gruppi |
| # 3/05 | # Individuazione dei requisiti dei partner tecnologici relativi a ciascuna amministrazione | # gruppi |
|  | # Evidenziazione degli altri enti pubblici coinvolti | # gruppi |
|  | # Coinvolgimento altri enti pubblici | # coordinatore |
|  | # Redazione della proposta | # coordinatore e gruppi |
|  | # Discussione ed approvazione della proposta | # tutti |
|  | # Invio della proposta | # coordinatore |
|  | # Delibera cofinaziamento | # tutti |
|  | # Delibera associazione | # tutti |