| VERBALE DI RIUNIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Convocata da Patto POLIS Tema: Riunione tecnico-operativa su E-government |  | Data 17-04-02 Ore 17.00 |
| Oggetto: Piano delle attività per la redazione di proposte progettuali |  | Luogo Monopoli – Patto Polis via Procaccia 87. |
| O.d.g. - Piano delle attività per la preparazione di una proposta progettuale per E-government | Presenti Monopoli – dott. D’Alessandro Ostuni – Dott. Minna – dott.ssa Moro Rutigliano – Dott. D’Aries Patto Polis – Ing. Farella – dott. Tinelli – ing. Sciacovelli Tecnopolis – Dott. P. Cosoli |  |
| Discussione e decisioni assunte - Cosoli illustra il piano delle attività sinteticamente riportato nel documento distribuito e reso disponibile, insieme al cronogramma delle attività, all’indirizzo www.tno.it/patti/polis/e-gov. E’ iniziata la discussione sulla tipologia di servizi e del livello di interazione da prevedere. - La definizione della compagine di progetto e l’individuazione del comune capofila è stata rinviata alla prossima riunione. - I comuni partecipanti dovranno compilare la scheda riportata a pag. 6 del documento “Iniziativa e-government”, disponibile sempre sul sito web indicato in precedenza. In colonna 1 riportare il livello attuate del servizio, indicandolo come: “nuovo” o “sistema informativo interno” ovvero, nel caso in cui ci sia già interazione esterna, riportare il relativo livello di interazione secondo la definizione a pag. 4 dello stesso documento. In colonna 2 riportare il livello di interazione previsto per il servizio al termine del progetto e in colonna 3 una stima di previsione di utenti/anno. - Compilare anche la scheda del livello di informatizzazione del comune riportata a pag. 10. La prima colonna con campitura grigia è un esempio guida alla compilazione. - Le due schede potranno essere inviate a pattopolis@libero.it, o consegnate nel prossimo incontro. - Visti i tempi ristretti per la preparazione della proposta progettuale si è deciso di rinviare alla prossima riunione del 23.4.02 la definizione puntuale della composizione dei partner di progetto. - La società del patto opererà per informare e sensibilizzare tutti i comuni del patto sulla iniziativa e-government, invitandoli a partecipare alla prossima riunione nella quale si definirà il gruppo di comuni che aderiscono al progetto. - Il prossimo incontro è fissato per Martedì 23 aprile 2002 alle ore 16 presso la sala consiliare del Comune di Monopoli. |  |  |