Scheda B1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Nella compilazione di questo documento dedicare una pagina di copertina che riporti:

- Nome del Progetto

- Acronimo del Progetto

- Coordinatore del Progetto

- Data di stesura

- Numero del Progetto (se applicabile, ovvero se il progetto è parte di un Multi-progetto e quindi gli è stato assegnato un numero progressivo).

Dedicare, inoltre, una pagina (o più, se necessario) all'indice del documento.

Il resto del documento deve essere preparato in accordo ai capitoli descritti nel seguito. Ogni capitolo deve iniziare su una nuova pagina.

-------------------

#### 1 - Obiettivi del progetto e benefici attesi

Devono essere specificati gli obiettivi che il progetto si pone, in particolare in termini di benefici diretti attesi per i cittadini e le imprese e/o in termini di miglioramento dell'efficienza operativa e dei servizi resi dalle Amministrazioni. In questa prospettiva, esplicitando anche il punto di partenza e le motivazioni del progetto, può essere utile evidenziare in modo sintetico le criticità, le inadeguatezze, i problemi che il progetto intende rimuovere e identificare/descrivere i beneficiari dell’intervento, possibilmente quantificandone anche l’entità. In questa sezione vanno anche inseriti i riferimenti ad eventuali Piani Territoriali, ovvero come gli obiettivi del progetto si inquadrano in quelli dei Piani Territoriali esistenti. LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA: 2 pagine

#### 2 -  Servizi che si intendono realizzare

Devono essere dettagliati i servizi o altre realizzazioni che si intendono sviluppare o migliorare con l’attuazione del progetto. I servizi devono essere descritti con un sufficiente livello di dettaglio, al fine di consentire una valutazione dell'accuratezza della progettazione: grado di interattività prevista, canali di erogazione e loro combinazione, ecc. E' importante sottolineare, da parte dei proponenti, l'importanza dei servizi che si realizzano per l'utenza prevista (cittadini e imprese) e quindi i specifici benefici che l'utenza otterrà dalla realizzazione di tali servizi. LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA: 2 pagine

#### 3 - Miglioramenti funzionali/organizzativi

Devono essere descritti i miglioramenti funzionali e organizzativi che la realizzazione del progetto comporta a livello di singolo ente e nei rapporti tra enti. Questo significa effettuare l'analisi dell'impatto organizzativo derivante dall'attuazione del progetto. Devono essere indicate le metodologie di reingenerizzazione dei processi e di gestione dei flussi di lavoro (workflow management) che si intendono utilizzare o che sono state utilizzate. LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA: 2 pagine

#### 4 - Aspetti tecnologici

Devono essere specificati i dettagli delle scelte tecnologiche e architetturali effettuate per la realizzazione dei servizi. LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA: 2 pagine

#### 5 - Risorse informatiche esistenti

Devono essere indicate le risorse informatiche (infrastrutture di rete, servizi, applicazioni, basi di dati, etc.) esistenti nella amministrazioni e che si intende riutilizzare nella realizzazione del progetto. LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1 pagina

#### 6 - Piano di lavoro

In questa sezione deve essere dettagliato il piano di lavoro suddiviso in attività. Il Piano di lavoro deve essere accompagnato da un crono-programma (diagramma di Gantt) che illustri le relazioni temporali e di precedenza delle varie attività. La descrizione del piano di lavoro prevede la suddivisione in attività alcune delle quali di durata analoga a quella dell’intero progetto (es. il project management, eventuali attività di coinvolgimento degli utenti dei sistemi lungo tutto il ciclo di progettazione, sviluppo, test, manutenzione, ecc.), altri più brevi, da realizzare in sequenza o in parallelo tra loro e dedicati a obiettivi tecnici o comunque operativi più specifici. Un formato appropriato e sintetico di rappresentazione di una attività è presentato in allegato 1. La descrizione di ogni attività non dovrebbe superare una pagina. LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1 pagina di inquadramento + 1 pagina per ogni attività

#### 7 - Descrizione dei prodotti (deliverable)

Fornire una descrizione sintetica di ciascun prodotto concreto del progetto (si veda anche la sezione 12 sulla riusabilità, che riprende i contenuti di questa sezione). Ogni descrizione dovrebbe comprendere: Titolo: Partecipante responsabile: anche quando il risultato/prodotto deriva dal contributo di più partecipanti, è opportuno che uno di essi abbia la responsabilità di garantirlo. Caratteristiche: che cosa sarà consegnato, che tipo di materiale, documento, strumento, ecc.? Dipendenza: da quali eventuali altri risultati dipende quello in esame? (si può illustrare con un PERT) Contributo: a quali eventuali altri risultati contribuisce quello in esame? (si può illustrare con un PERT) LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1/2 pagine per ogni prodotto descritto

#### 8 - Ruoli e gestione del progetto

Devono essere specificati i ruoli dei diversi soggetti (amministrazioni e partner) nel progetto. Ciò deve essere fatto in relazione al piano di lavoro previsto per il progetto (chi fa che cosa). Devono anche essere specificati i meccanismi previsti per la gestione del progetto. LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA: 2 pagine

#### 9 - Piano di esercizio

Deve dettagliare le modalità operative ed organizzative con cui si intende mantenere in esercizio i servizi/prodotti realizzati nell'ambito del progetto. Deve essere indicata una stima dei costi necessari per l'esercizio anche con riferimento alle eventuali economie che la realizzazione dei servizi/prodotti può generare. Il piano di esercizio deve anche specificare se l'ambiente di esercizio deve essere realizzato (eventualmente in che percentuale) oppure se i servizi/prodotti verranno calati in un ambiente di esercizio esistente. Il Piano di Esercizio potrà essere accompagnato da una rappresentazione grafica delle attività previste in esercizio (anche quelle periodiche) LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA: 2 pagine

#### 10 - Piano di monitoraggio

Deve essere dettagliato il piano di monitoraggio che indichi le milestone previste per il progetto, ossia le date in cui hanno termine le fasi significative del progetto, con indicazione dei documenti che si intendono rilasciare in quelle date (deliverables - documenti di fine fase). Il Piano di monitoraggio sarà utilizzato dal Dipartimento Innovazione e Tecnologie nelle attività di monitoraggio di cui all'articolo 9 dell'avviso. La descrizione del piano di monitoraggio deve essere accompagnata da un diagramma di Gantt in cui le diverse milestone identificate vengano collocate rispetto al piano di lavoro. LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA: 2 pagine

#### 11 - Costi

Si devono fornire eventuali elementi utili, oltre a quelli già dettagliati nelle schede A, su come i costi relativi alla realizzazione del progetto si formano. Ad esempio: - i costi legati alle soluzioni tecnologiche utilizzate, - i costi legati alle risorse umane, - i costi di esercizio, - ... In ogni caso, è interesse dei proponenti fornire un quadro il più possibile chiaro di come i diversi costi indicati nelle schede A si formano, al fine di consentire alla commissione di valutazione un esame di congruità dei costi stessi. LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA: 2 pagine

#### 12 - Analisi del potenziale riuso

In questa sezione devono essere forniti tutti gli elementi utili per valutare il possibile riuso dei risultati e altri prodotti che si prevede di realizzare nel progetto. In tale prospettiva, un modo possibile di procedere è il seguente. In questa sezione possono essere riportati, ovviamente, solo i risultati complessivi del percorso analitico proposto, senza esplicitare tutti i passaggi/risultati intermedi. - Elencare (il titolo/denominazione di) tutti i risultati e altri prodotti del progetto che, in prima battuta, si ritiene possano riscontrare un interesse o avere un valore presso altre pubbliche amministrazioni. Si può ipotizzare che in tale elenco rientrino alcuni o tutti i risultati/prodotti (deliverable) descritti nella sezione 7 –es. componenti, moduli, applicazioni informatiche, un pacchetto formativo, ecc.- più eventualmente altri elementi lì non (ancora) indicati. E’ plausibile, ad esempio, che siano sfuggiti “prodotti soft” potenzialmente interessanti quali: un modello organizzativo che risulti particolarmente efficiente per la gestione di un servizio; una procedura amministrativa ottimizzata e semplificata; uno schema di intesa/accordo interistituzionale per supportare l’innovazione o integrazione di processi di servizio precedentemente separati, ecc. In effetti, la possibilità di trasferire o riutilizzare (con più o meno adattamenti) “prodotti” di questo tipo presuppone che essi vengano opportunamente “codificati”, “formattati” e documentati; il che a sua volta comporta del lavoro specifico che andrebbe riconosciuto, quantificato e incluso nel Piano di lavoro. I risultati stessi andrebbero di conseguenza inclusi nella sezione 7. - Una volta identificati gli “oggetti” di un possibile riuso, per ciascuno di essi andrebbero analizzati e descritti i seguenti aspetti, che contribuiscono a definire il potenziale, le condizioni e i vincoli del riuso stesso e sono oggetto puntuale di valutazione. Alcuni dei seguenti aspetti possono ovviamente essere significativi per un tipo di prodotto/risultato e non per altri: - prerequisiti o condizioni economiche (quale può essere di massima il costo di investimento e di gestione a regime per dotarsi della soluzione in questione); - prerequisiti o condizioni tecniche (quali apparati hardware, software e di rete, con quali prestazioni, sistemi operativi, standard tecnici, ecc. sono necessari per poter utilizzare il risultato in questione) - prerequisiti o condizioni organizzative-gestionali (sotto questa voce si possono considerare aspetti quali la presenza o meno di determinate funzioni organizzative, loro dimensione minima, ecc.; la presenza o meno di determinate competenze tecniche o professionali, ecc.; la presenza o meno di determinate regole formali interne, procedure o prassi operative, ecc.); - prerequisiti o condizioni di contesto/esterne (dimensioni/entità dell’utenza minima o ottimale, e connessa scalabilità della soluzione; presenza e livelli di diffusione nella popolazione utente di dispositivi tecnici necessari per utilizzare la soluzione in questione, ecc.) - In alternativa, o a mo’ di sintesi dell’analisi precedente, si può procedere alla indicazione o elencazione dei contesti-soggetti che si ritengono più adatti, o comunque adeguati, al potenziale riutilizzo dei singoli risultati/prodotti e alla illustrazione degli aspetti salienti/significativi che identificano e caratterizzano tali contesti-soggetti (dimensioni organizzative e dell’utenza, presenza di determinate dotazioni tecniche, ecc.). - Infine, in modo più o meno dettagliato o aggregato, in funzione della tipologia di risultati riusabili, dovrebbe essere delineato il processo di trasferimento: - nel caso di sottoprogetti già in atto, o comunque per i quali siano già previste operazioni in questo senso (partecipazione di partner con impegno al riuso della soluzione), illustrandone le modalità operative, i beneficiari e i tempi previsti di attuazione (potrebbe anche essere sufficiente un rinvio alla opportuna sezione del Piano di lavoro o all’eventuale progetto dedicato alla realizzazione del trasferimento/riuso; - nel caso di sottoprogetti nuovi, o che comunque non contemplino già azioni di riuso, descrivendo le ipotesi fatte per conseguire tale risultato, le criticità previste, ecc. LUNGHEZZA CONSIGLIATA: 2 pagine (in funzione, comunque, del numero di prodotti di cui si descrive il riuso)

#### 13 - Analisi costi/benefici

Deve essere sviluppata l'analisi dei costi del progetto in relazione ai benefici attesi dalla realizzazione dei servizi/prodotti. Particolare importanza deve essere data ai benefici direttamente fruibili dagli utenti delle amministrazioni (cittadini e imprese). Per indicazioni metodologiche su questo tema si rinvia al capitolo “La valutazione della bontà dell’investimento” di F. Minelle, paragrafi 3 (analisi costi/benefici) e 4 (la valutazione dell’investimento), nel libro pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione “Sistemi informativi per la P.A.: Metodologie e Tecnologie” a cura di C. Batini e G. Santucci. Il capitolo in esame (numero 1.5) può anche essere scaricato in formato pdf dal sito dell’AIPA, alla URL: http://www.aipa.it/servizi[3/pubblicazioni[5/monografie[2/sisteminfo/index.asp LUNGHEZZA CONSIGLIATA: 2 pagine